IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

EIROPAS SAVIENĪBA

ATKLĀTA KONKURSA

„Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija”

(identifikācijas Nr. RNP 2013/17)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros

Rēzeknē

2013.

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 5 |
| 3. | Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības | 5 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti | 7 |
| 5. | Pretendenta piedāvājums | 9 |
| 6. | Piedāvājuma noformēšana | 10 |
| 7. | Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji | 11 |
| 8. | Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā atbilstības pārbaude | 12 |
| 9. | Lēmuma pieņemšana un atklāta konkursa rezultātu paziņošana | 15 |
| 10. | Iepirkuma līgums | 15 |
| 11. | Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi | 16 |
| 12. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 16 |
|  | Pielikumi | 18 |
| 1. | Pieteikums dalībai atklātā konkursā | 19 |
| 2. | Finanšu piedāvājums | 20 |
| 3. | Apliecinājums par kopējo finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā 2010., 2011. un 2012.gados | 22 |
| 4. | 2008.-2012.gados un 2013.gadā veikto būvdarbu saraksts | 23 |
| 5. | Būvdarbu vadītāja (speciālista) kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV) | 24 |
| 6. | Piedāvāto speciālistu saraksts | 25 |
| 7. | Informācija par tehnisko nodrošinājumu | 26 |
| 8. | Apakšuzņēmēja apliecinājums (ja attiecināms) | 27 |
| 9 | Iepirkuma līguma projekts | 28 |
| 10. | Akts par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu | 37 |
| 11. | Akts par izpildītajiem darbiem | 38 |
| 12. | Līguma izpildes laikā izslēdzamo būvdarbu apjomu saraksts | 39 |
| Tehniskie projekti un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācija | Pievienoti atsevišķā failā |
| Būvdarbu apjomu saraksti | Pievienoti atsevišķā failā |

1. Vispārīgā informācija

Identifikācijas numurs, pasūtītājs un finansējums.

    - Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs RNP 2013/17.

    - Pasūtītājs ir Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, AS „Swedbank”, LV56HABA0551026407356, HABALV22.

    - Kontaktpersona: Jānis Volks, tālrunis 64607175, fakss 64625935, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv.

    - Finansējums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds un pašvaldības budžets.

Iepirkuma priekšmets.

    - Iepirkuma priekšmets ir Rēzeknes novada Maltas 1.vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcija, Maltas 2.vidusskolas ēkas korpusa vienkāršotā rekonstrukcija un Maltas 1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros.

    - CPV kods – 45214200-2 (skolu ēku celtniecības darbi).

    - Līguma izpildes vieta.

      - Rēzeknes novada Maltas 1.vidusskola Rēzeknes novada Maltas pagasta Maltā, Skolas ielā 5;

      - Rēzeknes novada Maltas 2.vidusskola Rēzeknes novada Maltas pagasta Maltā, Sporta ielā 5.

    - Līguma izpildes laiks – 16 (sešpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas.

Atklātā konkursa nolikuma izsniegšana.

    - Iepirkuma procedūras dokumenti ir brīvi pieejami Rēzeknes novada mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Novada pašvaldība” – „Iepirkumi”. Pretendentam ir tiesības iepazīties ar atklāta konkursa nolikumu un tehnisko dokumentāciju Rēzeknes novada pašvaldībā Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, 22.kabinetā darba dienās no plkst.8-30 līdz plkst.16-30, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas datumu, un bez maksas saņemt nolikuma kopiju. Tehnisko dokumentāciju ir iespējams saņemt elektroniskā veidā – CD formātā Rēzeknes novada pašvaldībā 22.kabinetā, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknē.

Pirms piedāvājumu iesniegšanas pretendentiem ir tiesības piedalīties objektu apskatē, kas  tiek rīkota 2013.gada 11.oktobrī plkst.10-00:

    - Maltas 1.vidusskolas ēkas apskate: Rēzeknes novada, Maltas pagasta Maltā, Skolas     ielā 5;

    - Maltas 2.vidusskolas ēkas apskate: Rēzeknes novada, Maltas pagasta Maltā, Sporta      ielā 5.

    - Pretendentiem ir tiesības nolikuma 1.4.1., 1.4.2.apakšpunktos norādīto objektu apskati veikt arī citā laikā, vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš paziņojot par to nolikuma 1.1.3.apakšpunktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai, kura nodrošina iespēju ieinteresētajam pretendentam apskatīt objektus iepriekš saskaņotajā laikā.

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana.

    - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 30.janvārim plkst.11-00 Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, 17.kabinetā (pieņemamā telpa), iesniedzot personīgi vai atsūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu, ar nosacījumu, ka piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē noteiktajā termiņā – līdz 2014.gada 30.janvārim plkst.11-00.

    - Ja pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu nolikumā norādītajā adresē un termiņā, uzņemas pretendents.

    - Piedāvājumus, kas nav iesniegti šī nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc nolikuma 1.5.1.apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, vai arī nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, neizskata un neatvērtus atdod vai nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā (Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, 17.kabinetā (pieņemama telpa) pie pašvaldības sekretāres un apmainot piedāvājumus vai nosūtot piedāvājuma atsaukumu vai piedāvājuma grozījumus pa pastu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības atklātā konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Piedāvājumi tiks atvērti Rēzeknes novada pašvaldības Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, 2014.gada 30.janvārī plkst.11-00.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

Piedāvājuma nodrošinājums.

    - Kopā ar piedāvājumu pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu LVL 55000,00 (piecdesmit pieci tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā (šī nolikuma 1.1.2.apakšpunkts) ar norādi: „Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā „Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. RNP 2013/17”.

    - Nodrošinājuma naudas summas iemaksas gadījumā piedāvājums, par kuru līdz 2014.gada 30.janvārim plkst.11-00 piedāvājuma nodrošinājuma summa nav ienākusi šī nolikuma 1.1.2.apakšpunktā norādītajā pasūtītāja norēķinu kontā, tiek noraidīts un tālāk netiek izskatīts.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

      - šī nolikuma 1.6.3.apakšpunktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

      - līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto  piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

      - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

      - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu.

    - Piedāvājums, kuram nav nodrošinājuma, tiek noraidīts un netiek izskatīts.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiek atdots un pasūtītāja kontā iemaksātā naudas summa tiek atmaksāta pretendentiem 3 (triju) darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.

2.1.1. Rēzeknes novada Maltas 1.vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcija, Maltas 2.vidusskolas ēkas korpusa vienkāršotā rekonstrukcija, Maltas 1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcija Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros, saskaņā ar tehniskajiem projektiem un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju, atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstiem.

- Pretendentiem izvIrzītās kvalifikācijas prasības

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai jābūt reģistrētai komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar personu apvienību).

    - Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem, kuri veiks būvdarbus, ir jābūt tiesībām veikt attiecīgos darbus iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajā būvniecības jomā, ko apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta un Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām.

    - Ja pretendents vai apvienības dalībnieks, kurš veiks būvdarbus, ir ārvalstu juridiskā persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt iepirkuma procedūras dokumentos paredzētos būvniecības darbus.

    - Ja pretendents (pretendenta dalībnieks, apakšuzņēmējs, uz kura iespējām pretendents balstās) ir ārvalstu juridiskā persona, un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim pretendentam līdz līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

    - Gadījumā, ja pretendents ir vairāku personu apvienība (turpmāk tekstā – apvienība), tad uz visām personām attiecas šī nolikuma 3.1.punkta prasības, un apvienības dalībnieku starpā jābūt noslēgta vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas. Ja personu apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība.

  - Attiecībā uz pretendentu, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav konstatējams jebkurš no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētiem gadījumiem, kas atzīstams par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī pretendenta piedāvājuma neizskatīšanai, vai ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteiktie noilguma termiņi.

    - Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, netika atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi.

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, netika atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi,

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu, vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, netika atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi, vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

    - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

    - Pretendents ir sniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir sniedzis visu pieprasīto informāciju.

    - Šī nolikuma 3.2.1.-3.2.6.apakšpunktos minētie nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

### Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā pēdējo triju darbības gadu (2010., 2011. un 2012.) laikā (pretendentiem, kas dibināti vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trim gadiem – gada vidējais finanšu apgrozījums nostrādātajā laika periodā) nav mazāks par piedāvāto līgumcenu, neskaitot pievienotās vērtības nodokļa summu (turpmāk – PVN). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā pēdējo 3 (triju) darbības gadu laikā summējas no visu personu apvienības dalībnieku gada vidējiem finanšu apgrozījumiem pēdējo 3 (triju) darbības gadu laikā.

  - Pretendentam ir visi nepieciešamie speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju, kuriem iepriekšējo       5 (piecu) gadu (2008.-2012. un 2013.) laikā ir pieredze būvdarbu apjomu sarakstos paredzēto būvdarbu vadīšanā attiecīgajā jomā:

    - būvdarbu vadītājs – speciālists ēku būvdarbu vadīšanā

    - speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

    - speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

    - speciālists elektroietaišu un vājstrāvu sistēmu būvdarbu vadīšanā;

    - speciālists telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā;

    - speciālists liftu un pacēlāju montāžā un uzstādīšanā;

    - darba aizsardzības speciālists.

  - Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2008.-2012. un 2013.) laikā, vai īsākā laikā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir veicis vismaz 3 (triju) sabiedrisko ēku rekonstrukcijas vai būvniecības darbus līdzīgiem būvdarbu apjomiem (objekti nodoti ekspluatācijā). Par līdzīgiem šī punkta izpratnē uzskatāmi tehniskajos projektos un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā paredzētajiem būvdarbu veidiem līdzīgie būvdarbu veidi ar līdzīgu objekta kopējo cenu, kura nav mazāka par atklātā konkursā „Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija” piedāvāto līgumcenu.

  - Atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2008.-2012. un 2013.) laikā ir pieredze būvdarbu vadīšanā līdzīgajos objektos. Par līdzīgiem šī punkta izpratnē uzskatāmi tehniskajos projektos un vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā paredzētajiem būvdarbu veidiem līdzīgie būvdarbu veidi ar līdzīgu objekta kopējo cenu, kura nav mazāka par atklātā konkursā „Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija” piedāvāto līgumcenu.

  - Pretendentam ir viss nepieciešamais tehniskais nodrošinājums atbilstoši būvdarbu raksturam.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām:

    - Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

    - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un dokuments, kas apliecina informācijas atjaunošanu būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu juridiskai personai, ja tā nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt būvniecības darbus.

    - Apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav konstatējams jebkurš no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētajiem gadījumiem, vai ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteiktie noilguma termiņi.

    - Apliecinājums par pretendenta un/vai visu apvienības dalībnieku (ja pretendents ir apvienība) kopējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz būvdarbu veikšanu par trim iepriekšējiem finanšu gadiem (2010., 2011. un 2012.) vai par nostrādāto laika periodu (ja pretendents un/vai apvienības dalībnieks ir dibināts vēlāk, vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trim gadiem).

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts, kas nodrošina iepirkuma līguma izpildi, atbilstoši šī  nolikuma 3.4.punkta prasībām (nolikuma 6.pielikums).

    - Atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta  kopija ēku būvdarbu vadīšanā, kā arī kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV), saskaņā ar 5.pielikumu un parakstīts apliecinājums par apņemšanos strādāt attiecīgajā projektā.

    - Būvdarbu apjomu sarakstos paredzēto būvdarbu vadīšanai nepieciešamo atbilstošo speciālistu sertifikātu kopijas, kā arī kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksti (CV), saskaņā ar 5.pielikumu.

    - Speciālista liftu un pacēlāju montāžā un uzstādīšanā kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV), saskaņā ar 5.pielikumu, kā arī kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

    - Darba aizsardzības speciālista kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV), saskaņā ar 5.pielikumu, kā arī kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

4.1.10. Pretendenta 2008.-2012.gados un 2013.gadā (vai īsākā laikā, ja pretendents ir dibināts vēlāk) veikto būvdarbu saraksts sabiedrisko ēku būvniecībā vai rekonstrukcijā (sarakstā iekļaujami līdzīgas nozīmes un līdzīga apjoma būvdarbi atbilstoši šī nolikuma 3.5.punkta prasībām) un pievienojamas attiecīgo būvdarbu pasūtītāju atsauksmes par 3 (triju) līdzīgas nozīmes un līdzīga apjoma pilnībā pabeigto (ekspluatācijā nodoto) objektu kvalitāti, saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.

### 4.1.11. Informācija par pretendenta tehnisko nodrošinājumu (pretendentam piederošo vai pieejamo instrumentu, iekārtu, mehānismu un citas nepieciešamās tehnikas saraksts), saskaņā ar 7.pielikumu.

  - Ja pretendents ir personu grupa, jāiesniedz informācija par personu grupā ietilpstošajiem partneriem, atbildības sadalījumu un pārstāvniecības tiesībām šajā iepirkuma procedūrā, kā arī katra personu grupas dalībnieka dokumentu kopijas, saskaņā ar šī nolikuma 4.1.1.-4.1.10.apakšpunktiem (speciālistu sertifikātu kopijas un CV – atbilstoši speciālistu sarakstam).

  - Ja pretendents (arī apvienība) ir piesaistījis apakšuzņēmējus, kuru veicamā būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, ir jānorāda katram šādam apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja nolīgtai personai un tā saistītajam uzņēmumam (ja to veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka) izpildei nododamo būvdarbu līgumu daļa, šo darbu apjoms latos un procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas, kā arī apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja nolīgtas personas un saistītā uzņēmuma (ja to veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka) apliecinājums par gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju (saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu). Par apakšuzņēmēja saistīto uzņēmumu uzskatāma kapitālsabiedrība, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme, vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrība, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

  - Gadījumā, ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, arī apakšuzņēmēju kvalifikācijas pierādīšanai, ir jāiekļauj katra apakšuzņēmēja dokumentu kopijas, saskaņā ar šī nolikuma 4.1.1.-4.1.11.apakšpunktiem (speciālistu sertifikātu kopijas un CV – atbilstoši speciālistu sarakstam, 4.1.4.apakšpunktā minetais apliecinājums – 4.5.punktā paredzētajā gadījumā).

  - Ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir paredzējis apakšuzņēmējam izpildei nodot iepirkuma līguma daļu, kuras vērtība ir vismaz 50 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents un attiecīgais apakšuzņēmējs iepirkuma līgumu slēdz kā piegādātāju apvienība, nosakot katra dalībnieka atbildību.

- PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

  - Pretendenta piedāvājuma 1.sējums „Dokumenti pretendentu atlasei”  sastāv no sekojošiem dokumentiem:

### Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā, atbilstoši nolikuma 1.pielikumam. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam.

### Pieteikumam pievieno pilnvaru, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, un nolikuma 4.1.-4.4.punktos paredzētos pretendentu atlases dokumentus.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kā atsevišķs dokuments, kas netiek iešūts kopā ar citiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem.

  - Pretendenta piedāvājuma 2.sējums „Tehniskais piedāvājums”:

    - Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar būvdarbu apjomiem, ņemot vērā tehnisko projektu risinājumus.

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj izvērstu būvdarbu izpildes grafiku  (pa nedēļām, uzrādot aktivitāšu secību un  nodarbināto cilvēku skaitu), kā arī Finanšu plūsmas grafiku (pa mēnešiem). Gatavojot piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā iespējamie laika apstākļi, kad būvdarbu veikšana nav iespējama, un būvdarbu (elektroapgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbi) izpilde, kas var traucēt mācību procesa norisi. Izstrādājot grafiku būvuzņēmējam jāņem vērā, ka mācību process skolās netiek pārtraukts, izņemot rudens brīvdienas (viena nedēļa), ziemas brīvdienas (divas nedēļas), pavasara brīvdienas (viena nedēļa), vasaras brīvdienas (trīs mēneši).

    - Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj apliecinājumu, ka pretendentam ir noslēgts līgums par būvniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, pievienojot šī līguma kopiju vai vienošanos ar atkritumu apsaimniekotāju, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiks noslēgts līgums par būvniecības procesā radušos atkritumu apsaimniekošanu.

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj pretendenta apliecinājumu par piedāvāto garantijas laiku (nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem) un garantijas nosacījumus, kā arī garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja ar konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šīs iepirkuma procedūras priekšmetu, pirms būvdarbu uzsākšanas tiks noslēgts līgums par piedāvātā garantijas laika nodrošinājumu vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku.

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

- apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesība, tad pirms būvatļaujas saņemšanas un darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu būvniecībā ar līguma darbības termiņa pagarināšanu līdz objektu pieņemšanai ekspluatācijā, vai

- civiltiesiskās atbildības būvniecībā apdrošināšanas polises kopiju visiem būvobjektiem; ja šāda apdrošināšanas līguma darbības termiņš beidzas pirms šajā nolikumā norādīto objektu pieņemšanas ekspluatācijā, kopā ar polises kopiju iesniedzama apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule par konkrētā apdrošināšanas līguma termiņa pagarināšanu līdz objektu pieņemšanai ekspluatācijā.

  - Pretendenta piedāvājuma 3.sējums „Finanšu piedāvājums”:

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā tehniskajā projektā noteiktos būvdarbu apjomus (būvdarbu apjomu sarakstus). Pretendentam finanšu piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā iekļauj atbilstoši 5., 6. un 7.pielikumam Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 19.12.2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””) sastādītās tāmes.

    - Līguma cena jānorāda Latvijas Republikas nacionālajā valūtā, un līguma cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi, kas būs jāmaksā, saskaņā ar iepirkuma līgumu.

    - Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tajā skaitā mehānismi, materiāli, kas ir vajadzīgi konkrētā darba veikšanai bet nav iekļauti būvdarbu apjomos, kā arī jāietver pilnas būvdarbu izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā saistītiem ar iespējamo sadārdzinājumu, pāreju uz EURO, darbiem ziemas apstākļos, skolas mācību procesu. Finanšu piedāvājumā jāievērtē arī tie būvdarbu veidi, kas nav uzrādīti būvdarbu apjomos, bet ir paredzēti tehniskajā projektā.

    - Pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinam aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.

6. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

### Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

pretendenta nosaukums un adrese

Rēzeknes novada pašvaldībai

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Piedāvājums atklātā konkursā „Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. RNP 2013/17

Neatvērt līdz 2014.gada 30.janvārim plkst.11-00

### Piedāvājums sastāv no 3 (trim) sējumiem:

- 1.sējums – pieteikums dalībai atklātā konkursā un tam pievienotie nolikumā norādītie dokumenti pretendentu atlasei (viens oriģināls un 2 kopijas);

- 2.sējums – tehniskais piedāvājums (viens oriģināls un 2 kopijas);

- 3.sējums – finanšu piedāvājums ar pievienotām tāmēm (viens oriģināls un 2 kopijas).

### Katra sējuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem ar attiecīgu uzrakstu: “Dokumenti pretendentu atlasei”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”. Diegu (auklu) gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lapu skaitu katrā sējumā, kā arī jāapstiprina ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu, norādot paraksta atšifrējumu un uzliekot zīmogu.

### Uz piedāvājuma oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.

### Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, ievietots 6.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā).

### Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja ir veikti labojumi, tiem jābūt atrunātiem un apstiprinātiem ar pilnvarotās personas parakstu un zīmogu. Dokumentu oriģināliem jābūt drukātiem vai rakstītiem ar neizdzēšamu tinti, un tos jāparaksta personai vai personām, kuras ir pilnvarotas parakstīties pretendenta vārdā.

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā, ja klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

### Pretendents iesniedz parakstītu un apzīmogotu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību.

### Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapstiprina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Dokumentu juridiskā spēka likums un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”).

### Ja tiek konstatētas atšķirības starp skaitļiem ciparos un vārdos, par pareiziem tiks uzskatīti vārdos rakstītie skaitļi. Ja tiks konstatētas atšķirības starp piedāvājuma oriģinālu un piedāvājuma kopiju, par pareiziem tiks uzskatīti tie dokumenti, kas iekļauti piedāvājuma oriģinālu sējumā.

6.11. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

- PiedāvājumU vērtēšana un izvēles kritēriji

  - Piedāvājumu vērtēšanas vispārīgie noteikumi.

## Pretendentu piedāvājumus iepirkuma komisija izvērtēs un atklāta konkursa uzvarētāju  noteiks slēgtā komisijas sēdē.

    - Informācija, kas attiecas uz piedāvājumu izskatīšanu, salīdzināšanu, vērtēšanu un atklāta konkursa uzvarētāja izvēli, netiks izpausta pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras nav oficiāli iesaistītas šajā procesā līdz brīdim, kamēr netiek paziņots par iepirkuma procedūras rezultātiem.

    - Izskatot piedāvājumus, iepirkuma komisija neņem vērā pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav pieprasīti nolikumā vai pārsniedz noteikto prasību minimumu.

    - Lai sekmētu piedāvājumu izskatīšanas, salīdzināšanas un vērtēšanas procesu, pasūtītājs ir tiesīgs pēc sava ieskata lūgt jebkuram pretendentam, lai tas izskaidro sava piedāvājuma saturu, tai skaitā veicamo darbu sarakstā norādītos izmaksu aprēķinus. Pieprasījums pēc izskaidrojuma un atbilde uz to ir jāsniedz rakstveidā. Nav atļauts lūgt vai piedāvāt jebkādas izmaiņas piedāvājumā, t.sk. arī attiecībā uz piedāvājuma cenu, izņemot gadījumu, kad pasūtītājs paziņo par konstatēto aritmetisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude.

### Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī pārbauda, vai ir iesniegti visi nolikumā paredzētie dokumenti.

### Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

### Pretendentu atlase.

### Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija veic nolikumā paredzēto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

### Iepirkuma komisija noraida un atstāj bez tālākas izskatīšanas to pretendentu piedāvājumus, kuri neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

### Piedāvājuma izvēles kritēriji.

### Iepirkuma komisija veic Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi atklāta konkursa nolikuma prasībām, būvdarbu apjomiem. Neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti un tālāk netiek izskatīti. Tehniskajā projektā un būvdarbu apjomu sarakstos norādītie konkrēto ražotāju būvmateriāli un iekārtas (sistēmas) piedāvājumā var tikt aizstātas ar ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) atbilstošas kvalitātes būvmateriāliem un iekārtām (sistēmām), un šādi piedāvājumi atzīstami par atbilstošiem, nepieciešamības gadījumā pārbaudot atbilstību pēc ražotāja tehniskās dokumentācijas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtā apliecinājuma par pārbaudes rezultātiem un citiem dokumentiem, kas pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents. Tehniskajā dokumentācijā norādītās atsauces uz konkrētajiem standartiem nozīmē, ka pretendenta piedāvājumam jāatbilst tehniskajā dokumentācijā norādītajam vai ekvivalentam standartam, kas tiks ņemts vērā veicot piedāvājuma atbilstības pārbaudi.

### Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

### Pēc aritmētisko kļūdu labošanas komisija pārbauda piedāvājumu cenas veidošanos un noskaidro, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja tiek konstatēts nepamatoti lēts piedāvājums, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

### Vērtējot piedāvājumus, tiek salīdzinātas piedāvātas cenas. Par atklāta konkursa uzvarētāju tiek atzīts iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām atbilstošs pretendents, kurš ir  piedāvājis viszemāko cenu.

### Iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu atklāta konkursa uzvarētājam.

- NOSACĪJUMIEM DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic atbilstības pārbaudi šī nolikuma 3.2.1.-3.2.6.apakšpunktos minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

  - Lai izvērtētu pretendentu, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, saskaņā ar šī nolikuma  3.2.2.apakšpunktu, iepirkuma komisija:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu, kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, informāciju par to, vai pretendents, pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir sodīti par Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, iegūst no Valsts darba inspekcijas;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendents un pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav sodīti par Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem pārkāpumiem.

  - Lai izvērtētu pretendentu un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, saskaņā ar šī nolikuma  3.2.4.apakšpunktu, iepirkuma komisija:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta), kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process, tie neatrodas likvidācijas stadijā un to saimnieciskā darbība nav apturēta.

  - Lai izvērtētu pretendentu, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, saskaņā ar šī nolikuma  3.2.5.apakšpunktu, iepirkuma komisija:

    - attiecībā uz pretendentu, kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (neatkarīgi no to reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem iepirkuma komisija:

- neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

- informē pretendentu par to, ka tam, vai pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz     100 latus, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc iepirkuma komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, iepirkuma komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta), kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

  - Termiņš šī nolikuma 8.2..2., 8.3.2. un 8.4.2.apakšpunktā minēto izziņu iesniegšanai –                10 (desmit) darbdienas pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas.

  - Ja pretendents nolikuma 8.5.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz šī nolikuma 8.2.2., 8.3.2. un 8.4.2.apakšpunktā minētās izziņas, iepirkuma komisija to izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja ārvalstīs šī nolikuma 8.2.2., 8.3.2. un 8.4.2.apakšpunktā minētās izziņas netiek izdotas, vai ar tām nepietiek, lai apliecinātu, ka uz pretendentu, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, tās var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai pretendenta norādītā apakšuzņēmēja, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

- LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN ATKLĀTA KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

  - Iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkumu komisija  pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, iepirkumu komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā  noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkumu komisija sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja iepirkumu komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

  - Iepirkumu komisija triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu Publisko iepirkumu likuma 32.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam (9.pielikums), pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Šī nolikuma 10.2.punktā minētais nogaidīšanas termiņš ir:

    - 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 32.panta otrajā daļā minētā informācija nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;

    - 15 (piecpadsmit) dienas pēc Publisko iepirkumu likuma 32.panta otrajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

  - Ja šī nolikuma 10.3.punktā minētā nogaidīšanas termiņa pēdējā diena ir darbdiena, pirms kuras bijusi brīvdiena vai svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

11. IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

## 11.1.  Iepirkumu komisijai ir tiesības:

    - pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai;

    - pārbaudīt zemāko cenu veidošanos, lai pārliecinātos, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums;

    - lemt par piedāvājumu noformējuma atbilstību atklāta konkursa nolikumā iekļautajām prasībām;

    - noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Publisko iepirkumu likuma un atklāta konkursa nolikuma prasībām;

    - labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;

    - pieaicināt ekspertus pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai;

    - izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

## Iepirkumu komisijai ir pienākums:

    - izstrādāt un apstiprināt iepirkuma procedūras dokumentāciju;

    - nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu;

    - reģistrēt iepirkuma procedūras dokumentu saņēmējus un piedāvājumu iesniedzējus;

    - nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - nodrošināt konfidenciālas informācijas neizpaušanu;

    - vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un atklāta konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu, vai pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - pēc ieinteresēto pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām;

    - triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus rakstiski informēt visus pretendentus par atklāta konkursa rezultātiem;

    - iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32.panta otro daļu, iesniegt publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem;

    - pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu sagatavot ziņojumu par iepirkuma procedūru. Ziņojumu sagatavo ne vēlāk par dienu, kad tiek iesniegts publicēšanai paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, izsniedz divu darbdienu laikā.

## Pretendenta tiesības un pienākumi

## Pretendentam ir tiesības:

## 12.1. 1.   saņemt iepirkuma procedūras dokumentus;

12.1.2.   piedalīties būvobjektu apskatē;

12.1.3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

12.1.4.    piedalīties objektu apskatē;

12.1.5.    piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

12.2.  Pretendentam ir pienākums:

12.2.1.    sagatavot piedāvājumus atbilstoši atklāta konkursa nolikuma prasībām;

12.2.2.    sniegt patiesu informāciju;

12.2.3.    sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem;

12.2.4.    segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                                   A.Skrebinskis

PIELIKUMI

1.pielikums

PIETEIKUMS

dalībai atklātā konkursā „Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija”

(identifikācijas Nr. RNP 2013/17)

Rēzeknes novada pašvaldībai

Es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- <pretendenta nosaukums> piekrīt atklāta konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) noteikumiem un garantē iepirkuma procedūras dokumentos izvirzīto prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams.

- Pieteikumam pievienotie dokumenti veido piedāvājumu.

- Visi piedāvājumā iekļautie būvdarbi tiks veikti <mēnešu skaits> mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

- Ja <pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, apņemos nodrošināt iepirkuma līgumā noteikto prasību ievērošanu.

- Attiecībā uz <pretendenta nosaukums> nav konstatējams jebkurš no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētajiem gadījumiem, vai ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteiktie noilguma termiņi.

- Piedāvājumā iekļauta informācija ir patiesa.

Pretendenta nosaukums: ____________________________________________________________

Reģistrēts _______________________________________________________________________

(kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ___________________________________________________

Juridiskā adrese: __________________________________________________________________

Biroja adrese: ____________________________________________________________________

Bankas rekvizīti: __________________________________________________________________

Kontaktpersona: __________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, amats)

Telefons: 				Fakss: 				E-pasta adrese:

(Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona)

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmogs |  |
| Datums |  |

(Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara)

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā „Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija”

(identifikācijas Nr. RNP 2013/17)

| Pasūtītājs | Rēzeknes novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Iepirkuma identifikācijas Nr. | RNP 2013/17 |

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Ieņemamais amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums), es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka <pretendenta nosaukums> piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikumā izvirzīto prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams. Piedāvāju izpildīt tehniskajos projektos, vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā un būvdarbu apjomu sarakstos noteiktos darbus par sekojošu cenu:

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Cena (latos) bez PVN (summa norādāma arī vārdiem) | Cena (latos) ar PVN (summa norādāma arī vārdiem) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rēzeknes novada Maltas 1.vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcija |  |  |
| 2. | Rēzeknes novada Maltas 2.vidusskolas ēkas korpusa vienkāršotā rekonstrukcija |  |  |
| 3. | Rēzeknes novada Maltas 1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcija |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena, neieskaitot PVN |  |
| Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summa |  |
| Kopējā piedāvājuma cena, ieskaitot PVN |  |
| Darba izpildes termiņš | __________________ mēneši |

Apliecinu, ka <pretendenta nosaukums> ir iepazinies ar tehniskajiem projektiem, vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju un būvdarbu apjomu sarakstiem, visi tehnisko projektu risinājumi atbilst būvdarbu apjomos ietvertajām pozīcijām un <pretendenta nosaukums> uzņemas visus ar būvdarbu veikšanu saistītos finanšu riskus šī finanšu piedāvājuma ietvaros.

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmoga nospiedums |  |
| Datums |  |

3.pielikums

APLIECINĀJUMS

par kopējo finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā

2010., 2011. un 2012.gados

- Kopējais finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā 2010.gadā: ...................................LVL

- Kopējais  finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā 2011.gadā: ..................................LVL

- Kopējais  finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā 2012.gadā: .................................. LVL

Paraksts: ..............................................................................................................................................

# Amats: .................................................................................................................................................

Vārds, uzvārds: ....................................................................................................................................

Datums: ................................................................................

4.pielikums

## 2008.-2012.gados un 2013.gadā veikto būvdarbu

SARAKSTS

| Nr. | Objekta nosaukums, būvdarbu veids, adrese | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona un tās telefona numurs | Būvdarbu kopējais apjoms, summa (bez PVN, LVL) | Darbu izpildes periods (gads/mēnesis) | Objekta nodošanas ekspluatācijā laiks (gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Pielikumā:

- atsauksme no _____________;

- atsauksme no _____________;

- atsauksme no _____________.

| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: |  |  |
| --- | --- | --- |

5.pielikums

Būvdarbu vadītāja (speciālista)

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV)

Uzvārds:

Vārds:

Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

Pašreizējais amats:

Galvenā kvalifikācija:

Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Objekta nosaukums | Izpildāmā darba īss apraksts |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90009112679, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, rīkotās iepirkuma procedūras „Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija” ietvaros kā <specialitāte vai darbības joma> apņemos veikt <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pienākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>> zvārds>

<paraksts>

6.pielikums

PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU

SARAKSTS

| Nr. p.k. | Specializācija vai sertificētais darbu veids | Speciālista vārds un uzvārds | Darba pieredze attiecīgajā jomā, gados | Sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Būvdarbu vadītājs – speciālists ēku būvdarbu vadīšanā |  |  |  |
| 2. | Speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana * |  |  |  |
| 3. | Speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā* |  |  |  |
| 4. | Speciālists elektroietaišu un vājstrāvu sistēmu būvdarbu vadīšanā * |  |  |  |
| 5. | Speciālists liftu un pacēlāju montāžā un uzstādīšanā* |  |  |  |
| 6. | Darba aizsardzības speciālists |  |  |  |
| 7. | Speciālists telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā |  |  |  |

*Sarakstā jāiekļauj speciālisti atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstos paredzētajiem būvdarbu veidiem

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: ** |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

_____________________

** Ar pilnvarotā pārstāvja parakstu pretendents garantē šo speciālistu piesaisti iepirkuma līguma izpildei

7.pielikums

INFORMĀCIJA

par tehnisko nodrošinājumu*

| Nr. p.k. | Tehnikas / iekārtas / instrumentu nosaukums | Izgatavošanas (izlaiduma) gads | Piederība (īpašumā, jānomā, jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

_____________________

* Jānorāda tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams vidusskolu rekonstrukcijas projektu realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem.

8.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

(ja attiecināms)

atklātā konkursā „Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija”

(identifikācijas Nr. RNP 2013/17)

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90009112679, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā ,,Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. RNP 2013/17) kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus: <īss darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un nodot Pretendentam šādus resursus: <speciālistu saraksts>, <informācija par tehnisko nodrošinājumu>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

9.pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. ______________

Rēzeknē                                                                                2013.gada _________________________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kura rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt līgumu> (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklāta konkursa „Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcija” Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros (identifikācijas Nr. RNP 2013/17) rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līgumā lietotie termini

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Tehniskajiem projektiem, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Tehniskajiem projektiem un Līgumam, un kurš pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Būvobjekts – visi Tehniskajā projektā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

  - Tehniskais projekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

  - Tāme – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Tehniskajam projektam un Piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

  - Ar šo līgumu Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt Rēzeknes novada Maltas 1.vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcijas, Maltas 2.vidusskolas ēkas korpusa vienkāršotās rekonstrukcijas, Maltas 1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas darbus (turpmāk – Būvdarbi), atbilstoši Tehniskajiem projektiem, vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai, Līguma prasībām, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Būvuzņēmējs Būvdarbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem  un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

- Būvdarbu veikšana

  - Būvuzņēmējs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Būvuzņēmējs Būvdarbus pilnībā veic un nodod Būvobjektu Pasūtītājam līdz <datums>.

  - Būvuzņēmējs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

  - Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma pirms Būvdarbu uzsākšanas veic darbības būvatļaujas saņemšanai.

  - Pasūtītājs ne vēlāk kā <darbdienu skaits> darbdienu laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas (ja Puses nav vienojušās par citu termiņu) nodod un Būvuzņēmējs pārņem Būvdarbu veikšanas vietu vai zonu: <vietas nosaukums vai adrese>. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību par nodoto objektu vai zonu.

  - Būvuzņēmējs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

  - Katrā no būvniecības objektiem Būvuzņēmējs nodrošina un uzstāda būvtāfeles, kurās ir informācija par projektu, finansējuma avotiem, būvuzņēmēju, būvuzraugu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vadlīnijām Eiropas Savienības prasību ievērošanai Eiropas Savienības struktūrfondu publicitātes pasākumu nodrošināšanai, atspoguļojamo informāciju saskaņojot ar Pasūtītāju. Būvtāfeļu izmaksas netiek iekļautas būvapjomos un šajā līgumā.

  - Būvuzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Tehnisko projektu. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Tehniskā projekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Vispārīgo būvnoteikumu 106.1 punkta nosacījumus. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Tehniskajā projektā.

  - Būvuzņēmējs Būvdarbos izmanto Tehniskajam projektam un Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju, šāda saskaņošana neietekmē būvniecības termiņus, ja citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošanas ierosinātājs ir Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

3.10. Būvuzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot tāda personāla nomaiņu, par kuru Būvuzņemejs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, tādu apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kuru iespējām Būvuzņēmejs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī tādu apakšuzņēmēju nomaiņu, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

3.11. Personālu, par kuru Būvuzņēmejs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, vai ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņemējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņemējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 39.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

3.12. Būvuzņēmējs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir            20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Būvuzņēmejs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmēju, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot PIL 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 39.panta ceturtajā daļā minētie termiņi tiek skaitīti no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Būvuzņēmējs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs un Būvuzņēmējs Līguma izpildes gaitā katru nedēļu vai pēc vajadzības rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Autora pārstāvis un norīkots Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzņēmēju pārstāv pilnvarots pārstāvis un Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

  - Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz 5.datumam iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam izpilddarbu aktus (Forma 2) par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts). Pirms būvuzņēmējs iesniedz izpilddarbu aktus Pasūtītājam, tiem jābūt saskaņotiem un akceptētiem no Būvuzrauga puses. Būvuzraugs vai Pasūtītājs           3 (triju) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.

  - Ja Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

  - Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšējo apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, tajā skaitā izpilddokumentācijas neesamību vai tās nepilnības, Būvuzņēmējs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā).

  - Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai Būvdarbu pieņemšanas (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts nav jāpieņem ekspluatācijā) Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

  - Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

  - Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā būvvalde konstatē Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Būvuzņēmējs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš būvvaldes konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā) Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Būvuzņēmējam parakstot Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Būvuzņēmējs pirms Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

  - Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa ir <summa cipariem> (<summa vārdiem>), PVN 21% <summa cipariem> (<summa vārdiem>) tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā. Līguma kopējā summa ar PVN ir <summa cipariem> (<summa vārdiem>).

  - Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

  - Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

  - Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

    - avansa maksājumu 3% (triju procentu) apmērā no Līguma kopējās summas, tas ir <summa cipariem> (<summa vārdiem>) – tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas 20 (divdesmit) darbdienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas;

    - ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem –                  20 (divdesmit) darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja, Būvuzrauga un Būvuzņēmēja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktiem;

    - pēdējais maksājums 3% (triju procentu) apmērā no Līguma kopējās summas, tas ir <summa cipariem> (<summa vārdiem>) – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu vērtībai, ieturot 20% (divdesmit procentus) no ikmēneša maksājumiem.

4.6.  Sākot ar euro ieviešanas dienu, šajā līgumā paredzētie maksājumi izpildāmi euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

- Līguma izpildes garantija

  - 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju avansa maksājuma apmērā, tas ir 3% (triju procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Līguma izpildes garantijā jānorāda noslēgtā līguma pilns nosaukums un līguma numurs, termiņš, kurā Pasūtītājam garantēta pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz noteikto garantijas apmēru, izmaksa Pasūtītājam, neprasot pamatot savu pieprasījumu, pieprasījuma iesniegšanas noteikumi un termiņš, kā arī garantijas beigu datums.

  - Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai.

  - Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas.

- Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam darbu veikšanas projektu saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.4.nodaļu;

    - segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai. Elektroenerģijas, ūdens vai cita pakalpojuma patērētā daudzuma uzskaitei par saviem līdzekļiem uzstādīt skaitītājus, vai citādi vienoties ar attiecīgā pagasta pārvaldi;

    - darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

    - būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

    - nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

6.1.7.  nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var pieprasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt  būvdarbus;

6.1.8.  nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko projektu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - visā Būvdarbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās dokumentācijas atbilstību pareizai Būvdarbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Tehniskajā projektā vai jaunatklātajiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - līdz katra mēneša piektajam datumam iesniegt Pasūtītājam Būvuzrauga saskaņotu atskaiti par iepriekšējā mēneša ietvaros faktiski paveiktajiem darbiem;

    - nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja atrašanos Būvobjektā katru darba dienu noteiktajā laikā un izpildāmo darbu kontroli no minētās personas puses:

<vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;

    - Būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinuma saņemšanu par objekta gatavību nodošanai – pieņemšanai ekspluatācijā;

    - pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgas prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

    - apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar Līguma 3.15.punktu);

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Tehnisko projektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam, Būvvaldei un Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju (piem., Tehnisko projektu) un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

6.3.1.  vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - pieaicināt Tehniskā projekta autoru autoruzraudzības veikšanai;

    - finanšu līdzekļu nepietiekamības gadījumā samazināt izpildāmo būvdarbu apjomus atbilstoši Līgumam pievienotajam sarakstam (Līguma 13.8.4.pielikums), veicot attiecīgus grozījumus Līgumā.

- Līgumsods

7.1.  Ja Būvuzņēmējs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,01% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

7.2.  Ja Pasūtītājs neveic Būvuzņēmējam maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, Būvuzņēmējs var pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,01% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

7.3.   Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

7.4.  Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 11.2.1.-11.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, tas var pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

8. Garantija

8.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts atbilst Tehniskajam projektam, Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības dēļ Tehniskajam projektam un Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

8.2.   Būvobjekta garantijas termiņš ir <mēnešu skaits> mēneši no Būvobjekta  pieņemšanas.

8.3.  Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

8.4.  Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par <dienu skaits> dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, – šādā gadījumā Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties. Būvuzņēmēja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Būvuzņēmējs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

9. Nepārvarama vara

9.1.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

9.2.  Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

10. Līguma darbības termiņš

10.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

11. Līguma grozīšana un izbeigšana

11.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

11.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam:

11.2.1.ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi un ir konstatēts būtisks Būvdarbu uzsākšanas nokavējums, kā rezultātā paredzama Būvobjekta nodošanas termiņa neievērošana;

11.2.2.ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

11.2.3.ja Būvuzņēmējs neievēro Laika grafikā noteiktos termiņus, kas var novest pie Līguma 3.1.punktā noteiktā Būvobjekta nodošanas termiņa nokavējuma.

11.3. Būvuzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto kā priekšapmaksu (avansu) saņemto summu, kā arī maksā līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

11.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, nepieciešamības gadījumā veic atsevišķu konstrukciju konservāciju, kā arī veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

11.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Būvuzņēmēja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Būvuzņēmējs piekrīt aktā konstatētajam.

11.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienām vai apgrūtina vai liedz Būvuzņēmējam Līgumā noteikto saistību izpildi, Būvuzņēmējs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīga Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Būvuzņēmējam vai novērsis šķēršļus Būvuzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei.

11.7. Ir pieļaujami tikai nebūtiski Līguma grozījumi.

11.8. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

11.8.1.saskaņā ar PIL 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu;

11.8.2.Līguma pusi aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju;

11.8.3.Pasūtītājs izmanto Līguma 6.3.3.apakšpunktā paredzēto tiesību finanšu līdzekļu nepietiekamības gadījumā samazināt izpildāmo būvdarbu apjomus Līgumam pievienotajā sarakstā noteiktajā apmērā (Līguma 13.7.4.pielikums).

12. Piemērojamās tiesību normas un strīdu risināšanas kārtība

12.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

12.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

12.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 (piecu) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Citi noteikumi

13.1. Būvuzņēmējam jāorganizē Būvdarbi tā, lai mācību process skolās netiktu pārtraukts, izņemot rudens, ziemas, pavasara un vasaras brīvdienas. Lai netraucētu mācību procesu, Būvdarbu veikšana jāsaskaņo ar attiecīgas skolas direktoru, sadalot to pa posmiem vai tvērieniem, nepieciešamības gadījumā Būvdarbus veicot ziemas periodā, pēc mācību stundām vai brīvdienās.

13.2. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras Puses piekrišanu, izvērtējot, vai tā ir tiesiski pieļaujama, ievērojot PIL 67.1 un 68.panta regulējumu.

13.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

13.4. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

13.5. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiek uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

13.6. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Būvuzņēmēja.

13.7. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

13.7.1.pielikums: Tehniskais projekts;

13.7.2.pielikums: Piedāvājums, t.sk. Laika grafiks;

13.7.3.pielikums: Līguma izpildes garantija.

13.7.4.pielikums: Līguma izpildes laikā izslēdzamo būvdarbu apjomu saraksts.

14. Pušu rekvizīti un paraksti

| Būvuzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Būvuzņēmēja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai> | Rēzeknes novada pašvaldība reģ.Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Valsts kase |
| _________________________________ <paraksta atšifrējums> | kods: TRELLV22 konts: __________________________________ _____________________________________ M.Švarcs |

| 10.pielikums AKTS par _______________ mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu. |
| --- |
| Līgums: 2013.gada __._____________ Iepirkuma līgums Nr.___________ | Atskaites periods: | 201__.___.____. | 201___.___.____. |
| Maltas 1.vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcijas, Maltas 2.vidusskolas ēkas vienkāršotās rekonstrukcijas, Maltas 1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas būvdarbu veikšana | Akta Nr. | (akta numurs) |
| Objekta nosaukums: |  |  |
| Būvuzņēmējs : | Līguma summa | (konkrētās tāmes summa) |
| Pasūtītājs: | Līguma summa ar izmaiņām |  |
| Nr. p.k. | Līguma dati | Atskaites periods | No darbu sākuma | Atlikušo darbu |
|  | Darbu veidi | Mērv. | Skaits | Vienības cena | Kopējās izmaksas | Paveiktais daudzums | Summa | Paveiktais daudzums | Summa | % | Daudzums | Summa |
|  |  |  | KOPĀ: | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | PVN 21%: | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | PAVISAM KOPĀ: | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Saņemtais avanss (___ %) |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Atgrieztais avanss (___ %) |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Aizturētais maksājums (_%) |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Samaksai |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Būvuzņēmējs: |  | Būvuzraugs: |  | Pasūtītājs: |  |
| ________________ /vārds,uzvārds/ |  | ___________________ /vārds, uzvārds/ |  | ____________________ /Monvīds Švarcs/ |  |

11.pielikums

2013.gada ___._____________

Līgums Nr. _________________________

AKTS PAR IZPILDĪTAJIEM DARBIEM Nr.____

Rēzeknes novada ____________________				2013.gada ___.___________.

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas uz nolikuma pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>,  reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Būvuzņēmējs,  no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā arī Puses vai Puse, saskaņā ar 2013.gada ____________________ noslēgto Līgumu Nr. ________________, sastādīja šādu aktu, turpmāk tekstā Akts:

- Saskaņā ar Līguma 3.16.punktu Puses apliecina, ka Būvuzņēmējs Pasūtītāja uzdevumā ____________.gada ______________ mēnesī ir veicis un Pasūtītājs pieņēmis Būvuzņēmēja veiktos ___________________________darbus ____________________.

- ____________.gada _______________mēnesī paveikto un pieņemto darbu vērtība ir _____________ LVL, PVN (21%) __________ LVL, summa kopā _____________ LVL

______________________________________________________________________________

(summa kopā vārdiem)

- Ar Aktu Pasūtītājs apstiprina, ka Būvuzņēmēja veiktie darbi atbilst Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Būvuzņēmēja veikto darbu kvalitāti.

- Akts ir sastādīts uz vienas lapas 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra Puse saņem pa vienam Akta eksemplāram.

- Puses piekrīt visam ar Aktu noteiktajam un apstiprina to ar parakstiem.

PUŠU REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:					       BŪVUZŅĒMĒJS:

Rēzeknes novada pašvaldība                                           <Būvuzņēmēja nosaukums>

reģ.Nr.9000911269                                                          reģ.Nr.____________________________

Atbrīvošanas alejā 95,     	                                          <juridiskā adrese>

Rēzekne, LV-4601,                                                          <bankas nosaukums>

Valsts kase                                                                        kods:_____________________________

kods: TRELLV22                                                             konts:  ______________________________

konts: _____________________________

PUŠU PARAKSTI

________________________________		________________________

M.Švarcs						<paraksta atšifrējums>

Z.v.								Z.v.

12.pielikums

Līguma 13.7.4.pielikums

Līguma izpildes laikā izslēdzamo būvdarbu apjomu

SARAKSTS

| Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Apzaļumošanas darbi |  |  |
| 1.1. | Skuju koku stādīšana | gab. | 736,00 |
| 1.2. | Lapu koku stādīšana | gab. | 289,00 |
| 1.3. | Stādi | gab. | 2037,00 |
| 1.4. | Zaļveida ziemcietes | gab. | 120,00 |
| 1.5. | Lapu krūmi | gab. | 315,00 |
| 1.6. | Ziemcietes | gab. | 1939,00 |
| 1.7. | Viengadīgās puķes | gab. | 243,52 |
| 2. | Stadions |  |  |
| 2.1. | Esošo, būvniecības laikā bojāto zālienu atjaunošana un rekultivēšana, zālienu papildināšana ar augsni vid. 10 cm biezumā, zāliena sēklas sēšana | m2 | 8959 |
| 2.1.1. | augsne | m3 | 895,90 |
| 2.1.2. | zāliena sēkla | kg | 447,95 |
| 3. | Skrejceļš |  |  |
| 3.1. | Sintētiskais segums (skrejceļam un laukumam) | m2 | 3521,16 |
| 3.1.1. | ģeotekstils NW 9 vai analogs | m2 | 3697,22 |
| 3.1.2. | smilts, 400 mm | m3 | 1521,14 |
| 3.1.3. | šķembas, frakcija 20-40, b=200 mm | m3 | 760,57 |
| 3.1.4. | šķembas, frakcija 5-32, b=50 mm | m3 | 190,14 |
| 3.1.5. | asfaltbetona klājums PA11, b=40 mm | m2 | 3521,16 |
| 3.1.6. | asfaltbetona klājums PA6, b=30 mm | m2 | 3521,16 |
| 3.2. | Multifunkcionālais gumijas granulu maisījuma segums Herculan SR SafeScape Field. Krāsa sarkana, kopējais | m2 | 177,00 |
| 3.3. | Līniju marķēšana skrejceliņam | kompl. | 1,00 |
| 3.4. | Skrejceļa marķējuma līnijas | kompl. | 1,00 |
| 3.5. | Betona apmales BR100.20.8 izbūve uz betona B-15 pamata | t/m | 442,00 |
| 3.5.1. | šķembas | m3 | 17,68 |
| 3.5.2. | betons B15 | m3 | 22,10 |
| 3.5.3. | apmales BR100.20.8 | t/m | 486,20 |
| 3.5.4. | Akvadrene vai analogs | t/m | 45,00 |
| 4. | Lodes grūšanas aplis |  |  |
| 4.1. | Dolomīta šķembas, 165 mm | m3 | 0,80 |
| 4.2. | Betons B 15, b=100 mm iesk. cink. tēraudu | m3 | 0,50 |
| 4.3. | Pēdas dēlis lodes grūšanas aplim | gab. | 1,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.4. | Polimērbetona apmales ar gumijoto augšu | t/m | 11,24 |
| 4.5. | Polimērbetona smilšu savākšanas sistēma | m2 | 12,24 |
| 5. | Tāllēkšanas bedre |  |  |
| 5.1. | Smilts, b=500 mm | m3 | 12,00 |
| 5.2. | Šķembu kārta, b=100 mm | m3 | 2,40 |
| 5.3. | ģeotekstils NW 9 vai analogs | m2 | 38,60 |
| 6. | Labiekārtojuma elementi |  |  |
| 6.1. | Bērnu komplekss | kompl. | 1,00 |
| 6.2. | Bērnu karuselis | kompl. | 1,00 |
| 6.3. | Bērnu piramīda, H=3,93 m | kompl. | 1,00 |
| 6.4. | Kardiotrenažieris | kompl. | 1,00 |
| 6.5. | Bērnu piramīda, H=4,07 m | kompl. | 1,00 |
| 6.6. | Trenažieris | kompl. | 1,00 |
| 6.7. | Koka dēļu žoga ierīkošana | t/m | 112,36 |
| 7. | Dažādi |  |  |
| 7.1. | Karoga masts | gab. | 10,00 |
| 7.2. | Informācijas stends | gab. | 2,00 |
| 7.3. | Aerācijas iekārta | gab. | 1,00 |
| 7.4. | Pārvietojamas tribīnes (210 vietas) | kompl. | 1,00 |
| 7.5. | Smilts rotaļu laukumā | m2 | 327,00 |
| 7.6. | Futbola vārti | gab. | 2,00 |
| 7.7. | Ceļu zīmes | gab. | 4,00 |
| 7.8. | Ceļu marķējumi | kompl. | 1,00 |
| 7.9. | Teritorijas margu montāža | t/m | 83,70 |
| 7.10. | Āmura mešanas sektora izbūve | kompl. | 1,00 |
| 7.11. | Esoša žoga pārkrāsošana | kompl. | 1,00 |
| 8. | Griestu apdare |  |  |
|  | 1.stāvs |  |  |
| 8.1. | Griestu apdare ar Neobond kasetēm | m2 | 1310,20 |
| 8.2. | Akustiskie iekārtie griesti | m2 | 718,20 |
| 8.3. | Griestu apšūšana ar Neobond alumīnija kasetēm | m2 | 11,50 |
| 9. | Jumts P41 |  |  |
| 9.1. | Skaloto oļu segums, b=50 mm | m2 | 1389,20 |
| 10. | Jumts P44 |  |  |
| 10.1. | Skaloto oļu segums, b=50 mm | m2 | 1728,00 |
| 11. | Jumts P45 |  |  |
| 11.1. | Ģeorežģa ieklāšana, iesk. 2 ģeotekstila slāņus | m2 | 698,00 |
| 11.2. | Buzon balsti | gab. | 2792 |
| 11.3. | Nerūsējošā tērauda apakškonstrukcija | m2 | 698,00 |
| 11.4. | Neobond kasešu montāža | m2 | 698,00 |
| 12. | Pārvietojams zāles apskaņošanas komplekts |  |  |
| 12.1. | Skanda KS-215/2A | gab. | 2 |
| 12.2. | Subbasu skanda KS-18 BA | gab. | 2 |
| 12.3. | Vads – līnija strāva | metri | 30 |
| 12.4. | Powercon konektors Neutrik Powercon NAC3FCA | gab. | 2 |
| 12.5. | Schuko rozete | gab. | 2 |
| 12.6. | XLR Amphenol konektors (male) | gab. | 2 |
| 12.7. | XLR Amphenol konektors (female) | gab. | 2 |

# Text boxes

APSTIPRINĀTS iepirkumu komisijas 2013.gada 23.septembra sēdē, (protokols Nr.1) ar 2013.gada 15.oktobra, 2013.gada 24.oktobra, 2013.gada 13.novembra, 2013.gada 22.novembra un 2013.gada 19.decembra grozījumiem (protokoli Nr.2, Nr.3, Nr.7, Nr.8, Nr.9)