APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas sēdē

2011.gada 26.janvārī

(protokols Nr.1)

ATKLĀTA KONKURSA

„Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama rekonstrukcija

un skatuves daļas būvniecība“

(iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2011/5ELFLA)

ELFLA Lauku attīstības pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem“ PROJEKTA Nr.10-01-L32100-000330 ietvaros

NOLIKUMS

Rēzekne, 2011

Saturs

1. Vispārīgā informācija …………………………………………………………. 3

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu ………………………………………... 6

3. Prasības pretendentiem ………………………………………………………... 6

4. Iesniedzamie dokumenti ……………………………………………………..... 7

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji …………………….... 9

6. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība ………………………………………... 10

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi …………………………………... 10

8. Pretendenta tiesības un pienākumi ……………………………………………. 11

1.pielikums

Būvprojekts „Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama rekonstrukcija“.

2.pielikums

Pretendenta veikto būvdarbu saraksts.

3.pielikums

Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).

4.pielikums

Lokālā tāme.

5.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma.

6.pielikums

Iepirkuma līguma projekts.

1. Vispārīgā informācija

## 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs RNP 2011/5ELFLA .

## 1.2. Pasūtītājs Rēzeknes novada pašvaldība.

Pasūtītāja rekvizīti:

adrese:		         Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

reģistrācijas numurs       90009112679

banka                              Valsts kase

kods                                TRELLV22

konta numurs	         LV84TREL9807399780200

tālruņa Nr.		         +371 64622238

faksa Nr.		         +371 64625935

kontaktpersona             Līvija Plavinska, tālr. 29468107

e-pasta adrese 	         livija.plavinska@inbox.lv

# 1.3. Iepirkuma priekšmets.

### Iepirkuma priekšmets ir Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama rekonstrukcija un skatuvesa daļas būvniecība, saskaņā ar Būvprojektu,  Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr.10-01-L32100-000330 ietvaros.

CPV kods: 45212000-6 (ar atpūtu, sportu, kultūru, nakšņošanu un ēdināšanu     saistīto ēku būvniecība).

1.4. Līguma izpildes vieta Nautrēnu pagasta sporta halle – kultūras nams, c.Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads.

1.5. Līguma izpildes laiks – līdz 2011.gada 1.decembrim.

## 1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 4.martam, plkst.11-00 Rēzeknes novada pašvaldībā 17.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

1.6.2. Piedāvājumi tiks atvērti Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, 2011.gada 4.martā plkst.11-00.

1.6.3. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties pretendentu pilnvarotie pārstāvji.

## 1.7.	Piedāvājumu derīguma termiņš.

1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam      90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.6.2.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1.punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

## 1.8. Piedāvājuma nodrošinājums

1.8.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums Ls 14100 (četrpadsmit tūkstoši viens simts latu) apmērā.

    - Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz bankas galvojuma vai līdzvērtīga nodrošinājuma veidā, vai arī pārskaitot šī Nolikuma 1.8.1.apakšunktā  paredzēto summu uz Rēzeknes novada pašvaldības (reģistrācijas Nr.90009112679) kontu Nr.LV66LHZB4600170057001 Latvijas Hipotēku un zemes bankā, kods LHZBLV22.

1.8.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajiem no šādiem termiņiem:

1.8.2.1. līdz šī Nolikuma 1.7.1.apakšpunktā noteiktajam piedāvājumu derīguma termiņam, vai jebkuram tā pagarinājumam, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs;

1.8.2.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.8.3. Trīs darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar izraudzīto pretendentu tiek izdots rīkojums par pasūtītāja kontā iemaksāto piedāvājumu nodrošinājuma summu atmaksāšanu, kā arī izsūtīti galvojumu oriģināli.

1.8.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.8.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

## 1.9. Piedāvājumu noformēšana.

1.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā aploksnē, vai – liela apjoma gadījuma – citā iepākojumā, uz kurā jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīmes –

* Piedāvājums atklātā konkursā “Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība“;

* identifikācijas numurs RNP 2011/5ELFLA;

* neatvērt līdz  2011.gada 4.martam, plkst.11-00.

1.9.2. Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām:

      - pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā;

1.9.2.2. tehniskais piedāvājums;

      - lokālās tāmes;

      - finanšu piedāvājums.

1.9.3. Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu:

- “Pretendenta atlases dokumenti”;

- “Tehniskais piedāvājums”;

- “Lokālās tāmes”;

- “Finanšu piedāvājums”.

1.9.4. Visas piedāvājuma daļas ievieto 1.9.1.punktā minētajā aploksnē vai citā iepākojumā. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

1.9.5. Piedāvājuma nodrošinājums bankas galvojuma veidā, vai līdzvērtīgs nodrošinājums, vai arī maksājuma dokuments par nodrošinājuma summas pārskaitīšanu pasūtītāja kontā iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots 1.9.1.punktā minētajā aploksnē vai citā iepākojumā.

1.9.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.9.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā. Svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.9.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.9.9.  Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā

papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības apjomu.

1.9.10. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija   jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.9.11. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.1.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.9.12. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairāk nekā vienu piedāvājumu, visi piedāvājumi, kas saistīti ar šī pretendenta piedalīšanos, tiks noraidīti.

## 1.10. Cita informācija.

1.10.1. Atklāta konkursa Nolikumu pretendenti var saņemt darba dienās laikā no plkst.8-00 līdz 16-30 Rēzeknes novada pašvaldībā 22.kabinetā Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, vai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz kontaktpersonas e-pasta adresi.

1.10.2. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus vai precizējumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas šajos dokumentos noteiktās prasības, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, paziņojumu par grozījumiem publicējot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

1.10.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus konkursa nolikumā ietvērtos noteikumus.

1.10.4. Būvprojektā un citos iepirkuma dokumentos norādītās atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.

1.10.5. Objekta apskate pasūtītāja klātbūtnē ir obligāta visiem pretendentiem. Objekta apskate Nautrēnu pagasta sporta hallē – kultūras namā pēc adreses: c.Rogovka, Nautrēnu pagasts,  Rēzeknes novads tiek rīkota 2011.gada 15.februārī plkst.12-00.

1.10.6. Pēc objekta apskates nepieciešamības gadījumā tiek rīkota pretendentu sanāksme, kuras laikā pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem.

1.10.7. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo iepriekš šī Nolikuma 1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai, piezvanot pa tālruni 64628805, vai nosūtot paziņojumu uz e-pastu: livija.plavinska@inbox.lv līdz 2011.gada 14.februārim plkst.16-00.

1.10.8. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem (atbildes uz    jautājumiem un skaidrojumi) notiek Publisko iepirkumu likuma 33.pantā  noteiktajā kārtībā.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

# 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.

### 2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr.10-01-L32100-000330 ietvaros.

2.1.2. Būvniecības darbi veicami atbilstoši Būvprojektam (1.pielikums – CD).

# 3. Prasības pretendentiem

## 3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā

3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie gadījumi, kas atzīstami par pamatu pretendentu izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

3.1.2. Nolikuma 3.1.1.apakšpunktā minētie noteikumi attiecas arī uz personu, uz kuras spējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

3.1.3. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.4. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta prasībām.

3.1.5.  3.1.1.– 3.1.4.apakšpunktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

## 3.2. 	Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko, finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus.

3.2.1. Pretendenta katra gada vidējais finanšu apgrozījums pēdējo triju gadu laikā vismaz divas reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada vidējais finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu vismaz divas reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

3.2.2. Pretendentam ir pieredze vismaz divu līdzīgas nozīmes būvobjektu būvniecībā. Par līdzīgas nozīmes objektu tiek uzskatīts pabeigts objekts, kura kopējās būvniecības izmaksas ir ne mazākas par pretendenta piedāvājuma kopējo summu un tajā ir veikta inženierkomunikāciju būve vai rekonstrukcija.

3.2.3. Pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem ir būvprakses sertifikāti iepirkuma procedūras dokumentos paredzēto būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājiem ir pieredze būvdarbu vadīšanā vismaz divos līdzīgas nozīmes objektos.

3.2.4. Būvdarbos iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija un iepriekšēja pieredze, kas ir lielāka par pieciem gadiem.

3.2.5. Būvdarbu veikšanai nepieciešamajai tehnikai un ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam, ir nepieciešamie reģistrācijas dokumenti un atbilstošie dokumenti par tehnisko stāvokli.

3.2.6. Pretendenta pašu spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt ne mazākam par 40% (četrdesmit procentiem) no kopējā būvdarbu apjoma.

3.2.7. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.1.punktā noteiktajām prasībām vai neatbilst 3.2.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmāk iepirkuma procedūrā nepiedalās.

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1.	Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā. Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

4.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.1.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt Tehniskajā projektā paredzētos būvniecības darbus.

4.1.4. Izziņa par pretendenta kopējo gada finanšu apgrozījumu pēdējo triju gadu laikā.   Uzņēmumiem,   kas   dibināti   vēlāk   –   izziņa   par  kopējo  finanšu apgrozījumu nostrādātājā periodā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.

4.1.5. Pēdējos trijos gados veikto būvdarbu saraksts (norādot būvdarbu apjomu, būvju veidus, izpildes vietu un termiņu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti. Būvdarbu saraksts noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Sarakstam jāpievieno atsauksmes no pasūtītājiem par vismaz divu lielāko pabeigto objektu būvdarbu kvalitāti.

4.1.6. Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, ka arī kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 3.pielikumam) un apliecinājums, ka būvdarbu vadītājs veiks darbu Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama rekonstrukcijā un skatuves daļas būvniecībā.

4.1.7. Izziņa par būvdarbos iesaistītā personāla kvalifikāciju un pieredzi, atbilstoši 3.2.4.apakšpunkta prasībām.

4.1.8. Pretendentam piederošās vai pieejamās tehnikas un ražošanas iekārtu apraksts, atbilstoši 3.2.5.apakšpunkta prasībām.

4.1.9. Ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā, norādot kontaktpersonu.

4.1.10.  4.1.2. – 4.1.5.apakšpunktos minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem. 4.1.2. – 4.1.3.apakšpunktā minētie dokumenti jāiesniedz arī pretendenta piedāvājumā minētajiem apakšuzņēmējiem, ja ir paredzēts tādus piesaistīt.

4.1.11. Pretendents, kuram atbilstoši šī Nolikuma prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas par atklāta konkursa rezultātiem, papildu iesniedz sekojošus dokumentus:

      - kompetentas institūcijas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas izdotu izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

      - izziņu,   kuru  ne  agrāk  kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kura apliecina, ka pretendentam un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Attecībā uz Latvijā reģistrētajiem pretendentiem un personām, uz kuru iespējām pretendenti balstās, Valsts ieņēmumu dienests izziņā papildus iekļauj arī informāciju par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

## 4.2. Tehniskais piedāvājums.

### 4.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Būvprojektā un citos iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

### 4.2.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

      - izvērstu būvdarbu izpildes grafiku (pa mēnešiem) un finanšu plūsmas grafiku (pa mēnešiem);

      - apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem, kā arī par garantijas laikā veicamo darbu;

      - ja pretendents garantijas laiku dod lielāku par 3 (trīs) gadiem, tad viņam papildus jāiesniedz piedāvātā garantijas laika nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas galvojuma veidā, kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku, ja ar konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu; piedāvātā garantijas laika nodrošinājums paredzēts, lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvuzņēmējs šos bojājumus un defektus nenovērš līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvuzņēmēja maksātnespēja, bankrots, likvidācija);

      - apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirta iepirkuma līguma slēgšanas tiesība, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai  “Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem” kopiju  (saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās  atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā.”).

4.2.2. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu tehniskā piedāvājuma variantu.

4.3.  Finanšu piedāvājums.

4.3.1. Lokālās tāmes sagatavo atbilstoši lokālās tāmes formai (4.pielikums), saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””        prasībām.

4.3.2. Tāmē pretendentam ir jāiekļauj visi darbi un materiāli (tai skaitā būvdarbu apjomu sarakstā neiekļautie), lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

4.3.3. Tāmē ir jāparedz arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, peļņa un nodokļi.

### 4.3.4. Tāmē nav jāparedz būvuzraudzības izmaksas, jo to nodrošina pasūtītājs.

4.3.5. Tāmē jāparedz izdevumi 5% (piecu procentu) apmērā no tāmes kopsummas neparedzētu un sīku darbu veikšanai.

### 4.3.6. Finanšu piedāvājumā (5.pielikums) norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti Tehniskajam projektam atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. PVN summa tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi tiek norādīta piedāvājuma kopējā summa ar PVN.

# 5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

5.1.	Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Būvprojektam.

  - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji | Kritērija īpatsvars | Maksimālais punktu skaits | Aprēķina formula |
| --- | --- | --- | --- |
| C – cena bez PVN (LVL) | 70% | 70 | Pc = Cmin / Cpr x M |
| K1 – pretendenta piedāvātais garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā | 30% | 30 | Pk1 = Kpr / Kmax x M |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100% | 100 | P = Pc + K1 |

Pc – pretendenta iegūtais punktu skaits par kritēriju C;

Pk1 – pretendenta iegūtais punktu skaits, izvērtējot kritēriju K1;

M – kritērija maksimālais punktu skaits;

Cmin – viszemākā piedāvātā cena;

Cpr – vertējamā pretendenta piedāvājuma cena;

Kpr – pretendenta piedāvājuma attiecīgā kritērija vērtība;

Kmax – maksimālā piedāvātā attiecīgā kritērija vērtība;

P – pretendenta iegūtais galīgais punktu skaits.

5.4. 	Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu, saskaņā ar 5.3.punktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

5.5. Ja pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanu konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi piedāvājumi, pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāku cenu.

# 6. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (6.pielikums).

6.2. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:

- 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;

- 15 (piecpadsmit) dienas, ja informācija par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu kaut vienam pretendentam nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

6.3. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot Nolikuma 6.2.punktā norādītos termiņus, ja līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas vienīgajam pretendentam.

# 7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības:

7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

7.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta tāmēs un finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

7.1.3. 	Pieaicināt ekspertus pretendentu atlases veikšanā, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

7.1.4.	Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

7.1.5. Pieņemt lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu pretendentu, ja nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

7.1.6. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektītvs pamatojums (piemēram, visu pretendentu piedāvātā cena pārsniedz būvdarbu veikšanai paredzēto summu), nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Pazinojumā norādāmi apstākļi, kas bija par iemeslu procedūras pārtraukšanai.

7.2.   Iepirkuma komisijai ir pienākums:

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto būvuzņēmēju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēloties piedāvājumu, vai arī pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# 8. Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1. Pretendentam ir tiesības:

8.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.1.4. Iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases dokumentiem un citām prasībām, kas attiecās uz šo iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību atklāta konkursa norises laikā.

8.1.5.  Apsekot būvobjektu šī Nolikuma 1.10.5.apakšpunktā noteiktajā laikā.

8.1.6.  Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

## 8.2. Pretendentam ir pienākums:

8.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un    iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums.

Būvprojekts „Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama    rekonstrukcija” (CD formā).

2.pielikums.

Pretendenta veikto būvdarbu saraksts.

3.pielikums.

Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).

4.pielikums.

Lokālā tāme.

5.pielikums.

Finanšu piedāvājuma forma.

6.pielikums.

Iepirkuma līguma projekts.

Identifikācijas numurs: RNP 2011/05 ELFLA

Atklāta konkursa „Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras

nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība” nolikums

2.pielikums

Pretendenta veikto būvdarbu saraksts

| Būvdarbu pasūtītājs | Objekta nosaukums un būves veids | Būvdarbu kopējais apjoms (LVL) | Darbu izpildes termiņš (no 2008. līdz 2010.gadam) | Darbu izpildes vietas (adrese) Pasūtītājs (nosakums, adrese) | Veiktie būvdarbi (% no kopējā plānotā apjoma) | Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms (% no kopējā apjoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1……. |  |  |  |  |  |  |
| 2……. |  |  |  |  |  |  |
| 3……. |  |  |  |  |  |  |

Identifikācijas numurs: RNP 2011/05 ELFLA

Atklāta konkursa „Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras

nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība” nolikums

3.pielikums

Būvdarbu vadītāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 - teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Galvenā kvalifikācija:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

Identifikācijas numurs: RNP 2011/5ELFLA

Atklāta konkursa „Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras

nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība” nolikums

5.pielikums

Finanšu piedāvājums

| Nr. p.k. | Nosaukums | Piedāvājuma cena bez PVN (LVL) | Piedāvājuma cena ar PVN (LVL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvājuma cena |  |  |

Identifikācijas numurs: RNP 2011/5ELFLA

Atklāta konkursa „Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras

nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība” nolikums

6.pielikums

## Projekts

LĪGUMS Nr. <līguma numurs>

<Līguma parakstīšanas vieta>                               <gads>.gada<datums>. <mēnesis>

Rēzeknes novada pašvaldība, Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītājas Līvijas Plavinskas personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvaru, turpmāk šī līguma tekstā saukta “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šī līguma tekstā saukts “BŪVUZŅĒMĒJS”, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par “PUSĒM”, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības rīkotā atklāta konkursa „Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība”

Eiropas Lauksaimniecības Fonfa lauku attīstībai pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr.10-01-L32100-000330 ietvaros, identifikācijas Nr. RNP 2011/5ELFLA, turpmāk šī līguma tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi:

  - “Līgums” – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

  - “Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - “Darbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, kā arī organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - “Darbi” – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - “Līguma cena” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma  4.punktā.

  - “Būvobjekts” – Līguma 2.punktā minētais būvējamais objekts.

  - “Piedāvājums” – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā.

  - “Būvprojekts” – projekta Nr.10-01-L32100-000330 ietvaros izstrādātais Būvprojekts.

  - “Tāme” – Līgumam pievienotie Būvuzņēmēja izmaksu aprēķini atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

  - Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu un Būvprojektu veikt Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama rekonstrukciju un skatuves daļas būvniecību ELFLA lauku attīstības pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr.10-01-L32100-000330 ietvaros.

  - Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem 	un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

    - Līgums;

    - Pielikumi:

Nr.1 – Būvprojekts;

Nr.2 – Piedāvājums;

Nr.3 – Tāmes;

Nr.4. – Būvdarbu izpildes grafiks;

Nr.5. – Finanšu plūsmas grafiks.

  - Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 3.1.punktā.

- Līguma cena

4.1.   Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā 	Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez PVN. 	Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma 	noteikumiem un tāmēm ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmēs iekļauti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai Būvprojektā paredzēto darbu veikšanai.

  - Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas viena gada laikā, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā organizējot sarunu procedūru. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmēs norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

4.5.  Samaksa par neparedzētiem un sīkiem darbiem, kuru vekšanai tāmē aprēķināta summa 5% apmērā no kopsummas, tiek veikta pēc šo darbu faktiskās izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par šo darbu izpildi.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, neizmaina Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

  - Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktus termiņus.

  - Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt 2011.gada 1.decembrī.

  - Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Būvuzņēmējs, izpildot darbus, ievēro Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs, un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības, atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

  - Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Būvuzraugs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītāji, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Būvprojektam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju (piem., Būvprojektu) un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam darbu izpildes grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - pieaicināt Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai;

    - ieturēt 10% (desmit procentus) no Līguma cenas līdz pilnīgai Darbu izpildei un Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam (Darbu vadītājam) darbu veikšanas projektu saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.4.nodaļu;

    - segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

    - darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

    - būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

    - nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

7.1.7. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā,	kuru 	uzrādīšanu var pieprasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt                   būvdarbus;

    - nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - visā darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātajiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - līdz katra mēneša piektajam datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros faktiski paveiktajiem darbiem;

    - nodrošināt atbildīgā darbu vadītāja atrašanos Būvobjektā visā darba    dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minētās personas puses:

<vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

    - darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Būvprojektam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinuma saņemšanu par objekta gatavību pieņemšanai – nodošanai ekspluatācijā;

    - pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgas prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

    - apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar Līguma 5.7.punktu);

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

- Apakšlīgumi

8.1.	Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar 	Konkursa piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības 	laikā apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 	Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī 	Līguma noteikumiem.

  - Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par to  Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

- Riska pāreja

9.1.    Cilvēku traumu un darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

- Dokumentācija

10.1.	Dokumenti, kurus Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek 	iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, 	un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – 	nodošanas akta parakstīšanai.

- Garantija

11.1.	Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Būvprojekta prasībām 	un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka 	Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem 	zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. 	Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli 	izmantojami, atbilst Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un 	ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

11.2.	Garantijas termiņš Būvobjektam, (saskaņā ar konkursa Piedāvājumu) no Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas 	dienas, ir <mēnešu skats>saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie 	būvnoteikumi”.

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 11.1. un 11.2. punktos noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

  - Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam sastādīta akts vienu eksemplāru.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

12.1.	Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša piektajam datumam sastāda 	aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem 	Darbiem vai nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Akts par 	izpildītajiem Darbiem ir pamats ikmēneša maksājumu veikšanai saskaņā ar 	Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt jau pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā.

12.2.	Izpildītie  Darbi   netiek  pieņemti, ja  tie  neatbilst  faktiski 	izpildītajam apjomam,  Līgumam,   Būvprojektam,  Tāmei,  normatīvo aktu   	prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika 	sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.

  - Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates rezultātā nekādi trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana – nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana – nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sastādot un parakstot aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī pieņemšanas – nodošanas aktu par izpildītajiem darbiem parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

- Maksājumu veikšanas kārtība

13.1.  Pasūtītājs samaksu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem veic saskaņā ar Finanšu plūsmas grafiku, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu :________________________________________________.

13.2. Nekādi avansa maksājumi netiek paredzēti.

13.3. Ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski izpildītajiem darbiem tiek veikts 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas pēc tam, kad Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas būvnormatīviem iesniedzis un Pasūtītājs parakstījis izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

13.4. Akts Pasūtītājam parakstīšanai jāiesniedz līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā paraksta izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, vai iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Ja 10 (desmit) dienu laikā Būvuzņēmējs nesaņem parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu vai motivētu atteikumu pieņemt darbus, Darbi tiek uzskatīti par pieņemtajiem no Pasūtītāja puses bez pieņemšanas –  nodošanas akta parakstīšanas.

  - Atkārtota izpildīto Darbu pieņemšana – nodošana notiek 2 (divu) darbdienu laikā pēc atkārtotas dokumentācijas iesniegšanas par Darbu izpildi.

  - Ieturēto summu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam pēc pilnīgas Darbu izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc rēķina un Pušu parakstītā akta saņemšanas par būvobjekta pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā.

- Līguma grozījumi

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā (Līguma cenas grozīšana pieļaujama tikai Līguma 4.3.punktā paredzētajos gadījumos). Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā, tos paraksta abu Pušu pārstāvji. Jebkuri grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam nekavējoties rakstiski jāpaziņo par tiem Pasūtītājam, norādot aizkavēšanās paredzamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums noformējams kā Līguma grozījumi.

- Īpašuma tiesības

  - Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, pēc līguma 4.1.punktā paredzētās līgumcenas samaksāšanas. Pēc Darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar to saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz visiem izmatotajiem materiāliem pāriet Pasūtītājam, ja par tiem ir samaksāts.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes gaitā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

  - Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 13.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,2% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt šo Līgumu šādos gadījumos:

17.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu;

17.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsoda piemērošanu.

  - Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā no 17.2.punktā paredzētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu, saskaņā ar 16.2.punkta noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, tiek sastādīts atsevišķs akts par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie faktiski ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par                30 (trīsdesmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam pildīt līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības rakstiski brīdināt Pasūtītāju par Līguma laušanu vienpusējā kārtā. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc brīdinājuma sņemšanas neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu vienpusējā kārtā un pieprasīt no Pasūtītāja Līguma laušanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

- Nepārvarama vara

  - Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam Līguma saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā. Šie noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus notikumus – kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c., vai arī ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā – ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi.

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas Līguma saistības tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā 4 (četrus) mēnešus.

- Nodokļi un nodevas

  - Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

20. Strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

  - Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, lauž to vienpusējā kārtā.

- Pušu rekvizīti un paraksti

  - Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šajā Līgumā norādītu adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījusi savādāk.

PASŪTĪTĀJS					BŪVUZŅĒMĒJS

Rēzeknes novada pašvaldība                  <Būvuzņēmēja nosaukums>

reģistrācijas Nr. 90009112679                     reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>

Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne,              adrese: <būvuzņēmēja adrese>

LV-4601

Bankas rekvizīti: Valsts Kase    		         Bankas rekvizīti:

kods: <bankas kods>	                              <Bankas nosaukums>

kods: <bankas kods>                                      <bankas kods>

konta numurs: <konta numurs>                     konta numurs: <konta numurs>

__________________________                    ___________________________

L.Plavinska                                                     <paraksta atšifrējums>