APSTIPRINĀTS

Rēzeknes novada pašvaldības

iepirkuma komisijas

sēdē 2011.gada 15.novembrī

(protokols Nr.1)

Rēzeknes novada pašvaldības

IEPIRKUMA

„Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)“ otrās kārtas ietvaros

(identifikācijas Nr. RNP 2011/47ELFLA)

NOLIKUMS

Rēzekne  2011

Satura radītājs

- Vispārīgā informācija ………………………………………………………… 3

- Informācija par iepirkuma priekšmetu …………………………………….. 4

- Prasības pretendentiem ……………………………………………………… 5

- Pretendenta iesniedzamie dokumenti ………………………………………. 5

- Piedāvājumu pārbaude, pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana … 6

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi ……………………………….. 6

- Pretendenta tiesības un pienākumi …………………………………………. 7

- Pielikumi:

1.pielikums. Pieteikums dalībai iepirkumā …………………………………….. 8

2.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma ……………………………………… 9

3.pielikums. Informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu būvuzraudzības

pakalpojumu sniegšanā ………………………………………….. 10

4.pielikums. Darba uzdevums ………………………………………………….. 11

5.pielikums. Būvuzrauga kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes

apraksts …………………………………………………………… 13

6.pielikums. Būvuzrauga apliecinājums par gatavību piedalīties

pakalpojumu sniegšanā ………………………………………….. 14

7.pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts ………………………………………… 15

8.pielikums. Apliecinājums Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektajā

daļā paredzētajā kārtībā …………………………………………16

9.pielikums. Iepirkuma līguma projekts ……………………………………… 17

1.	Vispārīgā informācija.

- Iepirkuma identifikācijas numurs RNP 2011/47ELFLA, iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

- Būvuzraudzības pakalpojumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr. 10-01-L32100-000327 “Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” otrās kārtas ietvaros veicamajiem rekonstrukcijas darbiem.

- Pasūtītājs Rēzeknes novada pašvaldība.

Pasūtītāja rekvizīti

adrese:	Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

reģistrācijas numurs: 90009112679

tālruņa Nr. +371 64607185

faksa Nr.  +371 64625935

kontaktpersona (ar iepirkuma priekšmetu saistītājos jautājumos): Aivars Skrebinskis

e-pasta adrese: aivars.skrebinskis@rdc.lv

projekta vadītāja: Anita Bringule

e-pasta adrese: anita.bringule@rdc.lv

kontaktpersona (ar iepirkuma nolikumu saistītājos jautājumos): Larisa Vinogradova

e-pasta adrese: larisa.vinogradova@rdc.lv

1.4.	Iespējas iepazīties ar nolikumu un tā saņemšana.

    - Ar iepirkuma nolikumu un paredzamajiem Lūznavas muižas rekonstrukcijas otrās kārtas būvdarbu apjomiem var iepazīties darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.11-45 un no plkst.12-15 līdz plkst.16-30 Rēzeknes novada pašvaldībā 33.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē.

    - Elektroniskā veidā iepirkuma nolikums un būvdarbu apjomi pieejami pasūtītāja mājaslapā internetā www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Novada pašvaldība” – „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

1.5.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 7.decembrim plkst.11-00 Rēzeknes novada pašvaldības 17.kabinetā (pieņemamā telpa), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

    - Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc nolikuma 1.5.1.punktā noteiktā termiņa, netiks pieņemti vai  neatvērti pa pastu tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējiem.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknē, un apmainot piedāvājumus, vai nosūtot pa pastu jaunu piedāvājumu vai arī pieteikumu par iesniegtā piedāvājuma atsaukšanu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.6.	Piedāvājuma derīguma termiņš.

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.5.1.punktā noteiktās dienas, kad piedāvājums tiks atvērts.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.6.1.punktā noteiktajā termiņā, iepirkuma komisija var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Par piekrišanu pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu pretendents rakstiski paziņo pasūtītājam 3 (triju) darbdienu laikā no iepriekš minētā pieprasījuma saņemšanas dienas.

1.7.	Prasības piedāvājuma noformēšanai.

    - Piedāvājumiem jābūt noformētiem atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un šī nolikuma prasībām.

    - Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

1.7.3.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.7.3.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

1.7.3.3. atzīme: „Piedāvājums iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” otrās kārtas ietvaros”, identifikācijas Nr. RNP 2011/47ELFLA. Neatvērt līdz 2011.gada 7.decembrim plkst.11-00”.

1.7.4. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 3 (trijos) eksemplāros: viens oriģināls un divas kopijas. Uz piedāvājuma eksemplāriem attiecīgi norāda: „Oriģināls” vai „Kopija”.

1.7.5. Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:

1.7.5.1. pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un atlases dokumenti;

1.7.5.2. finanšu piedāvājums.

1.7.6. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un cauršūtām (caurauklotām), tā sākumā jābūt satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs (aukla) nostiprināms ar pārlīmētu lapu, norādot cauršūto lapu skaitu un datumu, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām, norādot arī pārstāvja amatu un paraksta atšifrējumu.

1.7.7. Uz piedāvājuma titullapas jānorāda:

1.7.7.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.7.7.2. atzīme: „Piedāvājums iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” otrās kārtas ietvaros”, identifikācijas Nr. RNP 2011/47ELFLA;

1.7.7.3.  pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, telefona un faksa numuri,          e-pasta adrese.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmi, bez labojumiem un dzēsumiem. Dokumentiem, kas nav iesniegti valsts valodā, jāpievieno pretendenta apliecināts dokumenta tulkojums. Svešvalodā iesniegtais dokuments, kuram nav pievienots atbilstošs tulkojums valsts valodā, tiks uzskatīts par neiesniegtu.

    - Piedāvājumā visas summas norādāmas latos.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir tiesības parakstīt dokumentus pretendenta vārdā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas fiziskās personas vai visu juridisko personu, kas ietilpst personu grupā, pārstāvji ar paraksta tiesībām.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus iekļauj vienošanos par personu grupas katra dalībnieka atbildības sadalījumu un pilnvarojumu personai, kas iepirkumā pārstāv personu grupu vai personālsabiedrību.

    - Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno pilnvaru vai pilnvaras apliecinātu kopiju.

    - Piedāvājumiem jābūt noformētiem tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot nolikuma 1.5.2.punktā paredzēto gadījumu.

2.	 Informācija par iepirkuma priekšmetu.

- Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” otrās kārtas ietvaros veicamajiem rekonstrukcijas darbiem, atbilstoši Darba uzdevumā (4.pielikums) noteiktajām prasībām.

  - Iepirkuma priekšmets atbilst CPV klasifikatora kodam 71520000-9 (celtniecības uzraudzības pakalpojumi).

  - Pretendentam jānodrošina būvuzraudzības pakalpojumi līdz brīdim, kamēr būvdarbi tiek pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā. Būvdarbu izpildes laiks noteikts līdz 2012.gada 15.septembrim. Būvuzraudzības pakalpojumi jānodrošina arī pēc šī datuma, ja būvdarbi netiek pabeigti noteiktajā laikā, un minētais risks pretendentam jāparedz savā piedāvājumā.

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Lūznavas muiža – Pils ielā 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4627.

- Prasības pretendentiem.

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendentam ir būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

  - Uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1. un  2.punkta nosacījumi.

  - Pretendentam iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā jābūt pieredzei ēku – valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības pieminekļu (vismaz viena objekta) rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu uzraudzībā.

  - Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem jābūt atbilstošai kvalifikācijai un pieredzei līdzīgu objektu – valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras vai pilsētbūvniecības pieminekļu (vismaz viena) rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu uzraudzībā.

  - Pretendents spēj nodrošināt pakalpojuma sniegšanu atbilstošā kvalitātes līmenī, saskaņā ar Darba uzdevumu (4.pielikums).

- Pretendenta iesniedzamie dokumenti.

  - Pretendenta atbilstību nolikuma prasībām pierādošie dokumenti:

    - Pretendenta  pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta paraksttiesīga vai pilnvarota persona. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā.

    - Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, piedāvājumā iekļauj visu personu grupas dalībnieku parakstīto vienošanos, kurā noteikta persona, kas pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

    - Komersanta reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – visu personu grupas dalībnieku reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, Būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanā un uzraudzībā.

    - Apliecinājums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas prasībām (8.pielikums).

    - Informācija par Pretendenta pieredzi atbilstoši 3.pielikumam un pasūtītāju atsauksmes (kopijas) par sniegto būvuzraudzības pakalpojumu kvalitāti.

    - Pretendenta piedāvāto būvuzraugu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un pieredzes apraksts (atbilstoši 5.pielikumam).

    - Būvuzraugu apliecinājumi par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā, saskaņā ar 6.pielikumu (ja attiecināms).

    - Apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar 7.pielikumu (ja attiecināms).

    - Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma 10 (desmit) darbdienu laikā iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

4.2.	Finanšu piedāvājums.

    - Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši šī nolikuma 2.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto kopējo cenu, par kādu visā iepirkuma līguma termiņā tiks veikti būvuzraudzības pakalpojumi, latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Atsevišķi jānorāda PVN summa un kopējā cena ar PVN.

    - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas paredzamās ar būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas. Līgumcena tiek noteikta uz visu būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanas laiku un netiks pārskatīta.

- Piedāvājumu pārbaude, pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude.

    - Iepirkuma komisija veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām.

    - Ja piedāvājuma noformējums neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma noraidīšanu un tālāku neizskatīšanu.

5.2.	Pretendentu atlase.

5.2.1.   Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja konstatē Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētos apstākļus.

5.2.2. Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu un tālāk to neizskata, ja konstatē  pretendenta neatbilstību šajā nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, vai konstatē, ka pretendents nav iesniedzis visus atbilstību nolikuma prasībām pierādošos dokumentus.

    - Komisija atlasa pretendentus, kas atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

  - Finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

    - Finanšu piedāvājumu pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumus, komisija ņem vērā labojumus.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesnigti nepamatoti lēti piedāvājumi. Konstatējot nepamatoti lētu piedāvājumu, iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

    - No piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Gadījumā, ja iepirkumā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, un pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, atzīts par atbilstošu iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar šo pretendentu, kas tiek atzīts par uzvarētāju.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi.

6.1.      Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus, ja kopijas nav skaidri salasāmas, vai ir pamatotas šaubas par kopiju atbilstību oriģinālam;

    - pieaicināt ekspertus atzinuma sniegšanai par pretendentu un iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām;

    - lūgt, lai pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti atbilstoši šī nolikuma prasībām un iekļauti piedāvājumā, nosakot termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde;

    - labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;

    - ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu;

    - pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

6.2.	Iepirkuma komisijas pienākumi:

6.2.1.   nodrošināt	iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;

    - nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu;

    - triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu;

    - laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim nesniegt informāciju par saņemtajiem piedāvājumiem un piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai neizpaust informāciju par vērtēšanas procesu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi.

7.1.      Pretendenta tiesības:

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.2.	Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām;

    - sniegt patiesu informāciju un atbildēt uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai, ievērojot komisijas noteikto termiņu;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- Pielikumi.

  - Iepirkuma nolikumam ir sekojošie pielikumi:

8.1.1.	Pieteikums dalībai iepirkumā – 1.pielikums;

    - Finanšu piedāvājuma forma – 2.pielikums;

    - Informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā –     3.pielikums;

    - Darba uzdevums – 4.pielikums;

    - Būvuzrauga kvalifikācijas un pieredzes apraksts – 5.pielikums;

    - Būvuzrauga apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā – 6.pielikums;

    - Apakšuzņēmēju saraksts – 7.pielikums;

    - Apliecinājums Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektajā daļā paredzētajā kārtībā – 8.pielikums;

    - Iepirkuma līguma projekts – 9.pielikums.

  - Pielikumi ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

1.pielikums

Pieteikums dalībai iepirkumā

„Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” otrās kārtas ietvaros  (identifikācijas Nr. RNP 2011/47ELFLA)

Rēzeknes  novada pašvaldībai

Iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, es, apakšā parakstījies, būdams attiecīgi pilnvarots <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> vārdā iesniegt piedāvājumu iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrās kārtas ietvaros” (identifikācijas Nr. RNP 2011/47ELFLA), saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, piedāvāju veikt būvuzraudzību par summu Ls <summa cipariem> (<summa vārdiem>).

Ja <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos noteiktajā laikā parakstīt līgumu, sniegt līgumā paredzētus būvuzraudzības pakalpojumus, saskaņā ar piedāvājumu iepirkumā līguma projektā noteiktajā termiņā.

Ar šo apstiprinu, ka piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un izpildīt nolikumā izvirzītās prasības.

Iesniedzot piedāvājumu, apliecinu, ka pretendenta tiesības un pienākumi ir skaidri un saprotami, iepirkuma noteikumi ir zināmi, atzīstami par pareiziem un atbilstošiem, nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai ir skaidras un saprotamas, kā arī skaidrs un saprotams līguma priekšmets, līdz ar ko atzīstams, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo  iesniedzu  _________________________ piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam pievienotajiem iepirkuma  nolikuma 4.punktā norādītajiem dokumentiem.

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Dibināšanas datums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Adrese (juridiskā, faktiskā) |  |
| Darbības virzieni |  |
| Bankas rekvizīti |  |
| Telefona, faksa numurs, e-pasts |  |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” otrās kārtas ietvaros (identifikācijas Nr. RNP 2011/47ELFLA)

| Kam: | Rēzeknes novada pašvaldībai Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601 |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Adrese: |  |

piedāvā sniegt būvuzraudzības pakalpojumus projekta „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” otrās kārtas ietvaros, atbilstoši Darba uzdevumam un normatīvo aktu prasībām, par summu:

| Nr. p.k. | Pozīciju nosaukums | Summa latos (Ls) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem |  |
| 2. | Dokumentācijas kārtošana un atskaišu sastādīšana |  |
| 3. | Citi ar būvuzraudzību saistīti izdevumi, |  |
|  | tajā skaitā: <izdevumu nosaukums> |  |
|  | <izdevumu nosaukums> |  |
| 4. | Normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un citi maksājumi, |  |
|  | tajā skaitā: <maksājuma nosaukums> |  |
|  | <maksājuma nosaukums> |  |
| 5. | Kopējā piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) |  |
| 6. | Pievienotās vērtības nodokļa (PVN 22%) summa |  |
| 7. | Kopējā piedāvātā cena (ar PVN) |  |

Piedāvātā kopējā līguma cena bez PVN (vārdiem)

.

<Pretendenta nosaukums> piekrīt samaksu par Pakalpojuma sniegšanu saņemt ik mēnesi attiecīgās daļas apmērā no kopējas pakalpojuma cenas.

<paraksts un personas, kas paraksta piedāvājumu, amats, vārds, uzvārds>

Z.V.

Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2011.gada __. 	 .

3.pielikums

INFORMĀCIJA

par pretendenta pieredzi līdzīgu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā

2008.-2010.gados*

*Pretendenta pieredzes apliecināšanai tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst nolikuma 3.4.punkta prasībām.

| Nr. p.k. | Līguma priekšmets, būvobjekta adrese un būvdarbu apjoms (LVL, bez PVN) | Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanas laiks (no <…> līdz <…>) | Būvuzraudzības pakalpojumu apraksts, kas raksturo pieredzi | Pasūtītājs, kontakt- telefona numurs | ES fonds, kura ietvaros sniegts pakalpojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Par katru norādīto darbu pievienot pasūtītāja atsauksmi (atsauksmes kopiju) par sniegto būvuzraudzības pakalpojumu kvalitāti.

Ja pretendents ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tie būvdarbi (būvdarbu apjoms), kuri tika veikti pretendenta uzraudzībā.

___________________________________		___________________

(amats, vārds, uzvārds)                                               (paraksts)

4.pielikums

DARBA UZDEVUMS

- Veicamie darbi:

Būvuzraudzība Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas otrās kārtas un ārējā pagraba rekonstrukcijas darbiem, kas tiks veikti, saskaņā ar tehnisko projektu „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus)”. Būvobjekta atrašanās vieta: Pils ielā 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.

- Darbu izpildes termiņš:

Būvuzraudzības pakalpojums jānodrošina līdz brīdim, kad rekonstrukcijas darbi tiek pabeigti un   objekts nodots ekspluatācijā. Plānotais darbu izpildes laiks – līdz 2012.gada 15.septembrim.

3. Darba uzdevumi:

3.1. Būvuzraudzība objekta rekonstrukcijas darbu izpildes laikā.

3.1.1.	Sadarbībā ar būvuzņēmēju nodrošināt nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai.

3.1.2.	Veikt būvuzraudzību objektā, atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumu Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kontrolēt, uzraudzīt un vadīt pieaicinātos būvuzraugus.

3.1.3. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam ar būvuzņēmēju līgumam:

3.1.3.1. kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši būvuzņēmuma līguma noteikumiem, autoruzrauga norādījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

      - izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizācija un būvuzņēmēja ļaunprātīga rīcība);

3.1.3.3. saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem būvuzņēmuma līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbu apjomus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē noradīto kopējo summu, kā arī iesniegt pasūtītājam paziņojumu būvuzņēmuma līguma grozījumu sagatavošanai, norādot grozījumu cēloņus un būtību;

3.1.3.4.	 būvdarbu izpildes laikā konstatējot nepieciešamību veikt neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz būvuzņēmuma līguma cenu, saskaņojot ar pasūtītāju un būvprojekta autoru, iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros un veikt būvuzņēmēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

3.1.3.5.	katru mēnesi izvērtēt būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu atbilstību kalendārajam grafikam, būvprojektam un normatīvo aktu prasībām;

      - veikt būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, sasaucot un vadot būvsapulces;

      - veikt izpildīto būvdarbu apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt būvuzņēmēja sagatavotos ikmēneša aktus par izpildītajiem būvdarbiem (forma Nr.2, forma Nr.3) un aktu par objekta pieņemšanu – nodošanu, akceptējot tos pirms iesniegšanas pasūtītajam.

3.1.4.	Nodrošināt būvobjekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamās dokumentācijas, inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma dokumentācijas sagatavošanu, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir jānodrošina pasūtītājam.

3.1.5.	Organizēt komisijas darbu būves (objekta) pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un Būvvaldes norādījumiem un prasībām.

3.2. 	Veicamais darbs.

    - Nodrošināt kvalificētu būvdarbu uzraudzību.

    - Nodrošināt, lai izpildīto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

3.2.3. Konstatējot normatīvo aktu pārkāpumus vai situācijas, kas negatīvi ietekmē būvdarbu kvalitāti, izmaksas, to izpildes termiņus, apdraud satiksmes drošību, jāziņo pasūtītājam un jāpieņem lēmums par pārkāpuma, negatīvas ietekmes, vai apdraudējuma novēršanu.

3.2.4.	Iesniegt atskaites, kā arī pēc pieprasījuma sniegt papildus informāciju pasūtītājam par būvdarbu gaitu un pieņemtajiem lēmumiem.

3.3. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu pienākumi.

3.3.1.	Veikt būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības  noteikumi””.

3.3.2.	Pārbaudīt būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolēt, vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ierakstīt būvdarbu žurnālā norādījumus būvdarbu vadītājam un veikt atzīmes par šo norādījumu izpildi.

3.3.3.	Sadarboties ar pasūtītāju, autoruzraugu, apmeklēt organizētās sanāksmes un piedalīties pasūtītāja veiktajās būvobjekta kontroles apskatēs.

3.3.4.	Kontrolēt rekonstrukcijas  un  restaurācijas darbu izpildes secību un to atbilstību tehnoloģiskām prasībām un kvalitāti regulējošiem noteikumiem.

    - Piedalīties segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijas darbā.

    - Piedalīties kvalitātes pārbaudēs, testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, mitrums, krāsojuma kvalitāte, temperatūra, slāņu savstarpējā sasaiste u.c..

    - Kontrolēt būvdarbu izpildi un defektu novēršanu.

    - Sagatavot un iesniegt pasūtītājam atskaites, objektu nododot ekspluatācijā – sakārtot visu dokumentāciju iesniegšanai Būvvaldē.

    - Kontrolēt darba drošības noteikumu izpildi būvobjektā.

3. 3.10. Veikt citas darbības, kas saistītas ar būvuzraudzību, atbilstoši pasūtītāja norādījumiem un normatīvo aktu prasībām.

5.pielikums

Būvuzrauga

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no …līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Valodu prasme: uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Galvenā kvalifikācija:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

6.pielikums

Būvuzrauga apliecinājums

par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā

Būvuzraugs: <vārds, uzvārds>

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

gadījumā, ja iepirkuma līgums par būvuzraudzības pakalpojumiem projekta „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” otrās kārtas ietvaros tiks noslēgts ar <pretendenta nosaukums>, esmu gatavs piedalīties būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža <norādīt mēnešu skaitu> laikā.

3

| Būvuzrauga paraksts |  |
| --- | --- |
| Paraksta atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

7.pielikums

Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Apakšuzņēmējam nododamā būvuzraudzības pakalpojumu daļa |
| --- | --- |
|  | daļas nosaukums | summa (Ls) | % no kopējās piedāvājuma cenas |
| KOPĀ: |  |  |

8.pielikums

____________________ Nr._______________

(datums)

Rēzeknes novada pašvaldībai

# Pretendenta apliecinājums

Es ___________________________					_____________

(pretendenta nosaukums, pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)

apliecinu, ka attiecībā uz  ________________________  nepastāv šādi nosacījumi:

(pretendenta nosaukums)

- pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

- pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālā apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

9.pielikums

PROJEKTS

# BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr. _______

Rēzekne	 				                             2011gada ___.____________

Rēzeknes novada pašvaldība, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības Nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un <Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šī līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti arī par Pusēm vai Pusi, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” otrās kārtas ietvaros” (identifikācijas Nr. RNP 2011/47ELFLA) rezultātiem un <Izpildītāja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzību objektā Lūznavas muiža – Pils ielā 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, objekta rekonstrukcijas, ietverot lokālus restaurācijas darbus, otrās kārtas ietvaros veicamajiem  būvdarbiem, turpmāk tekstā Darbs.

  - Izpildītājs uzrauga objekta rekonstrukcijas atbilstību būvniecības normām, saskaņotam tehniskajam projektam, noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes prasībām. Izpildītājs veic arī citus būvuzrauga pienākumus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo līgumu.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Kopējā līgumcena, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā līgumā noteikto Darbu veikšanu, ir ________________ LVL (<summa vārdiem>) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN ___ % ___________ LVL un pavisam kopā ar PVN _____ LVL (<summa vārdiem>). Šajā punktā noteiktā kopējā līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas, sakarā ar pilnīgu un pienācīgu līguma saistību izpildi.

  - Līguma izpildes laikā avansa maksājums nav paredzēts.

  - Maksājumi Izpildītājam tiek veikti proporcionāli būvdarbu izpildei ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā kontā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas pēc sekojošu dokumentu saņemšanas un akcepta no Pasūtītāja puses:

    - Pušu pārstāvju apstiprinātā akta par izpildīto Darbu;

    - ziņojuma par Darba uzdevuma nosacījumu izpildi.

  - Pēdējais  maksājums 10% (desmit procentu) apmērā no 2.1.punktā noteiktās kopējās līgumcenas, kas sastāda ________________LVL (<summa vārdiem>) bez PVN, PVN ____% ___________ LVL (<summa vārdiem>), kas kopā sastāda ________ LVL (<summa vārdiem>), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pēc līgumā paredzētā Darba pilnīgas izpildes, maksājumu veicot 15 (piecpadsmit) dienu laikā no galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas.

  - Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības veikšanas termiņš, par to neparedzot papildu samaksu Izpildītājam.

  - Ja līgumā noteiktā Darba izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildīto Darbu, fiksējot tajā izpildītā Darba apjomu proporcionāli izpildīto būvdarbu apjomam objektā šī līguma pārtraukšanas brīdī. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veikto Darbu, saskaņā ar Pušu parakstīto aktu.

- Pušu pienākumi un tiesības

  - IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības:

    - veikt būvuzraudzību atbilstoši saskaņotajam Tehniskajam projektam, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1);

    - ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo līgumu;

    - piedalīties Pasūtītāja vai būvuzņēmēja rīkotajās ar būvniecību objektā saistītajās sanāksmēs, vienojoties ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību; pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes; sanāksmju protokolus saskaņo un paraksta Izpildītājs;

    - būvuzraudzība jāveic būvdarbu norises laikā, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās;

    - būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, būvuzrauga klātbūtne ir obligāta;

    - pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar Tehnisko projektu un līgumu par objekta rekonstrukcijas, ietverot lokālus restaurācijas darbus, otro kārtu un ārējā pagraba rekonstrukciju;

    - uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un līgumā par objekta rekonstrukciju noteikto darbu izpildes termiņus, termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju;

    - nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā būvniecības līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādos gadījumos Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;

    - regulāri uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;

    - aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar rekonstrukcijas projekta izpildes dalībniekiem;

    - bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepieņemt lēmumus, kas saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu;

    - informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt objekta sekmīgu rekonstrukciju vai ekspluatāciju;

    - ierasties objektā ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma;

    - parakstīt segto darbu aktus un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem;

    - piedalīties komisijas darbā, pieņemot objektu ekspluatācijā;

    - līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar objektu saistīto dokumentāciju.

    - Būvdarbu garantijas laikā pēc Pasūtītāja aicinājuma piedalīties būvniecības defektu konstatēšanā un aktu sastādīšanā.

  - PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības:

    - norēķināties ar Izpildītāju par izpildīto Darbu šajā līgumā noteiktajā kārtībā;

    - nodot Izpildītāja rīcībā visu šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

- Līguma izpildes termiņš

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta būvdarbu uzsākšanas brīdī objektā. Paredzamais būvniecības pabeigšanas termiņš objektā ir 2012.gada 15.septembris.

- Pušu atbildība

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, atlīdzinot viena otrai šajā sakarā radušos zaudējumus.

  - Ja Izpildītājs neievēro 3.1.4.punkta vai 3.1.5.punkta noteikumus, vai ja neierodas objektā 3.1.13.punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas par katru pārkāpumu. Par citu šī līguma noteikumu neievērošanu, sakarā ar ko tiek kavēts būvdarbu izpildes termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu. Kopējais šajā punktā paredzēto līgumsodu apmērs nedrīkst pārsniegt 20% (divdesmit procentus) no kopējās līgumcenas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus šī līguma 2.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemtie normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai pusei.

- Pārējie noteikumi

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar būvdarbu veikšanu objektā, vai ar būvuzraudzību.

  - Izpildītāja līgumsaistību izpildi apliecina Pušu parakstīts galīgais pieņemšanas – nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam galīgo pieņemšanas – nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Darbu.

  - Pieņemot izpildīto Darbu, Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskaitiem veikt izpildītā Darba pārbaudi, lai pārliecinātos par tā atbilstību līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildīto Darbu, ja konstatē, ka tas ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst līgumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs 6.2.punktā noteiktajā kārtībā paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt Darbu.

  - Visi līguma grozījumi un papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Visus ar šo līgumu saistītus strīdus vai domstarpības, kas var rasties līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, – tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

  - Līgumu var pārtraukt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pieļaujama tikai šajā līgumā noteiktajos gadījumos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Puses piemēro 2.6.punkta noteikumus.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros uz <lapu skaits> lapām, neskaitot pielikumus, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

  - Līguma pielikumi: Pielikums Nr.1 „Darba uzdevums” un Pielikums Nr.2 „Pretendenta finanšu piedāvājums iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” otrās kārtas ietvaros (identifikācijas       Nr. RNP 2011/47ELFLA) ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS					           IZPILDĪTĀJS

Rēzeknes novada pašvaldība                         		______________________________

reģistrācijas Nr.90009112679                         	reģistrācijas Nr.__________________

Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601 adrese: ___________________________                                                             Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

(ELFLA) projekts Nr. 10-01-L32100-000327

“Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot

Lokālus restaurācijas darbus)”

Bankas rekvizīti: Valsts Kase    			Bankas rekvizīti: _________________

kods: TRELLV22  			           		 kods:__________________________

konta nr. _____________________          		 konta nr.________________________

____________________________                             _______________________________

M.Švarcs                                                                       <paraksta atšifrējums>