IEPIRKUMA

„Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai

Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”

projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros”

(identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/3)

NOLIKUMS

(Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā)

Stoļerova, 2012.

1.	Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Pretendents	3

3.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	3

4.	Piedāvājums	3

5.	Nosacījumi dalībai iepirkumā	4

6.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	5

7.	Iesniedzamie dokumenti	6

8.	Pretendenta izslēgšana un piedāvājuma noraidīšana	7

9.	Piedāvājumu vērtēšana	8

10.	Atbilstības nosacījumiem dalībai iepirkumā pārbaude	9

11.	Iepirkuma līgums	10

Pielikumi	11

A pielikums: Tehniskā specifikācija	12

B pielikums: Iepirkuma līguma projekts	16

C pielikumi: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	21

C1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne	22

C2 pielikums: Sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksta veidne	24

C3 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne	25

C4 pielikums: Kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksta (CV) veidne	26

C5 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksta veidne	28

C6 pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidne	29

C7 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	30

C8 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	31

C9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas - pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam …….33

D1 pielikums: Nodošanas - pieņemšanas akta veidne (iepirkuma līguma pielikums) ……………………34

Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona.

Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000048561, Stoļerova, Skolas iela 1, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642.

Pasūtītāja kontaktpersona Vitālijs Muravskis, tālrunis: 64644192, 29121834,            e-pasts: info@stolerova.lv

Pretendents.

Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

Pretendentu iepirkumā pārstāv:

- pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),

- pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta a) un b) apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta a) un b) apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

- pretendenta pilnvarota persona.

Informācija par iepirkuma priekšmetu.

Iepirkuma priekšmeta apraksts.

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojums līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums), CPV kods: 71520000-9 (celtniecības uzraudzības pakalpojumi).

Pakalpojuma sniegšanas vieta.

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciems.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš – līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un būvju nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

Piedāvājums.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība.

Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 29.novembrim plkst.10-00 Stoļerovas pagasta pārvaldē, Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā, Skolas ielā 1, LV-4642, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ pretendentam.

Piedāvājuma noformējums.

Piedāvājums (viens oriģināls un 2 (divas) kopijas) sastāv no:

- pieteikuma dalībai iepirkumā un pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- tehniskā piedāvājuma,

- finanšu piedāvājuma.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par dokumenta tulkojuma pareizību pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),

- pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta a) un b) apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta a) un b) apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

- pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta a), b) un e) apakšpunktā noteikto.

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā iepakojumā, uz kura norāda:

- pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas vārdu un uzvārdu (ja pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi ”Piedāvājums iepirkumā „Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros,  identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/3. Neatvērt līdz 2012.gada 29.novembrim     plkst.10-00”.

Nosacījumi dalībai iepirkumā.

Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Nosacījumi dalībai iepirkumā attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām (turpmāk – persona, uz kuras iespējām pretendents balstās).

Pretendenta kvalifikācijas prasības.

Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai.

Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas sniegs pakalpojumu, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās reģistrēto Būvkomersantu datu bāzē internetā http://buvkomersanti.bema.gov.lv/.

Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzības jomā un ceļu būvuzraudzībā jomā.

Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās Būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu datu bāzē internetā http://buvkomersanti.bema.gov.lv/.

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.

Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu uzraudzību pēdējo trīs darbības gadu (2009., 2010. un 2011.) laikā (pretendentiem, kas dibināti vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trim gadiem – gada vidējais finanšu apgrozījums nostrādātajā laika periodā) ir vismaz LVL 30000,00 (trīsdesmit tūkstoši lati, 00 santīmi), neskaitot pievienotās vērtības nodokļa summu (turpmāk – PVN).

Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālajām spējām.

Pretendents pēdējo trīs gadu (2009., 2010. un 2011.) laikā ūdenssaimniecības jomā ir veicis būvuzraudzību (neskaitot defektu novēršanas periodā sniegtos pakalpojumus) vismaz vienā ūdenssaimniecības objektā (objekts nodots ekspluatācijā), kura būvdarbu izmaksas ir vismaz LVL 300 000,00 (trīs simti tūkstoši lati, 00 santīmi), neskaitot PVN summu, kurā tika veikta ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu, ārējo spiedkanalizācijas tīklu izbūve un/vai rekonstrukcija un kanalizācijas sūkņu stacijas  izbūve.

Pretendents var nodrošināt būvuzraugu, kurš pēdējo trīs gadu laikā (2009., 2010. un 2011.) kā atbildīgais būvuzraugs ir veicis un pabeidzis (objekts nodots ekspluatācijā) būvuzraudzību vismaz vienā no Eiropas Savienības fondiem finansētajā ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā (neskaitot defektu novēršanas periodā sniegtos pakalpojumus), kurā tika veikta ārējo ūdensapgādes tīklu, ārējo pašteces kanalizācijas tīklu un spiedkanalizācijas tīklu izbūvē un / vai rekonstrukcijā un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam (galvenajam speciālistam) vai vairākiem būvuzraugiem (speciālistiem)  ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzības jomā un / vai ceļu būvuzraudzības jomā.

Pretendents nodrošina profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par summu, kas nav mazāka par piedāvāto līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas apliecina gatavību iesaistīties iepirkuma līguma izpildē.

Iesniedzamie dokumenti.

Pieteikums dalībai iepirkumā, atbilstoši veidnei šī nolikuma pielikumā C1. Pieteikumā ietverts arī apliecinājums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas prasībām.

7.2.         Pretendenta kvalifikācijas dokumenti:

7.2.1.      Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājumu un tajā iekļautos dokumentus parakstījušās personas paraksta tiesības un tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkumā. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības iepirkumā pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

7.2.2.    Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

7.2.3.      Ārvalstu pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

7.2.4.    Apliecinājums par pretendenta un/vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja pretendents balstās uz citu personu finanšu iespējām) gada finanšu apgrozījumu attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu uzraudzību par darbības iepriekšējiem trīs gadiem (2009., 2010., un 2011.) vai nostrādāto laika periodu (ja pretendents un/vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir dibinātas vēlāk, vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem).

7.2.5.   Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to iespējām) pēdējos trijos gados veikto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (C2 pielikums), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām attiecībā uz pretendenta profesionālajām spējām, un pasūtītāja vai pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina nolikuma 6.3.1.apakšpunktā noteikto pieredzi.

7.2.6.    Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši Galveno speciālistu saraksta veidnei (C3 pielikums).

7.2.7.    Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

7.2.8.   Pretendenta piedāvātā būvuzrauga kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV) un pieejamības apliecinājums, atbilstoši CV veidnei (C4 pielikums) un

7.2.9.      Pretendenta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, kas apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā ar pretendentu tiks noslēgts apdrošināšanas līgums ar atbildības limitu, kas nav mazāks par piedāvāto līgumcenu ar PVN, kurš būs spēkā  visā iepirkuma līguma darbības laikā.

7.2.10.   Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, un/vai pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksta veidnei (C5 pielikums),

- personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši apliecinājuma veidnei (C6 pielikums) par gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu sarakstā norādītās darbības un/vai nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus,

- personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājumā iekļautos dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas paraksta tiesības un tiesības pārstāvēt iepirkumā šo personu. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās amatpersonas paraksta tiesības un tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Tehniskais piedāvājums.

Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums), ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (C8, C9 pielikums).

Finanšu piedāvājums.

Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena – kopējā cena, par kādu tiks sniegts pakalpojums (pakalpojuma kopējā cena), kā arī visu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (C7 pielikums).

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda pakalpojuma kopējā cena ar PVN.

Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar pakalpojuma sniegšanu.

Pretendenta izslēgšana un piedāvājuma noraidīšana.

Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst šī nolikuma 5.1.-5.2.punktā minētajiem nosacījumiem.

Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;

piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām;

piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās;

pretendents nolikumā noteiktajā termiņā neiesniedz izziņas, kas apliecina pretendenta vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkumā.

Nolikumā noteiktajām noformēšanas prasībām neatbilstoši piedāvājumi var tikt noraidīti, ja konstatētā neatbilstība ir būtiska.

Piedāvājumu vērtēšana.

Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

9.2. 	Ja komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

9.3. 	Vērtējot piedāvājumus, komisija ņem vērā labojumus.

9.4. 	No nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem, kurus iesnieguši kvalifikācijas prasībām atbilstošie pretendenti, komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

9.4.1.	Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars:

| Nr. p.k. | Kritēriji | Kritēriju īpatsvars (Maksimālais punktu skaits) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvātā līgumcena – C | 50% (50 punkti) |
| 2. | Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam – K1 | 20% (20 punkti) |
| 3. | Operatīvās kvalitātes kontroles metodes, instrumenti un iekārtas – K2 | 20% (20 punkti) |
| 4. | Izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt – K3 | 10% (10 punkti) |
| 5. | Kopvērtējums – P (C + K1 + K2 + K3) | 100% (100 punkti) |

9.4.2. 	Katrs iepirkuma komisijas loceklis vērtē piedāvājumus, nosakot skaitlisko vērtējumu katrā kritērijā. Pamatojoties uz komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem tiek aprēķināts vidējais vērtējums katrā kritērijā, kā arī katram piedāvājumam tiek aprēķināts kopējais punktu skaits.

9.4.3. 	Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu, saskaņā ar nolikuma 9.4.1.apakšpunktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

9.4.4. 	Piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina sekojoši:

9.4.4.1. kritērijā C „Piedāvātā līgumcena” skaitliskais vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas –

C = Cz / Cpr x M, kur

Cz – viszemākā piedāvātā cena, Cpr – vērtējamā piedāvājuma cena, M – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība;

9.4.4.2. kritērijā K1 „Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam” skaitliskais vērtējums tiek noteikts pēc tabulas

| Vērtējums | Vērtējumam atbilstošais punktu skaits |
| --- | --- |
| Teicami (tehniskais piedāvājums ir pilnīgs, aptver visus nepieciešamos darbus, kuriem jāveic uzraudzība; apraksts ir detalizēts, bez kļūdām; punktu skaitu var samazināt, ja konstatētās nepilnības nav būtiskas) | 20 – 15 |
| Apmierinoši (tehniskais piedāvājums ietver galvenos darbus, kuriem jāveic uzraudzība, taču tas nav pietiekami detalizēts) | 14 – 6 |
| Vāji (tehniskais piedāvājums ir vispārīgs, nav detalizēti izklāstīts un nekonkrēts) | 5 – 1 |

9.4.4.3. kritērijā K2 „Operatīvo kvalitātes kontroles metodes, instrumenti un iekārtas” skaitliskais vērtējums tiek noteikts pēc tabulas

| Vērtējums | Vērtējumam atbilstošais punktu skaits |
| --- | --- |
| Teicami (piedāvājums ir pilnīgs, aptver visus darbus, kuriem jāveic kvalitātes kontrole, detalizēts, bez kļūdām; punktu skaitu var samazināt, ja konstatētās nepilnības nav būtiskas) | 20 – 15 |
| Apmierinoši (piedāvājums ietver tikai daļu no nepieciešamajām kvalitātes pārbaudēm vai arī nav pietiekami detalizēts) | 14 - 6 |
| Vāji (piedāvājums ietver tikai dažus no nepieciešamajām kvalitātes pārbaudēm, tas ir vispārīgs, nav detalizēts) | 5 – 1 |

9.4.4.4. kritērijā K3 „Izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt” skaitliskais vērtējums tiek noteikts pēc tabulas

| Vērtējums | Vērtējumam atbilstošais punktu skaits |
| --- | --- |
| Teicami (piedāvājums ir pilnīgs, aptver visas Tehniskās specifikācijas prasības, bez kļūdām; punktu skaitu var samazināt, ja konstatētās nepilnības nav būtiskas) | 10 – 8 |
| Apmierinoši (piedāvājums ietver pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus, taču tas nav pietiekami detalizēts) | 7 – 4 |
| Vāji (piedāvājums ir vispārīgs, nav detalizēti izklāstīts, nekonkrēts) | 3 – 1 |

9.5.   Gadījumā, ja iepirkumā tiek iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu.

Atbilstības nosacījumiem dalībai iepirkumā pārbaude.

Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (j pretendenta nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā un ka tiem nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

Nolikuma 10.1.punktā paredzētās izziņas iesniedzamas 10 (desmit) darbdienu laikā, un šie dokumenti tiek pieņemti un atzīti, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Nolikuma 10.1.punktā paredzētie dokumenti netiek pieprasīti, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzes vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

Pretendentam ir tiesības minētās izziņas iesniegt kopā ar piedāvājumu. Šādā gadījumā atskaites punkts izziņu derīgumam ir piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kas noteikts nolikuma 4.1.2.apakšpunktā.

Ja pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir personu apvienība, – par visiem personu apvienības dalībniekiem.

Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, – ar paša pretendenta vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

Iepirkuma līgums.

Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (B pielikums) pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu.

Pielikumi

A pielikums:

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

iepirkumā „Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai

Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”

projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros”

(identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/3)

# BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMA UZDEVUMI

## Būvuzraudzības līguma ietvaros jāveic šādi uzdevumi:

## jāveic būvuzraudzība, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu, t.sk. būvnormatīvu prasībām;

## jānodrošina izbūvēto būvobjektu atbilstības tehniskajam projektam pārbaude;

## jānodrošina izbūvēto būvobjektu kvalitātes pārbaude atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām;

## jānodrošina būvdarbu līguma ietvaros iepirkto un piegādāto iekārtu atbilstības tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam pārbaude.

## Būvdarbu līguma apjomi.

Būvdarbu līguma apjomi pieejami Rēzeknes novada mājaslapā internetā: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/2/250, sadaļā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” – Būvdarbu apjomi (Excel).

# Būvuzraudzības līguma uzdevumu apraksts

  - Izpildītājam jāuzrauga būvdarbu līguma izpilde noteiktajos termiņos. Būvuzraudzības ietvaros jāveic sekojošie galvenie pienākumi:

## jāsadarbojas ar projekta ieviešanā iesaistītajām organizācijām – būvdarbu līguma izpildītāju (turpmāk – būvuzņēmējs), pasūtītāju, kā arī, nepieciešamības gadījumā, ar citām projektā iesaistītajām organizācijām;

## jāvienojas par sadarbības sistēmu starp būvuzņēmēju, pasūtītāju un izpildītāju – precīziem informācijas apmaiņas termiņiem, veidiem, sanāksmēm un to protokolēšanu;

## jāuzrauga būvdarbu līguma noteikumu un termiņu izpilde, saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem;

## savlaicīgi jāapzina iespējamās būvdarbu līguma izpildes problēmas, jāizstrādā un pasūtītājam rakstiski jāierosina atbilstoši pasākumi to novēršanai;

## jāizskata un jāiesniedz pasūtītājam atzinumi par būvuzņēmēja iesniegtajiem nepieciešamajiem grozījumiem (izmaiņu rīkojumiem) būvdarbu līgumā;

## pēc pasūtītāja pieprasījuma jāsagatavo un jāiesniedz būvdarbu līguma izpildes audita vai pārbaužu vajadzībām nepieciešamā informācija un dokumenti;

## jāorganizē pasūtītāja, būvuzņēmēja un izpildītāja sanāksmes, protokolu sagatavošana un saskaņošana starp sanāksmju dalībniekiem;

## jāizvērtē būvdarbu līguma izpilde un pēc tās pilnīgas pabeigšanas, pozitīva vērtējumu gadījumā, jāiesniedz līguma izpildes apstiprinājums;

## 2.1.9. jāizvērtē būvuzņēmēja maksājumu pieprasījumu tehniskā atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un būvdarbu līgumam.

  - Līguma izpildes uzsākšana.

Būvuzraudzības līguma izpilde jāuzsāk tūlīt pēc būvdarbu līguma ar būvuzņēmēju parakstīšanas. Uzsākot līguma izpildi, izpildītājam jāveic sekojošie galvenie pienākumi:

## jāmobilizē personāls būvdarbu līguma izpildes vietā (saskaņā ar būvdarbu izpildes laika grafiku);

## jāiepazīstas ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentiem;

## jāorganizē darba uzsākšanas sanāksme ar pasūtītāju, būvuzņēmēju un citām būvdarbu izpildē iesaistītajām organizācijām;

## jāizskata un jāapstiprina vai jānoraida būvuzņēmēja iesniegtās maksājumu un līguma izpildes garantijas, kā arī apdrošināšanas polise;

## jāizskata un jāapstiprina vai jākomentē būvuzņēmēja iesniegtais darbu veikšanas projekts;

## jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvuzņēmēju regulāro, nedēļas (ne retāk kā divas reizes mēnesī vai pēc vajadzības) sanāksmju grafiki un to norise;

## jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvuzņēmēju būvdarbu uzsākšanas termiņi un izpildes vietas;

## jāizskata un jāapstiprina vai jākomentē būvuzņēmēja iesniegtais darba drošības plāns.

  - Līguma ieviešana.

Līguma ieviešanas laikā izpildītājam jāveic sekojošie galvenie pienākumi:

## jāorganizē un jāvada sanāksmes būvobjektā, kā arī nedēļas (ne retāk kā divas reizes mēnesī vai pēc vajadzības) būvuzņēmēja, izpildītāja un pasūtītāja sanāksmes; izpildītāja pienākumos ietilpst šo sanāksmju protokolu sagatavošana un izsūtīšana būvuzņēmējam un pasūtītājam, kā arī citām organizācijām, kuru pārstāvji piedalās sanāksmēs, kā arī šo protokolu parakstīšanas organizēšana;

## jāsniedz rekomendācijas vai komentāri pasūtītājam par būvuzņēmēja piedāvātajiem apakšuzņēmējiem;

## jāpārbauda būvuzņēmēja veikto būvdarbu apjomi par kārtējo mēnesi atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem, tai skaitā cenu tabulām;

## 2.3.4. jāveic regulāra būvvietas apsekošana, jākontrolē un jāpieņem faktiskā būvdarbu izpilde un pozitīvu vērtējumu gadījumos jāapstiprina izpildes dokumenti;

## nepieciešamības gadījumos jāizdod rīkojumi būvuzņēmējam par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu;

## jāuzrauga, kā būvuzņēmēja darbinieki ievēro darba drošības noteikumus un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī rakstiski jāinformē pasūtītājs un būvuzņēmējs, ja tiek konstatēti šo noteikumu pārkāpumi;

## jāpiedalās pārbaudēs un jādokumentē pārbaudes būvdarbu laikā un pārbaudes pirms būvdarbu pabeigšanas, tai skaitā pārbaudes pēc iekārtu uzstādīšanas;

## jāiesniedz pasūtītājam ziņojumi un citi dokumenti, saskaņā ar šīs tehniskās specifikācijas 5.sadaļas noteikumiem;

## jāveic būvdarbu, materiālu un iekārtu kvalitātes kontrole, jānodrošina, lai būvuzņēmējs īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras un veikto būvdarbu, materiālu un iekārtu atbilstība noteiktajām kvalitātes prasībām;

## jāpārbauda būvdarbu atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

## jāpārbauda būvdarbu, materiālu un iekārtu atbilstība apstiprinātajiem tehniskajiem projektiem;

## jākontrolē visu procedūru un dokumentu atbilstība Latvijas Republikas būvnormatīviem;

## savas atbildības ietvaros jāizskata un jāsaskaņo segto darbu akti;

## nepieciešamības gadījumā jāizdod rīkojumi par būvdarbu pārtraukšanu un rīkojumi būvuzņēmējam novērst konstatētos defektus.

# PLĀNOTAIS LAIKA GRAFIKS

  - Būvdarbu uzsākšana būvvietās, t.sk. pilnīga personāla mobilizācija, ir atkarīga no tā, kad tiks noslēgts būvdarbu līgums. Līgumu par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu plānots noslēgt pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

  - Izpildītājam jāuzsāk savu pienākumu īstenošana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.

  - Būvuzraudzību plānots veikt līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

  - Izpildītājam nav jānodrošina būvuzraudzība būvdarbu garantijas laikā.

# RESURSI

  - Pasūtītāja resursi.

    - Pasūtītājs iesniedz izpildītājam pieejamo, ar būvdarbu līgumu saistīto informāciju, kas ir nepieciešama būvuzraudzības pienākumu izpildei, tai skaitā noslēgtā būvdarbu līguma kopiju.

    - Pasūtītājs nodrošina telpas nepieciešamajām pasūtītāja, būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju un būvuzņēmēja sanāksmēm.

  - Izpildītāja resursi.

    - Izpildītāja darba grupā jāiekļauj eksperti, saskaņā ar nolikuma prasībām.

    - Izpildītājs pēc saviem ieskatiem var papildus piedāvāt vēl citus ekspertus. Pretendentam savā Tehniskajā piedāvājumā jānorāda viss uzdevumu izpildei plānotais personāls, tā laika ieguldījums un pienākumu sadalījums.

    - Izpildītājam jāparedz viss uzdevumu veikšanai nepieciešamais tehniskais nodrošinājums.

# IESNIEDZAMIE ZIŅOJUMI UN CITI DOKUMENTI

5.1. Līguma ietvaros izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz pasūtītājam noslēguma ziņojums.

  - Noslēguma ziņojumā jāietver šāda informācija:

    - sākotnējā tehniskā projekta un faktiski izbūvēto apjomu salīdzinājums un izmaiņu iemeslu uzskaitījums;

    - fotofiksācijas;

    - līguma ietvaros veiktās sarakstes kopsavilkums;

    - līguma ietvaros notikušo sanāksmju uzskaitījums.

  - Ziņojumu un citu dokumentu iesniegšanas kārtība.

Izpildītājam jāiesniedz zemāk norādītie ziņojumi, saskaņā ar tabulā noteiktajiem nosacījumiem. Ziņojumi iesniedzami gan papīra, gan elektroniskā formā.

| Ziņojums | Iesniegšanas biežums | Iesniegšanas termiņš | Kopijas un oriģināli |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanāksmju protokoli | pēc vajadzības | Projekts elektroniski – ne vēlāk kā trešajā darba dienā pēc sanāksmes | viens oriģināls |
| Noslēguma ziņojums | vienu reizi | 14 dienu laikā no būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām | viens oriģināls |

Izpildītājam jāveic labojumi iesniegtajos ziņojumos, ja tajos iekļautā informācija neatbilst būvuzraudzības līguma prasībām vai faktiskajai būvdarbu līguma izpildei.

# PIEŅĒMUMI UN RISKI

## Pieņēmumi.

Būvuzraudzības pakalpojuma izpildes laiks, neietverot noslēguma ziņojuma iesniegšanu, ir līdz 2013.gada 31.decembrim.

## Riski.

Izpildītājam, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā visi iespējamie riski. Kāda no iespējamo risku iestāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

    - būvdarbu līguma izpildē pieļaujamas iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika, sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem;

    - noteiktie būvdarbu apjomi var mainīties;

    - sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var tikt veiktas nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās.

B pielikums:

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS. BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI.

Rēzeknes novada Stoļerovā                               	 2012.gada ____________________

Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000048561, vadītāja Vitālija Muravska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses,

un

____________________, reģistrācijas Nr. _______________, __________________ personā, kura rīkojas uz ______________ pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/3) rezultātiem, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzības pakalpojumus objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”, turpmāk – Pakalpojumi.

  - 2.2. Pakalpojumi sniedzami saskaņā ar būvuzrauga pienākumiem atbilstoši šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

2.3. Izpildītājam Pakalpojumi ir jāsniedz no būvatļaujas saņemšanas brīža, saskaņā ar būvdarbu veikšanas grafiku līdz būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienai (atbilstoši ar Būvuzņēmēja noslēgtā līguma nosacījumiem). Paredzamais (plānotais) būvobjekta darbu nodošanas termiņš ir ne vēlāk kā 2012.gada 31.decembris.

2.4. Līguma izpilde tiek līdzfinansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta           Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma summa ir Ls __ (____ lati, __ santīmi) un PVN 21% jeb Ls __ (_____ lati, __ santīmi), kopā Ls _______ (_________ lati, __ santīmi).

  - Šī līguma summa ietver darbu, materiālu, mehānismu izmaksas, nodokļu maksājumus, saistītus ar objekta celtniecības būvuzraudzību un piedalīšanos nodošanā ekspluatācijā, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.

  - Par sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam atlīdzību sekojošā kārtībā:

    - ikmēneša norēķins tiek veikts, sastādot sniegto Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu vienu reizi mēnesī;

    - priekšapmaksa netiek paredzēta;

    - samaksa par darbu kalendārajā mēnesī tiek veikta reizi mēnesī 10 (desmit) dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā rēķina;

    - norēķins par pēdējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem tiek veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā;

    - norēķina veids – bezskaidras naudas norēķins uz Izpildītāja norādīto kontu bankā.

  - Ja objekta nodošana kavējas un būvdarbu izpildes termiņa nokavējumā Izpildītājs nav vainojams, Pasūtītājs ar Izpildītāju var vienoties par turpmāko Pakalpojumu sniegšanas gaitu un to apmaksas kārtību.

  - Ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, objektā tiek pārtraukti būvdarbi, uz šo periodu tiek pārtraukta arī Pakalpojumu sniegšana, tas nozīmē, ka par šo periodu atlīdzība Izpildītājam netiek maksāta. Pakalpojumu sniegšana tiek turpināta pēc būvdarbu atsākšanas.

  - Apmaksas termiņa nokavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma kopējās summas.

  - Ja kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no līguma, vai arī līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās līguma summas.

  - Līgumcena var tikt grozīta tikai gadījumā, ja tiek pieņemti grozījumi normatīvajos aktos, kas regulē samaksu par līgumā paredzētajiem Pakalpojumiem, vai citos gadījumos, kurus Puses atzīst par būtiskiem un kuri ietekmē līgumcenu, kā arī, ja tiek veikti ar Pasūtītāju saskaņoti papildus darbi.

- SNIEGTO PAKALPOJUMU pieņemšana un nodošana

  - Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sniegto Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas, tas jāparaksta un viens eksemplārs jāatgriež Izpildītājam vai jāiesniedz tam pamatoti iebildumi.

  - Sniegtie Pakalpojumi uzskatāmi par pieņemtiem tikai tad, kad sniegto Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akts , turpmāk – Akts ir parakstīts abpusēji.

  - Ja Pasūtītājam ir pamatoti iebildumi, tad Izpildītājs novērš konstatētās neatbilstības vai nepilnības ar Pasūtītāju savstarpēji saskaņotos termiņos, ievērojot šajā līgumā iepriekšminēto Pakalpojumu nodošanas un pieņemšanas procedūru.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šī līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar Pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentus vai to kopijas.

  - Būvniecības darbu pieņemšana un būvobjekta nodošana ekspluatācijā notiek saskaņā ar Tehnisko projektu un tāmēm, būvdarbu izpildes grafiku un tiek noformēta ar Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīvu LBN 301-97 un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiek parakstīts Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akts, kurš apliecina, ka Izpildītājs ir sniedzis Pakalpojumus, saskaņā ar līguma noteikumiem, un šo aktu paraksta abas Puses.

- IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas:

    - iepazīties ar noslēgto līgumu starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju par būvdarbiem objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”;

    - sniegt būvuzraudzības Pakalpojumus, saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem LBN   303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, Būvniecības likumu un Vispārīgajiem būvnoteikumiem;

    - veikt būvuzraudzību visā objekta būvniecības laikā atbilstoši tehniskajam projektam, darbu veikšanas projektam, normatīvajiem aktiem un būvniecības līgumam;

    - veikt būvdarbu kvalitātes pārbaudi ar saviem mērinstrumentiem katrā būvniecības procesa posmā;

    - veikt būvdarbu posmu tehnoloģiskās secības pārbaudi atbilstoši saskaņotam darbu veikšanas projektam un materiālu ražotāju tehniskajām prasībām;

    - veikt tehnisko jautājumu sagatavošanu, koordinēšanu un risināšanu ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju visā būvniecības laikā;

    - piedalīties nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanā;

    - nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvdarbu tehnoloģisko procesu secības, akceptētā tehniskajā projektā noteikto materiālu izlietojuma, tāmēm un grafika;

    - nepieļaut spēkā esošo normatīvo aktu un attiecīgo standartu pārkāpumu būvdarbu laikā;

    - ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, tā pilnvarotu personu, būvinspektora vai būvvaldes amatpersonas uzaicinājuma;

    - veikt sadarbību ar autoruzraugu, piedaloties risinājumu izvērtēšana un to saskaņošanā;

    - pārbaudīt un iesniegt būvdarbu pieņemšanas komisijai izpildīto būvdarbu pieņemšanai nepieciešamos dokumentus;

    - piedalīties objekta nodošanas ekspluatācijā darba komisijā un darba grupā;

    - neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumus.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs informē Pasūtītāju par Pakalpojumu sniegšanas gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja papildus pieprasījuma vienu reizi divos mēnešos iesniedz atskaites un dokumentāciju, kas saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu.

  - Izpildītājam ir tiesības saņemt Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju un materiālus.

  - Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no šī līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šo līgumu.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam visus dokumentus un ziņas, kas nepieciešamas Izpildītājam Pakalpojumu sniegšanai.

  - Pasūtītāja sniegtai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst Izpildītāja prasībām. Informācijas atbilstības kritērijus nosaka Izpildītājs.

  - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir pienākums rakstiski pilnvarot Izpildītāju Pakalpojumu sniegšanai.

  - Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam atlīdzību par Pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju no Izpildītāja par Pakalpojumu sniegšanas gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu.

  - Pasūtītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no šī līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem, kas attiecas uz šo līgumu.

- GARANTIJA.

  - 7.1. Izpildītājs garantē Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši šī līguma noteikumiem. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā.

- PAZIŅOJUMI UN KONTAKTPERSONAS

  - Projekta vadība.

    - Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas  pagasta pārvalde kā Pasūtītājs šī līguma ietvaros ir atbildīga par tehnisko un finansiālo līguma administrēšanu. Pasūtītājs vadīs līgumu ar nozīmēta projekta vadītāja starpniecību.

    - Lai sasniegtu projekta mērķus, Izpildītājam ikdienā ir jāsadarbojas ar Pasūtītāja nozīmēto Projekta vadītāju.

  - Atbildīgās personas.

    - Par līguma izpildi atbildīgās personas:

      - No Pasūtītāja puses:

Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta pārvalde Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerova pag., Rēzeknes nov., LV-4642 _____________________ Fakss: Tālr.________, mob.t.________ e-pasts: _________________

      - Par līguma izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši šim līgumam, par ziņojumu un citu piegāžu akceptēšanu un apstiprināšanu Pasūtītāja vārdā, kā arī par rēķinu saņemšanu, to saskaņošanu un sniegto Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Būvdarbu izpildes akts, parakstīšanu.

      - No Izpildītāja puses:

________________________ ______________, _________, LV-_______ ________ _________ (mob. __________) Fakss: _______ Tālr.: _________ e-pasts: ____________________

      - Par līguma izpildi atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši šim līgumam, par būvdarbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par ziņojumu un citu piegāžu iesniegšanu un izpildīšanu, kā arī par rēķinu iesniegšanu, sniegto Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Būvdarbu izpildes akts, iesniegšanu un parakstīšanu.

- LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN LĪGUMA LAUŠANA

  - Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas savas saistības, par ko tiek sastādīts abu Pušu parakstīts akts par sniegto Pakalpojumu pieņemšanu - nodošanu.

  - Līgums var tikt lauzts pēc Pušu savstarpējas vienošanās vai pēc vienas Puses iniciatīvas, ja otru Pusi tiesa atzīst par maksātnespējīgu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs, 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju, lauzt līgumu:

    - ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus saskaņā ar līgumu, kas kavē būvdarbu izpildes termiņus;

    - ja konstatēti būtiski normatīvo aktu prasību pārkāpumi no Izpildītāja puses, kā rezultātā pasliktinājās būvdarbu kvalitāte.

  - Līguma laušanas gadījumā 9.3.punktā norādīto iemeslu dēļ Pasūtītājam ir  tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsoda piemērošanu.

  - Līguma laušanas gadījumā 9.3.punktā norādīto iemeslu dēļ Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas maksā Pasūtītājam līgumsodu, saskaņā ar līguma 3.7.punktu.

  - Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājs apmaksā līdz Līguma laušanas brīdim Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus, kuri pieņemti ar Aktu, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Pušu atbildība neiestājas, ja līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi: dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi un citi no Pusēm neatkarīgi apstākļi.

  - Pusei, kurai saistību izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums var tikt lauzts.

- PAPILDUS NOTEIKUMI

  - Izpildītājs nodrošina, ka visā šī līguma darbības laikā spēkā būs Izpildītāja profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzību vismaz LVL ____________(______________ lati) apmērā par iespējamiem trešajām personām vai Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem.

  - Apdrošināšanas polise un tai pievienotie apdrošināšanas noteikumi ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai Pusei, vai kaitēt otrās Puses interesēm un prestižam.

  - Jebkādi Izpildītāja sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, programmatūras vai citā formā – pieder Pasūtītājam un pēc to nodošanas kļūst par tā īpašumu.

  - Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens atrodas pie Izpildītāja un viens pie Pasūtītāja. Līgumam ir _____________pielikumi: uz __ (_______) lapām.

  - Izpildītājs un Pasūtītājs piekrīt visiem līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Rēzeknes novada pašvaldības reģ.Nr.90000048561 Stoļerovas pagasta pārvalde Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerova pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642 Valsts Kase Konts Nr.___________________________ Kods TRELLV22 ____________________________________ pārvaldes vadītājs Vitālijs Muravskis | 12.1. _________________________________ reģ.Nr._______________________________ Juridiskā adrese: _________, ___, LV-_______ Biroja adrese: ___________ iela __, _______, LV-___________ Banka_______________________________ Konts Nr. ____________________________ Kods ___________________ _______________________________________ <parakstīt tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |  | Izpildītājs: SIA „Jurēvičs un partneri” K.Valdemāra iela 100, Rīga, LV - 1013 Tālrunis: 67362100, fakss: 67370382 Reģ.Nr. 40103122882 Banka: „Latvijas hipotēku un zemes banka” Kods LHZBLV22 Konts: LV88 LHZB 1000 0014 2500 1 _______________________________ M.Jurēvičs z.v. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | C pielikumi: |
| --- | --- |

VEIDNES PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

C1 pielikums:

Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne

Rēzeknes novada pašvaldības

Stoļerovas pagasta pārvaldei

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai

Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”

projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros”

(identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/3)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1. <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese>, (turpmāk – Pretendents) ir iepazinusies/iepazinies ar Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes, (turpmāk – Pasūtītājs) veiktā iepirkuma „Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/3) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas nolikumā noteiktās prasības, iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums).

2. Gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemos:

- <pakalpojuma raksturojums>, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma                 A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par kopējo cenu:

<…> LVL (<summa vārdiem> lati) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN).

PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajai iepirkuma līguma veidnei (nolikuma B pielikumam),

- sniegt pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā <dienu vai mēnešu skaits> dienas/mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

- Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- visa piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- Pretendentu iepirkumā pārstāv un iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā iepirkuma līgumu slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Parakstīt tiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parakstīt tiesīgās personas paraksts>

<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Parakstīt tiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parakstīt tiesīgās personas paraksts>

C2 pielikums:

Sniegto pakalpojumu saraksta veidne

SNIEGTO BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Būvuzraudzības izmaksas bez PVN (LVL) | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no būvuzraudzības izmaksām bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona) | Būvuzraudzības uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

C3 pielikums:

Galveno speciālistu saraksta veidne

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Izglītība atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām | Profesionālā pieredze atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvuzraugs | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <… … ….> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <… … ….> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

C4 pielikums:

Kvalifikācijas, izglītības un

darba pieredzes apraksta

(CV) veidne

Kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV)

  - Uzvārds:

  - Vārds:

  - Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

  - Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

  - Dalība profesionālās organizācijās:

  - Citas prasmes:

  - Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

  - Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

  - Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts, objekta raksturlielumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes,

reģ.Nr.90000048561, Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts,  Rēzeknes novads, LV-4642, veiktā iepirkumā „Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros (identifikācijas nr. RNP SPP 2012/3)   kā <speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Es apliecinu atbilstību izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Ar šo apliecinu, ka nepastāv šķēršļi <vārds un uzvārds> dalībai iepirkumā „Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” projekta                                                nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros” (identifikācijas nr. RNP SPP 2012/3) iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Parakstīt tiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parakstīt tiesīgās personas paraksts>

C5 pielikums:

Apakšuzņēmējiem nododamo

pakalpojuma daļu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās pakalpojuma daļas apjoms (% no pakalpojuma kopējās cenas bez PVN) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamās pakalpojuma daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

C6 pielikums:

Personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās,

apliecinājuma veidne

Rēzeknes novada pašvaldības

Stoļerovas pagasta pārvaldei,

reģ.Nr.90000048612,

Skolas iela 1, Stoļerova,

Stoļerovas pagasts,

Rēzeknes novads, LV-4642

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU ATBILSTĪBU IZVIRZĪTAJĀM KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM,

APLIECINĀJUMS

iepirkumā „Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”

projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros”

(identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/3)

Ar šo <personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

      - apliecina, ka informēta par to, ka <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniedz piedāvājumu  Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes (turpmāk – Pasūtītājs) veiktā iepirkumā „Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/3);

2)  gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas sniegt šādus  pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādītajam> un nodot pretendentam šādus resursus: <īss pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Parakstīt tiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parakstīt tiesīgās personas paraksts>

C7 pielikums:

Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumā „Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai

Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros”

(identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/3)

| Kam: | Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta pārvaldei |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Adrese: |  |
| Datums: |  |

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, apstiprinu, ka pretendents piekrīt iepirkuma noteikumiem un piedāvā veikt būvuzraudzību līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” projekta                                   Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros”, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām par kopējo summu:

| Pakalpojums | Piedāvātā cena Ls (bez PVN) | PVN (21%) Ls | Kopējā piedāvātā cena Ls (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros |  |  |  |

Piedāvātā kopējā līguma cena bez PVN (vārdiem)________________________________

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

______________________________________________________

(paraksts)

__________________________________________________________

(amats, pilnvarojums)

______________________________________________________________

(vārds, uzvārds)

Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2012. gada ____. ____________

Z.V.

(Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā).

C8 pielikums:

Tehniskā piedāvājuma

sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”

projekta nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros”

(identifikācijas Nr. RNP SPP 2012/3)

Šajā pielikumā noteikta forma, kādā pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz tehniskais

piedāvājums.

Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz pakalpojuma organizācijas aprakstu, kas apliecina Pretendenta iespējas sniegt Pakalpojumu. Iepirkuma komisija

iepazīstas ar Pakalpojuma organizācijas aprakstu, lai konstatētu pretendenta pakalpojuma veikšanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.

Apraksts noformējams brīvā formā, kas satur sekojošas daļas:

1) Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam (skat. C9 pielikuma veidni).

2) Pretendenta izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt (skat. A pielikuma 2.punkts).

3) Pretendenta rīcībā esošas operatīvās kvalitātes kontroles metodes, instrumenti un iekārtas.

Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces obligāti veicamajām pārbaudēm jāuzrāda sekojoša tabulā:

Operatīvo kvalitātes kontroles ierīču saraksts pārbaužu veikšanai

| Veicamā pārbaude | Instruments, iekārta utt. |
| --- | --- |
| Ģeometrisko parametru uzmērīšana |  |
| Augstuma atzīmju pārbaude |  |
| Līdzenuma pārbaude |  |
| Sablīvējuma pārbaude (gruntij, smiltij) |  |
| Sablīvējuma pārbaude nosakot elastības - deformācijas moduli (gruntij, smiltij, šķembām, grantij) |  |
| Ieklājamā asfalta virsmas temperatūras mērīšana |  |
| Vizuālā kanalizācijas cauruļu pārbaude no iekšpuses |  |
| Cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes spiediena nodrošināšana |  |
| Betona konsistences pārbaude pirms betona iestrādāšanas |  |
| Betona stiprības noteikšana |  |
| Betona standarta kubiņu ņemšana objektā neatkarīgai betona stiprības pārbaudei |  |
| Stiegrojuma dziļuma un izvietojuma atkārtota pārbaude pēc betonēšanas |  |

Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par operatīvās kvalitātes kontroles ierīču esamību tās rīcībā (īpašumā vai nomā).

Pasūtītājam ir tiesības konkursa izvērtēšanas laikā lūgt pretendentam uzrādīt minētās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces.

Pilnvarotā persona:	_________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

C9 pielikums:

Tehniskā piedāvājuma

sagatavošanas vadlīnijas

Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam

| Nr. p.k. | Izpildāmais darbs un veicamais pasākums | Izpildāmā darba un veicamā pasākuma metožu un līdzekļu apraksts | Atbildīgās personas |
| --- | --- | --- | --- |

/Uzņēmuma/___________/pilnvarotā persona/ _______________________

D1 pielikums:

Nodošanas – pieņemšanas akts

(iepirkuma līguma pielikums)

PAKALPOJUMA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Rēzeknes novada Stoļerovā                                              _______.gada _________________

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kura rīkojas uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt aktu> pamata, (turpmāk – Izpildītājs), no vienas puses, un Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000048561, pārvaldes vadītāja Vitālija Muravska personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no otras puses, sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „Būvuzraudzība līgumam „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” projekta nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros”, Nr.<Līguma numurs>, (turpmāk – Līgums) Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus:

<Pakalpojuma vai pakalpojuma daļas raksturojums> kopā par summu <...> LVL (<summa vārdiem> lati), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis <...>% (turpmāk – PVN) <...> LVL (<summa vārdiem> lati). Summa bez PVN ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

| Pakalpojumus nodeva: Izpildītājs: | Pakalpojumus pieņēma: Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <juridiskā adrese> <bankas nosaukums> <bankas kods> <konta numurs> | Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde reģ.Nr.90000048561 Skolas iela 1, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads , LV-4642 Valsts Kase, kods: TRELLV22 konts: LV90TREL9801191789210 |
| ________________________________ <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | ________________________________ pārvaldes vadītājs Vitālijs Muravskis |

# Footnotes

Sk. Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.

Par Tehniskās specifikācijas sagatavošanu sk. Publisko iepirkumu likuma 17.pantu.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkumā, ja pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība).

Attiecas uz ārvalstu speciālistiem.

Jāaizpilda, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.