APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2012.gada 14.novembra sēdē,

protokols Nr.1

ATKLĀTA KONKURSA

„Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta

Pilcenes filiāles ēkas, katlu mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija”

(identifikācijas Nr. RNP 2012/33)

N O L I K U M S

Rēzekne, 2012.

# 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs RNP 2012/33.

1.2. Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Rēzeknes novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese | Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601 |
| Reģistrācijas Nr. | LV 90009112679 |
| Bankas rekvizīti | AS „Swedbank” kods HABALV22 konts LV56HABA0551026407356 |
| Kontaktpersona | Jānis Volks |
| Tālruņa Nr. | 64607175 |
| Faksa Nr. | 64625935 |
| e-pasta adrese | janis.volks@rezeknesnovads.lv |
| Darba laiks | no plkst.8-00 līdz plkst.11-45 un no plkst.12-15 līdz plkst.16-30 |

## Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, to atvēršanas laiks un citu darbību veikšanas termiņi:

| Nr. p.k. | Aktivitāte | Datums | Laiks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | 2012.gada 27.decembris | 11-00 |
| 1.3.2. | Piedāvājumu atvēršana | 2012.gada 27.decembris | 11-00 |
| 1.3.3. | Pretendentu informēšana par iepirkuma procedūras rezultātiem | 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas | - |
| 1.3.4. | Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšana publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā | ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas Publisko iepirkumu likuma 32.panta kārtībā | - |

## Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība.

1.4.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz nolikuma 1.3.1.apakšpunktā noteiktajam datumam un laikam Rēzeknes novada pašvaldībā Atbrīvošanas ielā 95, Rēzekne, LV-4601, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu uz augstāk norādīto adresi.

1.4.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Piedāvājums, kas nav iesniegts nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 2012.gada 27.decembrim plkst.11-00, vai kas saņemts pēc nolikuma 1.3.1.apakšpunktā norādītā iesniegšanas termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

1.4.4. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.5. Aploksnes ar iesniegtajiem piedāvājumiem tiks atvērtas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Rēzeknes novada pašvaldībā Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē,	2012.gada 27.decembrī plkst.11-00.

1.4.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi ieinteresētie piegādātāji.

## Piedāvājuma noformēšana.

### Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese;

- Piedāvājums atklātā konkursā „Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta Pilcenes filiāles ēkas, katlu mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija”,

- identifikācijas Nr. RNP 2012/33;

- neatvērt līdz 2012.gada 27.decembrim plkst.11-00.

    - Piedāvājums sastāv no:

- Pieteikuma dalībai atklātā konkursā kopā ar pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls un viena kopija);

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija);

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija).

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Tie jāievieto nolikuma 1.5.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā noformētajā aploksnē.

### Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt apliecinātiem ar pilnvarotās personas parakstu.

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem svešvalodā jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

### Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības apjomu.

### Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

### Iesniegtie pretendentu piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.4.3.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.5.11. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un

jāiesniedz tāpat kā piedāvājumu, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

## Cita informācija.

### Ieinteresētām personām tiek nodrošinātas tiesības piedalīties objekta apskatē, kas ir paredzēta 2012.gada 7.decembrī plkst.11-00, iepriekš reģistrējoties pie kontaktpersonas Jāņa Volka, tel.64607175.

### Iepirkuma procedūras dokumenti elektroniskā veidā ir pieejami Rēzeknes novada mājaslapā internetā www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Novada pašvaldība” – „Iepirkumi”.

  - Piedāvājuma nodrošinājums.

    - Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz vai jāiemaksā piedāvājuma nodrošinājums LVL 3500 (trīs tūkstoši pieci simti latu) apmērā.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 3 (trīs) mēneši, skaitot no nolikuma 1.4.5.apakšpunktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu pretendents ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu nolikuma 1.2.punktā norādītajā pasūtītāja kontā.

1.7.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1.7.4.1. nolikuma 1.7.2.apakšpunktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

1.7.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.7.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.7.5.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.7.5.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.7.6. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 3 (triju) darbdienu laikā piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiek atdots pretendentam, vai atmaksāta pasūtītāja kontā iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa.

  - Iepirkuma līguma nosacījumi:

| Nr. p.k. | Aktivitāte | Gads, mēnesis |
| --- | --- | --- |
| 1.8.1. | Līgumā paredzēto darbu izpildes sākums | 2013.gada februāris |
| 1.8.2. | Līgumā paredzēto darbu izpildes pabeigšana | 2013.gada jūlijs |

1.8.3. Ikmēneša maksājumi tiks veikti 20 (divdesmit) dienu laikā pēc aktu par izpildītajiem darbiem un attiecīgo rēķinu saņemšanas.

    - Galīgā apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvdarbu nodošanas pasūtītājam, pamatojoties uz pasūtītāja parakstītu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un iesniegtu rēķinu.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. 		Iepirkuma priekšmeta apraksts.

    - Iepirkuma priekšmets ir Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta Pilcenes filiāles ēkas, katlu mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija – Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, atbilstoši vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai un būvdarbu apjomu sarakstiem (atsevišķi šī nolikuma pielikumi pdf un Excel formāta).

    - CPV kods: 45215200-9 (sociālo pakalpojumu ēku celtniecības darbi).

# 3. PRETNDENTU ATLASE

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā.

### Iepirkumā var piedalīties jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

### Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja attiecībā uz pretendentu, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie gadījumi.

    - Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta prasībām.

    - Prasības, kas noteiktas nolikuma 3.1.2.-3.1.4.apakšpunktā attiecas uz visām fiziskām vai juridiskām personām un šādu personu apvienību dalībniekiem jebkurā to kombinācijā.

## Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.

3.2.1. 	Pretendenta vidējam gada finanšu apgrozījumam jābūt vismaz divreiz lielākam par piedāvājuma kopējo cenu.

3.2.2. Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt pieredzei vismaz 3 (triju) līdzīgu sociālo pakalpojumu ēku vai citu publisko ēku būvniecībā vai rekonstrukcijā. Par līdzīgu šī apakšpunkta izpratnē tiks uzskatīta pieredze, ņemot vērā izpildīto darbu veidu (ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve vai rekonstrukcija, elektroapgādes sistēmas izbūve vai rekonstrukcija, siltuma apgādes sistēmas izbūve vai rekonstrukcija, vispārīgie būvdarbi, vertikālo pacēlāju vai liftu montāža un būvniecība) un apjomu (ne mazāks par piedāvāto līgumcenu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

3.3.     Prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām.

3.3.1. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam jābūt attiecīgs būvprakses sertifikāts un būvdarbu vadītāja darba stāžs vismaz 5 (pieci) gadi. Būvdarbu vadītājam jābūt pieredzei būvdarbu vadīšanā vismaz 3 (trijos) līdzīgos objektos. Par līdzīgu šī apakšpunkta izpratnē tiks uzskatīta pieredze sociālo pakalpojumu ēku vai citu publisko ēku būvniecībā vai rekonstrukcijā, ņemot vērā izpildīto darbu apjomu (ne mazāks par piedāvāto līgumcenu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

3.3.2. Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem jābūt atbilstoša kvalifikācija un pieredze ēku būvdarbu vadīšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, vertikālo pacēlāju vai liftu montāžas un būvniecības darbu vadīšanā.

    - Pretendenta rīcībā jābūt būvdarbu veikšanai nepieciešamie instrumenti, tehnika un ražošanas iekārtas.

# 4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pretendenta atlases dokumenti:

### Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.1. Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, tad atlases dokumentiem ir jāpievieno pilnvara. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv personu grupu, kā arī katras personas atbildības apjomu.

    - Informācija par pretendentu, saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2.

    - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdotās reģistrācijas apliecības kopija.

    - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā.

4.1.5. Būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija un kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV), saskaņā ar pielikumu Nr.3.

    - Speciālistu sertifikātu kopijas ēku būvdarbu vadīšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, kā arī kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksti (CV), saskaņā ar pielikumu Nr.3.

    - Informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu objektu būvniecībā vai rekonstrukcijā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2007.-2011.gados).

    - Vismaz 3 (triju) pasūtītāju atsauksmes par līdzīgu (pēc darbu veidiem un apjomiem) sociālo pakalpojumu ēku vai citu publisko ēku būvniecību vai rekonstrukciju pēdējo 5 (piecu) gadu laikā.

    - Pretendenta apliecinājums par vidējo gada finanšu apgrozījumu par 3 (trim) iepriekšējiem gadiem.

    - Informācija par pretendenta rīcībā esošajiem būvdarbu veikšanai nepieciešamajiem instrumentiem, tehniku, ražošanas iekārtām (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam).

    - Nolikuma 4.1.2.–4.1.4.apakšpunktā minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība (līgumsabiedrība).

    - Informācija par apakšuzņēmējiem, ja pretendents paredz tos iesaistīt, norādot katram apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu un darbu apjomus.

    - Ja apakšuzņēmējiem izpildei paredzēts nodot līguma daļu, kas sastāda vismaz    20 procentus no kopējās iepirkuma līguma vērtības, piedāvājumā iekļauj nolikuma 4.1.2.-4.1.10.apakšpunktos paredzētos dokumentus, kas attiecās uz konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu veidiem un apjomiem.

    - Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma papildu iesniedz:

      - kompetentas institūcijas ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdotu izziņu, kas apliecina, ka pretendentam, pretendenta norādītam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

      - izziņu, kuru ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pretendentam, pretendenta norādītam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

      - izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam, pretendenta norādītam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz šī nolikuma 4.1.14.apakšpunktā minētos dokumentus, tas tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

    - Šī nolikuma 4.1.14.apakšpunktā minētie dokumenti netiek pieprasīti, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

## 4.2.   Tehniskais piedāvājums.

### 4.2.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā un citos iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

### 4.2.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

4.2.2.1. izvērstu būvdarbu veikšanas grafiku;

4.2.2.2. apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem, kā arī par garantijas laikā veicamo darbu konstatēto defektu novēršanā;

4.2.2.3. ja pretendents garantijas laiku dod lielāku par 3 (trim) gadiem, tad viņam papildus jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījuma, ja ar konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu, pēc būvdarbu pabeigšanas un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā tiks noslēgts līgums par piedāvātā garantijas laika nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku; piedāvātā garantijas laika nodrošinājums paredzēts, lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvuzņēmējs šos bojājumus un defektus nenovērš līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvuzņēmēja maksātnespēja, bankrots, likvidācija);

4.2.2.4. būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem kopiju vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms būvdarbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem kopiju (saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”).

## 4.3.      Finanšu piedāvājums.

    - Lokālās tāmes sagatavo, saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.

4.3.2. Tāmē pretendentam ir jāiekļauj visi darbi un materiāli (tai skaitā būvdarbu apjomu sarakstā neiekļautie), lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

4.3.3. Tāmē ir jāparedz arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, peļņa un nodokļi, kā arī izdevumi 5% (piecu procentu) apmērā no tāmes kopsummas neparedzētu un sīku darbu veikšanai.

4.3.4. Finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.4) norāda kopējo cenu, par kādu nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti Tehniskam projektam atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. PVN summa tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi tiek norādīta piedāvājuma kopējā summa ar PVN.

# 5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude.

### Iepirkuma komisija sākotnēji pārbauda, vai ir iesniegti visi nolikuma 4.punktā paredzētie dokumenti, kā arī veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikuma 1.5.punktā noteiktajām prasībām.

### Ja piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām (attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un noteikto dokumentu iesniegšanu), iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu un tālāk to neizskatīt.

## Pretendentu atlase.

### Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija veic atbilstoši nolikuma 4.punkta prasībām iesniegto dokumentu pārbaudi, kā arī pārliecinās, vai pretendents atbilst nolikuma 3.punktā izvirzītajām prasībām.

### Iepirkuma komisija noraida to pretendentu piedāvājumus, kuri tiek atzīti par neatbilstošiem nolikumā izvirzītajām prasībām.

## Tehnisko piedāvājumu atbilstības novērtēšana.

### Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā tiek izvērtēta to atbilstība nolikuma prasībām.

### Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

## Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājuma izvēles kritēriji.

5.4.1. Veicot finanšu piedāvājumu pārbaudi, iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkuma komisija to izlabo, par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumus,  iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

### Jā tiek konstatēts nepamatoti lēts piedāvājums, iepirkuma komisija pirms tā iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

### No iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām atbilstošiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# 6. IEPIRKUMA LĪGUMS

## 6.1. 	Iepirkuma līgums ar izraudzīto pretendentu tiek noslēgts, saskaņā ar līguma projektu (pielikums Nr.5).

## 6.2. 	Darbu uzsākšanas laiks jāsaskaņo ar pasūtītāja atbildīgo personu. Pasūtītājs nodrošina darbu uzsākšanu ne vēlāk kā 2013.gada februārī.

# 7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Iepirkuma komisijas tiesības:

### Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai.

### Veikt nepieciešamās informācijas pārbaudi kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājuma atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai.

### Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

### Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pieprasot no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu.

### Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

## Iepirkuma komisijas pienākumi:

### Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

### Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

### Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2.4. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru. Ja iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, tā nav atsākama.

    - Ja iepirkuma procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru. Ja tiek pieņemts lēmums izbeigt iepirkuma procedūru, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu vai 63.panta pirmās daļas 1.punktu, pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru.

# 8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta tiesības:

### Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu.

### Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

### Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta pienākumi:

### Sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.

### Sniegt patiesu informāciju.

### Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai.

### Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                         I.Lizdika

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

„Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta Pilcenes filiāles ēkas,

katlu mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija”

(identifikācijas Nr. RNP 2012/33)

<Pretendenta  ar paraksta  tiesībām apveltītās  vai  pilnvarotās personas amats, vārds,

uzvārds>  iepazinies ar  iepirkuma  procedūras  nolikumu,  <pretendenta nosaukums>

vārdā  piedāvā  <termiņš  mēnešos  vai  nedēļās>  laikā  veikt  Rēzeknes   novada veco

ļaužu     pansionāta    Pilcenes   filiāles   ēkas,   katlu    mājas   un   saimniecības   ēkas

rekonstrukciju,    atbilstoši    vienkāršotās    rekonstrukcijas   dokumentācijai, piekrītot

visiem   iepirkuma procedūras noteikumiem, par summu:

|  | (piedāvājuma cena LVL bez PVN vārdos un skaitļos) |
| --- | --- |

Ja <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks izvēlēts un <pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, <pretendenta nosaukums> vārdā apņemos veikt visus būvdarbu apjomu sarakstos paredzētus būvdarbus un pabeigt tos    6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.augustam.

Ar šo apliecinu, ka uz <pretendenta nosaukums>, piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības (ja ir paredzēts piesaistīt apakšuzņēmēju), personālsabiedrības biedru (ja  pretendents ir personālsabiedrība) un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (ja šāda persona norādīta piedāvājumā), nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie gadījumi.

Ar šo pieteikumu iesniedzu <pretendenta nosaukums> piedāvājumu, kas sastāv no atlases dokumentiem, tehniskā un finanšu piedāvājuma, un apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. Piedāvājumam ir pievienots nodrošinājums ______________________________________________________________________

(norādīt piedāvājuma nodrošinājuma summu un veidu)

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |

| Pretendenta pārstāvja amats vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| paraksts: |  |

Pielikums Nr.2

## INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| 1. | Nosaukums: |
| --- | --- |
|  | Reģistrācijas numurs: |
|  | Juridiskā adrese: |
|  | Pasta adrese: |
|  | Kontaktpersona : |
|  | Telefons: |
|  | Fax: |
|  | E-pasts: |
|  | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |
|  | Bankas rekvizīti: |
| nosaukums: |  |
| kods: |  |
| konta numurs: |  |

Pielikums Nr.3

Būvdarbu vadītāja/speciālista

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV)

- Uzvārds: ________________________________________________

- Vārds:    ________________________________________________

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Valodu prasme: uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 - teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās: _____________________________________

- Citas prasmes: _____________________________________________________

- Pašreizējais amats: __________________________________________________

- Uzņēmumā nostrādātie gadi: __________________________________________

- Galvenā kvalifikācija: _______________________________________________

- Darba pieredze:

| Laiks (no … līdz …) | Uzņēmums | Amats | Objekti, kuros veikts darbs, īss darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu izglītību, kvalifikāciju un darba pieredzi.

Apņemos no <perioda sākums> līdz <perioda beigas> saskaņā ar <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piedāvājumu piedalīties Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta Pilcenes filiāles ēkas, katlu mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcijā gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Pielikums Nr.4

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Darbu nosaukums | Piedāvājuma cena bez PVN (LVL) | Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% | Piedāvājuma cena ar PVN (LVL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta Pilcenes filiāles ēkas, katlu mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija |  |  |  |

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: _________________________________

Paraksts: _____________________________________________________

Datums: _____________________________________________________

Pielikums Nr.5

## PROJEKTS

LĪGUMS Nr. <līguma numurs>

<Līguma parakstīšanas vieta>                                         <gads>.gada<datums>. <mēnesis>

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības rīkotā atklāta konkursa “Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta Pilcenes filiāles ēkas, katlu mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija“, identifikācijas Nr.RNP 2012/33, turpmāk – konkurss, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi:

  - Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

  - Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvdarbu apjomu sarakstiem un šim līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Darbi – visas darbības – būvdarbi, būvdarbu sagatavošana u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar līgumu, būvdarbu apjomu sarakstu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma cena – kopējā cena par visu darbu izpildi, kas ir noteikta līguma 4.punktā.

  - Būvobjekts – līguma 2.punktā minētais objekts ar tam piegulošo teritoriju un būviekārtām.

  - Piedāvājums – līgumam pievienotais Būvuzņēmēja tehniskais un finanšu piedāvājums konkursā.

  - Tāme – līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstiem un piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

  - Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar līgumu, piedāvājumu, vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju un būvdarbu apjomu sarakstiem veikt Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta Pilcenes filiāles ēkas, katlu mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas darbus.

  - Būvuzņēmējs iepriekšminētos darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta līguma cenā.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis līgums sastāv no šādām daļām:

    - Līgums;

    - Pielikumi:

Nr.1 – Būvdarbu apjomu saraksti;

Nr.2 – Piedāvājums, tajā skaitā būvdarbu izpildes grafiks;

Nr.3 – Tāmes.

  - Interpretējot līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 3.1.punktā.

- Līguma cena

  - Līguma cena par šajā līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmēs iekļauti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai būvdarbu apjomu sarakstos paredzēto darbu veikšanai.

  - Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju, būvnormatīviem, līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar līguma, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, neizmaina līguma cenu, darbu apjomus vai darbu izpildes termiņus.

  - Būvuzņēmējs darbus apņemas uzsākt būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos, iepriekš saņemot būvatļauju.

  - Ievērojot šī līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt _________________________.

  - Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Pirms darbu uzsākšanas būvobjektā Būvuzņēmējs nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvdarbus atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības līgumam uzraudzīšanai;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotos laikos;

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos;

    - ieturēt 10% (desmit procenti) no līguma cenas līdz pilnīgai darbu izpildei un būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā;

    - nepieciešamības gadījumā palielināt vai samazināt būvdarbu apjomus, veicot attiecīgus grozījumus šī līguma pielikumā Nr.1, kā arī 5.3.punktā.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

    - darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

    - būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt būvobjekta apsardzi visā līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

7.1.5. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

    - nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;

    - nodrošināt būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - līdz katra mēneša piektajam datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem;

    - nodrošināt atbildīgā darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses –

darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>.

darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

    - darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, ievērojot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - regulāri saskaņot ar Pasūtītāju veicamo darbu izpildi;

    - veikt citas darbības saskaņā ar līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

- Apakšlīgumi

  - Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu darbu izpildi tikai ar    piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.

  - Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī līguma noteikumiem.

  - Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par 	apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti un šī līguma noteikumu ievērošanu.

- Riska pāreja

  - Cilvēku traumu, darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, gadījumus, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī būvobjekta, darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

- Garantija

10.1.	Būvuzņēmējs garantē, ka darbi atbilst būvdarbu apjomu sarakstiem un ka tie ir izpildīti atbilstoši līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami un ka darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

10.2.	Augstāk minētās garantijas termiņš (saskaņā ar piedāvājumu) no būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas ir <mēnešu skats> mēneši un atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trim darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais triju darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā   24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

  - Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot vienu defekta akta eksemplāru.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

11.1.	Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz nākamā mēneša piektajam datumam sastāda 	 aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem darbiem. Pasūtītājs triju darba           dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem 	darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Akts par izpildītajiem darbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītiem darbiem pieņemtos darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

11.2.	Ikmēneša izpildītie darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam 	apjomam, neatbilst līgumam, tāmei vai normatīvo aktu prasībām.

11.3. Pēc būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs triju darba dienu laikā veic izpildīto darbu iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts.

  - Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

- Norēķinu kārtība

12.1. Pasūtītājs samaksu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu: ___________________________:

12.1.1. avansa maksājumi netiek paredzēti;

12.1.2. ikmēneša maksājums par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem darbiem tiek veikts 20 (divdesmit) dienu laikā no Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas pēc tam, kad Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas būvnormatīviem iesniedzis un Pasūtītājs akceptējis veikto darbu izpildes aktu. Akts Pasūtītājam apstiprināšanai jāiesniedz līdz nākamā mēneša piektajam datumam;

12.1.3. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā apstiprina iesniegto darbu izpildes aktu un samaksā Būvuzņēmējam līguma 12.1.2.apakšunktā noteiktajā kārtībā. Ja darbi netiek pieņemti, Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Ja 10 (desmit) dienu laikā Būvuzņēmējs nesaņem parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu vai motivētu atteikumu pieņemt darbus, darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem no Pasūtītāja puses bez pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

  - Atkārtota Darbu pieņemšana – nodošana notiek 2 (divu) darba dienu laikā pēc atkārtotas darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanas.

  - Ieturēto summu 10% (desmit procenti) no līguma cenas Pasūtītājs samaksā pēc pilnīgas darbu izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina un Pušu parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas.

- Izmaiņas līgumā

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas līgumā (izmaiņas līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar līguma 4.3.punktu). Visas līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un abu Pušu parakstītas. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar līguma izmaiņām.

- Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ būvobjekts nav ticis nodots līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,2% apmērā no līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

  - Ja Būvuzņēmējs nepilda kādu no šī līguma saistībām vai atsakās no tās izpildes, vai ja līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 12.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, tas maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,2% apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt līgumu, ja:

15.2.1. Būvuzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar līgumu, vai neievēro vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

15.2.2. Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Līguma laušana šī līguma 15.2.punktā minētos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsoda piemērošanu.

  - Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā no 15.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar 14.2. punkta noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

- Nepārvarama vara

  - Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam vai līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puse, kurai līguma saistību izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu.

  - Pusēm ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi.

  - Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

- Nodokļi un nodevas

  - Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

- Strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot līguma tekstu.

  - Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

  - Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par līguma laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo līgumu, to lauž vienpusēji.

- Pušu adreses

  - Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar līgumu, ir jābūt rakstiskiem un jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā divu darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šajā līgumā norādītu adresi, ja vien Puse –  informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījusi savādāk.

PASŪTĪTĀJS                                                             BŪVUZŅĒMĒJS

Rēzeknes novada pašvaldība			<Būvuzņēmēja nosaukums>

reģ.Nr.90009112679                                                   <Būvuzņēmēja reģistrācijas Nr.>

Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601                 <Būvuzņēmēja adrese>

Bankas rekvizīti:					Bankas rekvizīti:

AS „Swedbanka”                                                        <Bankas nosaukums>

kods: HABALV22                                                      <Bankas kods>

konts: LV56HABA0551026407356                           <Būvuzņēmēja konta Nr.>

_________________________________                  ______________________________

M.Švarcs                                                                     <paraksta atšifrējums>