APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas sēdē

2013.gada 14.martā,

protokols Nr.1

ATKLĀTA KONKURSA

„Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas

tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”

(Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes „Policentriskā attīstība” aktivitātes īstenošanas ietvaros)

N O L I K U M S

(identifikācijas Nr. RNP 2013/4)

Rēzekne

2013.

#### SATURA RĀDĪTĀJS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2. PRETENDENTIEM izvirzītās PRASĪBAS	4

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	5

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	6

5. IEPIRKUMA LĪGUMS ................................................................................................................... 8

6. IEPIRKUMA KOMISIJA	8

7. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	9

PIELIKUMI:

1. PIELIKUMS – PIETEIKUMA FORMA DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ	10

2.PIELIKUMS  – FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA  ………………………………………....11

3.PIELIKUMS  – IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTĀ SPECIĀLISTA

KVALIFIKĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTA

(CV) FORMA …………………………………………………………………… 12

4.PIELIKUMS  – INFORMĀCIJAS FORMA PAR PIEREDZI LĪDZĪGU TEHNISKO

PROJEKTU IZSTRĀDĒ ….……………………………………………………. 13

5.PIELIKUMS – PROJEKTĒŠANAS DARBU IZPILDES GRAFIKA FORMA ……………….. 14

6.PIELIKUMS – IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS .………………………………………….. 15

7.PIELIKUMS – INFORMĀCIJAS FORMA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM ……….……………. 21

8.PIELIKUMS – PROJEKTĒŠANAS DARBU IZPILDĒ PAREDZĒTĀ PRESONĀLA UN

SPECIĀLISTU SARAKSTA FORMA ....………………………………………. 22

ATSEVIŠĶI PIELIKUMI (pdf):

- PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS.

- PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS.

- AS „SADALES TĪKLS” INFORMĀCIJA „PAR TEHNISKO NOTEIKUMU IZSNIEGŠANU”.

- SIA „RĒZEKNES ENERĢIJA” TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.13.

- SIA „RĒZEKNES ŪDENS” TEHNISKIE NOTEIKUMI.

- BŪVES TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS LIETA

(KADASTRA APZĪMĒJUMS 2100 008 0616 001).

- PIRMĀ, OTRĀ, TREŠĀ STĀVA UN COKOLSTĀVA SKICES.

## 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP 2013/4.

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Rēzeknes novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90009112679 |
| Adrese | Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV- 4601 |
| Telefona Nr. | 64622238 |
| Faksa Nr. | 64625935 |
| E-pasta adrese | info@rdc.lv |
| Darba laiks | no plkst.8-00 līdz plkst.16-30 |
| Kontaktpersona | Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv |

  - Iepirkuma priekšmets:

    - Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība.

    - CPV kodi: 71242000-6 – projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana; 71520000-9 – celtniecības uzraudzības pakalpojumi.

  - Projektējamo darbu izpildes vieta – Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601.

  - Termiņi:

| Aktivitāte | Datums | Laiks |
| --- | --- | --- |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | 2013.gada 19.aprīlis | 10-00 |
| Piedāvājumu atvēršana | 2013.gada 19.aprīlis | 10-00 |
| Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem pretendentiem | 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas | – |

  - Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana.

    - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Piedāvājumam jāatbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

    - Pretendentam pilnībā jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu, iesniegšanu, projektējamo darbu izpildes vietas apskati.

    - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 19.aprīlim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV–4601, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.

    - Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiek sanāksmē, kurā ir tiesīgi piedalīties visi ieinteresētie piegādātāji. Pretendentu atlase, piedāvājumu pārbaude un vērtēšana notiek iepirkuma komisijas slēgtās sēdēs.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Piedāvājumi, kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek pieņemti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

    - Pretendents var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV–4601, Rēzeknes novada pašvaldībā, vai nosūtot attiecīgu informāciju pa pastu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts grozītā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

  - Piedāvājumu noformēšana.

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme:  Piedāvājums atklātā konkursā „Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. RNP 2013/4, neatvērt līdz 2013.gada 19.aprīlim pkst.10-00.

    - Pretendents iesniedz 2 (divus) piedāvājuma eksemplārus: vienu oriģinālu un vienu kopiju. Uz katra eksemplāra attiecīgi jābūt norādēm „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”.

    - Piedāvājums sastāv no 4 (četrām) daļām:

      - Pretendentu atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai atklātā konkursā;

      - Tehniskais piedāvājums;

      - Finanšu piedāvājums;

      - Skices.

    - Visas piedāvājuma daļas kopā veido piedāvājumu, kas jāievieto atbilstoši nolikuma 1.7.1.apakšpunkta prasībām noformētajā aploksnē.

    - Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem), piedāvājuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja ir veikti labojumi, tie jāatrunā un jāapliecina ar pilnvarotās personas parakstu.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta piedāvājumā var tikt iekļauti dokumenti svešvalodā, kuriem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkuma procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota pretendenta vārdā parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kā arī katras personas atbildības apjomu.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot gadījumus, kad pretendents atsauc savu piedāvājumu (nolikuma 1.6.8.apakšpunkts), iesniedz nederīgu piedāvājumu, vai iesniedz piedāvājumu pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa (nolikuma 1.6.4.apakšpunkts), ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

## 1.8. Cita informācija.

### Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības piedalīties objekta apskatē, kas paredzēta 2013.gada 27.martā plkst.13-00, par piedalīšanos objekta apskatē iepriekš paziņojot kontaktpersonai – Jānim Volkam pa telefonu 64607175, vai pa e-pastu: janis.volks@rezeknesnovads.lv.

### Ieinteresētie piegādātāji var apskatīt objektu arī citā laikā, saskaņojot to ar kontaktpersonu.

## 2. PRETENDENTIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

  - Attiecībā uz pretendentu un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie gadījumi, kas atzīstami par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī pretendenta piedāvājuma neizskatīšanai.

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (2010., 2011., 2012.gads) katrā attiecīgajā finanšu gadā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

  - Pretendents pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir izstrādājis vismaz 3 (trīs) līdzīgus (pēc projektējamo darbu veida un summas) tehniskos projektus publisko ēku rekonstrukcijai.

  - Pretendents nodrošina šādu speciālistu piesaisti iepirkuma līguma izpildē:

    - projekta vadītājs, kuram ir augstākā izglītība un kurš pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir vadījis vismaz 3 (trīs) publisko ēku rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādi;

    - vismaz viens projektētājs, kuram ir augstākā izglītība, inženiera kvalifikācija, būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā un kurš pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir piedalījies vismaz      3 (triju) tehnisko projektu izstrādē publisko ēku rekonstrukcijai;

    - vismaz viens projektētājs, kuram ir augstākā izglītība, inženiera kvalifikācija, būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā un kurš pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir piedalījies vismaz 3 (triju) tehnisko projektu izstrādē publisko ēku rekonstrukcijai;

    - vismaz viens projektētājs, kuram ir augstākā izglītība, inženiera kvalifikācija, būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā un kurš pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir piedalījies vismaz 3 (triju) tehnisko projektu izstrādē publisko ēku rekonstrukcijai;

    - vismaz viens projektētājs, kuram ir augstākā izglītība, inženiera kvalifikācija, būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā un kurš pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir piedalījies vismaz 3 (triju) tehnisko projektu izstrādē publisko ēku rekonstrukcijai.

  - Prasības, kas noteiktas 2.5.1.–2.5.5.apakšpunktos, attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

## 3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pieteikums dalībai atklātā konkursā.

    - . Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā apliecina pretendenta apņemšanos veikt projektēšanas darbus, saskaņā ar šī nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā persona vai personas, vai attiecīgi pilnvarota persona. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (norādot amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Pieteikumu dalībai atklātā konkursā sagatavo uz pretendenta veidlapas atbilstoši pievienotajai pieteikuma formai (1.pielikums).

  - Pretendenta atlases dokumenti.

3.2.1. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

3.2.2. Saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta prasībām izdotās Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

    - Pretendenta apliecinājums par finanšu apgrozījumu iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (2010., 2011., 2012.gads), kurā norādīts apgrozījums katrā attiecīgajā finanšu gadā, kas vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

    - Informācija par pretendenta pēdējo 3 (triju) gadu laikā izstrādātajiem vismaz 3 (trim) līdzīgiem (pēc projektējamo darbu veida un summas) tehniskajiem projektiem publisko ēku rekonstrukcijai (4.pielikums).

    - Speciālistu saraksts, kurus pretendents paredz piesaistīt iepirkuma līguma izpildē, atbilstoši šī nolikuma 2.1.5.apakšpunkta prasībām (8.pielikums), pievienojot šo speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes aprakstus (CV) (3.pielikums).

    - Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā papildus jāiesniedz:

      - kompetentas institūcijas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdotā izziņa, kas apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

      - izziņa, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta), Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

      - ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdotā izziņa, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

  - Tehniskais piedāvājums. Tehniskajā piedāvājumā norāda pasākumus, kurus pretendents paredz veikt kvalitatīvai tehniskā projekta izstrādei, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (atsevišķs pielikums), kā arī autoruzraudzības veikšanai, pievienojot projektēšanas darbu izpildes grafiku (5.pielikums) un autoruzraudzības plānu.

  - Finanšu piedāvājums (2.pielikums). Pretendenta piedāvātajā iepirkuma līguma cenā iekļaujamas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu (darba algas, nodokļi, transporta izdevumi un citi saistītie izdevumi). Atsevišķi norāda piedāvāto iepirkuma līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN summu un līguma summu ar PVN.

  - Skices. Izmantojot esošo telpu plānus (atsevišķi pielikumi), pretendents izgatavo un iesniedz 1., 2., 3.stāva un cokolstāva telpu zonējumu skices, kā arī Rēzeknes novada administrācijas ēkas galvenās fasādes skici.

## 4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - Vispārīgie noteikumi.

    - Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija, kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu. Komisija darbojas, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, un lēmumus pieņem slēgtās sēdēs.

    - Nepieciešamības gadījumā iesniegto piedāvājumu precizēšanai un pilnīgai izvērtēšanai iepirkuma komisija var pieprasīt pretendentam papildu informāciju un paskaidrojumus.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši šī nolikuma 1.7.punktā norādītajām prasībām.

    - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija ir tiesīga lemt par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Pretendentu atlase.

    - Pretendentu atlases laikā komisija veic pretendenta iesniegto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst šī nolikuma 2.1.-2.5.punktos noteiktajām prasībām.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām (nav iesniedzis kādu no nolikuma 3.punktā paredzētajiem dokumentiem vai iesniegtie dokumenti neatbilst šī nolikuma prasībām), komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

    - Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta septīto daļu, pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

    - Komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību projektēšanas uzdevumam.

    - Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst projektēšanas uzdevumam, komisija turpmāk šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Finanšu piedāvājumu pārbaude.

    - Finanšu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisijas ņem vērā labojumus.

  - Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji.

    - No piedāvājumiem, kas atbilst šī nolikuma prasībām, komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji | Kritērija īpatsvars | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| C – kopējā līgumcena bez PVN (LVL) | 60% | 60 |
| K1 – pretendenta piedāvātā telpu zonējuma funkcionalitāte | 20% | 20 |
| K2 – pretendenta piedāvātais arhitektoniskais risinājums | 20% | 20 |
| P – maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100% | 100 |

    - Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas:

P = C + K1+ K2, kur

P – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;

C – līgumcenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina pēc formulas:

C = , kur

Czc  – viszemākā piedāvātā līgumcena,

Cpc – vērtējamā piedāvājuma līgumcena,

Nc – līgumcenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība;

K1 – pretendenta piedāvātā telpu zonējuma funkcionalitātes kritērija skaitliskais vērtējums, kuru nosaka pēc tabulas:

| Piedāvātais telpu zonējums | Piešķiramie punkti |
| --- | --- |
| Plānojuma funkcionalitāte – telpu zonu izvietojums | 1 – 10 |
| Plānojuma atbilstība telpu programmai | 1 – 5 |
| Vides pieejamības risinājumi | 1 – 5 |

K2 – pretendenta piedāvātā arhitektoniskā risinājuma kritērija skaitliskais vērtējums, kuru nosaka pēc tabulas:

| Piedāvātais arhitektoniskais risinājums | Piešķiramie punkti |
| --- | --- |
| Atbilstība sabiedriskas administratīvas ēkas tēlam | 1 – 10 |
| Izmantojamie apdares materiāli | 1 – 10 |

4.6.5. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu, saskaņā ar 4.6.3.apakšpunktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

## 5. IEPIRKUMA LĪGUMS

- Pasūtītājs slēdz ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikumam pievienoto līguma projektu (6.pielikums).

- Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas un termiņus, ievērojot sekojošus nosacījumus:

5.2.1. tehniskā projekta izstrādes pabeigšana – ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža;

5.2.2. priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas, kas paredzēta par tehniskā projekta izstrādi.

## 6. IEPIRKUMA KOMISIJA

6.1. Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) ir izveidota ar Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

  - Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kas piedalās sēdē.

  - Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no kopējā komisijas locekļu skaita.

  - Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs.

  - Katrs komisijas loceklis piedāvājumus vērtē individuāli atbilstoši nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga:

    - pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai;

    - pieaicināt ekspertus ar padomdevēju tiesībām piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;

    - lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām;

    - labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;

    - noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija;

    - izvēlēties nākamo izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;

    - pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos, vai pārtraukšanu Publisko iepirkumu likuma 54.panta otrajā daļā un 56.panta septītajā daļā minētajā gadījumā, var arī ja tam ir objektīvs pamatojums;

    - ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto informāciju, pieprasīt, lai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz Publisko iepirkumu likuma 39.panta piektajā daļā minētās izziņas. Šīs izziņas netiek pieprasītas, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

  - Iepirkuma komisijai ir pienākums:

    - nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

    - nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem;

    - veikt pretendentu atlasi un vērtēt to piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu;

    - triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkumā līguma noslēgšanu.

## 7. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pretendenti ir tiesīgi:

    - apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

    - iepazīties ar visiem atklāta konkursa dokumentiem, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi;

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu;

    - līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

    - Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Pretendentiem ir pienākums:

    - sagatavot piedāvājumus atbilstoši šī nolikuma prasībām;

    - sniegt patiesu informāciju;

    - pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums – Pieteikuma forma dalībai atklātā konkursā;

2.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;

3.pielikums – Iepirkuma līgumā izpildē piesaistītā speciālista kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksta (CV) forma;

4.pielikums – Informācijas forma par pieredzi līdzīgu tehnisko projektu izstrādē;

5.pielikums – Projektēšanas darbu izpildes grafika forma;

6.pielikums – Iepirkuma līguma projekts;

7.pielikums – Informācijas forma par apakšuzņēmējiem;

8.pielikums – Projektēšanas darbu izpildē paredzētā personāla un speciālistu saraksts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                                               M.Švarcs

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

„Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. RNP 2013/4)

Iepazinies ar atklāta konkursa „Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. RNP 2013/4) nolikumu, es, apakšā parakstījies, <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> vārdā iesniedzu piedāvājumu par  Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu, saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un piekrītot šajos dokumentos paredzētajiem noteikumiem, par kopējo līgumsummu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), LVL <summa skaitļiem> (<summa vārdiem>), PVN (___%) – LVL <summa skaitļiem>.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu <pretendenta – juridiskās personas nosaukums>:

- apliecina, ka uz to un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētām personām nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie gadījumi;

- apņemas ievērot visas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības;

- apstiprina, ka piedāvājuma cenā pilnībā iekļautas visas nepieciešamas izmaksas;

- garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Pretendenta nosaukums _________________________________________

reģistrācijas Nr.________________________________________________

adrese_______________________________________________________

tālruņa numurs ________________________________________________

faksa numurs _________________________________________________

e-pasta adrese ________________________________________________

bankas rekvizīti: ______________________________________________

____________________________________________________________

<ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds>

Z.v.		        		__________________________________________

(paraksts)

2.pielikums

3.pielikums

Iepirkuma līguma izpildē piesaistītā speciālista

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Valodu prasme: uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 – pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Galvenā kvalifikācija:

- Darba pieredze:

| Laiks (no … līdz …) | Uzņēmums | Amats | Veikto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

4.pielikums

## INFORMĀCIJA

par pieredzi līdzīgu tehnisko projektu izstrādē

| Nr. p.k. | Tehniskā projekta nosaukums, īss apraksts | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Līguma summa (LVL) | Statuss (ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veikto darbu apjoms %) | Tehniskā projekta izstrādāšanas termiņš (no<gads/mēnesis> līdz<gads/mēnesis>) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Pielikumā:

- _____________ atsauksme;

- _____________ atsauksme;

- _____________ atsauksme.

| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts: |  |
| --- | --- |

5.pielikums

| Projektēšanas darbu izpildes grafiks |
| --- |
| Nr. p.k. | Veicamie projektēšanas darbi |  | kalendārās nedēļas | Projekta nodošana "n" nedēļā no līguma noslēgšanas |
|  |  |  | 1.ned. | 2.ned. | 3.ned. utt. | "n" ned. |  |
| 1. | Tehnisko un īpašo noteikumu izpēte |  |  |  |  |  |
| 2. | Topogrāfiskā uzmērīšana |  |  |  |  |  |
| 3. | Izpēte un uzmērījumi (t.sk. ģeoloģija) |  |  |  |  |  |
| 4. | Tehniskais projekts |  |  |  |  |  |
| 5. | Būvdarbu apjomi |  |  |  |  |  |
| 6. | Izmaksu aprēķins (tāme) |  |  |  |  |  |
| 7. | Tehnisko projektu noformēšana, saskaņošana un akcepts |  |  |  |  |  |
| 8. | Citi darbi, kas nav iekļauti iepriekšminēto darbu sastāvā |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts: |  |
| --- | --- |

6.pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. ___________

Rēzeknē								           2013.gada___.______________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kas rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <izraudzītā pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, <personas, kura ir tiesīga parakstīt līgumu, amats, vārds, uzvārds> personā, kas rīkojas uz <dokumenta nosaukums, kas piešķir parakstīt līgumu> pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras  puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz atklāta konkursa „Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. RNP 2013/4) rezultātiem, turpmāk – Konkurss, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt, saskaņot un akceptēt Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes „Policentriskā attīstība” aktivitātes īstenošanas ietvaros, turpmāk – Tehniskais projekts, kā arī veikt autoruzraudzību.

  - Tehniskā projekta izstrādi Izpildītājs veic saskaņā ar Konkursa nolikuma pielikumu „Projektēšanas uzdevums” un Izpildītāja Konkursā iesniegto piedāvājumu.

  - Tehnisko projektu Izpildītājs izstrādā un saskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi", Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Līgumā paredzētā Tehniskā projekta izstrādi. Izpildītājs iesniedz projektu Pasūtītājam, kurš veic Tehniskā projekta ekspertīzi. Pēc pozitīva būvekspertīzes slēdziena saņemšanas, Puses iesniedz Tehnisko projektu akceptēšanai Rēzeknes novada būvvaldē.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju, kas ietver sevī veicamā Tehniskā projekta tehniskās, ekonomiskās un citas prasības, tajā skaitā īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus, zemes gabala robežu plānu, projektēšanas uzdevumu, kas tiek pievienots Līgumam kā pielikums Nr.___ „Projektēšanas uzdevums”, un citus nepieciešamos dokumentus un informāciju. Visā Līguma darbības laikā Pasūtītājs sadarbojas ar Izpildītāju un pēc Izpildītāja pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā sniedz nepieciešamos saskaņojumus un informāciju, kas nepieciešama, lai Izpildītājs varētu pildīt Līgumā noteiktās saistības. Jebkādas Tehniskā projekta izpildei nepieciešamās saskaņošanas ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem un inženiertīklu turētājiem veic Pasūtītājs.

  - Izstrādātais Tehniskais projekts tiek iesniegts Pasūtītājam 7 (septiņos) eksemplāros –  4 (četri) oriģināli un 3 (trīs) kopijas, no kuriem viens oriģināls ir Izpildītājam un pārējie 6 (seši) eksemplāri ir Pasūtītājam, kā arī 2 (divus) CD ar darba rasējumiem, ierakstītiem digitālā formā (dokumenti – MS Word, Excel, Adobe Reader; rasējumi – PDF un DWG versijā AutoCad2004). Pēc Pasūtītāja vēlēšanās par atsevišķu samaksu var tikt izgatavoti Tehniskā projekta papildus eksemplāri.

  - Īpašuma tiesības uz Izpildītāja izstrādāto Tehnisko projektu Pasūtītājs iegūst ar brīdi, kad Pušu pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas aktu un kad Izpildītājam, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, pilnībā ir samaksāta Līgumā paredzēta atlīdzība par Tehniskā projekta izstrādi.

  - Autoruzraudzību Izpildītājs apņemas veikt atbilstoši saskaņotajam Tehniskajam projektam, Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi"”, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Kopējā līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību ir LVL <summa skaitļiem> (<summa vārdiem>), tai skaitā PVN ___% LVL <summa skaitļiem> (<summa vārdiem>). Līgumcena bez PVN ir LVL <summa skaitļiem> (<summa vārdiem>).

    - Priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu) apmērā no Izpildītāja Konkursa piedāvājumā norādītās summas, kas paredzēta par Tehniskā projekta izstrādi, LVL <summa skaitļiem> (<summa vārdiem>) apmērā, t.sk. PVN _____% LVL <summa skaitļiem> (<summa vārdiem>) tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

    - Galīgais norēķins par Tehniskā projekta izstrādi LVL <summa skaitļiem> (<summa vārdiem>), t.sk. PVN _____% LVL <summa skaitļiem>  (<summa vārdiem>), tiks veikts              30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pozitīva būvekspertīzes slēdziena saņemšanas vai pēc būvekspertīzes slēdzienā norādīto trūkumu novēršanas fakta akcepta Būvvaldē un Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

    - Samaksa par autoruzraudzību 90% (deviņdesmit procentu) apmērā no Izpildītāja Konkursa piedāvājumā norādītās summas, kas paredzēta par autoruzraudzības veikšanu,            LVL <summa skaitļiem> (<summa vārdiem>) apmērā, t.sk. PVN _____% LVL <summa skaitļiem> (<summa vārdiem>) tiks veikta, Pusēm par to savstarpēji vienojoties, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas atbilstoši būvuzņēmēja iesniegtajam būvdarbu izpildes grafikam.

    - Galīgais norēķins par autoruzraudzības veikšanu tiks veikts pēc būvdarbu pabeigšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

  - Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

  - Gadījumā, ja Latvijas Republikā kā oficiālais maksāšanas līdzeklis tiek ieviests eiro (EUR), no tā ieviešanas brīža visi maksājumi ir veicami eiro (EUR) valūtā, saskaņā ar oficiālo Latvijas Bankas valūtas kursu līguma noslēgšanas brīdī: EUR 1 = LVL 0,702804.

- Līguma izpildes termiņš

  - Tehniskā projekta izstrādes un saskaņošanas termiņš ir ___________________. Termiņš autoruzraudzības veikšanai ir līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Pēc vienas Puses ierosinājuma termiņus var grozīt, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Līguma saistību izpildi.

- Tehniskā projekta pieņemšana – nodošana

  - Tehniskā projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji.

  - Ja Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē defektus vai līdz galam neizstrādātu Tehnisko projektu vai kādu tā daļu vai daļas, neatbilstību Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs par to sastāda Defektu aktu un nosaka defektu novēršanas vai neizstrādāto Tehniskā projekta daļu vai daļas izpildes kārtību un termiņus, kas nevar būt ilgāki par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir parakstījis Defektu aktu.

  - Defektu aktā norādītos defektus un/vai nepabeigtus Tehniskā projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto līgumsodu par Tehniskā projekta neizstrādāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Tehniskā projekta izstrādes darbu veikšana ir ilgāka par Līguma 3.1.punktā noteikto Tehniskā projekta izstrādes pabeigšanas termiņu.

- Autoruzraudzības darbu pieņemšana – nodošana

  - Autoruzraudzības darbu izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Izpildītājs katru mēnesi līdz 15.datumam iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesi veikto autoruzraudzību. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav izpildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt darbus gadījumā Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam Līguma 5.3.punktā noteiktajā kārtībā

  - Gadījumā, ja autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka darbi nav pabeigti un/vai to izpilde neatbilst šī Līguma nosacījumiem, šo darbu pieņemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam abpusējā aktā norādītājā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepabeigtie darbi, jānovērš trūkumi un atkārtoti jāveic Līguma 5.1.punktā noteiktās darbības.

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas paraksta to un veic galīgo norēķinu par autoruzraudzības veikšanu Līguma 2.1.4.apakšpunktā paredzētajā kārtībā.

- Pušu saistības

  - Izpildītājs, izstrādājot Tehnisko projektu, apņemas:

    - nodrošināt Tehniskā projekta izstrādi Līgumā noteiktajā kvalitātē, apjomā un termiņos, kā arī t saskaņošanu;

    - ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgus spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas attiecināmi uz Līgumā paredzētā Tehniskā projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamo objektu īpašas situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;

    - ievērot, ka izstrādātā Tehniskā projekta rasējumos norādītie materiāli un to apjomi ir identiski izstrādātā Tehniskā projekta būvdarbu apjomos norādītajiem, paredzot kļūdu novēršanu uz sava rēķina;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētajiem apstākļiem, kādi var rasties pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un ietekmēt Tehniskā projekta izstrādi;

    - pirms Tehniskā projekta nodošanas Pasūtītājam nodrošināt to akceptu Rēzeknes novada Būvvaldē atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām;

    - ja Tehnisko projektu vai kādas tā stadijas izvērtēšanas laikā vērtējošās institūcijas lūdz sniegt papildu paskaidrojumus, norāda uz kādiem Tehniskā projekta trūkumiem vai nepilnībām, Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav ilgāki par konkrētajam darbam Līgumā noteikto pabeigšanas termiņu; gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līgumā noteikto Tehniskā projekta izstrādes pabeigšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas Izpildītāja vainas dēļ;

    - Izpildītājs, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Tehniskā projekta izstrādē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Par Tehniskā projekta izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs;

    - ja veicot būvdarbu iepirkumu, būvobjekta apskates laikā ieinteresētais būvuzņēmējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Tehniskajā projektā, Izpildītājam jāsniedz paskaidrojumi, kā arī jānovērš konstatētās nepilnības un trūkumi, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtītāja attiecīgā pieprasījuma saņemšanas brīža;

    - Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanās apņemas noslēgt apdrošināšanas līgumu par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, veicot Tehniskā projekta izstrādi, ar atbildības limitu, kas nav mazāks par Līguma 2.1.punktā noteikto kopsummu, ieskaitot PVN, uz laika periodu – līdz būvdarbu pabeigšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā. Apdrošināšanas līgumā jāparedz zaudējumu atlīdzināšana trešajām personām, tajā skaitā būvniecībā iesaistītām, sakarā ar finansiālo kaitējumu, ja Tehniskā projekta kļūdu, nolaidības vai neizdarības dēļ apdrošinātās profesijas praktizēšanā rodas nepieciešamība veikt papildu būvdarbus vai ko pārbūvēt.

  - Veicot autoruzraudzību, Izpildītājs apņemas:

    - nodrošināt būvdarbu veikšanu atbilstoši saskaņotajam Tehniskajam projektam, Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

    - Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

    - Izpildītājam ir pienākums apsekot būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

    - Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt būvniecībā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Tehniskajam projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Tehniskajā projektā paredzētajiem;

    - pārbaudīt, vai ir atbilstoša Tehniskā projekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

    - nekavējoties rakstiski, arī pa e-pastu, informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

    - visas atkāpes no Tehniskā projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā; attiecībā uz atkāpēm no Tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

    - pēc būvniecības pabeigšanas autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Tehniskajam projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;

    - ierasties būvobjektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;

    - bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Tehniskajā projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdām vai neatbilstībām Tehniskajā projektā, vai sakarā ar Tehniskā projekta autora vainu vai nolaidību;

    - piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā;

    - 20 (divdesmit) darba dienu laikā pilnvarot citu personu autoruzraudzības veikšanai, gadījumā, ja Izpildītājs kādu apsvērumu dēļ atsakās veikt autoruzraudzību;

    - Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Pasūtītāja saistības:

    - Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja izstrādātu un atbilstoši Līguma nosacījumiem saskaņoto Tehnisko projektu Līgumā noteiktajā kārtībā un samaksāt Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā par visiem izpildītajiem darbiem;

    - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Tehniskā projekta izstrādes stadijā veikt Tehniskā projekta izstrādes pārbaudi, pārbaudot tās atbilstību Līguma, tā pielikumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

    - Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izstrādāto Tehnisko projektu, parakstot attiecīgo Līgumā paredzēto pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs Tehnisko projektu ir nodevis Pasūtītājam;

    - Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par veiktajiem autoruzraudzības darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

- Pušu atbildība

  - Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņa nokavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, taču ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais Tehniskā projekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktos paredzēto maksājumu kopsummas par katru nokavējuma dienu, taču ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

  - Ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēti neizpildītie Tehniskā projekta izstrādes darbi vai defekti un/vai nepilnības, Tehniskā projekta neatbilstība Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kurus nebija iespējams konstatēt Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas laikā, tad par konstatētajiem defektiem un/vai nepilnībām un/vai neizpildītajiem darbiem sastādams Defektu akts, kuru paraksta Puses un kurā tiek norādīts neizpildīto darbu pabeigšanas un/vai defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs parakstījis Defektu aktu.

  - Izpildītājam Defektu aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāveic savas vainas dēļ nepabeigtie Tehniskā projekta izstrādes darbi un/vai jānovērš defekti un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi un/vai papildus izdevumi, kas tam rodas Tehniskā projekta realizācijās laikā, sakarā ar Tehniskā projekta izstrādes gaitā Izpildītāja pieļautām kļūdām un/vai neatbilstībām.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā paredzētā Tehniskā projekta izstrādes darbu veikšanā bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaista trešās personas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma 2.1.1.apakšpunktā paredzētās summas.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).

  - Puse, kurai saistību izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā paziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma saistību izpildes termiņu attiecīgu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 6 (sešus) mēnešus, pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma Līgums tiek izbeigts.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visus strīdus, kas radās Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu un vienošanās ceļā, parakstot par to rakstisku vienošanos. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tie nododami izskatīšanai tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot Līguma 9.2.punktā noteiktos gadījumus.

  - Pušu domstarpības, kas rodas Tehniskā projekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir Rēzeknes novada Būvvalde vai pieaicināts neatkarīgs eksperts.

- Līguma laušana

  - Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma nosacījumiem, otra Puse par to paziņo vainīgajai Pusei, ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūtot rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks par 10 (desmit) dienām, skaitot no brīdinājuma saņemšanas vai nodošanas dienas) Līguma saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, ir tiesīga vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūtot par to rakstisku paziņojumu otrai Pusei.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām pēc brīdinājuma saņemšanas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, ja tiek konstatēts, ka Tehniskā projekta izstrāde neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

  - Ja līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Tehniskā projekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akts, un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem projektēšanas darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

- Pārējie noteikumi

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar būvobjektu autoruzraudzību.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu pārstāvju parakstīšanas. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:

    - No Pasūtītāja puses – <vārds, uzvārds> tālr. Nr. <tālruņa numurs>;

    - No Izpildītāja puses – <vārds, uzvārds>, tālr. Nr. <tālruņa numurs>.

  - Pušu adreses korespondences nosūtīšanai:

    - Pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601, e-pasta adrese: info@rdc.lv;

    - Izpildītājs – <nosaukums, pasta adrese, e-pasta adrese>.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS |  | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- | --- |
| Rēzeknes novada pašvaldība |  | <juridiskās personas nosaukums> |
| reģ.Nr.90009112679 |  | reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> |
| Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601 |  | adrese: <juridiskā adrese> |
| Bankas rekvizīti: <bankas nosaukums> |  | Bankas rekvizīti: <bankas nosaukums> |
| Kods: <bankas kods> |  | Kods: <bankas kods> |
| Konts: <konta numurs> |  | Konts: <konta numurs> |
| M.Švarcs |  | <paraksta atšifrējums> |
| Z.V. |  | Z.V. |

7.pielikums

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMEJU(-IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts: |  |
| --- | --- |

8.pielikums

PROJEKTĒŠANAS DARBU izpildē

PAREDZĒTĀ PERSONĀLA

UN SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Piedāvātais darbs projektā | Vārds, uzvārds | Darba devējs | Specialitāte, sertifikāta Nr. | Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts: |  |
| --- | --- |

# Text boxes

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā „Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta  izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. RNP 2013/4)

| Iepirkuma priekšmets | Piedāvājuma cena (LVL) |
| --- | --- |
| Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība |  |
| t.sk. |
| Skiču projekta izstrāde |  |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |
| Ekonomiskās daļas izstrāde |  |
| Projekta saskaņošana |  |
| Autoruzraudzības veikšana |  |
| KOPĀ: |  |
| PVN: |  |
| Kopsumma (ar PVN): |  |

<ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds>

Z.		        		__________________________________________

(paraksts)

Datums________________