APSTIPRINĀTA

Rēzeknes novada pašvaldības

iepirkumu komisijas

2015.gada 9.janvāra sēdē,

protokols Nr.1

RĒZEKNES NOVADA SAKSTAGALA PAGASTA PĀRVALDES

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)

„Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros”

identifikācijas Nr. SAK.P.P 2015/1

(Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014 ietvaros)

INSTRUKCIJA

Rēzeknes novada Sakstagalā

2015.

SATURS

| 1. | Vispārīgā informācija …..…………………………………………………………………….. |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu ……………………………………………………... |  | 5 |
| 3. | Prasības pretendentam ……………………………………………………………………….. |  | 5 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti ……………………………………………………………………… |  | 6 |
| 5. | Pretendentu piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji …………………………………... |  | 8 |
| 6. | Iepirkuma līgums ……………………………………………………………………. |  | 9 |
| 7. | Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu …………………………………………….. |  | 10 |
| 8. | Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi ………………………………………... |  | 10 |
| 9. | Pretendenta tiesības un pienākumi …………………………………………………. |  | 10 |
| Instrukcijas pielikumi: |  |  |  |
| 1.pielikums |  | Pieteikums dalībai iepirkumā (forma) ………………………... | 12 |
| 2.pielikums |  | Tehniskā specifikācija …………………………………………. | 14 |
| 3.pielikums |  | Tehniskais piedāvājums (forma) ……………………………… | 19 |
| 4.pielikums |  | Finanšu piedāvājums (forma) …………………………………. | 20 |
| 5.pielikums |  | Sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksta veidne ……... | 21 |
| 6.pielikums |  | Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV veidne) ……. | 22 |
| 7.pielikums |  | Informācija par apakšuzņēmējiem un/vai personu apvienības dalībniekiem (veidne) ………………………………………….. | 23 |
| 8.pielikums |  | Apakšuzņēmēja apliecinājums (forma) ………………………. | 24 |
| 9.pielikums |  | Iepirkuma līguma projekts ……………………………………. | 25 |

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: SAK.P.P 2015/1.

  - Pasūtītājs un kontaktinformācija.

Pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025376, adrese: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads,  LV–4638;

Kontaktpersona – Olga Muravjova, tālruņa Nr. 646 40550, fakss 646 40550; e-pasts: info@sakstagals.lv;

bankas rekvizīti – Valsts kase, konts: LV86TREL9801162788610, kods: TRELLV22.

  - Iepirkuma priekšmets.

    - Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

    - Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.

    - Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma apjomu.

    - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

    - Iepirkuma CPV kods: 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).

### Darbu izpildes līdzfinansēšana paredzēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros.

  - Iepirkuma metode. Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

  - Līguma izpildes laiks un vieta.

    - Iepirkuma līguma izpildes laiks – no būvdarbu veikšanas laika sākuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (6 (seši) mēneši vai līdz pilnīgai objekta nodošanai ekspluatācijā, ņemot vērā tehnoloģiskos pārtraukumus).

    - Iepirkuma līguma izpildes vieta – Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciems.

  - Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

    - Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Rēzeknes novada mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Ar iepirkuma instrukciju klātienē var iepazīties Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvaldē, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV–4638, darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.12-00 un no plkst.12-30 līdz plkst.16-00.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 21.janvārim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldē, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV–4638, iesniedzot piedāvājumu personīgi, atsūtot pa pastu vai piegādājot ar kurjeru. Pasta vai kurjera sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz šajā punktā noteiktajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam.

    - Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.7.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīts un tiks nodots atpakaļ tā iesniedzējam.

    - Saņemot pretendentu piedāvājumus, pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pasūtītājs izveido piedāvājumu iesniegšanas sarakstu, norādot pretendenta nosaukumu, tā adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt no pasūtītāja apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par pretendenta piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pretendenta pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Pasūtītājs nodrošina, lai pretendenta iesniegtā, piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiek rīkota. Piedāvājumu atvēršana tiek veikta iepirkumu komisijas slēgtā sēdē 2015. gada 21.janvārī plkst.10-00 Sakstagala pagasta pārvaldē, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads.

  - Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu.

    - Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar instrukciju un tai pievienoto pielikumu prasībām.

    - Piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma apjomu.

    - Piedāvājumu iesniedz 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem viens ir piedāvājuma oriģināls, bet divi –  piedāvājuma kopijas. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam.

    - Uz katra eksemplāra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē (paketē), uz kuras jānorāda:

      - pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa  un faksa numurs;

      - kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

      - atzīme „Piedāvājums iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros”, identifikācijas Nr. SAK.P.P 2015/1. Neatvērt līdz 2015.gada 21.janvārim plkst.10-00”.

    - Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm:

      - pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Piedāvājums iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros”, identifikācijas Nr. SAK.P.P 2015/1;

      - pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs, datums.

    - Piedāvājuma sākumā aiz titullapas ir jābūt satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (sastāvdaļas).

    - Piedāvājums sastāv no trīs daļām:

      - Pretendenta atlases dokumentācija, kas sastāv no pretendenta pieteikuma un atlases dokumentiem (saskaņā ar instrukcijas 4.1.punktu);

      - Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar instrukcijas 4.2.punktu);

      - Finanšu piedāvājums (saskaņā ar instrukcijas 4.3.punktu).

    - Pretendentam atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāiesien vienā sējumā.

    - Visiem piedāvājuma dokumentiem (gan oriģinālam, gan kopijai katram atsevišķi) jābūt cauršūtiem (caurauklotiem). Piedāvājuma lapām jābūt numurētām, lapu numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas tās otrajā pusē neaprakstītajā daļā cauršūšanai (caurauklošanai) izmantojamais diegs (aukla) jāsasien mezglā, jāpārlīmē ar papīru un jāapliecina. Apliecinājums ietver:

              - norādi par kopējo cauršūto (cauraukloto) lapu skaitu (ar cipariem un vārdiem);

              - pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

              - datumu, kad izdarīts apliecinājums.

    - Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds no pretendenta iesniegtajiem dokumentiem ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

## Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai. Apliecinājumā norāda: „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. Ja dokumenta kopiju apliecina fiziskā persona, apliecinājuma uzrakstā norāda: „KOPIJA PAREIZA”, personisko parakstu un tā atšifrējumu, personas kodu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. Pretendents, kas ir fiziskā persona, var apliecināt tāda dokumenta atvasinājuma pareizību, kura autors ir šī persona (Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.panta ceturtā daļa).

    - Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta amatpersona ar paraksta/pārstāvības tiesībām vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv personu apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus personu apvienības vārdā.

# 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (instrukcijas 2.pielikums).

# 3. PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.un 2.punktu, pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

      - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

      - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

    - Publisko iepirkumu likuma 8.2  panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši instrukcijā noteiktajām prasībām un kritērijiem.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli. Pretendenta iepriekšējo triju finanšu gadu (2012.-2014.) vidējais gada finanšu apgrozījums (bez PVN) ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu (bez PVN). Pretendentiem, kuru darbības ilgums ir mazāks nekā 3 (trīs) gadi, vidējais gada finanšu apgrozījums (bez PVN) nostrādātajā laika periodā ir 2 (divas) reizes lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez PVN).

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

    - Pretendents pēdējo 3 (triju) gadu (2012.-2014.) laikā, vai īsākā laikā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir veicis būvuzraudzību vismaz 3 (trijos) ūdenssaimniecības būvniecības līgumos, t.i. pretendentam iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā ir bijusi pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma pakalpojumu sniegšanā, sniedzot vismaz trīs pakalpojumus. Par līdzīga satura pakalpojumiem tiks uzskatīti tādi pakalpojumi, kas ietver ūdensapgādes un kanalizācijas objektu būvniecības darbu būvuzraudzību, un par līdzīga apjoma pakalpojumiem tiks uzskatīti tādi pakalpojumi, kuru līgumcena sasniedz vismaz 80% no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN, pēc apjoma – ūdensvada vismaz 1000 m un kanalizācijas tīklu vismaz 1000 m izbūve vai rekonstrukcija, 2 (divu) ūdens atdzelžošanas staciju izbūve vai rekonstrukcija, 2 (divu) artēzisko urbumu izbūve vai rekonstrukcija.

    - Objektam, kurā tika sniegti būvuzraudzības pakalpojumi, jābūt pilnībā pabeigtam un ekspluatācijā nodotam, par sniegtajiem pakalpojumiem jābūt pozitīva pasūtītāja atsauksme. Pasūtītājs ņems vērā pieredzi apliecinošajos dokumentos norādīto pieredzi par ekspluatācijā nodotiem objektiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai piedāvātā personāla kvalifikācija un pieredze:

      - Pretendenta rīcībā ir vismaz viens speciālists (būvuzraugs), kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Ārvalsts būvuzraugam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments augstākminēto pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās valsts normatīvie akti) un ārvalstu būvuzraugs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai būvuzraugs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

      - Pretendents piedāvā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraugu ar būvuzrauga   pieredzi vismaz 3 (trijos) ūdenssaimniecības būvniecības līgumos, t.i. būvuzraugam iepriekšējo 3 (triju) gadu (2012.-2014.) laikā ir bijusi pieredze vismaz 3 (trijos) līdzīga apjoma ūdensapgādes un kanalizācijas objektu būvdarbu uzraudzībā. Par līdzīga apjoma pakalpojumiem tiks uzskatīta būvuzraudzība, kuras līguma summa (bez PVN) ir bijusi ne mazāka kā 80% no šajā iepirkumā piedāvātās līgumcenas (bez PVN), un ūdensvada vismaz 1000 m un kanalizācijas tīklu vismaz 1000 m izbūves vai rekonstrukcijas, 2 (divu) ūdens atdzelžošanas staciju izbūves vai rekonstrukcijas, 2 (divu) artēzisko urbumu izbūves vai rekonstrukcijas būvuzraudzība.

      - Objektam, kurā tika sniegts būvuzraudzības pakalpojums, jābūt pilnībā pabeigtam un ekspluatācijā nodotam, par sniegto pakalpojumu jābūt pozitīva pasūtītāja atsauksme. Pasūtītājs ņems vērā pieredzi apliecinošajos dokumentos norādīto pieredzi par ekspluatācijā nodotiem objektiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja pretendents ir personu apvienība, tās dalībnieki slēdz savstarpēju līgumu, ietverot informāciju par personu, kas pārstāv apvienību iepirkumā un par katra dalībnieka atbildības apjomu iepirkuma līguma izpildē.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- Pretendentu atlases dokumenti.

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (saskaņā ar instrukcijas 1.pielikumu).

    - Pilnvara, gadījumā, ja kādu no pretendenta piedāvājumā ietvertiem dokumentiem paraksta persona uz pilnvaras pamata (persona, par kuras pārstāvības/paraksta tiesībām nevar pārliecināties publiskajās datu bāzēs).

    - Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Dokumentu iesniedz par katru personu apvienības dalībnieku un apakšuzņēmēju, par kuru jānorāda informācija saskaņā ar instrukcijas 4.1.9.apakšpunktu. Latvijā reģistrētu uzņēmumu pasūtītājs pārbauda Uzņēmuma reģistra publiskajā datu bāzē.

    - Apliecinājums par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu par 3 (trim) iepriekšējiem finanšu gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā tā dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, norādot apgrozījumu katrā attiecīgajā finanšu gadā un vidējo gada finanšu apgrozījumu. Ja pretendenta darbības laiks ir mazāks par        3 (trim) gadiem, iesniedzams apliecinājums par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu visā darbības laikā.

    - Sniegto pakalpojumu saraksts (saskaņā ar instrukcijas 5.pielikumu) un vismaz 3 (trīs) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes (kopijas) par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu sarakstā iekļautajos objektos, kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību instrukcijas 3.4.1.-3.4.2.apakšpunktā izvirzītajām prasībām.

    - Pretendenta piedāvātā būvuzrauga būvprakses sertifikāta kopija, ārvalstu būvuzrauga licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti) kopija un apliecinājums par to, ka būvuzraugs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai būvuzraugs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

    - Pretendenta piedāvātā būvuzrauga kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (atbilstoši CV veidnei – instrukcijas 6.pielikums) ar tajā iekļauto informāciju par iepriekšējo pieredzi atbilstoši instrukcijas 3.4.3.2.-3.4.3.3.apakšpunkta prasībām un pieejamības apliecinājumu, kā arī vismaz 3 (trīs) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par būvuzrauga sniegtajiem pakalpojumiem, kas apliecina pretendenta piedāvātā būvuzrauga pieredzes atbilstību instrukcijas 3.4.3.2.-3.4.3.3.apakšpunktā izvirzītajām prasībām. Ja būvuzraudzības objekti pretendentam un būvuzraugam sakrīt un izsniegta viena atsauksme par sniegtajiem pakalpojumiem, atsauksmē vai citā papildu pievienotajā dokumentā (piemēram, būvatļaujas kopija) jābūt norādei par konkrēto būvuzraugu objektā, kurā pretendents ir sniedzis būvuzraudzības pakalpojumus.

    - Gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība, pretendents iesniedz instrukcijas 3.5.punktā paredzēto līgumu un informāciju par personu apvienības dalībniekiem (atbilstoši  instrukcijas 7.pielikumam).

    - Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem, saskaņā ar instrukcijas 7.pielikumu (ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai balstās uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām).

    - Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši instrukcijas 8.pielikumam (apliecinājuma 2.punkta (b) apakšpunkts jāaizpilda, ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām).

  - Pretendenta tehniskais piedāvājums.

4.2.1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktajām prasībām.

4.2.2.  Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši instrukcijai pievienotai tehniskā piedāvājuma formai (3.pielikums).

  - Pretendenta finanšu piedāvājums.

4.3.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši instrukcijai pievienotai finanšu piedāvājuma formai (4.pielikums).

- 4.3.2.  Pretendents piedāvātajā līgumcenā iekļauj jebkuras izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, kas nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu pasūtītājam. Izmaksas norādāmas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvājumā norādītās cenas paliek nemainīgas visā iepirkuma līguma izpildes laikā.

4.3.3.  Ja pretendenta piedāvājums ir atzīstams par nepamatoti lētu, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta prasībām pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma sniegt detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

# 5. PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā iepirkumu komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši instrukcijā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk nevērtēt, ja neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska.

    - Instrukcijas pielikumos pievienoto formu neizmantošana var tikt uzskatīta par piedāvājuma neatbilstošu noformējumu. Jebkuras citas instrukcijā nepieprasītas dokumentācijas pievienošana, netiks uzskatīta par neatbilstību.

  - Pretendentu atlase.

    - Pretendentu atlases laikā iepirkumu komisija pārbauda pretendentu atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, kā arī publiski pieejamās datu bāzēs pārbaudot katra pretendenta atbilstību instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no instrukcijā izvirzītajām prasībām, iepirkumu komisija tā piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

    - Iepirkumu komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija šo piedāvājumu noraidīs un tālāk neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude.

    - Iepirkumu komisija pārbauda tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas līgumcenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija tās labo un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

    - Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem labojumus.

  - Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek vērtēti. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē. Saskaņā ar instrukcijas 5.1.-5.4.punkta prasībām atlasītie piedāvājumi tiek vērtēti pēc piedāvājuma izvēles kritērijiem.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

    - No piedāvājumiem, kuri pilnībā atbilst visām iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Salīdzinot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā piedāvātas līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

  - Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamības pārbaude.

5.7.1.  Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1.vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

5.7.1.1.  par maksātnespējas un likvidācijas procesu (PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punkts) – no Uzņēmumu reģistra,

5.7.1.2.  par nodokļu parādiem (PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punkts) – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu.

5.7.2. Atkarībā no instrukcijas 5.7.1.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

5.7.2.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

5.7.2.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

5.7.3. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu pasūtītājs papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši instrukcijā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu.

# 6. IEPIRKUMA LĪGUMS

6.1. Par iepirkuma priekšmetu pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025376, slēgs līgumu ar uzvarētāju iepirkumā. Iepirkuma līgumu slēgs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar instrukcijai pievienoto līguma projektu (9.pielikums).

6.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai atkārtotā uzaicinājumā norādītajā termiņā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.3. Līgums tiks slēgts tikai pēc līguma noslēgšanas par būvdarbu izpildi ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā.

7. LĒMUMS PAR IEPIRKUMA PĀRTRAUKŠANU

7.1.  Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

7.2. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par samazinātu iepirkuma apjomu vai pārtraukt iepirkumu, ja pretendentu piedāvājumi pārsniedz iepirkumam piešķirto finansējumu.

# IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkumu komisijas tiesības:

    - pieprasīt papildus informāciju no pretendenta, kas piedalās iepirkumā;

    - pieaicināt speciālistu – ekspertu ar padomdevēja tiesībām;

    - lemt par iepirkuma pārtraukšanu;

    - labot finanšu piedāvājumos aritmētiskas kļūdas;

    - no piedāvājumiem, kas atbilst visām instrukcijas prasībām, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu;

    - izraudzīties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja pretendents, kurš atzīts par uzvarētāju, atsakās slēgt iepirkuma līgumu;

    - noraidīt piedāvājumu, ja tas neatbilst instrukcijā noteiktajām prasībām, vai tajā ir sniegta nepatiesa vai nepilnīga informācija;

    - noraidīt piedāvājumu, ja tas atzīstams par nepamatoti lētu;

    - neizvēlēties nevienu piedāvājumu, ja pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz iepirkuma līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanai paredzētos finanšu līdzekļus.

  - Iepirkumu komisijas pienākumi:

    - nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

    - izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;

    - neizpaust informāciju par piedāvājumu esamību līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei;

    - rakstiski informēt pretendentu par finanšu piedāvājumu pārbaudes gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

    - noteikt iepirkuma uzvarētāju, atbilstoši instrukcijā noteiktajām prasībām un kritērijiem, vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu;

    - triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī Rēzeknes novada mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju lēmumam, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs iepirkumā.

## Iepirkumu komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā cits komisijas loceklis.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības.

    - Pretendentiem, kuri atbilst šajā instrukcijā noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā.

    - Pretendentam ir tiesības, iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

    - Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Pretendenta pienākumi:

    - ievērot normatīvajos aktos un šajā instrukcijā noteiktās prasības attiecībā uz iepirkumu;

    - sagatavot piedāvājumu atbilstoši šajā instrukcijā noteiktajām prasībām;

    - sniegt visu nepieciešamo un patiesu informāciju;

    - iepirkumu komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                             L.Vinogradova

# 1.pielikums

## PIETEIKUMS

## dalībai iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros”

(identifikācijas Nr. SAK.P.P 2015/1)

| Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds): |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs (vai personas kods): |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |  |  |  |
| Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk – piedāvājums) iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros”, identifikācijas              Nr. SAK.P.P 2015/1 (turpmāk – iepirkums).

Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:

- ir iepazinies ar iepirkuma instrukciju un piekrīt visiem iepirkuma instrukcijas noteikumiem;

- ir iepazinies ar iepirkuma apjomu un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt iepirkuma līguma izpildi un samaksas noteikšanu par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, tostarp, transporta iespējas, objekta atrašanās vietu, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot citus pakalpojumus, kā arī tiesību normas, kuras regulē būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu, un ņēmis tos vērā, nosakot līgumcenu. Iepriekš minētie apstākļi nevar ietekmēt līgumcenu un pakalpojumu sniegšanas termiņus;

- ir iepazinies ar iepirkuma līguma projektu, piekrīt tā noteikumiem, un gadījumā, ja tiks atzīts par uzvarētāju šajā iepirkumā, piekrīt slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo iepirkuma līguma projektu.

- tā rīcībā ir visi nepieciešamie tehniskie un personāla resursi, lai nodrošinātu pasūtītājam pakalpojumu sniegšanu kvalitatīvi un noteiktajos termiņos;

- finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem saistītie riski, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju;

- visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;

- gadījumā, ja tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, kā kontaktpersona līguma izpildes laikā tiks nozīmēts(-a) <amats, vārds, uzvārds>, tālrunis ____________, faksa Nr._____________.

| Amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

## 2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros”

(identifikācijas Nr. SAK.P.P 2015/1)

- Sniedzamie pakalpojumi:

Būvuzraudzība būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” atbilstoši būvuzraudzību regulējošo normatīvo aktu prasībām, SIA „Ekolat” 2014.gadā izstrādātajam tehniskajam projektam.

- Būvdarbu apjomi:

Saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikumu: skatīt instrukcijas pielikumu: Tehniskais projekts, tajā skaitā būvdarbu apjomi.

- Līguma izpildes termiņš: No būvdarbu veikšanas sākuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

• ar būvuzraudzības veikšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saistītie izdevumi;

• ar būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošanu saistītie izdevumi;

• citi izdevumi, ja tādi paredzami;

• visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un citi maksājumi.

# 5. BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMA UZDEVUMI

## Būvuzraudzības līguma ietvaros jāveic šādi uzdevumi:

## jāveic būvuzraudzība, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu, tostarp, būvnormatīvu prasībām;

## jānodrošina izbūvēto būvobjektu atbilstības tehniskajam projektam pārbaude;

## jānodrošina izbūvēto būvobjektu kvalitātes pārbaude atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām;

## jānodrošina būvdarbu līguma ietvaros iepirkto un piegādāto iekārtu atbilstības tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam pārbaude;

## pirms būvniecības darbu uzsākšanas jānovērtē būvdarbu veicēja izstrādātā projekta ieviešanas programma (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;

## jākontrolē un jāuzrauga būvdarbu izpilde atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam tehniskajam projektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

## 5.1.7.  jāizvērtē ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītie potenciālie riski un to ietekme, jāveic to novēršanas pasākumi, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamība, slikta būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizācija un ļaunprātīga rīcība, nepārvaramas varas apstākļi);

## 5.1.8. jānodrošina detalizēta būvniecības projekta risinājumu analīze un jādod slēdziens par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas;

## jānovērš iespējamo sūdzību rašanās iemesli un gadījumā, ja sūdzības radušās, jāsniedz pasūtītajam argumentētie skaidrojumi, padomi un atbildes projekti.

# BŪVURAUDZĪBAS LĪGUMA UZDEVUMU APRAKSTS

  - Izpildītājam jāuzrauga būvdarbu līguma izpilde noteiktajos termiņos. Būvuzraudzības ietvaros jāveic sekojošie galvenie pienākumi:

## jāsadarbojas ar projekta ieviešanā iesaistītajām personām – būvdarbu veicēju, pasūtītāju, kā arī, nepieciešamības gadījumā, ar citām projektā iesaistītajām institūcijām;

## jāvienojas par sadarbības sistēmu starp būvuzņēmēju, pasūtītāju un izpildītāju – precīziem informācijas apmaiņas termiņiem, veidiem, sanāksmēm un to protokolēšanu. Piedāvājumā pretendentam jāietver principiāla sadarbības shēma, kā arī standartizēts protokola paraugs, kas parādītu pretendenta kompetenci par veicamajiem uzdevumiem;

## jāuzrauga būvdarbu līguma noteikumu un termiņu izpilde;

## savlaicīgi jāapzina iespējamās būvdarbu līguma izpildes problēmas, jāizstrādā un pasūtītājam rakstiski jāierosina atbilstoši pasākumi to novēršanai;

## jāizskata un jāiesniedz pasūtītājam atzinumi par būvdarbu veicēja iesniegtajiem nepieciešamajiem grozījumiem (izmaiņu rīkojumiem) būvdarbu līgumā;

## pēc pasūtītāja pieprasījuma jāsagatavo un jāiesniedz būvdarbu līguma izpildes audita vai pārbaužu vajadzībām nepieciešamā informācija un dokumenti;

## jāorganizē pasūtītāja, būvdarbu veicēja un izpildītāja sanāksmes, protokolu sagatavošana un saskaņošana starp sanāksmju dalībniekiem;

## jāizvērtē būvdarbu līguma izpilde un pēc tās pilnīgas pabeigšanas, pozitīva vērtējuma gadījumā, jāiesniedz līguma izpildes apstiprinājums;

## 6.1.9. jāizvērtē būvdarbu veicēja maksājumu pieprasījumu atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un būvdarbu līgumam.

  - Līguma izpildes uzsākšana. Būvuzraudzības līguma izpilde jāuzsāk tūlīt pēc būvdarbu līguma parakstīšanas ar būvdarbu veicēju. Uzsākot līguma izpildi, izpildītājam jāveic sekojošie galvenie pienākumi:

## jāmobilizē personāls būvdarbu līguma izpildes vietā (saskaņā ar būvdarbu izpildes laika grafiku);

## katru mēnesi jāizvērtē būvdarbu izpildes atbilstība būvdarbu izpildes laika grafikam, citām būvdarbu izpildei noteiktajām prasībām, saskaņojot attiecīgu izpildes dokumentu un iesniedzot to pasūtītajam;

## jāiepazīstas ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentiem;

## jāorganizē darba uzsākšanas sanāksme ar pasūtītāju, būvdarbu veicēju un citām būvdarbu izpildē iesaistītajām institūcijām;

## jāizskata un jāizvērtē būvdarbu veicēja iesniegtās maksājumu un līguma izpildes garantijas, kā arī apdrošināšanas polise;

## jāizskata un jāizvērtē būvdarbu veicēja iesniegtais darbu veikšanas projekts;

## jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju regulāro, nedēļas (ne retāk kā divas reizes mēnesī vai pēc vajadzības) sanāksmju grafiki un to norise;

## jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju būvdarbu uzsākšanas termiņi un izpildes vietas;

## jāizskata un jāizvērtē būvdarbu veicēja iesniegtais darba drošības plāns.

  - Līguma ieviešana. Līguma ieviešanas laikā izpildītājam jāveic sekojošie galvenie pienākumi:

## jāorganizē un jāvada sanāksmes būvobjektā, kā arī nedēļas (ne retāk kā divas reizes mēnesī vai pēc vajadzības) būvdarbu veicēja, izpildītāja un pasūtītāja sanāksmes; izpildītāja pienākumos ietilpst šo sanāksmju protokolu sagatavošana un nosūtīšana būvdarbu veicējam un pasūtītājam, kā arī citām institūcijām, kuru pārstāvji piedalās sanāksmēs, kā arī šo protokolu parakstīšanas organizēšana;

## jāsniedz rekomendācijas vai komentāri pasūtītājam par būvdarbu veicēja piedāvātajiem apakšuzņēmējiem;

## jāpārbauda veikto būvdarbu apjomi par kārtējo mēnesi atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem, tostarp, tāmēm;

## jānodrošina, lai būvdarbu veicējs ievērotu attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus un normatīvo aktu prasības;

## 6.3.5.   jāveic regulāra būvvietas apsekošana, jākontrolē un jāpieņem faktiskā būvdarbu izpilde un pozitīvu vērtējumu gadījumos jāapstiprina izpildes dokumenti. Pretendentam piedāvājumā jāietver pārbaudes iekārtu saraksts un specifikācija (sarakstā jāiekļauj tikai tās iekārtas, ar kurām plānots veikt pārbaudes būvuzraudzības pakalpojumu ietvaros);

## 6.3.6.  nepieciešamības gadījumos jāizdod rīkojumi būvdarbu veicējam par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu;

## jāuzrauga, kā būvdarbu veicēja darbinieki ievēro darba drošības noteikumus un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī rakstiski jāinformē pasūtītājs un būvdarbu veicējs, ja tiek konstatēti šo noteikumu pārkāpumi;

## jāpiedalās pārbaudēs un jādokumentē pārbaudes būvdarbu laikā un pārbaudes pirms būvdarbu pabeigšanas, tostarp, pārbaudes pēc iekārtu uzstādīšanas;

## jāiesniedz pasūtītājam ziņojumi un citi dokumenti, saskaņā ar šīs tehniskās specifikācijas 9.sadaļas noteikumiem;

## jāveic būvdarbu izpildes apjoma kontrole, tostarp, pārbaudīt būvdarbu veicēja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopumā darbu pieņemšanas – nodošanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot pasūtītajam;

## jāveic būvdarbu, materiālu un iekārtu kvalitātes kontrole, jānodrošina, lai būvdarbu veicējs īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras un veikto būvdarbu, materiālu un iekārtu atbilstība noteiktajām kvalitātes prasībām;

## jāpārbauda būvdarbu atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

## jāpārbauda būvdarbu, materiālu un iekārtu atbilstība apstiprinātajam tehniskajam projektam;

## jānodrošina dokumentācija, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

## jākontrolē visu procedūru un dokumentu atbilstība Latvijas Republikas būvnormatīviem;

## savas atbildības ietvaros jāizskata un jāsaskaņo segto darbu akti;

## nepieciešamības gadījumā jāizdod rīkojumi par būvdarbu pārtraukšanu un rīkojumi būvdarbu veicējam novērst konstatētos defektus.

# PLĀNOTAIS LAIKA GRAFIKS

  - Būvdarbu uzsākšana būvvietās, t.sk. pilnīga personāla mobilizācija, ir atkarīga no tā, kad tiks noslēgts būvdarbu līgums. Līgumu par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu plānots noslēgt pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

  - Izpildītājam jāuzsāk savu pienākumu veikšana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.

  - Būvuzraudzību plānots veikt līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai.

  - Izpildītājam nav jānodrošina būvuzraudzība būvdarbu garantijas laikā.

# RESURSI

  - Pasūtītāja resursi.

    - Pasūtītājs iesniedz izpildītājam pieejamo, ar būvdarbu līgumu saistīto informāciju, kas ir nepieciešama būvuzraudzības pienākumu izpildei, tai skaitā noslēgtā būvdarbu līguma kopiju.

    - Pasūtītājs nodrošina telpas nepieciešamajām pasūtītāja, būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju un būvdarbu veicēja sanāksmēm.

  - Izpildītāja resursi.

    - Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā jānorāda viss uzdevumu izpildei plānotais personāls, tā laika ieguldījums un pienākumu sadalījums.

    - Izpildītājam jāparedz viss uzdevumu veikšanai nepieciešamais tehniskais nodrošinājums.

# IESNIEDZAMIE ZIŅOJUMI UN CITI DOKUMENTI

9.1. Līguma ietvaros izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz pasūtītājam noslēguma ziņojums.

9.2. Noslēguma ziņojumā jāietver šāda informācija:

    - sākotnējā tehniskā projekta un faktiski izbūvēto apjomu salīdzinājums un izmaiņu iemeslu uzskaitījums;

    - fotofiksācijas;

    - līguma ietvaros veiktās sarakstes kopsavilkums;

    - līguma ietvaros notikušo sanāksmju uzskaitījums.

  - Ziņojumu un citu dokumentu iesniegšanas kārtība. Izpildītājam jāiesniedz zemāk norādītie ziņojumi, saskaņā ar tabulā noteiktajiem nosacījumiem. Ziņojumi iesniedzami gan papīra, gan elektroniskā formā.

| Ziņojums | Iesniegšanas biežums | Iesniegšanas termiņš | Kopijas un oriģināli |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanāksmju protokoli | pēc vajadzības | Projekts elektroniski – ne vēlāk kā trešajā darba dienā pēc sanāksmes | viens oriģināls |
| Noslēguma ziņojums | vienu reizi | 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanas termiņa beigām | viens oriģināls |

  - Izpildītājam jāveic labojumi iesniegtajos ziņojumos, ja tajos iekļautā informācija neatbilst būvuzraudzības līguma prasībām vai faktiskajai būvdarbu līguma izpildei.

# PIEŅĒMUMI UN RISKI

## 10.1. Pieņēmumi.

10.1.1.Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanas laiks, neietverot noslēguma ziņojuma iesniegšanu, ir līdz objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā.

10.1.2.Pakalpojumu sniegšanai pretendents piedāvā metožu aprakstu atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam, kas norāda par sniedzamā pakalpojuma izpratni.

## Riski. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā visi iespējamie riski. Kāda no iespējamo risku iestāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

    - būvdarbu līguma izpildē pieļaujamas iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika, sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem;

    - noteiktie būvdarbu apjomi var mainīties;

    - sakarā ar grozījumiem normatīvajos aktos var tikt veiktas nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās.

11. Pasūtītāja prasības būvuzraudzības pakalpojumiem

11.1. Veicamais darbs.

11.1.1.Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – būvuzraudzība) veikšanai.

11.1.2.Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

11.1.3.Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz akta parakstīšanas dienai par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

11.1.4. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

11.1.5 	Būvuzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi.

11.1.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, to veikšanas termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības, izpildītājam ir jāziņo atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.

11.1.7.Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina atbildīgais būvdarbu vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc atbildīgā būvdarbu vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

11.1.8.Pēc pasūtītāja pieprasījuma izpildītājam jāiesniedz atskaites, kā arī jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

11.2. Prasības darbiniekiem. Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga klātbūtne objektā ne retāk kā    3 (trīs) reizes nedēļā un nepieciešamības gadījumā jāierodas objektā 2 (divu) stundu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma. Būvuzrauga prombūtnes (darbinieka slimība, atvaļinājums, u.c.) laikā izpildītājam jānodrošina līdzvērtīgas kvalifikācijas būvuzraugs.

## 3. pielikums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros”

(identifikācijas Nr. SAK.P.P 2015/1)

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds)

adrese _______________________________________________________

vienotais reģistrācijas Nr. (vai personas kods) _________________________

1. Pretendents, gadījumā, ja tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, pēc līguma noslēgšanas nodrošinās būvuzraudzību būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros atbilstoši būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, SIA „Ekolat” 2014.gadā izstrādātā tehniskā projekta un tehniskās specifikācijas prasībām.

2. Pretendents iesniedz:

2.1. darba organizācijas plānu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai (apraksta veidā, brīvā formā), saskaņā ar tehnisko specifikāciju;

  - informāciju par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai plānoto personālu, tā laika ieguldījumu un pienākumu sadalījumu (atbilstoši tehniskās specifikācijas 8.2.1.apakšpunkta prasībām);

## 2.3. pārbaudes iekārtu sarakstu un specifikāciju (sarakstā iekļautas iekārtas, ar kurām plānots veikt pārbaudes būvuzraudzības pakalpojumu ietvaros), atbilstoši tehniskās specifikācijas 6.3.5., 8.2.3.apakšpunktu prasībām.

Pielikumā: 1.   Darba organizācijas plāns.

- Informācija par personālu.

- Pārbaudes iekārtu saraksts un specifikācija.

| Amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

4.pielikums

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros”

(identifikācijas Nr. SAK.P.P 2015/1)

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Rekvizīti: |  |
| reģistrācijas Nr. |  |
| PVN reģ. Nr. |  |
| juridiskā adrese |  |
| banka |  |
| bankas kods |  |
| konta numurs |  |

KONTAKTPERSONA

| ieņemamais amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| adrese |  |
| tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

- Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un piedāvā veikt būvuzraudzības pakalpojumus projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros, saskaņā ar iepirkuma instrukcijai pievienotajā tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un iepirkumā iesniegto piedāvājumu, bez ierobežojumiem par šādu līgumcenu:

EUR _______ (<cena vārdiem>) bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Pretendents apliecina, ka piedāvātajā līgumcenā iekļautas visas ar būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tostarp: algas, kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojumu plānošanu, sniegšanu un kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski (ar to novēršanu vai mazināšanu saistītās izmaksas) un citas iespējamās ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās papildus vairāk par piedāvāto līgumcenu, par kuru noslēdzams līgums.

- Pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta līgumā noteiktajā termiņā un tiks veikta līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

- Pretendents piekrīt līguma projektā noteiktai norēķinu kārtībai par sniegtajiem pakalpojumiem.

5. Pretendents apliecina, ka piedāvātā līgumcena būs nemainīga visā iepirkuma līguma izpildes laikā.

| Amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: | <pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds> |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

## 5.pielikums

SNIEGTO BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums (īss raksturojums), izpildes vieta (adrese) | Būvuzraudzības izmaksas (EUR) bez PVN | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no būvuzraudzības izmaksām bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tās tālruņa numurs) | Pakalpojumu sniegšanas laiks (no/līdz, gads un mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Pielikumā: atsauksmes (uzskaitīt).

| Amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

## 6. pielikums

- CV veidne

- Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- (CV)

- Uzvārds: _______________________________________________

- Vārds: _______________________________________________

- Pašreizējais amats: ______________________________________

- Profesionālā pieredze: ___________________________________

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Amats |
| --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> <…> |

- Iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā sniegtie pakalpojumi līdzīga apjoma ūdensapgādes un kanalizācijas objektu būvdarbu uzraudzībā (atbilstoši instrukcijas 3.4.3.2.-3.4.3.3.apakšpunkta prasībām):

| Pakalpojuma sniegšanas laiks (no/līdz, gads un mēnesis) | Pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese) | Darba devējs vai pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pakalpojuma pasūtītāja nosaukums, reģ.Nr., adrese, kontaktpersona | Veikto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- CV iekļautā informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;

- piekrītu savu personas datu izmantošanai pretendentu izvērtēšanai iepirkumā;

- esmu iepazinies ar iepirkuma priekšmetu un iepirkuma dokumentiem;

- apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā <amats>, ja <pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts*.

*Apņemšanās piedalīties iepirkuma līguma izpildē nav atsaucama, izņemot gadījumu, kad iestājas apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums | 2015.gada ____._________________. |

Ar šo apliecinu, ka nepastāv šķēršļi <vārds, uzvārds> dalībai iepirkuma līguma „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros” izpildē iepirkuma dokumentos paredzētajā laika posmā, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts**.

<Darba devēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>

< Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

** Šī CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.

## 7. pielikums

## INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

## UN/ VAI PERSONU APVIENĪBAS DALĪBNIEKIEM

| Nr. p.k. | Nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds, personas kods | Statuss (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefona numurs | Sniedzamo pakalpojumu apjoms (EUR un procentos (%) no kopējā apjoma) | Apakšuzņēmējam / personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un/vai iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst instrukcijā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

## 8.pielikums

- APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros”

(identifikācijas Nr. SAK.P.P 2015/1)

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes,          reģ.Nr.90000025376 (turpmāk – Pasūtītājs) veiktajā iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. SAK.P.P 2015/1) kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

- gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

- sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši informācijā par apakšuzņēmējiem norādītajam>;

- nodot pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

## 9.pielikums

## PROJEKTS

LĪGUMS Nr. ____________

(Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014

„Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros)

Rēzeknes novada Sakstagala pagastā	                                                 2015.gada __._____________

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025376, pārvaldes vadītājas Olgas Muravjovas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un <pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds uzvārds>, reģistrācijas Nr.____________ (vai personas kods, ja pakalpojumu sniedzējs ir fiziskā persona), _________________ personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar ____________, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī PUSES vai PUSE, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes veiktā iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. SAK.P.P 2015/1) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

# Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas sniegt būvuzraudzības pakalpojumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014, ietvaros, (turpmāk – BŪVUZRAUDZĪBA), saskaņā ar būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, iepirkuma tehnisko specifikāciju, šī līguma noteikumiem un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Būvdarbus ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014, ietvaros veic  <būvdarbu veicēja nosaukums un reģistrācijas numurs>, pamatojoties uz <būvdarbu līguma noslēgšanas datums>) līgumu Nr. ____________.

- Līguma darbības laiks

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir saistošs Pusēm līdz šajā līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

  - Izpildītājs Līguma 1.1.punktā norādītās būvuzraudzības veikšanu uzsāk Līguma spēkā stāšanās dienā un veic līdz akta parakstīšanas brīdim par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši no būvatļaujas saņemšanas dienas, neskaitot iespējamos tehnoloģisko pārtraukumus.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Būvuzraudzības veikšanu, saskaņā ar šo līgumu, ieskaitot nodokļus, nodevas un citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, tiek noteikta EUR _______ (<summa vārdiem>), pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) 21% summa –      EUR _________ (<summa vārdiem>), līguma summa kopā ar PVN – EUR _________ (<summa vārdiem>).

  - Avansa maksājums tiek noteikts 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas, ko Pasūtītājs samaksā pēc Līguma noslēgšanas, 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas pārskaitot Izpildītāja norādītajā bankas kontā EUR _______ (<summa vārdiem>), tajā skaitā PVN 21% EUR _________ (<summa vārdiem>).

  - Atlikušo maksājumu 80% (astoņdesmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas Pasūtītājs veic pēc akta parakstīšanas par būves pieņemšanu ekspluatācijā, 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas pārskaitot Izpildītāja norādītajā bankas kontā EUR _______ (<summa vārdiem>), tajā skaitā PVN 21% EUR _________ (<summa vārdiem>).

  - Līguma summa visā Līguma darbības laikā paliek nemainīga un netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart līguma summu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt Līgumā noteikto norēķinu kārtību gadījumā, ja tiek mainīta Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma saņemšanas kārtība vai apjoms un/vai tiek grozīti spēkā esošie normatīvie akti, kas ietekmē valsts un pašvaldību finansējuma piešķiršanas kārtību vai apjomu. Izpildītājs šajā sakarā nav tiesīgs celt jebkādas pretenzijas.

- Izpildītāja pienākumi, tiesības un atbildība

  - Izpildītājs Būvuzraudzības veikšanai piesaista sekojošus sertificētus speciālistus: <vārds, uzvārds, sertifikāta numurs>, kuri parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, tostarp atbildīgais būvuzraugs <vārds, uzvārds, sertifikāta numurs>.

  - Līguma 4.1.punktā norādīto speciālistu maiņu Izpildītājs tiesīgs veikt tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām attiecībā uz personāla nomaiņu.

4.3.   Izpildītājam nekavējoties ir jānomaina ikviens Būvuzraudzības veikšanā iesaistīts sertificēts speciālists, ja to rakstiski pieprasa Pasūtītājs, pamatojoties uz kādu no sekojošiem apstākļiem:

4.3.1. atkārtoti konstatēta attiecīga speciālista pienākumu nepildīšana vai nepienācīga (Līguma nosacījumiem vai normatīvo aktu prasībām neatbilstoša) pildīšana;

4.3.2.   konstatēti apstākļi, kuri norāda uz speciālista nekompetenci vai nolaidību;

4.3.3.  atkārtoti konstatēta tādu darbību veikšana, kuri kaitē darba drošībai, veselībai vai videi.

4.4.   Izpildītājam ir pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas objektā, noslēgt būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

4.5.  Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam būvuzrauga saistību raksta vienu eksemplāru   5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

4.6.  Izpildītājam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja vai būvdarbu veicēja rīkotajās ar būvniecību objektā saistītajās sanāksmēs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes, saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus.

4.7   Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas ietekmē būvdarbu izpildi (kvalitāti, noteikto būvdarbu izpildes termiņu neievērošanu atbilstoši būvdarbu veicēja precizētajam darbu izpildes un naudas plūsmas grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta dokumentācijas vai noslēgtā būvniecības līguma vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā.

  - Izpildītājam ir pienākums aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. Izpildītājs nav tiesīgs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.

  - Izpildītājam ir pienākums pēc ikmēneša akta saņemšanas par būvdarbu veicēja darbu izpildi 3(triju) darba dienu laikā izskatīt to un apstiprināt pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai arī neapstiprināt aktu.

  - Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar objektu saistīto dokumentāciju.

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteiktās Būvuzraudzības veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, izņemot valsts tiesībsargājošās institūcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai būvuzraudzības veikšanā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (sertifikāti) būtu derīgi visu Līguma darbības laiku.

  - Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvuzraudzības pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tehnisko specifikāciju, kas ir Līguma pielikums Nr.1 un tā neatņemama sastāvdaļa.

  - Būvuzraugam ir šādi pienākumi:

4.15.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;

4.15.2.pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

4.15.3. iepazīties ar Pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

4.15.4.pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

4.15.5.pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

4.15.6.pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

4.15.7.pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

4.15.8.pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

4.15.9.izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

4.15.10.vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

4.15.11.ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

4.15.12.piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

4.15.13.pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.15.14.kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

4.15.15.ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

4.15.16.nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

4.15.17.sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”;

4.15.18.piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

4.15.19.informēt Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldi, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

  - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības:

    - pieprasīt no Pasūtītāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju;

4.16.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;

4.16.3.ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

4.16.4.ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

4.16.5.vienpusēji atkāpties no šī līguma un rakstiski informēt par to Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

    - saņemt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Līguma 3.2.-3.3.punktā noteiktajā kārtībā.

4.17. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par:

    - būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šim būvuzraudzības līgumam.

    - to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi projekta dokumentācijai un tehniskajai specifikācijai atbilstoši būvizstrādājumi;

    - neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ;

    - Pasūtītājam vai būvdarbu veicējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, veicot šajā līgumā noteikto būvuzraudzību;

    - Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā Būvuzraudzības veikšanas laikā;

    - informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.

  - Ja Izpildītājs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, Izpildītāja un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1.   Pasūtītājam ir pienākums:

5.1.1. samaksāt Izpildītājam Līguma 3.1.punktā noteikto summu šajā līgumā noteiktajā kārtībā;

5.1.2. pirms šī līguma 1.1.punktā noteiktās Būvuzraudzības uzsākšanas iepazīstināt Izpildītāju ar sniedzamo pakalpojumu un tā veikšanas apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzību.

5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 4.13.punktā paredzētā pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt būvuzraudzības pakalpojumus.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs sniegto pakalpojumu pieņemšanas gaitā pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību tehniskajam projektam, ja nepieciešams, pieaicinot sertificētus ekspertus vai citus sertificētus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt sniegtos pakalpojumus, ja tie ir sniegti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs Līguma 5.2.punktā noteiktajā kārtībā paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt pakalpojumus.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Liguma, ja konstatē, ka Izpildītājs sniedz pakalpojumus neatbilstoši Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja atlīdzību par zaudējumiem, kuri Pasūtītājam radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteikto Būvuzraudzību.

5.6. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus.

5.7. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un ieturēt no Izpildītāja iesniegtajā rēķinā norādītās summas par sniegtajiem pakalpojumiem Līguma 7.1.-7.2.punktā paredzēto līgumsodu.

6. Līguma izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura vainojama Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kuri tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu (izņemot gadījumus, kurus attiecīgā Puse nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild).

  - Gadījumā, ja Līgumu vienpusēji izbeidz Izpildītājs (izņemot gadījumus, kurus tas nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tas neatbild), tas atlīdzina Pasūtītājam ar Līguma izbeigšanos nodarītus zaudējumus, kā arī maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas (bez PVN 21%).

  - Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras Puses vaina, nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi.

7. Līgumsods

  - Ja Pasūtītājs konstatē objekta būvniecības kvalitātes neatbilstības projekta dokumentācijai, tam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas (bez PVN).

  - Ja Izpildītājs kavē Līgumā noteikto aktu par būvdarbu veicēja darbu izpildi izskatīšanu, apstiprināšanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsoda samaksu 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs kavē samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsoda samaksu 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas (bez PVN) par katru samaksas kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma saistību izpildes.

- Apakšlīgumi

  - Izpildītājs slēdz līgumus par noteiktu pakalpojumu sniegšanu ar piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā šī līguma noteikumiem un iepirkuma dokumentācijai.

  - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus.

  - Līguma darbības laikā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, iesniedzot iepirkuma instrukcijā minētos dokumentus.

  - Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāti, pakalpojumu sneigšanas termiņu u.c. šī līguma noteikumu ievērošanu.

  - Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, tostarp arī Izpilditāja maksātnespējas gadījumā. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja savlaicīgi, vai vispār neveiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

- Strīdu izskatīšana

  - Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet ja Puses nevar vienoties – strīdus jautājums nododams izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Noslēguma noteikumi

10.1.Līgumu var grozīt un papildināt tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu ar Pušu rakstveida vienošanos, kura tiek noformēta kā šī līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

10.2.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses.

10.3.Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

10.4.Puses ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tostarp, par ikmēneša Būvuzraudzības pieņemšanas – nodošanas aktu noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

10.5.Šim līgumam ir šādi pielikumi (neatņemamas sastāvdaļas) – Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.1) un Izpildītāja piedāvājuma kopija (pielikums Nr.2).

10.6.Līgums ir sastādīts uz 6 (sešām lapām) 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek Izpildītājam, bet otrs – Pasūtītājam.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |

Rēzeknes novada pašvaldības                                         _______________________________

Sakstagala pagasta pārvalde                                           _______________________________

reģistrācijas Nr.90000025376,                                           reģistrācijas Nr.____________________

juridiskā adrese: Kalna iela 2, Sakstagals                             juridiskā adrese: ___________________

Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638                ________________________________

banka: Valsts kase                                                              banka:___________________________

konts LV86TREL9801162788610                                     konts ___________________________

kods TRELLV22                                                                kods ___________________________

__________________ O. Muravjova                                ______________<paraksta atšifrējums>

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.