Apstiprināts

iepirkumu komisijas sēdē

2015.gada 21.aprīlī,

protokols Nr.1

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)

„Dricānu ciema dīķa teritorijas labiekārtošana”

identifikācijas Nr. DPP 2015/3

NOLIKUMS

Rēzeknes novada Dricānu pagastā

2015.

Satura rādītājs:

| 1. | Vispārīgā informācija …………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pretendentiem izvirzītās prasības ……………………………………………….. | 4 |
| 3. 4. | Pretendentu iesniedzamie dokumenti …………………………………………… Piedāvājumu vērtēšana …………………………………………………………… | 4 5 |
| 5. | Iepirkuma līguma nosacījumi ……………………………………………………. | 6 |
| 6. | Pretendenta tiesības un pienākumi ……………………………………………… | 6 |
| 7. | Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi …………………………………….. | 6 |
|  | Pielikumi: |  |
| Pielikums Nr.1 „Būvdarbu apjomu saraksts” (atsevišķs pielikums Excel) Pielikums Nr.2 Specifikācijas (atsevišķs pielikums PDF) |  |
| Pielikums Nr.3 „Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā” (forma) …...……………... | 8 |
| Pielikums Nr.4 „Informācija par pretendentu” (forma) ...…………………………… | 9 |
| Pielikums Nr.5 „2010.-2014.gados veikto gājēju celiņu būvniecības un teritorijas labiekārtošanas darbu saraksts” (forma) ………………………….. | 10 |
| Pielikums Nr.6 „Finanšu piedāvājums” (forma) ...……………………………………. | 11 |
| Pielikums Nr.7 „Iepirkuma līgums” (projekts) ..……………………………………… | 12 |

1. Vispārīgā  informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs un iepirkuma mērķis.

1.1.1.Iepirkuma „Dricānu ciema dīķa teritorijas labiekārtošana”

identifikācijas numurs: DPP 2015/3

1.1.2.Iepirkuma mērķis – līguma noslēgšana par iepirkuma priekšmetu ar iepirkumā izraudzīto pretendentu.

1.2. Informācija par pasūtītāju.

1.2.1. Pasūtītāja rekvizīti:

| Adrese | “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4615 |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000048538 |
| Banka | AS “Swedbank” |
| Konta Nr. | LV78HABA0551032097077 |
| Tālruņa Nr. | +371 64644069 |
| e-pasta adrese | dricani@rezeknesnovads.lv |

1.2.2.Kontaktpersona – Antons Troška, tālr. 26144495, zvanīt darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, e-pasta adrese: antons.troska@rezeknesnovads.lv.

1.3. Iepirkuma priekšmets.

1.3.1.iepirkuma priekšmets ir Dricānu ciema dīķa teritorijas labiekārtošana,

saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu (nolikuma pielikums Nr.1 – atsevišķs pielikums Excel)  un saskaņā ar specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.2 PDF).

1.3.2.Būvdarbu un materiālu garantijas termiņš nevar būt mazāks par 3 (trim) gadiem.

1.3.3.CPV kods: 45233260-9.

1.4. Būvdarbu izpildes laiks – 3 (trīs) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.

1.5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.5.1.Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Dricānu pagasta pārvaldē, adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615, līdz 2015.gada 8.maijam   plkst.10-00. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

1.5.2.Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2015.gada 8.maijā plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldē piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, kurā ir tiesības piedalīties visām ieinteresētām personām.

1.5.3.Pretendentiem piedāvājumi jānogādā personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldei. adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615, vai jānosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā.

1.5.4.Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai apmainīt pret citu tikai līdz 1.5.1.apakšpunktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu.

1.6.1.Piedāvājums sastāv no:

1.6.1.1.pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā (nolikuma pielikums Nr.3), informācijas par pretendentu (nolikuma pielikums Nr.4) un  pretendenta kvalifikāciju, finansiālo un saimniecisko stāvokli, profesionālās un tehniskās spējas apliecinošiem dokumentiem;

1.6.1.2.tehniskā piedāvājuma, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu, ar norādīto garantijas termiņu un garantijas noteikumiem;

1.6.1.3.finanšu piedāvājuma ar norādīto kopējo piedāvājuma summu un būvdarbu izpildes termiņu (nolikuma pielikums Nr.6).

1.6.2.Dokumentiem jābūt sakārtotiem 1.6.1.apakšpunktā noteiktajā secībā. Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

1.6.3.Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam), apzīmogotam, ar satura radītāju.

1.6.4.Pretendents piedāvājuma oriģinālu vienā eksemplārā ievieto aploksnē, kuru aizlīmē un apzīmogo. Uz aploksnes jānorāda:

1.6.4.1.pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.6.4.2.pretendenta nosaukums, adrese, kontakttālruņa numurs un e-pasta adrese;

1.6.4.3.piedāvājums iepirkumā „Dricānu ciema dīķa teritorijas labiekārtošana”

identifikācijas Nr. DPP 2015/3;

1.6.4.4.neatvērt līdz 2015.gada 8.maijam plkst.10-00.

1.6.5.Piedāvājumam jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētam, uz uzlīmes, kas nostiprina diegu vai auklu, jānorāda lapu skaits, uzlīme jāapzīmogo un jāparaksta ar paraksta tiesībām apveltītai vai pilnvarotai personai (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

1.6.6.Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Svešvalodā sagatavotajiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums valsts valodā.

1.6.7.Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

1.6.8.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.7. Paredzamā līgumcena. Līgumcena ir kopējā piedāvājuma summa ar PVN, kura paredzēta samaksai par nolikuma 1.3.punktā paredzēto būvdarbu izpildi.

2. Pretendentiem izvirzītās prasības

2.1. Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

2.1.1.pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

2.1.2.pretendenta piedāvātie būvdarbu vadītāji ir sertificēti būvdarbu apjomu sarakstā paredzēto būvdarbu vadīšanai;

2.1.3.attiecībā uz pretendentu nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie gadījumi.

2.2. Prasības attiecībā uz pretendentu profesionālajām un tehniskajām spējam:

2.2.1.pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze gājēju celiņu būvniecībā un teritorijas labiekārtošanā.

2.2.2.pretendentam ir pieejama tehnika un iekārtas, kas ir nepieciešamas būvdarbu apjomu sarakstā paredzēto būvdarbu veikšanai.

3. Pretendentu iesniedzamie dokumenti

3.1. Pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:

3.1.1.pieteikumas par piedalīšanos iepirkumā, saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.3;

3.1.2.informācija par pretendentu, saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.4;

3.1.3.būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

3.1.4.būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikātu kopijas būvdarbu apjomu sarakstā paredzēto būvdarbu vadīšanā;

3.1.5.informācija par iepriekšējo pieredzi – 2010.-2014.gadā veikto gājēju celiņu būvniecību un teritorijas labiekārtošanu (nolikuma pielikums Nr.5);

3.1.6.atsauksmju kopijas (vismaz divas) par 2010.-2014.gadā veiktajiem gājēju celiņu būvniecības un teritorijas labiekārtošanas darbiem;

3.1.7.būvdarbu apjomu sarakstā paredzēto būvdarbu veikšanai nepieciešamas un pretendentam pieejamas tehnikas un iekārtu saraksts.

3.2. Tehniskais piedāvājums. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

3.2.1.būvdarbu izpildes laika grafiks (pa nedēļām);

3.2.2.apliecinājums par piedāvāto garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) gadiem un garantijas nosacījumi;

3.2.3.apliecinājums par civiltiesiskās atbildības un būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, apdrošināšanas līgumu noslēgšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

3.3. Finanšu piedāvājums, saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.6.

3.3.1.	Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (nolikuma 6.pielikums), pievienojot saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par  Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””) prasībām sastādītās tāmes.

3.3.2.Tāmē iekļauj būvizstrādājumu un ar darba izpildi saistīto materiālu iegādes izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas, būvdarbu izpildei nepieciešamās darbaspēka izmaksas, valsts noteiktos būvuzņēmēja nodokļus un nodevas, kas saistīti ar būvdarbu izpildi, ierīču, mehānismu un palīgiekārtu nomas vai ekspluatācijas izdevumus, bruto darbaspēka izmaksas, kā arī citas ar būvdarbu izpildi saistītas izmaksas, virsizdevumus un peļņu.

3.3.3.Pretendents finanšu piedāvājumā ietver pilnu būvdarbu izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli.

4. Piedāvājumu vērtēšana

4.1. Iepirkumu komisija nodrošina, lai piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai netiktu izpausta informācija par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

4.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas iepirkumā.

4.4. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu piedāvājumā iekļauto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, pretendentam tā jāiesniedz 3 (triju) darbdienu laikā.

4.5. Ja iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, nosakot oriģināla uzrādīšanas datumu. Ja pretendents noteiktajā laikā neiesniedz pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

4.6. Iepirkumu komisija vērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.

4.7. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, komisija šī pretendenta piedāvājumu noraida un turpmāk nevērtē.

4.8. Pēc pretendentu atlases komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām vai būvdarbu apjomu sarakstam, komisija noraida neatbilstošu piedāvājumu un turpmāk to nevērtē.

4.9. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Konstatējot šādas kļūdas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. Ziņas par aritmētiskām kļūdām komisija ieraksta protokolā.

4.10.No piedāvājumiem, kas atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām un būvdarbu apjomu sarakstam, kurus iesnieguši šī nolikuma 2.punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām atbilstošie pretendenti, tiks izvēlēts  piedāvājums ar viszemāko cenu.

4.11.Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šajā nolikumā noteiktajām prasībām un nolikuma 4.10.punktā noteiktajam kritērijam, iepirkumu komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību.

4.12.Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

4.12.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

4.12.1.1.par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

4.12.1.2.par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Iepirkumu komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

4.12.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai iepirkumu komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkumu komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

4.13.Atkarībā no atbilstoši nolikuma 4.12.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

4.13.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.13.2.informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc iepirkumu komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, iepirkumu komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

4.14.Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un nolikuma 4.10.punktā noteiktajam kritērijam un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu.

5. Iepirkuma līguma nosacījumi

5.1. Iepirkuma  līguma projekts nolikuma pielikumā Nr.7.

5.2. Iepirkuma līgumā netiek paredzēta priekšapmaksa.

6. Pretendenta tiesības un pienākumi

6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu piekrišanu iepirkuma noteikumiem un atbildību par to izpildi.

6.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var savu piedāvājumu atsaukt, iesniedzot iepirkuma komisijai parakstītu iesniegumu par sava piedāvājuma atsaukšanu.

6.3. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēts kaut viens no PIL 8.2 panta piektajā daļā minētajiem apstākļiem.

6.4. Ar iepirkuma nolikumu pretendents var iepazīties Rēzeknes novada mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Iepirkumi”.

6.5. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkumu komisija, turpmāk – komisija, organizē iepirkumu „Dricānu ciema dīķa teritorijas labiekārtošana”.

7.2. Komisija izskata un vērtē iesniegtos piedāvājumus slēgtā sēdē.

7.3. Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar izraudzīto pretendentu.

7.4. Komisija darbu veic, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu.

7.5. Ja iepirkumā ir iesniegts tikai viens piedāvājums, komisija lemj, vai šis piedāvājums ir atbilstošs un izdevīgs, un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo pretendentu.

7.6. Ja no iesniegtajiem piedāvājumiem tikai viens ir atzīts par pasūtītāja prasībām atbilstošu un izdevīgu, iepirkuma līgums tiek noslēgts ar attiecīgo pretendentu.

7.7. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī Rēzeknes novada mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikuma 7.3.punktā minētajam lēmumam.

7.8. Lēmums tiek pieņemts balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā 3 (trīs) locekļi.

7.9. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, komisija, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

7.10. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, Rēzeknes novada mājaslapā internetā tiek ievietots tā teksts, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                            M.Zahare

# Pielikums Nr.3

# Pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā  „Dricānu ciema dīķa teritorijas labiekārtošana”

(identifikācijas Nr. DPP 2015/3)

________________________ Nr. _____________

(datums)

Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldei

Iepazinies ar iepirkuma dokumentiem, es, apakšā parakstījies, būdams attiecīgi pilnvarots <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> vārdā iesniegt piedāvājumu iepirkumā „Dricānu ciema dīķa teritorijas labiekārtošana” (identifikācijas Nr. DPP 2015/3), saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām, piekrītu visiem iepirkuma noteikumiem un piedāvāju izpildīt futbola laukuma un ceļa ierīkošanas būvdarbus par līgumcenuu EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

Ja <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos noteiktajā laikā parakstīt iepirkuma līgumu, izpildīt būvdarbus, saskaņā būvdarbu apjomu sarakstu un piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.

Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā.

Iesniedzot piedāvājumu, apliecinu, ka pretendenta tiesības un pienākumi ir skaidri un saprotami; iepirkuma noteikumi ir zināmi, atzīstami par pareiziem un atbilstošiem; iepirkuma  nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai ir skaidras un saprotamas, kā arī skaidrs un saprotams līguma priekšmets, līdz ar ko atzīstams, ka iepirkumu komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo  iesniedzu <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem, atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.6.1.apakšpunkta prasībām.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Pielikums Nr.4

INFORMĀCIJA

par pretendentu

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Dibināšanas datums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Darbības virzieni |  |
| Bankas rekvizīti |  |
| Telefons |  |
| Fakss |  |
| e-pasts |  |

Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: __________________________________________

Pilnvarotās personas paraksts: ________________________________________

z.v.

Pielikums Nr.5

2010.-2014.gadā gājēju celiņu būvniecības

un teritorijas labiekārtošanas darbu

SARAKSTS

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Līguma summa | Pasūtītājs un kontaktpersonas telefons | Būvdarbu veikšanas laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: _________________________________________

Pilnvarotās personas paraksts: ____________________________________

z.v.

Pielikums Nr.6

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Dricānu ciema dīķa teritorijas labiekārtošana”

(identifikācijas Nr. DPP 2015/3)

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

Kontaktpersona

| vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| tālr./fax |  |
| e- pasta adrese |  |

<pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvā izpildīt būvdarbu apjomu sarakstā noteiktos darbus par sekojošu cenu:

| Iepirkuma priekšmets | Cena (euro) bez PVN (summa norādāma arī vārdiem) |
| --- | --- |
| Dricānu ciema dīķa teritorijas labiekārtošana |  |
| PVN 21% (summa norādāma arī vārdiem) |  |
| Kopējā piedāvājuma cena (euro) ar PVN |  |

| Darba izpildes termiņš | nepārsniedzot nolikuma 1.4.punktā paredzēto |
| --- | --- |

| Amats, vārds, uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums Nr.7

PROJEKTS

# LĪGUMS

Rēzeknes novada Dricānu pagastā	               	                        015.gada ___.______________

Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000048538, vadītājas Skaidrītes Melnes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <izraudzītā pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk – Būvdarbu veicējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Dricānu ciema dīķa teritorijas labiekārtošana” ietvaros” (identifikācijas Nr. DPP 2015/3), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un <izraudzītā pretendenta nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi:

  - Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvdarbu veicēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus no Būvdarbu veicēja, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu veicēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim līgumam, un kurš organizē Būvdarbu veicēja un piesaistīto darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvdarbu veicēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Darbi – visas darbības, kuras Būvdarbu veicējam ir jāveic saskaņā ar līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.

1.6. Būvobjekts – „Dricānu ciema dīķa teritorijas labiekārtošana”, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu.

1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais Būvdarbu veicēja piedāvājums iepirkumā.

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvdarbu veicēja izmaksu aprēķins atbilstoši piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

2.1. Būvdarbu veicējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu izpildīt Dricānu ciema dīķa teritorijas labiekārtošanas darbus Rēzeknes novada Dricānu pagastā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu.

2.2. Būvdarbu veicējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darba spēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta līguma cenā.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis Līgums sastāv no šādām daļām: 1) līgums; 2) pielikums Nr.1 „Piedāvājums”;               3) pielikums Nr.2 „Tāme”.

  - Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas Līguma 3.1.punktā.

- Līguma cena

  - Līguma cena par šajā līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam, ir EUR<summa skaitļos> (<summa vārdiem>) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), kas tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu. Līguma cena kopā ar PVN sastāda EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam līguma cenu saskaņā ar līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs izpilda saistības.

  - Būvdarbu veicējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.

  - Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

  - Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus paredzētajos būvdarbu apjomos gadījumos, kad bez grozījumu veikšanas nav iespējama līguma izpilde un būvdarbu pabeigšana un grozījumos paredzētie būvdarbi tehniski vai ekonomiski ir neatdalāmi no sākotnēji paredzēto būvdarbu, ja grozījumu apjoms nepārsniedz 10% (desmit procentus) no līguma 4.1.punktā noteiktās līguma cenas.

  - Grozījumus saskaņā ar Līguma 4.4.punktu izdara, ievērojot Publisko iepirkumu  likuma  67.1 panta noteikumus.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem, un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Būvdarbu veicējs Darbus apņemas uzsākt laika grafikā noteiktajos termiņos. Būvdarbu veicējs Darbu izpildē ievēro laika grafikā noteiktos termiņus.

  - Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvdarbu veicējs.

  - Ievērojot šī līguma noteikumus, Būvdarbu veicējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt  līdz 2015.gada _____________________.

  - Ja darbu izpildes procesā Būvdarbu veicējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvdarbu veicējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvdarbu veicējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Būvuzraugs un Būvdarbu veicējs Darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja pārstāvji.

  - Būvdarbu veicējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvdarbu veicējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nodrošināt Būvdarbu veicēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

    - nodrošināt Būvdarbu veicēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

    - pieņemt Būvdarbu veicēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvdarbu veicējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos;

    - citas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās Pasūtītāja tiesības.

- Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības

  - Būvdarbu veicējs apņemas:

    - veikt būvdarbu sagatavošanu;

    - Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

    - būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

    - nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvdarbu veicēja darbības zonā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>.

Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

    - Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvdarbu veicējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvdarbu veicējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

    - apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar līguma 5.7.punktu);

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

- Iekārtas drošums un atbilstība.

8.1. Iekārtas drošums nozīmē tādas prasības iekārtai, kas paredzamos tās lietošanas apstākļos nerada risku vai rada tādu minimālu risku, kurš atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam un citiem normatīvajiem aktiem uzskatāms par pieļaujamu un savienojamu ar drošuma, dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzības prasībām.

8.2. Iekārtas kvalitātei jāatbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām.

9. Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvdarbu veicējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvdarbu veicējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvdarbu veicēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.

- Dokumentācija

10.1.	Dokumenti, kurus Būvdarbu veicējs sastāda un iesniedz Pasūtītājam, tiek sastādīti latviešu valodā un iesniegti pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Garantija

11.1.	Būvdarbu veicējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvdarbu veicējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

11.2.	Augstāk minētās garantijas termiņš, saskaņā ar Piedāvājumu, ir <skaitlis> gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Būvdarbu veicējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvdarbu veicējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvdarbu veicējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trim dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

  - Defektu akts tiek sastādīts Pasūtītāja vai Pusēm vienojoties noteiktajā termiņā. Ja Būvdarbu veicējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvdarbu veicējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvdarbu veicējam, nosūtot tam vienu defektu akta eksemplāru.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

12.1.	Darbu nodošana notiek pēc visu Līgumā paredzēto būvdarbu izpildes. Pirms Darbu nodošanas Būvdarbu veicējs sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvdarbu veicējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītajiem Darbiem un tehniskās dokumentācijas saņemšana ir pamats pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanai.

12.2.	Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvdarbu veicējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana. Būvobjekta pieņemšanu apliecina pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana.

  - Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvdarbu veicēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

- Maksājumu kārtība

13.1. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot naudu uz Būvdarbu veicēja norādīto bankas kontu, sekojošā kārtībā:

13.1.2.pasūtītājs veic samaksu par kārtējā mēnesī izpildītajiem Darbiem 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc attiecīgajā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu Būvdarbu veicēja bankas kontā.

13.1.3.galīgais norēķins tiek veikts pēc visu Darbu pabeigšanas un Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas no Būvdarbu veicēja.

- Līguma grozījumi

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā (līguma cena var tikt mainīta tikai līguma 4.3. un 4.4.punktā noteiktajos gadījumos). Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā. Pēc abu Pušu parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvdarbu veicējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvdarbu veicēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvdarbu veicēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā ir jāveic attiecīgie grozījumi Līgumā.

- Līgumsods

  - Ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ Darbi nav nodoti līguma 5.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir papildu vienojušās, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,05% apmērā no līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvdarbu veicēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

  - Ja Būvdarbu veicējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts Būvdarbu veicēja vainas dēļ, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 13.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvdarbu veicējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,05% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

- Līguma izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Būvdarbu veicējam par saistību neizpildīšanu var izbeigt šo līgumu:

16.2.1.ja Būvdarbu veicējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis savas līgumsaistības, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs 3 (triju) darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu;

16.2.2.ja Būvdarbu veicējs tiek atzīts par maksātnespējīgu.

  - Līguma izbeigšana Līguma 16.2.punktā paredzētajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsoda piemērošanu.

  - Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 16.2.punktu, Būvdarbu veicējs 5 (piecu) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto maksājumu, kā arī maksā līgumsodu atbilstoši Līguma 15.2.punktam.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Būvdarbu veicējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj	Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvdarbu veicēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) darbdienām vai citādi traucē Būvdarbu veicējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvdarbu veicējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma izbeigšanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Būvdarbu veicēja paziņojuma saņemšanas neveic nokavēto maksājumu, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

- Nepārvarama vara

  - Pusēm nav pienākums atlīdzināt zaudējumus, un Līgums nav izbeidzams saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju izpildīt Līgumu: ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, attiecīgā Puse nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses rakstiski nav vienojušās savādāk, tām ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

- Nodokļi un nodevas

  - Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvdarbu veicēja pienākums.

- Strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvdarbu veicējs.

  - Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses to ir parakstījušas.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad ir panākta Pušu vienošanās par līguma izbeigšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm izbeidz to vienpusēji.

- Informācijas apmaiņa

  - Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra Puse to atzīst) vai ierakstītā sūtījumā. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad tas ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītās vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītu adresi.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | BŪVDARBU VEICĒJS |
| --- | --- |
| Rēzeknes novada pašvaldības | <būvdarbu veicēja nosaukums> |
| Dricānu pagasta pārvalde reģ.Nr.90000048538 „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 AS „Swedbank” Konts: LV56HABA0551032097077 Kods: HABALV22 | reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs> adrese: <juridiskā adrese un adrese korespondences nosūtīšanai> banka: <bankas nosaukums> konts: <konta numurs> kods: <bankas kods> |
| ____________________________________ | _____________________________________ |
| S. Melne | <paraksta atšifrējums> |
| Z.v. | Z.v. |