ApstiprinĀTS

iepirkumu komisijas

2016.gada 7.marta sēdē

(protokols Nr.1)

ATKLĀTA KONKURSA

# „Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 2.kārta”

Valsts un Eiropas savienības atbalsta saņemšanai pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektā „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta”

(saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem  Nr.475)

# identifikācijas Nr. RNP 2016/7

NOLIKUMS

# Rēzeknē

# 2016.

Satura rādītājs

| 1. | VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA ……………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | PRETENDENTIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS ……………………………………………. | 5 |
| 3. | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI …………………………………………………………….. | 7 |
| 4. | PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA ……………………………………………………………... | 8 |
| 5. | IEPIRKUMA LĪGUMS ………………………………………………………………………. | 10 |
| 6. | IEPIRKUMU KOMISIJA ……………………………………………………………………. | 11 |
| 7. | PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ……………………………………………. | 11 |
| 8. | PIEEJA IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTIEM, TO IZSNIEGŠANA UN PAPILDU INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA ………………………………………………… | 12 |
| PIELIKUMI: |  |
| 1.PIELIKUMS | „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” (forma) ……………………………… | 13 |
| 2.PIELIKUMS | „Projektēšanas uzdevumi” …………………………………………………….. | 14 |
| 3.PIELIKUMS | „Finanšu piedāvājums” (forma) ……………………………………………….. | 23 |
| 4.PIELIKUMS | Iepirkuma līguma izpildē piesaistītā speciālista kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts” (CV forma) ……………………………………………….. | 25 |
| 5.PIELIKUMS | „Informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu būvprojektu izstrādē” (forma) …………………………………………………………………………... | 26 |
| 6.PIELIKUMS | „Projektēšanas pakalpojumu sniegšanas grafiks” (forma) ………………….. | 27 |
| 7.PIELIKUMS | „Projektēšanas pakalpojumu sniegšanā paredzētā personāla un speciālistu saraksts” (forma) ……………………………………………………………….. | 28 |
| 8.PIELIKUMS 9.PIELIKUMS | „Apdrošinātāja apliecinājums” (forma) ………………………………………. „Līgums par autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzības veikšanu būvdarbu laikā” (projekts) ………………………………………….. | 29 30 |
| 10.PIELIKUMS | „Informācija par piesaistīto(-ajiem) apakšuzņēmēju(-iem)” (forma – ja attiecināms) ……………………………………………………………………… | 38 |

## 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP 2016/7.

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Rēzeknes novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90009112679 |
| Adrese | Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV- 4601 |
| Telefona Nr. | 64622238 |
| Faksa Nr. | 64625935 |
| E-pasta adrese | info@rezeknesnovads.lv |
| Darba laiks | no plkst.8-00 līdz plkst.16-30 |
| Kontaktpersona | Alberts Kindzulis, tel. 64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv. |

  - Iepirkuma priekšmets:

    - autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā 2.kārtas īstenošanai

    - CPV kodi: 71242000-6 – projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana; 71530000-2 – celtniecības konsultāciju pakalpojumi.

1.3.3. Iepirkuma priekšmets tiek sadalīts 2 (divās) daļās:

      - daļa Nr.1 „Autoceļa Nr.4401 Bērzgale – Červonka 2,2 km Bērzgales pagastā, autoceļa Nr.5030 Viļumi – Pilcene 4,92 km Dricānu pagastā un autoceļa Nr.7502 Saukavieši – Diervas 2,5 km Nautrēnu pagastā pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”;

      - daļa Nr.2 „Autoceļa Nr.6005 Kozlovka – Sūļi 1,8 km Kantinieku pagastā, autoceļa Nr.8201 Jaunrikava – Kaļvi 2,34 km Rikavas pagastā un autoceļa Nr.8603 Uļjanova – Vorkaļi 2,72 km Sakstagala pagastā pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.

  - Projektējamo darbu izpildes vietas:

    - Rēzeknes novada Bērzgales pagasts;

    - Rēzeknes novada Dricānu pagasts;

    - Rēzeknes novada Kantinieku pagasts;

    - Rēzeknes novada Nautrēnu pagasts;

    - Rēzeknes novada Rikavas pagasts.

    - Rēzeknes novada Sakstagala pagasts.

  - Termiņi:

| Aktivitāte | Datums | Laiks |
| --- | --- | --- |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | 2016.gada 2.maijs | plkst.11-00 |
| Piedāvājumu atvēršana | 2016.gada 2.maijs | plkst.11-00 |
| Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem | 3 (triju) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32.panta otro daļu | – |

  - Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana.

    - Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu par abām vai vienu iepirkuma priekšmeta daļu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Piedāvājumam jāatbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

    - Pretendentam pilnībā jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu, iesniegšanu, projektējamo darbu izpildes vietas apskati.

    - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 2.maijam plkst.11-00 Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV–4601, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.

    - Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiek sanāksmē, kurā ir tiesīgi piedalīties visi ieinteresētie piegādātāji. Pretendentu atlase, piedāvājumu pārbaude un vērtēšana notiek iepirkumu komisijas slēgtās sēdēs.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Piedāvājumi, kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek pieņemti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējiem.

    - Pretendents var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV–4601, Rēzeknes novada pašvaldībā, vai nosūtot attiecīgu informāciju pa pastu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts grozītā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

  - Piedāvājumu noformēšana.

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- Piedāvājums atklātā konkursā „Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 2.kārta”, identifikācijas Nr. RNP 2016/7, neatvērt līdz 2016.gada 2.maijam pkst.11-00.

1.7.2.Pretendents iesniedz 2 (divus) piedāvājuma eksemplārus: piedāvājuma oriģinālu un vienu piedāvājuma kopiju (ar atbilstošām norādēm „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”).

    - Piedāvājums sastāv no trim daļām:

      - „Pretendentu atlases dokumenti”, ieskaitot pieteikumu dalībai atklātā konkursā;

      - „Tehniskais piedāvājums”;

      - „Finanšu piedāvājums”.

    - Visas piedāvājuma daļas kopā veido piedāvājumu, kas jāievieto atbilstoši nolikuma 1.7.1.apakšpunkta prasībām noformētajā aploksnē.

    - Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem), piedāvājuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja ir veikti labojumi, tie jāatrunā un jāapliecina ar pilnvarotās personas parakstu.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta piedāvājumā var tikt iekļauti dokumenti svešvalodā, kuriem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkuma procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota pretendenta vārdā parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kā arī katras personas atbildības apjomu.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot gadījumus, kad pretendents atsauc savu piedāvājumu (nolikuma 1.6.8.punkts), vai iesniedz piedāvājumu pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa (nolikuma 1.6.4.punkts), ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Iepirkuma procedūras nolikums (turpmāk – nolikums) pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā internetā: http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Iepirkumi”.

## 2. PRETENDENTIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

  - Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā paredzētajiem gadījumiem:

2.1.1.pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

2.1.1.1.kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;

2.1.1.2.krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

2.1.1.3.izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

2.1.1.4.terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

2.1.2.pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

2.1.2.1.viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

2.1.2.2.personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

2.1.3.pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

2.1.4.ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

2.1.5.saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz      150 euro;

2.1.6.pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

  - Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. vai 2.1.6.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā) minētie nosacījumi.

  - Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās publiska pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi nolikuma 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. vai 2.1.6.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā) minētie nosacījumi.

  - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. vai 2.1.6.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā) minētie nosacījumi.

  - Ja pretendenta vai nolikuma 2.2., 2.3. vai 2.4.punktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā) minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, iepirkumu komisija, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par nolikuma 2.1.4.apakšpunkta (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 4.punkta) nepiemērošanu.

2.6. Iepirkumu komisija neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

2.6.1.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 2.1.1. un 2.1.2.1.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā) minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi;

2.6.2.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 2.1.2.2. un 2.1.3.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā un 3.punktā) minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši.

2.7. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendenta finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (triju) finanšu gadu laikā katrā attiecīgajā finanšu gadā vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

  - Pretendents pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir izstrādājis vismaz 3 (trīs) līdzīgus (pēc projektējamo darbu veida un summas) ceļu būvprojektus, saskaņā ar kuriem veikti un līdz piedāvājuma iesniegšanai pabeigti būvdarbi.

2.10.Pretendents nodrošina šādu speciālistu piesaisti iepirkuma līguma izpildē:

2.10.1.projekta vadītājs, kuram ir atbilstošā kvalifikācija un kurš pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir vadījis vismaz 3 (triju) būvprojektu izstrādi, saskaņā ar kuriem veikti un līdz piedāvājuma iesniegšanai pabeigti ceļu būvniecības vai pārbūves darbi;

2.10.2.katrā iepirkuma priekšmeta daļā vismaz viens projektētājs, kuram ir atbilstošā kvalifikācija, būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā un kurš pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir izstrādājis vismaz 3 (trīs) būvprojektus, saskaņā ar kuriem veikti un līdz piedāvājuma iesniegšanai pabeigti ceļu būvniecības vai pārbūves darbi;

2.10.3.tāmētājs, kuram ir atbilstoša kvalifikācija un iepriekšējā pieredze.

  - Nolikuma 2.7.-2.10.punktā izvirzītās prasības attiecas arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās publiska pakalpojumu līguma vērtības, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

## 3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pieteikums dalībai atklātā konkursā.

3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā apliecina pretendenta apņemšanos sniegt projektēšanas pakalpojumus, saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā persona vai personas, vai attiecīgi pilnvarotā persona. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (norādot amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Pieteikumu dalībai atklātā konkursā sagatavo uz pretendenta veidlapas atbilstoši pievienotajai pieteikuma formai (nolikuma 1.pielikums).

  - Pretendenta atlases dokumenti.

3.2.1.Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā).

3.2.2.Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta prasībām izdotās Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

    - Pretendenta apliecinājums par kopējo finanšu apgrozījumu par 3 (trim) iepriekšējiem finanšu gadiem, kurā norādīts apgrozījums katrā attiecīgajā finanšu gadā, kas vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līguma cenu.

    - Informācija par pretendenta pēdējo 3 (triju) gadu laikā izstrādātajiem vismaz 3 (trim) līdzīgiem (pēc projektējamo darbu veida un summas) ceļu būvprojektiem, saskaņā ar kuriem veikti un līdz piedāvājuma iesniegšanai pabeigti būvdarbi (nolikuma 5.pielikums).

    - Speciālistu, kurus pretendents paredz piesaistīt iepirkuma līguma izpildē, saraksts atbilstoši nolikuma 2.10.punkta prasībām (nolikuma 7.pielikums), pievienojot šo speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstu (CV) atbilstoši nolikuma 4.pielikumam.

    - Vismaz 3 (triju) pasūtītāju atsauksmes par pretendenta 3 (triju) iepriekšējo gadu laikā sniegtajiem pakalpojumiem.

    - Informācija par piesaistīto(-ajiem) apakšuzņēmēju(-iem) atbilstoši nolikuma 10.pielikumam, ja pretendents līguma izpildē paredz piesaistīt apakšuzņēmēju(-us).

  - Tehniskais piedāvājums.

    - Tehniskajā piedāvājumā norāda pasākumus, kurus pretendents paredz veikt kvalitatīvai būvprojektu izstrādei, saskaņā ar projektēšanas uzdevumiem (nolikuma 2.pielikums).

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj projektēšanas pakalpojumu sniegšanas grafiku (pa nedēļām) atbilstoši nolikuma 6.pielikumam.

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par gatavību apdrošināt pretendenta piedāvātā personāla (būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus un būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus) profesionālo civiltiesisko atbildību ar atbildības limitu vismaz 100% apmērā no pretendenta iesniegtā piedāvājuma līgumcenas, par sniegto pakalpojumu rezultātā radītajiem zaudējumiem (tostarp papildu izdevumiem) pasūtītājam un trešajām personām projektēšanas un būvdarbu laikā (atbilstoši nolikuma 8.pielikumam). Pretendents apliecinājuma vietā var iesniegt jau esošas apdrošināšanas polises kopiju, kas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

  - Finanšu piedāvājums (nolikuma 3.pielikums). Pretendenta piedāvātajā iepirkuma līguma cenā iekļaujamas visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojektu izstrādi un autoruzraudzības veikšanu (darba algas, nodokļi, transporta izdevumi un citi saistītie izdevumi). Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

## 4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - Vispārīgie noteikumi.

    - Piedāvājumus izskata iepirkumu komisija, kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Komisija darbojas, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, un lēmumus pieņem slēgtās sēdēs.

    - Nepieciešamības gadījumā iesniegto piedāvājumu precizēšanai un pilnīgai izvērtēšanai iepirkumu komisija var pieprasīt pretendentam papildu informāciju un paskaidrojumus.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma 1.7.punktā noteiktajām prasībām.

    - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkumu komisija ir tiesīga lemt par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Pretendentu atlase.

    - Uzsākot piedāvājumu izvērtēšanu, iepirkumu komisija veic pārbaudi par nolikuma 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā) noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību attiecībā uz katru pretendentu.

    - Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā nolikuma 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā) minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā nolikuma 2.2., 2.3. un 2.4.punktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā) minētā persona sodīta Latvijā, kā arī nolikuma 2.1.4. un 2.1.5.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5.punktā) minēto faktu dēļ, iepirkumu komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

      - par nolikuma 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā) minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Komisija minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta un citu Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

      - par nolikuma 2.1.4.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 4.punktā) minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

      - par nolikuma 2.1.5.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā) minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta un citu Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

    - Iepirkumu komisija pārbaudi par nolikuma 2.1.5.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā) minētā pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību veic arī attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms tam, kad ir pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

    - Atkarībā no atbilstoši nolikuma 4.3.2.3.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

      - neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī nolikuma 2.2., 2.3. un 2.4.punktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā) minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

      - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 2.2., 2.3. un 2.4.punktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā) minētajai personai dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī nolikuma 2.2., 2.3. un 2.4.punktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā) minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

    - Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai nolikuma 2.2., 2.3. un 2.4.punktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā) minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, iepirkumu komisija, izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu, vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, komisija to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

    - Pretendentu atlases laikā komisija veic pretendenta iesniegto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikuma 2.7.-2.10.punktā noteiktajām prasībām.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām (nav iesniedzis kādu no nolikuma 3.1.-3.2.punktā paredzētajiem dokumentiem vai iesniegtie dokumenti neatbilst nolikuma prasībām), komisija tā piedāvājumu noraida un turpmāk neizskata.

    - Ja visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst mazāk, nekā 3 (trīs) pretendenti katrā iepirkuma priekšmeta daļā, iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

    - Iepirkumu komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma 3.3.punktā noteiktajām prasībām un projektēšanas uzdevumam katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

    - Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai projektēšanas uzdevumam, komisija šo piedāvājumu noraida un turpmāk neizskata.

  - Finanšu piedāvājumu pārbaude.

    - Finanšu piedāvājumu pārbaudes laikā iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisijas ņem vērā labojumus.

    - Iepirkumu komisija izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 48.panta prasības. Nepamatoti lēts piedāvājums tiek noraidīts.

  - Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji.

    - Katrā iepirkuma priekšmeta daļā no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Ja visām atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām atbilst mazāk, nekā 3 (trīs) piedāvājumi katrā iepirkuma priekšmeta daļā, iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

## 5. IEPIRKUMA LĪGUMS

- Pasūtītājs slēdz ar izraudzīto pretendentu vai diviem pretendentiem iepirkuma līgumu vai divus iepirkuma līgumus, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikumam pievienoto līguma projektu (nolikuma 9.pielikums).

- Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas un termiņus, ievērojot sekojošus nosacījumus:

5.2.1. būvprojektu minimālā sastāvā izstrādes pabeigšana – ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža;

5.2.2. būvprojektu izstrādes pabeigšana – ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža;

5.2.3. priekšapmaksa tiek paredzēta ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) apmērā no piedāvātās summas par projektēšanas pakalpojumu sniegšanu.

## 6. IEPIRKUMU KOMISIJA

6.1. Iepirkumu komisija ir izveidota ar Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora 2015.gada 16.oktobra rīkojumu Nr. 3.6/256.

  - Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kas piedalās sēdē.

  - Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no kopējā komisijas locekļu skaita.

  - Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs.

  - Katrs komisijas loceklis piedāvājumus vērtē individuāli atbilstoši nolikumā norādītajam vērtēšanas kritērijam – viszemākā cena.

  - Iepirkumu komisija ir tiesīga:

    - pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai;

    - pieaicināt ekspertus ar padomdevēju tiesībām pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;

    - lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 1.7.punktā noteiktajām prasībām;

    - labot aritmētiskas kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;

    - noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija;

    - izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;

    - pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos, vai pārtraukšanu Publisko iepirkumu likuma 56.panta septītajā daļā minētajā gadījumā, vai nolikuma 4.3.8., 4.6.3.punktos minētajos gadījumos, var arī ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkumu komisijai ir pienākums:

    - nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

    - nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem;

    - veikt pretendentu atlasi un vērtēt to piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un atklāta konkursa nolikumu;

    - triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma noslēgšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 32.panta otrās daļas prasībām.

## 7. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pretendenti ir tiesīgi:

    - apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

    - iepazīties ar visiem atklāta konkursa dokumentiem, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi;

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu;

    - līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

    - Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt iesniegumu attiecībā uz iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, kā arī iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Pretendentiem ir pienākums:

    - sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām;

    - sniegt patiesu informāciju;

    - pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

- PIEEJA IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTIEM, TO IZSNIEGŠANA UN PAPILDU INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā internetā: http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, iepirkumu komisija tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkumu komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Papildu informāciju iepirkumu komisija nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                                           A.Kindzulis

1.pielikums

PIETEIKUMS

dalībai atklātā konkursā „Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 2.kārta” (identifikācijas Nr. RNP 2016/7)

Iepazinies ar atklāta konkursa „Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 2.kārta” (identifikācijas Nr. RNP 2016/7) nolikumu, es, apakšā parakstījies, <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> vārdā iesniedzu piedāvājumu par sekojošo(-ām) iepirkuma priekšmeta daļu(-ām):

      - daļa Nr.1 „Autoceļa Nr.44012 Bērzgale – Červonka 2,2 km Bērzgales pagastā, autoceļa Nr.5030 Viļumi – Pilcene 4,92 km Dricānu pagastā un autoceļa Nr.7502 Saukavieši – Diervas 2,5 km Nautrēnu pagastā pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”,

- daļa Nr.2 „Autoceļa Nr.6005 Kozlovka – Sūļi 1,8 km Kantinieku pagastā, autoceļa Nr.8201 Jaunrikava – Kaļvi 2,34 km Rikavas pagastā un autoceļa Nr.8603 Uļjanova – Vorkaļi 2,72 km Sakstagala pagastā pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”,

# – saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un piekrītot šajos dokumentos paredzētajiem noteikumiem, par kopējo līguma summu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), PVN (___%) – EUR <summa skaitļos>.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu <pretendenta – juridiskās personas nosaukums>:

- apņemas ievērot visas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības;

- apstiprina, ka piedāvājuma cenā pilnībā iekļautas visas nepieciešamas izmaksas;

- garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Pretendenta nosaukums __________________________________________________________

reģistrācijas Nr._________________, adrese _________________________________________

tālruņa Nr. __________________, fakss ____________________, e-pasts: _________________

bankas rekvizīti: ________________________________________________________________

<ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds>

Z.v.		        		__________________________________________

(paraksts)

2.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMI

- daļa Nr.1 „Autoceļa Nr.4401 Bērzgale – Červonka 2,2 km Bērzgales pagastā, autoceļa Nr.5030 Viļumi – Pilcene 4,92 km Dricānu pagastā un autoceļa Nr.7502 Saukavieši – Diervas 2,5 km Nautrēnu pagastā pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”

  - Autoceļa Nr.4401 Bērzgale – Červonka 2,2 km Bērzgales pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde

| Objekta nosaukums | Ceļa Nr.4401 Bērzgale – Červonka pārbūve |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Rēzeknes novada pašvaldība, reģ.Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, t. 64622238, info@rezeknesnovads.lv |
| Objekta adrese | Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads kadastra Nr. 7844 002 0328; 7844 001 0157 |
| Objekta funkcija un parametri | Pašvaldības autoceļš Nr.4401 (aptuvenais garums 2,2 km, brauktuves platums 5,5 m) |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekta minimālais sastāvs (Skiču projekts) Būvprojekts |
| Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, „Ceļu specifikācijām 2015”, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633), Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem Latvijas standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Rēzeknes novada būvvaldes izsniegtā būvatļauja (oriģinālu iesniegt pasūtītājam) |
| Projekta saturs | Saskaņā ar LVS 190-6 un Autoceļu un ielu būvnoteikumiem (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633) |
| Kontaktpersona | Alberts Kindzulis, t.64607170, alberts.kindzulus@rezeknesnovads.lv Jānis Volks, t.26531242, janis.volks@rezeknesnovads.lv |
| BŪVPROJEKTA PRASĪBAS |
| Ceļa trase | Tehniskajā projektā izstrādāt ceļa trases plānu un vertikālo plānojumu (garenprofilu, šķērsprofilus, kā arī atsevišķu projekta konstruktīvo daļu detalizētus rasējumus atbilstoši projekta specifikai), iekļaujot ūdens atvades sistēmu risinājumus (grāvjus un PVC caurtekas), nobrauktuves. Ceļa platums pēc vajadzības ir koriģējams atkarībā no intensitātes un pieejamiem finanšu resursiem, saskaņojot iespējamo risinājumu ar pasūtītāju. Risinājumu attēlot būvprojektā. Atbērtnes vietas saskaņot ar pasūtītāju. Projektējamā ceļa trase pēc ceļa Nr. atrodama teritorijas plānojumā Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā http://rezeknesnovads.lv/grafiska-dala-pagastu-un-novada-kartes/ |
| Ceļa segas konstrukcija | Skiču projekta stadijā izstrādāt 2 ceļa segas konstrukciju variantus ar ekonomisko analīzi, saskaņojot risinājumus ar pasūtītāju. Skiču projekta stadijā izvērtēt 1 km izmaksas dolomīta šķembu seguma vai divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūves risinājumam. |
| Ūdens novadīšana | Virszemes lietus ūdens atvade no ceļa segas klātnes (grāvji un PVC caurtekas, ūdens iztvaikošanas baseini). |
| Mākslīgās būves un ceļa aprīkojums | Nomainīt esošās betona caurtekas uz PVC. Esošās PVC caurtekas mainīt pēc nepieciešamības, objekta apsekošanas laikā konstatējot to tehnisko stāvokli, uz kā pamatojoties tiek pieņemts lēmums par caurteku maiņu vai saglabāšanu. Projektā atrisināt satiksmes organizāciju, ceļazīmes un norādes. Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras. |
| ĪPAŠIE NOTEIKUMI |
| Projekta saskaņošana | Projektu saskaņot ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzējiem un pasūtītāju. Ja tiek aizskarts privātīpašums, saskaņot projekta risinājumu ar robežīpašniekiem. Projekts saskaņojams / akceptējams Rēzeknes novada būvvaldē. |
| Tehniskā apsekošana | Veic projektētājs. Ceļa posmam veikt tehnisko apsekošanu TAA, kas pievienojama Būvprojekta sastāvā. |
| Tehniskie noteikumi | Pēc pasūtītāja izsniegtas pilnvaras pieprasīt tehniskos noteikumus un būvvaldes izsniegtos projektēšanas noteikumus. |
| Topogrāfija | Organizē projektētājs. Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. No ceļa ass 9,5 m uz abām pusēm vai līdz īpašuma robežai. |
| Darbu apjomi. Tāme | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj un jāizstrādā būvdarbu apjomi un izmaksu tāme. Saskaņā ar LBN 501-15. |
| Projekta eksemplāru skaits | Būvprojekts izstrādājams 6 eksemplāros. Projekta teksta daļu, aprēķinus un rasējumus ierakstīt CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā). |
| Autoruzraudzība | Nepieciešama. |

  - Autoceļa Nr.5030 Viļumi – Pilcene 4,92 km Dricānu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde

| Objekta nosaukums | Ceļa Nr.5030 Viļumi – Pilcene pārbūve |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Rēzeknes novada pašvaldība, reģ.Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, t. 64622238, info@rezeknesnovads.lv |
| Objekta adrese | Dricānu pagasts, Rēzeknes novads kadastra Nr. 7850 003 0260; 7850 007 0354 |
| Objekta funkcija un parametri | Pašvaldības autoceļš Nr.5030 (aptuvenais garums 4,92 km, brauktuves platums 5,5 m) |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekta minimālais sastāvs (Skiču projekts) Būvprojekts |
| Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, „Ceļu specifikācijām 2015”, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633), Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem Latvijas standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Rēzeknes novada būvvaldes izsniegtā būvatļauja (oriģinālu iesniegt pasūtītājam) |
| Projekta saturs | Saskaņā ar LVS 190-6 un Autoceļu un ielu būvnoteikumiem (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633) |
| Kontaktpersona | Alberts Kindzulis, t.64607170, alberts.kindzulus@rezeknesnovads.lv Jānis Volks, t.26531242, janis.volks@rezeknesnovads.lv |
| BŪVPROJEKTA PRASĪBAS |
| Ceļa trase | Tehniskajā projektā izstrādāt ceļa trases plānu un vertikālo plānojumu (garenprofilu, šķērsprofilus, kā arī atsevišķu projekta konstruktīvo daļu detalizētus rasējumus atbilstoši projekta specifikai), iekļaujot ūdens atvades sistēmu risinājumus (grāvjus un PVC caurtekas), nobrauktuves. Ceļa platums pēc vajadzības ir koriģējams atkarībā no intensitātes un pieejamiem finanšu resursiem, saskaņojot iespējamo risinājumu ar pasūtītāju. Risinājumu attēlot būvprojektā. Atbērtnes vietas saskaņot ar pasūtītāju. Projektējamā ceļa trase pēc ceļa Nr. atrodama teritorijas plānojumā Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā http://rezeknesnovads.lv/grafiska-dala-pagastu-un-novada-kartes/ |
| Ceļa segas konstrukcija | Skiču projekta stadijā izstrādāt 2 ceļa segas konstrukciju variantus ar ekonomisko analīzi, saskaņojot risinājumus ar Pasūtītāju. Skiču projekta stadijā izvērtēt 1 km izmaksas šķembu seguma vai divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūves risinājumam. |
| Ūdens novadīšana | Virszemes lietus ūdens atvade no ceļa segas klātnes (grāvji un PVC caurtekas, ūdens iztvaikošanas baseini). |
| Mākslīgās būves un ceļa aprīkojums | Nomainīt esošās betona caurtekas uz PVC. Esošās PVC caurtekas mainīt pēc nepieciešamības, objekta apsekošanas laikā konstatējot to tehnisko stāvokli, uz kā pamatojoties tiek pieņemts lēmums par caurteku maiņu vai saglabāšanu. Projektā atrisināt satiksmes organizāciju, ceļazīmes un norādes. Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras. |
| ĪPAŠIE NOTEIKUMI |
| Projekta saskaņošana | Projektu saskaņot ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzējiem un pasūtītāju. Ja tiek aizskarts privātīpašums, saskaņot projekta risinājumu ar robežīpašniekiem. Projekts saskaņojams / akceptējams Rēzeknes novada būvvaldē. |
| Tehniskā apsekošana | Veic projektētājs. Ceļa posmam veikt tehnisko apsekošanu TAA, kas pievienojama Būvprojekta sastāvā |
| Tehniskie noteikumi | Pēc pasūtītāja izsniegtas pilnvaras pieprasīt tehniskos noteikumus un būvvaldes izsniegtos projektēšanas noteikumus |
| Topogrāfija | Organizē projektētājs. Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. No ceļa ass 9,5 km uz abām pusēm vai līdz īpašuma robežai. |
| Darbu apjomi. Tāme | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj un jāizstrādā būvdarbu apjomi un izmaksu tāme. Saskaņā ar LBN 501-15. |
| Projekta eksemplāru skaits | Būvprojekts izstrādājams 6 eksemplāros. Projekta teksta daļu, aprēķinus un rasējumus ierakstīt CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā). |
| Autoruzraudzība | Nepieciešama. |

  - Autoceļa Nr.7502 Saukavieši – Diervas 2,5 km Nautrēnu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde

| Objekta nosaukums | Ceļa Nr.7502 Saukavieši – Diervas pārbūve |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Rēzeknes novada pašvaldība, reģ.Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, t. 64622238, info@rezeknesnovads.lv |
| Objekta adrese | Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads kadastra Nr. 6876 001 0179 |
| Objekta funkcija un parametri | Pašvaldības autoceļš Nr.7502 (aptuvenais garums 2,5 km, brauktuves platums 4,5 m) |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekta minimālais sastāvs (Skiču projekts) Būvprojekts |
| Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, „Ceļu specifikācijām 2015”, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633), Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem Latvijas standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Rēzeknes novada būvvaldes izsniegtā būvatļauja (oriģinālu iesniegt pasūtītājam) |
| Projekta saturs | Saskaņā ar LVS 190-6 un Autoceļu un ielu būvnoteikumiem (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633) |
| Kontakt persona | Alberts Kindzulis, t.64607170, alberts.kindzulus@rezeknesnovads.lv Jānis Volks, t.26531242, janis.volks@rezeknesnovads.lv |
| BŪVPROJEKTA PRASĪBAS |
| Ceļa trase | Tehniskajā projektā izstrādāt ceļa trases plānu un vertikālo plānojumu (garenprofilu, šķērsprofilus, kā arī atsevišķu projekta konstruktīvo daļu detalizētus rasējumus atbilstoši projekta specifikai), iekļaujot ūdens atvades sistēmu risinājumus (grāvjus un PVC caurtekas), nobrauktuves. Ceļa platums pēc vajadzības ir koriģējams atkarībā no intensitātes un pieejamiem finanšu resursiem, saskaņojot iespējamo risinājumu ar pasūtītāju. Risinājumu attēlot būvprojektā. Atbērtnes vietas saskaņot ar pasūtītāju. Projektējamā ceļa trase pēc ceļa Nr. atrodama teritorijas plānojumā Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā http://rezeknesnovads.lv/grafiska-dala-pagastu-un-novada-kartes/ |
| Ceļa segas konstrukcija | Dolomīta šķembu segums. |
| Ūdens novadīšana | Virszemes lietus ūdens atvade no ceļa segas klātnes (grāvji un PVC caurtekas, ūdens iztvaikošanas baseini). |
| Mākslīgās būves un ceļa aprīkojums | Nomainīt esošās betona caurtekas uz PVC. Esošās PVC caurtekas mainīt pēc nepieciešamības, objekta apsekošanas laikā konstatējot to tehnisko stāvokli, uz kā pamatojoties tiek pieņemts lēmums par caurteku maiņu vai saglabāšanu. Projektā atrisināt satiksmes organizāciju, ceļazīmes un norādes, apgriešanās laukumi. Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras. |
| ĪPAŠIE NOTEIKUMI |
| Projekta saskaņošana | Projektu saskaņot ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzējiem un pasūtītāju. Ja tiek aizskarts privātīpašums, saskaņot projekta risinājumu ar robežīpašniekiem. Projekts saskaņojams / akceptējams Rēzeknes novada būvvaldē. |
| Tehniskā apsekošana | Veic projektētājs. Ceļa posmam veikt tehnisko apsekošanu TAA, kas pievienojama Būvprojekta sastāvā. |
| Tehniskie noteikumi | Pēc pasūtītāja izsniegtas pilnvaras pieprasīt tehniskos noteikumus un būvvaldes izsniegtos projektēšanas noteikumus. |
| Topogrāfija | Organizē projektētājs. Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. No ceļa ass 9,5 m uz abām pusēm vai līdz īpašuma robežai. |
| Darbu apjomi. Tāme | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj un jāizstrādā būvdarbu apjomi un izmaksu tāme. Saskaņā ar LBN 501-15. |
| Projekta eksemplāru skaits | Būvprojekts izstrādājams 6 eksemplāros. Projekta teksta daļu, aprēķinus un rasējumus ierakstīt CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā). |
| Autoruzraudzība | Nepieciešama. |

- daļa Nr.2 „Autoceļa Nr.6005 Kozlovka – Sūļi 1,8 km Kantinieku pagastā, autoceļa Nr.8201 Jaunrikava – Kaļvi 2,34 km Rikavas pagastā un autoceļa Nr.8603 Uļjanova – Vorkaļi 2,72 km Sakstagala pagastā pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”

  - Autoceļa Nr.6005 Kozlovka – Sūļi 1,8 km Kantinieku pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde

| Objekta nosaukums | Ceļa Nr.6005 Kozlovka – Sūļi pārbūve |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Rēzeknes novada pašvaldība, reģ.Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, t. 64622238, info@rezeknesnovads.lv |
| Objekta adrese | Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads kadastra Nr. 7860 003 0213; 7860 002 0126 |
| Objekta funkcija un parametri | Pašvaldības autoceļš Nr.6005 (aptuvenais garums 1,8 km, brauktuves platums 4,2 m) |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekta minimālais sastāvs (Skiču projekts) Būvprojekts |
| Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, „Ceļu specifikācijām 2015”, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633), Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem Latvijas standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Rēzeknes novada būvvaldes izsniegtā būvatļauja (oriģinālu iesniegt pasūtītājam). |
| Projekta saturs | Saskaņā ar LVS 190-6 un Autoceļu un ielu būvnoteikumiem (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633) |
| Kontaktpersona | Alberts Kindzulis, t.64607170, alberts.kindzulus@rezeknesnovads.lv Jānis Volks, t.26531242, janis.volks@rezeknesnovads.lv |
| BŪVPROJEKTA PRASĪBAS |
| Ceļa trase | Tehniskajā projektā izstrādāt ceļa trases plānu un vertikālo plānojumu (garenprofilu, šķērsprofilus, kā arī atsevišķu projekta konstruktīvo daļu detalizētus rasējumus atbilstoši projekta specifikai), iekļaujot ūdens atvades sistēmu risinājumus (grāvjus un PVC caurtekas), nobrauktuves. Ceļa platums pēc vajadzības ir koriģējams atkarībā no intensitātes un pieejamiem finanšu resursiem, saskaņojot iespējamo risinājumu ar pasūtītāju. Risinājumu attēlot tehniskajā projektā. Atbērtnes vietas saskaņot ar pasūtītāju. Projektējamā ceļa trase pēc ceļa Nr. atrodama teritorijas plānojumā Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā http://rezeknesnovads.lv/grafiska-dala-pagastu-un-novada-kartes/ |
| Ceļa segas konstrukcija | Dolomīta šķembu segums. |
| Ūdens novadīšana | Virszemes lietus ūdens atvade no ceļa segas klātnes (grāvji un PVC caurtekas, ūdens iztvaikošanas baseini). |
| Mākslīgās būves un ceļa aprīkojums | Nomainīt esošās betona caurtekas uz PVC. Esošās PVC caurtekas mainīt pēc nepieciešamības, objekta apsekošanas laikā konstatējot to tehnisko stāvokli, uz kā pamatojoties tiek pieņemts lēmums par caurteku maiņu vai saglabāšanu. Projektā atrisināt satiksmes organizāciju, ceļazīmes un norādes, apgriešanās laukumi. Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras. |
| ĪPAŠIE NOTEIKUMI |
| Projekta saskaņošana | Projektu saskaņot ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzējiem un pasūtītāju. Ja tiek aizskarts privātīpašums, saskaņot projekta risinājumu ar robežīpašniekiem. Projekts saskaņojams / akceptējams Rēzeknes novada būvvaldē. |
| Tehniskā pasekošana | Veic projektētājs. Ceļa posmam veikt tehnisko apsekošanu TAA, kas pievienojama Būvprojekta sastāvā |
| Tehniskie noteikumi | Pēc pasūtītāja izsniegtas pilnvaras pieprasīt tehniskos noteikumus un būvvaldes izsniegtos projektēšanas noteikumus. |
| Topogrāfija | Organizē projektētājs. Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. No ceļa ass 9,5 m uz abām pusēm vai līdz īpašuma robežai. |
| Darbu apjomi. Tāme | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj un jāizstrādā būvdarbu apjomi un izmaksu tāme. Saskaņā ar LBN 501-15. |
| Projekta eksemplāru skaits | Būvprojekts izstrādājams 6 eksemplāros. Projekta teksta daļu, aprēķinus un rasējumus ierakstīt CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā). |
| Autoruzraudzība | Nepieciešama. |

  - Autoceļa Nr.8201 Jaunrikava – Kaļvi 2,34 km Rikavas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde

| Objekta nosaukums | Ceļa Nr.8201 Jaunrikava – Kaļvi pārbūve |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Rēzeknes novada pašvaldība, reģ.Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, t. 64622238, info@rezeknesnovads.lv |
| Objekta adrese | Rikavas pagasts, Rēzeknes novads kadastra Nr. 7882 006 0085; 7882 007 0428 |
| Objekta funkcija un parametri | Pašvaldības autoceļš Nr.8201 (aptuvenais garums 2,34 km, brauktuves platums 6 m) |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekta minimālais sastāvs (Skiču projekts) Būvprojekts |
| Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, „Ceļu specifikācijām 2015”, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633), Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem Latvijas standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Rēzeknes novada būvvaldes izsniegtā būvatļauja (oriģinālu iesniegt pasūtītājam). |
| Projekta saturs | Saskaņā ar LVS 190-6 un Autoceļu un ielu būvnoteikumiem (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633) |
| Kontaktpersona | Alberts Kindzulis, t.64607170, alberts.kindzulus@rezeknesnovads.lv Jānis Volks, t.26531242, janis.volks@rezeknesnovads.lv |
| BŪVPROJEKTA PRASĪBAS |
| Ceļa trase | Tehniskajā projektā izstrādāt ceļa trases plānu un vertikālo plānojumu (garenprofilu, šķērsprofilus, kā arī atsevišķu projekta konstruktīvo daļu detalizētus rasējumus atbilstoši projekta specifikai), iekļaujot ūdens atvades sistēmu risinājumus (grāvjus un PVC caurtekas), nobrauktuves. Ceļa platums pēc vajadzības ir koriģējams atkarībā no intensitātes un pieejamiem finanšu resursiem, saskaņojot iespējamo risinājumu ar pasūtītāju. Risinājumu attēlot būvprojektā. Atbērtnes vietas saskaņot ar pasūtītāju. Projektējamā ceļa trase pēc ceļa Nr. atrodama teritorijas plānojumā Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā http://rezeknesnovads.lv/grafiska-dala-pagastu-un-novada-kartes/ |
| Ceļa segas konstrukcija | Dolomīta šķembu segums. |
| Ūdens novadīšana | Virszemes lietus ūdens atvade no ceļa segas klātnes (grāvji un PVC caurtekas, ūdens iztvaikošanas baseini). |
| Mākslīgās būves un ceļa aprīkojums | Nomainīt esošās betona caurtekas uz PVC. Esošās PVC caurtekas mainīt pēc nepieciešamības, objekta apsekošanas laikā konstatējot to tehnisko stāvokli, uz kā pamatojoties tiek pieņemts lēmums par caurteku maiņu vai saglabāšanu. Projektā atrisināt satiksmes organizāciju, ceļazīmes un norādes, apgriešanas laukumi. Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras. |
| ĪPAŠIE NOTEIKUMI |
| Projekta saskaņošana | Projektu saskaņot ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzējiem un pasūtītāju. Ja tiek aizskarts privātīpašums, saskaņot projekta risinājumu ar robežīpašniekiem. Projekts saskaņojams / akceptējams Rēzeknes novada būvvaldē. |
| Tehniskā apsekošana | Veic projektētājs. Ceļa posmam veikt tehnisko apsekošanu TAA, kas pievienojama Būvprojekta sastāvā. |
| Tehniskie noteikumi | Pēc pasūtītāja izsniegtas pilnvaras pieprasīt tehniskos noteikumus un būvvaldes izsniegtos projektēšanas noteikumus. |
| Topogrāfija | Organizē projektētājs. Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. No ceļa ass 9,5 m uz abām pusēm vai līdz īpašuma robežai. |
| Darbu apjomi. Tāme | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj un jāizstrādā būvdarbu apjomi un izmaksu tāme. Saskaņā ar LBN 501-15. |
| Projekta eksemplāru skaits | Būvprojekts izstrādājams 6 eksemplāros. Projekta teksta daļu, aprēķinus un rasējumus ierakstīt CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā). |
| Autoruzraudzība | Nepieciešama. |

  - Autoceļa Nr.8603 Uļjanova – Vorkaļi 2,72 km Sakstagala pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde

| Objekta nosaukums | Ceļa Nr.8603 Uļjanova – Vorkaļi pārbūve |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Rēzeknes novada pašvaldība, reģ.Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, t. 64622238, info@rezeknesnovads.lv |
| Objekta adrese | Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads kadastra Nr. 7886 004 0356; 7886 002 0470 |
| Objekta funkcija un parametri | pašvaldības autoceļš Nr.8603 (aptuvenais garums 2,72 km, brauktuves platums 6 m) |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekta minimālais sastāvs (Skiču projekts) Būvprojekts |
| Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, „Ceļu specifikācijām 2015”, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633), Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem Latvijas standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Rēzeknes novada būvvaldes izsniegtā būvatļauja (oriģinālu iesniegt pasūtītājam) |
| Projekta saturs | Saskaņā ar LVS 190-6 un Autoceļu un ielu būvnoteikumiem (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633) |
| Kontaktpersona | Alberts Kindzulis, t.64607170, alberts.kindzulus@rezeknesnovads.lv Jānis Volks, t.26531242, janis.volks@rezeknesnovads.lv |
| BŪVPROJEKTA PRASĪBAS |
| Ceļa trase | Būvprojektā izstrādāt ceļa trases plānu un vertikālo plānojumu (garenprofilu, šķērsprofilus, kā arī atsevišķu projekta konstruktīvo daļu detalizētus rasējumus atbilstoši projekta specifikai), iekļaujot ūdens atvades sistēmu risinājumus (grāvjus un PVC caurtekas), nobrauktuves. Ceļa platums pēc vajadzības ir koriģējams atkarībā no intensitātes un pieejamiem finanšu resursiem, saskaņojot iespējamo risinājumu ar pasūtītāju. Risinājumu attēlot būvprojektā. Atbērtnes vietas saskaņot ar pasūtītāju. Projektējamā ceļa trase pēc ceļa Nr. atrodama teritorijas plānojumā Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā http://rezeknesnovads.lv/grafiska-dala-pagastu-un-novada-kartes/ |
| Ceļa segas konstrukcija | Dolomīta šķembu segums. |
| Ūdens novadīšana | Virszemes lietus ūdens atvade no ceļa segas klātnes (grāvji un PVC caurtekas, ūdens iztvaikošanas baseini). |
| Mākslīgās būves un ceļa aprīkojums | Nomainīt esošās betona caurtekas uz PVC. Esošās PVC caurtekas mainīt pēc nepieciešamības, objekta apsekošanas laikā konstatējot to tehnisko stāvokli, uz kā pamatojoties tiek pieņemts lēmums par caurteku maiņu vai saglabāšanu. Projektā atrisināt satiksmes organizāciju, ceļazīmes un norādes, apgriešanās laukumi. Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras. |
| ĪPAŠIE NOTEIKUMI |
| Projekta saskaņošana | Projektu saskaņot ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzējiem un pasūtītāju. Ja tiek aizskarts privātīpašums, saskaņot projekta risinājumu ar robežīpašniekiem. Projekts saskaņojams / akceptējams Rēzeknes novada būvvaldē. |
| Tehniskā apsekošana | Veic projektētājs. Ceļa posmam veikt tehnisko apsekošanu TAA, kas pievienojama Būvprojekta sastāvā. |
| Tehniskie noteikumi | Pēc pasūtītāja izsniegtas pilnvaras pieprasīt tehniskos noteikumus un būvvaldes izsniegtos projektēšanas noteikumus. |
| Topogrāfija | Organizē projektētājs. Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. No ceļa ass 9,5 m uz abām pusēm vai līdz īpašuma robežai. |
| Darbu apjomi. Tāme | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj un jāizstrādā būvdarbu apjomi un izmaksu tāme. Saskaņā ar LBN 501-15. |
| Projekta eksemplāru skaits | Būvprojekts izstrādājams 6 eksemplāros. Projekta teksta daļu, aprēķinus un rasējumus ierakstīt CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā). |
| Autoruzraudzība | Nepieciešama. |

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā „Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

2.kārtas īstenošanai” (identifikācijas Nr. RNP 2016/7)

| Daļas Nr. | Būvobjekts (būvprojekta nosaukums) | Būvprojekta minimālais sastāvs (EUR) | Tehniskā apsekošana (EUR) | Topogrāfiskā uzmērīšana (EUR) | Būvprojekta izstrāde (EUR) | Autor- uzraudzība (EUR) | Kopējās izmaksas (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| daļa Nr.1 | Autoceļa Nr.4401 Bērzgale – Červonka 2,2 km Bērzgales pagastā pārbūve |  |  |  |  |  |  |
|  | Autoceļa Nr.5030 Viļumi – Pilcene 4,92 km Dricānu pagastā pārbūve |  |  |  |  |  |  |
|  | Autoceļa Nr.7502 Saukavieši – Diervas 2,5 km Nautrēnu pagastā pārbūve |  |  |  |  |  |  |
| Kopsumma (EUR) bez PVN: |  |
| PVN ____% (EUR): |  |
| KOPĀ ar PVN (EUR): |  |
| daļa Nr.2 | Autoceļa Nr.6005 Kozlovka – Sūļi 1,8 km Kantinieku pagastā pārbūve |  |  |  |  |  |  |
|  | Autoceļa Nr.8201 Jaunrikava – Kaļvi 2,34 km Rikavas pagastā pārbūve |  |  |  |  |  |  |
|  | Autoceļa Nr.8603 Uļjanova – Vorkaļi 2,72 km Sakstagala pagastā pārbūve |  |  |  |  |  |  |
| Kopsumma (EUR) bez PVN: |  |
| PVN ____% (EUR): |  |
| KOPĀ ar PVN (EUR): |  |

Apliecinu, ka visas finanšu piedāvājumā iekļautās izmaksas atbilst vidējām izmaksām nozarē.

__________________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

## _______________________

(datums)

4.pielikums

Iepirkuma līguma izpildē piesaistītā speciālista

kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV)

- Uzvārds: ________________________________________________________________

- Vārds: __________________________________________________________________

- Pašreizējais amats: ________________________________________________________

- Galvenā kvalifikācija: _____________________________________________________

- Darba pieredze:

| Laiks (no … līdz …) | Uzņēmums | Amats | Sniegto pakalpojumu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Es, _________________ apliecinu, ka piekrītu veikt __________________________________

(vārds, uzvārds)                                                                           (būvprojekta(-u) nosaukums(-i))

būvprojekta izstrādi atbilstoši projektēšanas uzdevumam(-iem). Apliecinu, ka mana profesionālā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa „Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 2.kārta” (identifikācijas Nr. RNP 2016/7) nolikumā izvirzītajām prasībām.

______________________

(datums)

____________________________

(paraksts)

5.pielikums

INFORMĀCIJA

par pretendenta pieredzi līdzīgu būvprojektu izstrādē

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, īss apraksts | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona | Līguma summa (EUR) | Būvprojekta izstrādes laiks (no … līdz …) | Atzīme par būvdarbu pabeigšanu, to veikšanas laiks (no … līdz …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Pielikumā:

- _____________________________ atsauksme;

- _____________________________ atsauksme;

- _____________________________ atsauksme.

_____________________________________________________________________________

(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts)

6.pielikums

| Projektēšanas pakalpojumu sniegšanas GRAFIKS |
| --- |
| Nr. p.k. | Sniedzamie pakalpojumi |  | kalendārās nedēļas | Projekta nodošana "n" nedēļā no līguma noslēgšanas |
|  |  |  | 1.ned. | 2.ned. | 3.ned. utt. | „n” ned. |  |
| 1. | Tehniskā apsekošana |  |  |  |  |  |
| 2. | Būvprojekta minimālais sastāvs |  |  |  |  |  |
| 3. | Topogrāfiskā uzmērīšana |  |  |  |  |  |
| 4. | Būvprojekti |  |  |  |  |  |
| 5. | Būvdarbu apjomi |  |  |  |  |  |
| 6. | Izmaksu aprēķini (tāmes) |  |  |  |  |  |
| 7. | Būvprojektu noformēšana, saskaņošana un akcepts |  |  |  |  |  |
| 8. | Citi darbi, kas nav iekļauti iepriekšminēto pakalpojumu sastāvā |  |  |  |  |  |

________________________________________________________

(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts)

7.pielikums

Projektēšanas pakalpojumu sniegšanā

paredzētā personāla un speciālistu

SARAKSTS

| Nr. p.k. | Piedāvātais darbs projektā | Vārds, uzvārds | Darba devējs | Specialitāte, sertifikāta Nr. | Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektu vadītājs |  |  |  |  |
| 2. | Mērnieks |  |  |  |  |
| 3. | Ceļu inženieris |  |  |  |  |
| 4. | Tāmētājs |  |  |  |  |
| 5. | u.c. |  |  |  |  |
| <…> | <…> |  |  |  |  |

(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts)

8.pielikums

2016.gada______._________________

APDROŠINĀTĀJA APLIECINĀJUMS*

Ar šo apliecinu, ka <apdrošināšanas sabiedrības nosaukums> ir informēta par <pretendenta nosaukums> piedalīšanos atklātā konkursā „Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 2.kārta”, iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2016/7, kā arī ir iepazinusies ar minētā konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.

Ar šo apliecinu, ka publiskā iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tiks veikta <pretendenta nosaukums> piedāvātā būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, un būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” paredzot, ka:

- atbildības limits ir ne mazāks kā konkrētās iepirkuma procedūras ietvaros pretendenta piedāvātā līgumcena;

- apdrošināšanas līgumā tiek apdrošināta atbildība par zaudējumiem, ko izraisa atbildīgais būvspeciālists un visi pakalpojuma sniegšanā iesaistītie būvspeciālisti, un kas izriet no projektā pieļautajām kļūdām, tostarp, ja pieļautās kļūdas rezumējas ar ceļu būvdarbu papildus darbiem, kas pārsniedz būvdarbu līguma tāmi;

- apdrošināšanas līgums ir spēkā visu ceļu projektēšanas un būvdarbu laiku līdz būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdim.

____________________________________________________________________

(amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums)

* gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, apliecinājums jāsniedz no viena apdrošinātāja par visiem apvienības dalībniekiem

9.pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. _____________

par autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādi un

autoruzraudzības veikšanu būvdarbu laikā

| Rēzeknē | 2016.gada __._________ |
| --- | --- |

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un ___________________________, reģistrācijas Nr._____________, ______________________ personā, kurš(-a) rīkojas uz __________ pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā PUSES vai katrs atsevišķi arī PUSE, pamatojoties uz atklāta konkursa „Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, 2.kārta” (identifikācijas           Nr. RNP 2016/7) rezultātiem, turpmāk – KONKURSS, noslēdz šo līgumu, turpmāk – LĪGUMS, par sekojošo:

# 1. Līguma priekšmets

1.1.	Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas par atlīdzību, kvalitatīvi un noteiktajā Līguma izpildes termiņā izstrādāt autoceļu pārbūves būvprojektus, kā arī būvdarbu laikā veikt autoruzraudzību pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektā „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta”, turpmāk – PAKALPOJUMI, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumiem (Līguma pielikums Nr.1):

| Daļas Nr. | Objekts (būvprojekta nosaukums) | Objekta projektēšanas pakalpojuma cena EUR (bez PVN) | Pakalpojuma sniegšanas termiņš (dienās) |
| --- | --- | --- | --- |
| daļa Nr.1 | Autoceļa Nr.4401 Bērzgale – Červonka 2,2 km Bērzgales pagastā pārbūve |  |  |
|  | Autoceļa Nr.5030 Viļumi – Pilcene 4,92 km Dricānu pagastā pārbūve |  |  |
|  | Autoceļa Nr.7502 Saukavieši – Diervas 2,5 km Nautrēnu pagastā pārbūve |  |  |
| daļa Nr.2 | Autoceļa Nr.6005 Kozlovka – Sūļi 1,8 km Kantinieku pagastā pārbūve |  |  |
|  | Autoceļa Nr.8201 Jaunrikava –Kaļvi 2,34 km Rikavas pagastā pārbūve |  |  |
|  | Autoceļa Nr.8603 Uļjanova – Vorkaļi 2,72 km Sakstagala pagastā pārbūve |  |  |

- Līguma darbības laiks un pakalpojumu sniegšanas termiņi

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ar Līgumu uzņemtās saistības izpildījušas pilnā apmērā vai brīdim, kas Puses ir noslēgušas vienošanos par Līguma izbeigšanu.

  - Termiņš būvprojektu minimālā sastāvā sagatavošanai – 2016.gada ___________________.

  - Termiņš būvprojektu izstrādāšanai – 2016.gada _______________________.

  - Termiņš autoruzraudzības veikšanai – līdz būvju nodošanai ekspluatācijā.

  - Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas termiņus Puses var grozīt rakstveidā, savstarpēji vienojoties.

  - Pēc vienas Puses ierosinājuma termiņus var grozīt, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Līguma saistību izpildi.

  - Izpildītājs labo nepilnības izstrādātajos būvprojektos arī pēc to apstiprināšanas līdz būvju nodošanai ekspluatācijā. Konstatētās kļūdas un nepilnības Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizlabo Pasūtītāja rakstiskā pieprasījumā noteiktajā termiņā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Kopējā Līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību ir EUR _______________ (<summa vārdiem>), tai skaitā PVN___% EUR____________ (<summa vārdiem>). Līgumcena bez PVN ir EUR ____________ (<summa vārdiem>).

  - Samaksa par būvprojektu izstrādi ir paredzēta EUR ___________ (<summa vārdiem>) apmērā, t.sk. PVN_____% EUR ______________ (<summa vārdiem>).

  - Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un  Izpildītāja rēķina saņemšanas veic priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 3.2.punktā noteiktās summas, tas ir EUR _________ (<summa vārdiem>), t.sk. PVN _____%             EUR ______________ (<summa vārdiem>).

3.4. Galīgo norēķinu par būvprojektu izstrādi Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvprojektu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, samaksājot Izpildītājam atlikušo summu EUR ___________ (<summa vārdiem>), t.sk. PVN_____% EUR ______________ (<summa vārdiem>).

3.5.  Samaksa par būvdarbu autoruzraudzību EUR ______________ (<summa vārdiem>), t.sk. PVN _____% EUR ____________ (<summa vārdiem>) tiks veikta, Pusēm par to savstarpēji vienojoties, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas atbilstoši būvuzņēmēja iesniegtajam būvdarbu izpildes grafikam.

3.6.  Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

4. Projektēšanas pakalpojuma sniegšana

4.1.  Izpildītājs sagatavo būvprojektus minimālā sastāvā 3 (trijos) eksemplāros un līdz Līguma 2.2.punktā noteiktajam termiņam 2 (divus) no tiem iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai. Būvprojektu minimālajā sastāvā Pasūtītājs saskaņo 10 (desmit) darba dienu laikā no iesniegšanas brīža. Būvprojekta minimālajā sastāvā iekļauj finanšu analīzi tāmes veidā par     1 km ceļa posma izmaksām, salīdzinot dubultās virsmas segumu un šķembu seguma izbūves izmaksas.

  - Izpildītājs sagatavo būvniecības ieceres iesniegumu un iesniedz būvvaldē būvatļaujas saņemšanai.

  - Pēc būvatļaujas saņemšanas Izpildītājs kopīgi ar Pasūtītāja pārstāvi (Līguma 12.4.1.apakšpunkts) apseko projektēšanas uzdevumā norādīto ceļu dabā. Ceļa apsekošanas fakts tiek dokumentēts.

  - Pēc būvatļaujas saņemšanas Izpildītājs nekavējoties uzsāk būvprojektu izstrādi.

  - Izpildītājs ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Līguma 1.1.punktā noteiktā pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam būvprojekta materiālus vienā eksemplārā atbilstoši Pasūtītāja projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām dokumentācijas pārbaudei un apskatei dabā. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta materiālu saņemšanas tos izvērtē un dod atzinumu.

  - Izpildītājs līdz Līguma 2.3.punktā noteiktā termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam izstrādātu būvprojektu ar visiem Projektēšanas uzdevumā un būvatļaujā paredzētajiem saskaņojumiem. Būvprojektu iesniedz papīra formātā un elektroniskajā datu nesējā tik eksemplāros, cik noteikti Projektēšanas uzdevumā.

  - Iesniedzot izstrādāto būvprojektu elektroniskajā datu nesējā, Izpildītājs ievēro šādus noteikumus:

4.7.1.	būvprojektā ietvertos dokumentus iesniedz PDF formātā kā vienu datni (failu), izņemot būvniecības tāmes un dokumentus, kas satur fizisko personu datus;

4.7.2.būvprojektā ietvertās būvniecības tāmes iesniedz Microsoft Office Excel formātā kā atsevišķas datnes (failus) ar funkcionējošām formulām;

4.7.3.	būvprojektā ietvertos dokumentus, kas satur fizisko personu datus iesniedz PDF formātā kā atsevišķas datnes (failus);

4.7.4.	būvprojektā ietvertos visus rasējumus iesniedz PDF formātā, katru rasējuma lapu ievieto atsevišķā PDF failā un papildus arī DWG formātā.

4.8.	Pasūtītāja saskaņoto būvprojektu Izpildītājs iesniedz būvvaldē atzīmes izdarīšanai būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

4.9.	Izpildītājs saņem būvatļauju, kurā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un iesniedz būvatļauju Pasūtītājam.

4.10.	Projektēšanas darbu izpildes gaitā ikvienai no Pusēm ir tiesības sasaukt apspriedes, kurās ir pienākums piedalīties abu Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Apspriedēs izskatītie jautājumi tiek protokolēti un protokola kopijas izsniegtas apspriedes dalībniekiem. Apspriedes protokolēšanu veic Puse, kura ir sasaukusi apspriedi. Pasūtītājs sasauc apspriedi ik pēc           2 (diviem) mēnešiem, lai sekotu projektēšanas procesa gaitai.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt būvprojektu, ja konstatē, ka tas izstrādāts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, vai neatbilst Līguma noteikumiem vai Projektēšanas uzdevumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem vai saskaņojumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs rakstiski 10 (desmit) darba dienu laikā paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt būvprojektu.

  - Līguma izpildi daļā par projektēšanas pakalpojumu sniegšanu apliecina Pasūtītājam iesniegta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un Izpildītāja iesniegtā rēķina par sniegto Pakalpojumu apmaksa no Pasūtītāja puses.

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu un citus dokumentus, kādi nepieciešami būvatļaujas saņemšanai, un saņemt būvatļauju, kā arī pieprasīt un saņemt projektēšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos tehniskos noteikumus.

  - Izpildītājs apstiprina, ka projektēšanas pakalpojumus sniegs speciālisti ar atbilstošo kvalifikāciju. Būvprojektu izstrādi veiks sertificēts speciālists _____________ sertifikāta Nr.____________, tālr. Nr._____________ (turpmāk – projektētājs). Projektētāja maiņa Izpildītājam ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājam ir pienākums nodrošināt būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, un būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, 3 (triju) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju un nodrošināt apdrošināšanas līgumu spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

  - Izpildītājs izstrādā projektēšanas uzdevumā paredzēto būvprojektu atbilstošā apjomā, kvalitātē un Līguma 1.1.punktā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē projektēšanas pakalpojumu sniegšanu, Izpildītājs nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju.

  - Izpildītājs veic projektēšanas sagatavošanas darbus, kādi ir noteikti Projektēšanas uzdevumā, tajā skaitā pieprasa un saņem tehniskos un īpašos noteikumus, kādi ir noteikti būvatļaujā projektēšanas nosacījumu izpildei.

  - Izpildītājs sniedz projektēšanas pakalpojumus ar saviem spēkiem, vai piesaistot apakšuzņēmēju, par kura sniegto pakalpojumu kvalitāti un atbilstību Līgumam atbild Izpildītājs.

  - Sniedzot Pakalpojumus, Izpildītājs apņemas ievērot Projektēšanas uzdevumu, Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Autoceļu un ielu būvnoteikumu (Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633), Ceļu specifikācijas 2015, LVS Nr.190-6 un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

  - Ja būvdarbu iepirkuma procedūras gaitā būvobjektu apskates laikā ieinteresētājs piegādātājs konstatē nepilnības vai trūkums izstrādātajā būvprojektā, Izpildītājam jāsniedz paskaidrojumi, kā arī jānovērš konstatētās nepilnības un trūkumi, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtītāja attiecīgā paziņojuma saņemšanas.

  - Projektēto objektu būvniecības laikā veicot autoruzraudzību, Izpildītājs apņemas:

    - nodrošināt būvdarbu veikšanu atbilstoši būvprojektiem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem (Ministru kabineta 19.augusta noteikumi Nr.500), Autoceļu un ielu būvnoteikumiem (Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633) un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

    - pēc Pasūtītāja būvuzrauga rakstiska paziņojuma saņemšanas e-pastā piedalīties būvsapulcēs.

  - Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tā rīcībā esošo informāciju, tostarp, informāciju, kāda nepieciešama būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošanai vai būvatļaujas pieprasīšanai. No Pasūtītāja saņemto informāciju, datus un dokumentus Izpildītājs ir tiesīgs izmantot vienīgi Pakalpojumu sniegšanai.

  - Izpildītājam ir tiesības apturēt projektēšanas pakalpojumu sniegšanu, ja Pasūtītājs Līguma 4.5.punktā noteiktajā termiņā nav sniedzis atzinumu par Izpildītāja iesniegtajiem būvprojekta materiāliem. Šādā gadījumā Izpildītājam ir tiesības pieprasīt projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu par tik dienām, cik ilgi tika apturēta projektēšanas pakalpojumu sniegšana.

  - Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsoda samaksu, saskaņā ar Līguma 7.4.punktu, kā arī vienpusēji atkāpties no Līguma, saskaņā ar Līguma 9.4.punktu.

  - Izpildītāja pienākums būvdarbu apjomos atspoguļot visus darbu veidus un materiālus ar konkrētām markām un īpašībām, kas ir uzrādītas būvprojekta grafiskajā daļā. Būvprojektā nedrīkst būt piezīmes, ka būvdarbu veicējam būvprojekta apjomos jāievērtē papildus būvmateriāli vai darbu veidi. Par detalizētiem un pilnīgiem būvdarbu apjomiem atbild Izpildītājs.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Izpildītāja, projektētāja, vai citu Izpildītāja darbinieku, kā arī Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības, tajā skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka pilnīgai būvdarbu veikšanai iztrūkts būvdarbu apjomi vai to veidi, kas ir norādīti būvprojekta grafiskajā daļā, bet nav uzrādīti būvdarbu apjomos, būvniecības procesā iesaistītās puses – Pasūtītājs, būvdarbu veicējs, būvuzraugs, autoruzraugs, sastāda aktu, kurā tiek konstatēta kļūda tehniskajā dokumentācijā. Ja projekta autoru pieļautā kļūda autoceļu tehniskajā dokumentācijā  Pasūtītājam rada papildu darbus un izdevumus, kas pārsniedz būvdarbu līguma tāmi, tad šo darbu apmaksu, kā arī visu ar papildu būvdarbiem saistīto zaudējumu, kas radušies nepilnīgi izstrādāta būvprojekta rezultātā, atlīdzināšanu veic apdrošinātājs, saskaņā ar būvspeciālistu apdrošināšanas līgumu.

  - Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt būvspeciālistus tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, iesniedzot Pasūtītājam konkrēto speciālistu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus: kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstu (CV) ar apliecinājumu par gatavību sniegt konkrētu pakalpojumu un sertifikāta kopiju.

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1.	Par Līguma 1.1.punktā noteikto Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā apmērā un termiņā ar bezskaidras naudas norēķinu Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā.

6.2.	Pasūtītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā sniegt atzinumu par Izpildītāja iesniegtajiem būvprojekta materiāliem (Līguma 4.5.punkts).

6.3.	Pasūtītājs apņemas, saņemot Izpildītāja rakstisku pieprasījumu, sniegt Izpildītājam Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, tostarp, informāciju, kāda ir nepieciešama būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošanai vai būvatļaujas pieprasīšanai.

6.4.	Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un ieturēt no Izpildītāja iesniegtā rēķina par sniegtajiem Pakalpojumiem Līguma 7.1.-7.3. vai 7.5.punktā noteikto līgumsodu, kā arī  vienpusēji atkāpties no Līguma, saskaņā ar Līguma 9.5.punktu.

6.5.  Pasūtītājs ir tiesīgs nepiekrist Izpildītāja būvspeciālistu nomaiņai, ja piedāvātais speciālists neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

6.6.	Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Pasūtītāja vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē no Pasūtītāja puses iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tajā skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

7. Pakalpojumu kvalitāte un Pušu atbildība

  - Ja Izpildītājs kavē būvprojekta materiālu iesniegšanu Pasūtītājam atbilstoši Līguma 4.1. un/vai 4.5.punktam, tam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 2% (divu procentu) apmērā no Līguma 1.1.punktā noteiktās atlīdzības summas par attiecīgā būvprojekta izstrādi (bez PVN) par katru nokavēto dienu.

  - Ja Pasūtītājs, atkārtoti izvērtējot Izpildītāja iesniegtos būvprojekta materiālus, konstatē būvprojekta materiālu neatbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām (Līguma 4.5.punkts), Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 2% (divu procentu) apmērā no Līguma 1.1.punktā noteiktās atlīdzības summas par attiecīgā būvprojekta izstrādi.

  - Ja Izpildītājs kavē Līguma 2.3.punktā noteikto būvprojektu izstrādes termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Aktā par pakalpojumu pieņemšanu – nodošanu  norādītās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu.

  - Ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.3.-3.5.punktā noteiktos maksājumus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Aktā par pakalpojumu pieņemšanu – nodošanu norādītās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu.

  - Ja Izpildītājs neievēro vai pārkāpj Līguma 5.2., 5.7. vai 5.8.punkta noteikumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 2% (divu procentu) apmērā no Līguma 3.2.punktā noteiktās atlīdzības summas par būvprojektu izstrādi par katru gadījumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās kopējās līgumcenas (bez PVN), ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu 9.5.punktā noteiktajos gadījumos.

  - Piemērojot Līguma 7.7.punktā noteikto līgumsodu, citi Līgumā paredzētie līgumsodi netiek piemēroti.

8. Nepārvarama vara un ārkārtas apstākļi

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst.

  - Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt par to otru Pusi.

  - Pusei, kura atsaucas uz ārkārtas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas nav bijis iespējams novērst.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā Puses sastāda Aktu par pakalpojumu pieņemšanu – nodošanu, un Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz akta sastādīšanai kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem.

9. Līguma grozīšana vai tā izbeigšana

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu šādos gadījumos:

9.1.1.Pasūtītājs kavē vai aptur Pakalpojumu sniegšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

9.1.2.būvprojektu izstrādi kavē būtiski Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ un ir Pasūtītāja interesēs.

9.2.	Izpildītājs nav tiesīgs pretendēt uz projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu, ja tas nav savlaicīgi rakstiski paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Pakalpojumu kvalitāti vai projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņus.

9.3.   Visi Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska abu Pušu vienošanās. Visas parakstītās vienošanās tiek pievienotas Līgumam un tās uzskatāmas par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.4.	Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

9.4.1.Pasūtītājs nav pienācīgi izpildījis Līguma 6.3.punktā noteikto pienākumu;

9.4.2.Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods par maksājumu kavējumu sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma 3.2. vai 3.5.punktā noteiktās summas (bez PVN).

9.5.	Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

9.5.1.Izpildītājs nav veicis Līguma 4.1. vai 4.2.puntkā noteiktās darbības vai līdz Līguma 2.2.punktā noteiktajam termiņam nav iesniedzis Līguma 4.5.punktā noteiktos būvprojekta materiālus;

9.5.2.Izpildītājs neņem vērā Pasūtītāja atzinumā (Līguma 4.5.punkts) izteiktos norādījumus par būvprojekta materiāliem;

9.5.3.Izpildītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 2.3.punktā noteiktā projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa beigām nav nodevis Pasūtītājam izstrādātus būvprojektus atbilstoši Projektēšanas uzdevumiem un Līguma 4.6.un 4.7.punkta prasībām;

9.5.4.Izpildītājs neievēro Līguma 4.3.punkta prasības un nepilda Līguma 5.1.-5.9.punktā noteiktos pienākumus.

9.6.	Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu citu, Līguma 9.4. un 9.5.punktā neparedzēto iemeslu dēļ.

9.7.	Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puse, kas atkāpjas no Līguma, maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās summas.

10. Autortiesības

10.1.	Izstrādātie būvprojekti ir Pasūtītāja īpašums.

10.2.	Izpildītājam ir jāveic autoruzraudzība Vispārīgajos būvnoteikumos un Līgumā noteiktajā kārtībā.

11. Strīdu izskatīšanas kārtība

11.1.	Puses atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.2.	Jebkuru strīdu, domstarpības vai prasības, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.

11.3.	Ja Puses nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no Līguma, skar tā nosacījumu pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību tiks galīgi izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Pārējie noteikumi

12.1.	Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam. Pušu paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc Līgumā norādītajām Pušu adresēm korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi paziņojumu 7.(septītajā) dienā pēc tā izsūtīšanas, vai kā elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un parakstīti atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam.

12.2. Izpildītājs apņemas pieņemt Pasūtītāja sagatavotus elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz Izpildītāja elektroniskā pasta adresi.

12.3. Mainoties Puses juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, Puse par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (triju) dienu laikā paziņo otrai Pusei. Ja Puse par juridiskās adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai Pusei vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras Puses paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem, ja tie ir nosūtīti pēc Līgumā norādītajām adresēm.

12.4.	Līguma izpildes laikā tiek noteikti sekojošie Pušu pārstāvji:

12.4.1.Pasūtītāja pārstāvis: ______________, mobilais telefons ___________, kurš ir atbildīgs par Līguma izpildes kontroli no Pasūtītāja puses;

12.4.2.Izpildītāja pārstāvis: _______________, mobilais telefons __________, kurš ir atbildīgs par Līguma izpildes kontroli no Izpildītāja puses.

12.5.	Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tajā skaitā, par Akta par pakalpojumu pieņemšanu – nodošanu noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

  - Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek Izpildītājam un viens – Pasūtītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Rēzeknes novada pašvaldība reģistrācijas Nr. 40003466281 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV–4601 tālr. 64622238, e-pasts: info@rezeknesnovads.lv bankas rekvizīti: _________________________ kods: __________________________________ konts: _________________________________ | ______________________________ reģ.Nr. ________________________ adrese: ________________________ tālr. __________________________ e-pasts: ________________________ bankas rekvizīti: ________________ kods: _________________________ konts: _________________________ |
| _______________________________________ M.Švarcs | ______________________________ <paraksta atšifrējums> |

10.pielikums

INFORMĀCIJA

par piesaistīto(-ajiem) apakšuzņēmēju(-iem)

(ja attiecināms)

| Nr. p.k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Sniedzamo pakalpojumu apjoms (EUR) un % no kopējā apjoma | Apakšuzņēmēja(-u) sniedzamo pakalpojumu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________

(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts)