Apstiprināts

iepirkuma komisijas

2016.gada 24.maija sēdē

(protokols Nr.1)

# IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)

„Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā”

(identifikācijas Nr. 2016/15)

NOLIKUMS

(Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku

attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros)

Rēzeknē, 2016.

SATURS

|  | Vispārīgā informācija ............................................................................... | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendentiem izvirzītās prasības un iesniedzamie dokumenti ................. | 4 |
|  | Piedāvājumu vērtēšana un visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji ..... | 4 |
|  | Papildu informācija .................................................................................. | 5 |
|  | Nolikuma pielikumi .................................................................................. | 5 |
| 1.pielikums | Darbu apjomi ................................................................... | 6 |
| 2.pielikums | Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (forma) ..................... | 7 |
| 3.pielikums | Finanšu piedāvājums (forma) ................................................. | 8 |
| 4.pielikums | Būvdarbu veikšanā iesaistīto sertificēto speciālistu un tehniskā personāla saraksts (forma) ........................................ | 9 |
| 5.pielikums | Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV forma) ............................................................................. | 10 |
| 6.pielikums | Pieaicināto apakšuzņēmēju saraksts (forma) .......................... | 11 |
| 7.pielikums | Līgums (projekts) .................................................................... | 12 |
| Atsevišķs pielikums | Būvprojekts |

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP 2016/15.

| Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti: Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV–4601, banka: AS „Swedbank”, konts: LV56HABA0551026407356, kods: HABALV22. |  |
| --- | --- |

  - Iepirkuma priekšmets: pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā, atbilstoši būvprojektam (atsevišķs pielikums).

  - Iepirkums tiek veikts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projekta „Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā” ietvaros.

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta un termiņš: Rēzeknes novada Silmalas pagasts, līdz 2016.gada 15.augustam.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība.

    - Piedāvājumi jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17.labinetā (pieņemamā) līdz 2016.gada 6.jūnijam plkst.10-00, vai nosūtot ar pasta vai kurjerpasta starpniecību Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV–4601. Sūtījumam jābūt piegādātam līdz iesniegšanas datumam un norādītajam laikam. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks atvērti.

    - Piedāvājuma dokumenti jāievieto aizlīmētā iepakojumā, kurš adresēts Rēzeknes novada pašvaldībai, ar norādi „Piedāvājums iepirkumā „Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā””, uz iepakojuma jānorāda iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2016/15, pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, telefona, faksa numuri un e-pasta adrese, kā arī atzīme „neatvērt līdz 2016.gada 6.jūnijam plkst.10-00”.

1.6.3.Iepakojumā jābūt visiem nolikuma 1.7.punktā minētajiem dokumentiem, kuri sarindoti šajā punktā norādītajā secībā, cauršūti (cauraukloti), ar numurētām lapām.

    - Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā ir iekļauti dokumenti svešvalodā, tiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Iepirkuma komisija svešvalodā iesniegto un neiztulkoto dokumentu nevērtēs.

    - Piedāvājumu atvēršana notiks iepirkuma komisijas slēgtā sēdē. Atklātā atvēršanas sanāksmē netiks rīkota.

  - Pretendenta iesniedzamā piedāvājuma sastāvs (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu.

    - Atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (nolikuma 3.pielikums) sagatavots finanšu piedāvājums.

    - Tāmes, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Izvērstā būvizmaksu tāmē jānorāda materiāli ar precīziem nosaukumiem un apjomiem, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus. Tāmes iesniedzamas arī elektroniskā formā – Ms Excel programmā.

    - Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumā jāiekļauj pilnvara, ar kuru attiecīgā persona ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Būvdarbu izpildes grafiks pa nedēļām.

    - Dokumentu kopijas, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 2.1.-2.5.punktā izvirzītajām prasībām un spējas veikt darbus atbilstoši būvprojektam.

- PRETENDENTIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

| Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| Reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 22.panta prasībām. | Pieteikumā par piedalīšanos iepirkumā norāda būvkomersanta reģistrācijas numuru. |
| Piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir sertifikāts meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. | Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV), kurā norādīts sertifikāta numurs un joma, kurā speciālists sertificēts. Ja piedāvātais būvdarbu vadītājs nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta darbinieks, jāpievieno apliecinājums, ka ar piedāvāto būvdarbu vadītāju tiks noslēgts līgums par būvdarbu vadīšanu gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. |
| Piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir pieredze koplietošanas ūdensnoteku, kas reģistrētas meliorācijas kadastrā, pārbūves vai atjaunošanas būvdarbu vadīšanā vismaz 3 (trijos) līdzīgajos objektos, kuri ir pabeigti un pieņemti ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | Būvdarbu vadītāja CV iekļautā informācija par būvdarbu vadītāja pieredzi, norādot ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti (nolikuma 5.pielikums). |
| Pretendentam ir sertificēti speciālisti un nepieciešamais tehniskais personāls, kuru paredzēts iesaistīt būvdarbu veikšanā. | Būvdarbu veikšanā iesaistīto sertificēto speciālistu un tehniskā personāla saraksts, saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu. |
| Pretendentam ir pieejami iepirkuma līguma izpildei un būvdarbu veikšanai nepieciešamie instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums. | Informācija par instrumentiem, iekārtām un tehnisko aprīkojumu, kas pieejams pretendentam. |

  - Ja pretendents atsevišķu darbu veikšanu paredz nodot apakšuzņēmējiem, piedāvājumā jāiekļauj pieaicināto apakšuzņēmēju saraksts, norādot katra apakšuzņēmēja veicamo darbu veidu, to apjomu (EUR un % no kopējā apjoma), saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

3. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN VISIZDEVĪGĀKĀ

PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

3.1.    Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

  - Visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs – visām nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 6.5.3.apakšpunkta prasības, visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija nosaka, salīdzinot vismaz        2 (divus) derīgus piedāvājumus, pretējā gadījumā iepirkums tiek pārtraukts.

- PAPILDU INFORMĀCIJA

  - Pasūtītāja kontaktpersona – Eduards Grišuļonoks, mobilais telefons: 29108439, e-pasts: info@silmala.lv .

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Iepirkumi”.

- NOLIKUMA PIELIKUMI

5.1.   Nolikuma 1.pielikums „Darbu apjomi”.

5.2.   Nolikuma 2.pielikums „Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā” (forma).

5.3.   Nolikuma 3.pielikums „Finanšu piedāvājums” (forma).

5.4.  Nolikuma 4.pielikums „Būvdarbu veikšanā iesaistīto sertificēto speciālistu un tehniskā personāla saraksts” (forma).

5.5.  Nolikuma 5.pielikums „Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts” (CV forma).

5.6.   Nolikuma 6.pielikums „Pieaicināto apakšuzņēmēju saraksts” (forma).

5.7.   Nolikuma 7.pielikums „Līgums” (projekts).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                       E.Grišuļonoks

1.pielikums

DARBU APJOMI

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būves ass nospraušana dabā | m | 1150,00 |
|  | Būvju trases sagatavošana |  |  |
| 2. | Apauguma novākšana | ha | 30,00 |
| 3. | Pielūžņojuma un kritalu izvākšana | m3 | 150,00 |
| 4. | Bebru aizdambējumu demontāžā 3 reiz | m3 | 200,00 |
|  | Gultnes pārtīrīšana |  |  |
| 5. | Grāvju gultnes un sedimentācijas baseina rakšana | m3 | 4733,00 |
|  | Grāvju gultnes rakšana ar roku darbu | m3 | 117,00 |
| 6. | Grunts pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā (10%) | m3 | 448,00 |
|  | Izraktās grunts izlīdzināšana |  |  |
| 7. | Līdz 20 tālu | m3 | 3590,00 |
| 8. | t.sk. izlīdzināma pārtīrīta grunts pirms nodošanas | m3 | 360,00 |
|  | Gājēju laipas izbūve |  |  |
| 9. | Gājēju laipas izbūve KL-10 | m | 10,00 |
|  | Caurtekas izbūve |  |  |
| 10. | Caurtekas demontāža | m | 12,00 |
| 11. | Caurtekas izbūve diam. 600, pamatne 3.tips | m | 12,00 |
| 12. | Grāvja gultnes nostiprināšana ar šķembu bērumu fr.40-80 mm 15 cm un 1.0 m pa nogāzi uz 10 cm smilts pamatojuma | m/m2 | 150/375 |
| 13. | Ietekošā cauruļvada iztekas atjaunošana diam. 150 | gab. | 1,0 |
| 14. | Ietekošā cauruļvada iztekas atjaunošana diam. 200 | gab. | 1,0 |
| 15. | Virszemes noteces novadīšanas tekņu izbūve | gab./m | 15/60 |
| 16. | Grāvja nogāžu planēšana ar roku darbu | m2 | 180 |
| 17. | Izskalojumu izlīdzināšana ceļa P-59 pieguļošajā joslā | m2 | 50 |
| 18. | Augu zemes maisījumu ar ilggadīgu zāļu sēklām iestrādāšana būvju plaknēs un nogāzēs 10 cm kārtā | m2/m3 | 80/800 |

2.pielikums

PIETEIKUMS

par piedalīšanos iepirkumā „Pašvaldības nozīmes

meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā”

(identifikācijas Nr. RNP 2016/15)

2016. gada „___”. _____________

Rēzeknes novada pašvaldībai

Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne,

LV–4601

Es, <amats, vārds, uzvārds>, <pretendenta nosaukums>, turpmāk – pretendents, vārdā apstiprinu, ka pretendents piedāvā veikt pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūvi Silmalas pagastā, saskaņā ar būvprojektu „Novadgrāvju atjaunošana Rēzeknes novada domes apsaimniekotajos koplietošanas novadgrāvjos, novadgrāvji Nr.428223:02 un Nr.428223:03, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā”, darbu apjomiem un iepirkuma līguma noteikumiem (iepirkuma nolikuma 8.pielikums).

Apstiprinu, ka:

- uzņēmums ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā ar Nr.<reģistrācijas numurs>;

- pretendents iesniedz visu iepirkuma nolikumā paredzēto informāciju;

- sniegtā informācija pretendenta kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa;

- pretendents piekrīt visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Informācija par pretendentu |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Biroja adrese: |  |
| Telefons, fakss, e-pasts: |  |
| Rekvizīti maksājumu veikšanai |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, telefons: __________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________

(pilnvarotās personas paraksts, zīmogs)

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu

pārbūve Silmalas pagastā”

(identifikācijas Nr. RNP 2016/15)

- Iesniedz

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālr./fakss |  |
| E-pasta adrese |  |

- Piedāvājums

Pretendents piedāvā veikt pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūvi Silmalas pagastā, saskaņā ar piedāvājumu iepirkumā, darbu apjomiem un būvprojektu.

Piedāvājuma kopējā summa:

(summa cipariem un vārdiem, bez PVN)

(PVN summa)

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts* |  |
| Datums |  |

*Paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona

4.pielikums

- Būvdarbu veikšanā iesaistīto sertificēto speciālistu un tehniskā personāla

- SARAKSTS*

| Nr. p.k. | Vārds, uzvārds | Amats | Darbības joma | Sertifikāta Nr., izdošanas datums, izdevējs | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendents: __________________________________________________________

(nosaukums)

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: _________________________________________

Paraksts: ___________________________________

*Norādīt būvdarbu vadītāju, kā arī citus sertificētos speciālistus un tehnisko personālu, kas tiks iesaistīts būvdarbu veikšanā

5.pielikums

Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

CV

| 1. Vārds, uzvārds: ____________________________________________________________ |
| --- |
| 2. Pašreizējais amats: __________________________________________________________ |
| 3. Specializācija: _____________________ | 4. Sertifikāta numurs: ____________ |
| 5. Darba pieredze: |
| Nr. p.k. | Darba veikšanas laiks (mēnesis, gads) | Pasūtītājs | Kopējais būvdarbu apjoms (EUR) | Būves veids, īss apraksts | Veiktais darbs |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu kvalifikāciju un pieredzi.

Apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |

veikt 	<norādīt amatu>_______________________________________ pienākumus iepirkuma līguma „Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā” izpildes laikā, saskaņā ar <pretendenta nosaukums> piedāvājumu, gadījumā, ja šim pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums

Pieaicināto apakšuzņēmēju

SARAKSTS

| Darbu veidi | Darbuzņēmuma līguma summa | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | % no kopējā apjoma |  |

Pretendents: __________________________________________________________

(nosaukums)

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: _________________________________________

Paraksts: _______________________________

7.pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS Nr._______

Rēzeknes novada Silmalas pagastā                                             2016.gada _____.jūnijā

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, Silmalas pagasta pārvaldes vadītāja Eduarda Grišuļonoka personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2015.gada 8.oktobrī izdoto pilnvaru Nr.3.3/170, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un ______________________________, reģistrācijas Nr. ______________, __________________________ personā, kurš(-a) rīkojas pamatojoties uz __________________, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā” (identifikācijas Nr. RNP 2016/15), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūvi Silmalas pagastā, turpmāk –

Darbs, saskaņā ar būvprojektu „Novadgrāvju atjaunošana Rēzeknes novada domes apsaimniekotajos koplietošanas novadgrāvjos, novadgrāvji Nr.428223:02 un Nr.428223:03, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā”, turpmāk – Būvprojekts (Līguma pielikums Nr.1) un Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (Līguma pielikums Nr.2).

  - Darbs tiek veikts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projekta „Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā” ietvaros.

- DARBA IZPILDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ

  - Darbs ir jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma noteikumus, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darba apjomus vai Darba izpildes termiņus.

  - Ievērojot Līguma noteikumus, Izpildītājs apņemas pilnīgu Darba izpildi pabeigt un nodot Darbu līdz 2016.gada 15.augustam.

  - Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sekojošo apstākļu dēļ, ja tie neļauj pabeigt Darbu līdz Līguma 2.2.punktā noteiktajam termiņam:

2.3.1. Pasūtītājs veicis grozījumus būvdarbu apjomos (tos palielinot);

2.3.2. Pasūtītāja vainas dēļ ir radies Darba izpildes kavējums;

2.3.3. ilgstoši pastāv nelabvēlīgi laika apstākļi.

  - Jebkuru Darba pārtraukšanu un atsākšanu Puses noformē ar attiecīgu aktu.

  - Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs norīko būvdarbu vadītāju, kuru ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs, pamatojoties uz Būvprojektu,  izstrādā būvdarbu veikšanas projektu, ko saskaņo ar visiem būvniecības procesa dalībniekiem.

  - Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai veiktu Darbu. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darba izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteiktā Darba veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

  - Izpildītājs informē Valsts darba inspekciju par būvdarbu veikšanu Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktajos gadījumos un kārtībā.

- LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma cena par Līgumā noteiktā Darba izpildi ir EUR ___________(<summa vārdiem>), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda Līguma saistības.

  - PVN 21% EUR _______ (<summa vārdiem>) Pasūtītājs maksā, saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

  - Izpildītājs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami Līgumā paredzētā Darba veikšanai atbilstoši Būvprojektam, saskaņā ar zemes darbu apjomiem.

  - Tāmē noteiktās vienību cenas paliek nemainīgas Līguma izpildes laikā, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli) nodokļi, kas attiecas uz izpildāmo Darbu.

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Darbu pēc visu darbu pabeigšanas, Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un būvobjekta pieņemšanas         30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas.

  - Samaksu par Darbu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē. Par naudas pārskaitīšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad Pasūtītājs iesniedzis bankā maksājuma uzdevumu.

  - Līguma 3.1. un 3.2.punktā paredzētos maksājumus Pasūtītāja pilnvarojumā veic Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025323.

- GARANTIJA

  - Izpildītajam Darbam Izpildītājs nosaka 3 (trīs) gadu garantijas termiņu, kas tiek skaitīts no Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

  - Garantijas termiņa laikā Izpildītājs apņemas bez maksas novērst konstatētos trūkumus.

  - Garantijas laikā radušos defektu novēršanas kārtība:

    - Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par konstatētajiem trūkumiem vai bojājumiem;

    - Puses sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem vai bojājumiem ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža un vienojas par to novēršanas termiņu.

- APDROŠINĀŠANA

  - Izpildītājam pirms Darba uzsākšanas ir pienākums noslēgt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, kā arī būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, apdrošināšanas līgumu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Minētie līgumi jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

- PUŠU PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

  - Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

    - Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju saņemt visus Darba izpildei nepieciešamos dokumentus Rēzeknes novada būvvaldē un institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus.

    - Pasūtītājs norīko savu pārstāvi – Būvuzraugu – Darba izpildes, tā kvalitātes un atbilstības Līgumam un Būvprojektam, kā arī spēkā esošiem normatīviem aktiem uzraudzībai.

    - Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam Līguma izpildei nepieciešamo informāciju.

    - Pasūtītājs samaksā par izpildīto Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā posmā pārbaudīt izpildītā Darba apjomu.

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - Izpildītājs apņemas veikt Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu labā kvalitātē un Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā.

    - Izpildītājs veic Darbu, saskaņā ar attiecīgo būvdarbu veikšanu  reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

    - Izpildītājs veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

    - Izpildītājs iesniedz Rēzeknes novada būvvaldē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu prasībām.

    - Izpildītājs apņemas garantijas termiņa laikā uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērst Darbā konstatētos defektus.

  - Pušu atbildība.

    - Izpildītājs ir atbildīgs par to Darba daļu, ko veikuši vai nav paveikuši tā darbinieki, apakšuzņēmēji, vai citas Darbā iesaistītas personas.

    - Puses atbild viena otrai par nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Līgumu un Civillikumu.

    - Ja Darbs nav pabeigts Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

    - Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas, izņemot gadījumus, kas saistīti ar Līguma neizpildi no Pasūtītāja puses.

    - Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas.

    - Ja Izpildītājs garantijas laikā nenovērš radušos defektus saskaņā ar Līguma 4.3.2.apakšpunktu noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 25,00 (divdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

  - Viena Puse otrai labprātīgi maksā pamatoti aprēķināto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus, par kuriem Puses ir vienojušās.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs atskaitīt aprēķinātā līgumsoda summu no maksājuma summas, kas pienākas Izpildītājam saskaņā ar Līgumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas Pušu starpā var rasties Līguma izpildes rezultātā, Puses centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, nepieciešamības gadījumā veicot nebūtiskus grozījumus Līgumā. Ja vienošanās starp Pusēm netiks panākta, strīds nododams izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja Līguma izpildi traucē pēc Līguma noslēgšanas radušies nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.

  - Nepārvaramas varas apstākļi ir nekontrolējami notikumi, kurus nav bijis iespējams paredzēt un kurus Puses nevar iespaidot (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, u.tml.).

  - Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

  - Puse, kurai nebija iespējams izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, jebkurai no Pusēm ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu, 5 (piecas) darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi.

- LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt nebūtiskus grozījumus Līgumā. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un pēc abu Pušu parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma         67.1 panta otrajā daļā minētajos gadījumos.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi (nelabvēlīgi laika apstākļi u.tml.), kas neizbēgami aizkavē Darba izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Līguma izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm, noformējot grozījumus Līgumā.

- DARBA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Pēc Darba pabeigšanas Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un iesniedz visu izpilddokumentāciju, t.sk. izpildmērījumu, institūciju, kas izdevušas tehniskos noteikumus, atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai, segto darbu aktus, u.c. būvdokumentāciju atbilstoši spēkā esošo būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

  - Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā veic izpildītā Darba iepriekšēju apskati un dokumentu pārbaudi. Ja iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek parakstīts Darba pieņemšanas – nodošanas akts.

  - Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtu Darbu, vai nepilnības iesniegtajā dokumentācijā, Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigtā Darba izpildi, vai dokumentu sakārtošanu, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darba pieņemšana.

  - Pasūtītājs pārliecinās par Līguma noteikumiem atbilstošu un kvalitatīvu Darba pabeigšanu un paraksta Apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.

  - Pirms Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta Darba pieņemšanas – nodošanas aktu. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darba defektiem, kuri atklājas pēc tā pieņemšanas.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izbeigšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar Līgumu, to izbeidz vienpusēji.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā norādīto pasta vai e-pasta (ar elektronisko parakstu parakstītam dokumentam) adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmēja nav iepriekš norādījusi savādāk.

  - Ja kāda no Pusēm maina savus rekvizītus, tai 3 (triju) dienu laikā jāpaziņo par notikušajām izmaiņām otrai Pusei.

  - Līgums ir sastādīts un parakstīts uz ____ (<lapu skaits vārdiem>) lapām ar         2 (diviem) pielikumiem, kopā uz ____ (<lapu skaits vārdiem>) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Katram Līguma eksemplāram ir vienāds juridisks spēks.

- PUŠU REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība reģ.Nr.90009112679 Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 e-pasts: info@rezeknesnovads.lv telefons: 64622238, fakss: 64625935 Maksātājs: Silmalas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000025323 banka: AS “Swedbank” kods: HABALV22 konts: LV87HABA0551034238287 ________________________________ E.Grišuļonoks | Izpildītājs: ____________________________ reģ.Nr.______________________ adrese: ______________________ ____________________________ e-pasts: _____________________ telefons: _____________________ fakss: _______________________ banka: ______________________ kods: _______________________ konta Nr. ____________________ ____________________________ <paraksta atšifrējums> |
| --- | --- |