APSTIPRINĀTS

Rēzeknes novada pašvaldības

iepirkumu komisijas

2016.gada 21.septembra sēdē

(protokols Nr.1)

ATKLĀTA KONKURSA

„Būvprojekta „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras

izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde un

autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”

(identifikācijas Nr. RNP 2016/22)

NOLIKUMS

(Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa

„Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Antropogēno slodzi mazinošas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” ietvaros)

Rēzekne

2016.

SATURS

| 1. | Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona........................................................... |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Piegādātājs, ieinteresētais piegādātājs un pretendents.................................... |  | 3 |
| 3. | Informācija par iepirkuma priekšmetu............................................................. |  | 3 |
| 4. | Ieinteresēto piegādātāju sanāksme un papildu informācijas sniegšana........ |  | 3 |
| 5. | Piedāvājums......................................................................................................... |  | 4 |
| 6. | Nosacījumi dalībai iepirkumā............................................................................ |  | 5 |
| 7. | Pretendenta kvalifikācijas prasības................................................................... |  | 8 |
| 8. | Iesniedzamie dokumenti..................................................................................... |  | 9 |
| 9. | Piedāvājumu vērtēšana....................................................................................... |  | 10 |
| 10. | Iepirkuma līgums................................................................................................ |  | 11 |
| 11. | Nolikuma pielikumi............................................................................................ |  | 11 |
| 1.pielikums |  | „Projektēšanas uzdevums”..................................................................... | 12 |
| 2.pielikums |  | „Līgums par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem” (projekts)................................................................................................... | 15 |
| 3.pielikums |  | „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” (forma).................................... | 22 |
| 4.pielikums |  | „Iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā sniegto projektēšanas pakalpojumu saraksts” (forma).............................................................. | 23 |
| 5.pielikums |  | „Galveno speciālistu saraksts” (forma).................................................. | 24 |
| 6.pielikums |  | „Kvalifikācijas un pieredzes apraksts” (CV forma).............................. | 25 |
| 7.pielikums |  | „Speciālista pieejamības apliecinājums (forma).................................... | 26 |
| 8.pielikums |  | „Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts (forma).. | 27 |
| 9.pielikums |  | „Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un/vai apakšuzņēmēja apliecinājums” (forma)................................................ | 28 |
| 10.pielikums |  | „Finanšu piedāvājums” (forma).............................................................. | 29 |
| 11.pielikums |  | „Tehniskais piedāvājums” (vadlīnijas)................................................... | 30 |

- Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona.

  - Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

  - Pasūtītāja kontaktpersona: iepirkumu komisijas loceklis Jānis Volks, telefons 64607175; mobilais telefons 26409101, fakss 64625935, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv.

  - Iepirkuma procedūras nolikums ir brīvi un tieši elektroniski pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Iepirkumi”.

- Piegādātājs, ieinteresētais piegādātājs un pretendents.

2.1.	Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas tirgū piedāvā sniegt projektēšanas pakalpojumus.

2.2.	Pretendents ir piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

2.3. 	Ieinteresētais piegādātājs ir piegādātājs, kas ir iepazinies ar iepirkuma procedūras nolikumu un/vai, saņēmis to.

2.4.	Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir  persona,  uz  kuras  iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

2.5.	Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:

    - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);

    - pretendenta ar paraksta tiesībām apveltītā persona (ja pretendents ir juridiska persona);

    - personālsabiedrības biedrs ar pārstāvības tiesībām, ievērojot nolikuma 2.5.1. un 2.5.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);

    - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot nolikuma 2.5.1. un 2.5.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība), vai pretendenta pilnvarota persona.

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu.

3.1.	Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (nolikuma 1.pielikums) un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā, turpmāk – Pakalpojumi.

3.2.	Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Rāznas Nacionālais parks Rēzeknes novada Čornajas pagasta teritorija.

3.3.	Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 5 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas datuma.

4. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme un papildu informācijas sniegšana

4.1. Pasūtītājs 2016.gada 4.oktobrī plkst.13-00 rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmes norises vieta – Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornajā, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads.

4.2. Sanāksmes dalībniekiem tiek organizēta objekta apskate, pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

4.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

5. Piedāvājums.

5.1.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība.

5.1.1.	 Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 27.oktobrim plkst.11-00 Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, piedāvājumus iesniedzot personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā 17.kabinetā (pieņemamā telpa) vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums.

5.1.2.	 Piedāvājumi tiks atvērti Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 2016.gada 27.oktobrī plkst.11-00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

5.1.3.	 Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

5.1.4.	 Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ iesniedzējam.

5.2.	Piedāvājuma noformējums.

- 5.2.1.	 Piedāvājums sastāv no 3 (trim) daļām:

      - Pieteikums dalībai atklātā konkursā un pretendenta kvalifikācijas dokumenti (vienā eksemplārā);

      - Tehniskais piedāvājums (vienā eksemplārā);

      - Finanšu piedāvājums (vienā eksemplārā).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caur šuj (caurauklo), piestiprina diega (auklas) galus pēdējā lappusē un apliecina, norādot:

      - kopējo cauršūto (cauraukloto) lapu skaitu;

      - pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

      - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī svešvalodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

      - norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

      - pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

      - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai atklātā konkursā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma cauršūtas (caurauklotas) daļas apliecina:

      - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);

      - pretendenta ar paraksta tiesībām apveltītā persona (ja pretendents ir juridiska persona);

      - personālsabiedrības biedrs ar pārstāvības tiesībām, ievērojot 5.2.5.1. un 5.2.5.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);

      - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 5.2.5.1. un 5.2.5.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

      - pretendenta pilnvarota persona;

      - dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot 5.2.5.1., 5.2.5.2. un 5.2.5.5.apakšpunktā noteikto.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā iepakojumā, uz kura norāda:

      - pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

      - pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiskā persona vai personālsabiedrība) un adresi, telefona un faksa numuru;

5.2.6.3. atzīmi „Piedāvājums atklātā konkursā „Būvprojekta „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā” (identifikācijas Nr. RNP 2016/22), neatvērt līdz 2016.gada 27.oktobrim plkst.11-00.

5.2.7. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

- 6. Nosacījumi dalībai iepirkumā.

6.1.	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 39.1 pantā paredzētajiem gadījumiem:

6.1.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem (PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punkts):

6.1.1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos (PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punkta „a” apakšpunkts);

6.1.1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi (PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punkta „b” apakšpunkts);

6.1.1.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (PIL   39.1 panta pirmās daļas 1.punkta „c” apakšpunkts);

6.1.1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai (PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punkta „d” apakšpunkts);

6.1.1.5. cilvēku tirdzniecība (PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punkta „e” apakšpunkts);

6.1.1.6. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas (PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punkta „f” apakšpunkts);

6.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā (PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.punkts):

6.1.2.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī (PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „a” apakšpunkts);

6.1.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunkts);

6.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (PIL 39.1 panta pirmās daļas 3.punkts);

6.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents tiek likvidēts (PIL 39.1 panta pirmās daļas 4.punkts);

6.1.5. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā (PIL 39.1 panta pirmās daļas 5.punkts);

6.1.6. iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 23.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem (PIL 39.1 panta pirmās daļas 6.punkts);

6.1.7. pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIL 11.panta ceturto daļu un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci (PIL 39.1 panta pirmās daļas 7.punkts);

6.1.8. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju (PIL 39.1 panta pirmās daļas 8.punkts);

6.1.9. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6. vai 6.1.7.apakšpunktā (PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā) minētie nosacījumi (PIL 39.1 panta pirmās daļas 9.punkts);

6.1.10. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās publiska pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi nolikuma 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6. vai 6.1.7.apakšpunktā (PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā) minētie nosacījumi (PIL          39.1 panta pirmās daļas 10.punkts);

6.1.11. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6. vai 6.1.7.apakšpunktā (PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā) minētie nosacījumi (PIL 39.1 panta pirmās daļas 11.punkts).

6.2. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

6.2.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi;

6.2.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši.

6.3. Pasūtītājs pārbaudi par PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

6.4. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajai personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

6.5. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, nolikuma 6.4.punktā minētajā termiņā iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja:

6.5.1. apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

6.5.2. pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas vai arī dienas, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Valsts ieņēmumu dienesta izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

6.6. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā PIL         39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju (PIL 39.1 panta septītā daļa):

6.6.1. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

6.6.2. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā minēto personu (personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par PIL 39.1 panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

6.6.3. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem faktiem – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

6.7. Ja pasūtītājs konstatē, ka apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās publiska pakalpojuma līguma vērtības, vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

6.8. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot PIL 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz pretendentu, vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā (PIL 39.1 panta desmitā daļa).

6.9. Nolikuma 6.8.punktu (PIL 39.1 panta desmito daļu) nepiemēro tām PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar nolikuma 6.6.punktu (PIL 39.1 panta septīto daļu).

6.10. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas PIL   39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai citas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

7. Pretendenta kvalifikācijas prasības.

- 7.1.	Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai.

- 7.1.1.	 Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

- 7.1.2.	 Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

- 7.1.3.	Pretendents piedāvā:

7.1.3.1. arhitektu ar spēkā esošu sertifikātu arhitekta praksē;

7.1.3.2. sertificētu speciālistu ēku konstrukciju projektēšanā;

7.1.3.3. sertificētu speciālistu inženierizpētē;

7.1.3.4. sertificētu speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

7.1.3.5. sertificētu speciālistu elektroietaišu projektēšanā;

7.1.3.6. sertificētu speciālistu ceļu projektēšanā;

7.1.3.7. tāmētāju.

    - Pretendents var piedāvāt vienu speciālistu, kurš ir sertificēts vairākās jomās.

- 7.2.	Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.

- 7.2.1.	 Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums ne vairāk kā par trim iepriekšējiem finanšu gadiem (2013.-2015.) vismaz divreiz pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

- 7.2.2.	 Pretendenta, kas dibināts vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā.

- 7.3.	Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

    - Pretendents pēdējo 3 (triju) gadu laikā (2013.-2015. un 2016.gads) ir izstrādājis vismaz vienu būvprojektu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūvei (ar skatu torni, pastaigu laipu, putnu novērošanas slēpni, lapeni, tūrisma informācijas punktu, auto stāvlaukumu, velomaršruta norādēm, robežzīmēm, mazo arhitektūras formu uzstādīšanu, gājēju celiņu un laukumu ierīkošanu).

7.3.2. Pretendents var nodrošināt arhitektu, kuram ir pieredze vismaz viena tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras objekta izbūves projektēšanā ar sekojošiem elementiem: skatu torni, pastaigu laipu, putnu novērošanas slēpni, lapeni, tūrisma informācijas punktu, auto stāvlaukumu, velomaršruta norādēm, robežzīmēm, mazo arhitektūras formu uzstādīšanu, gājēju celiņu un laukumu ierīkošanu.

- 7.4. Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

- 8.	Iesniedzamie dokumenti.

- 8.1.	Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.

8.1.1. Pieteikumu dalībai atklātā konkursā pretendents sagatavo atbilstoši formai nolikuma 3.pielikumā.

8.1.2. Pieteikumu dalībai atklātā konkursā iesniedz kopā ar pretendenta kvalifikācijas dokumentiem.

- 8.2.	Pretendenta kvalifikācijas dokumenti.

- 8.2.1.	 Ārvalstu pretendenta komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

- 8.2.2. Ārvalstu pretendenta attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

- 8.2.3.	 Pretendenta apliecinājums par savu kopējo finanšu apgrozījumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem finanšu gadiem (2013.-2015.), ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku.

- 8.2.4.	 Informācija par sniegtajiem pakalpojumiem ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (2013.-2015. un 2016.gads), norādot izstrādātā būvprojekta nosaukumu, īsu projektētā objekta aprakstu, laiku un saņēmējus (publiskas vai privātas personas), atbilstoši sniegto projektēšanas pakalpojumu saraksta formai nolikuma 4.pielikumā. Informācijai pievieno pasūtītāju atsauksmes.

- 8.2.5.	 Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši galveno speciālistu saraksta formai (nolikuma 5.pielikums). Pretendents var piedāvāt vienu un to pašu speciālistu vairākās jomās, ja tas vienlaikus var izpildīt vairāku speciālistu pienākumus un atbilst attiecīgajiem speciālistiem nolikumā izvirzītajām prasībām.

- 8.2.6.	 Pretendenta piedāvātā arhitekta kvalifikācijas un pieredzes apraksts atbilstoši CV formai (nolikuma 6.pielikums).

- 8.2.7. Pretendenta piedāvāto speciālistu pieejamības apliecinājumi, saskaņā ar noslodzes laika grafiku, atbilstoši apliecinājuma formai (nolikuma 7.pielikums).

- 8.2.8. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām:

8.2.8.1. apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts atbilstoši saraksta formai (nolikuma 8.pielikums);

8.2.8.2. personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un/vai apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību sniegt konkrētos pakalpojumus un/vai nodot pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus, atbilstoši apliecinājuma formai (nolikuma 9.pielikums).

- 8.3.	Tehniskais piedāvājums. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (nolikuma 11.pielikums).

- 8.4.	Finanšu piedāvājums.

- 8.4.1.	 Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena – kopējā cena, par kādu tiks veikta projektēšana un autoruzraudzība, kā arī visu pozīciju izmaksas.

- 8.4.2.	 Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (nolikuma 10.pielikums).

- 8.4.3. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Atsevišķi jānorāda PVN summa un kopējā cena ar PVN.

8.4.4.	 Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu būvdarbu laikā, tostarp arī ar pakalpojumu sniegšanu saistīto dokumentu sagatavošanas izmaksas.

- 9. Piedāvājumu vērtēšana.

- 9.1. Iepirkumu komisija pārbauda, vai pretendentu piedāvājumi atbilst nolikuma 5.2.punktā noteiktajām noformējuma prasībām.

- 9.2. Neatbilstība nolikuma 5.2.punktā noteiktajām prasībām, kuras dēļ piedāvājuma tālākā izvērtēšana nav iespējama, tiek atzīta par pamatu piedāvājuma noraidīšanai.

9.3. 	Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību nolikuma 7.1.-7.3.punktā izvirzītajām prasībām.

- 9.4. Gadījumā, ja pretendents nav iesniedzis nolikuma 8.1.-8.2.punktā paredzētos kvalifikācijas dokumentus vai konstatēta pretendenta neatbilstība iepirkuma dokumentos izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, attiecīgā pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts.

- 9.5. Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstību nolikuma 8.3.-8.4.punktā noteiktajām prasībām.

- 9.6. Ja pretendenta piedāvājumā ietvertais tehniskais piedāvājums vai finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tas tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts.

- 9.7. No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu bez PVN.

- 9.8. Iepirkumu komisija par atklāta konkursa uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar nolikuma 6.1.punktu (PIL 39.1 panta pirmo daļu).

- 10. Iepirkuma līgums.

10.1.	Pasūtītājs saskaņā ar pretendenta piedāvājumu ar iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam (nolikuma 2.pielikums).

10.2.	Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, tad līgums tiek slēgts ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko līgumcenu.

- 11. Nolikuma pielikumi.

  - Nolikumam ir 11 (vienpadsmit) pielikumi – nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

    - Nolikuma 1.pielikums „Projektēšanas uzdevums”.

    - Nolikuma 2.pielikums „Līgums par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem” (projekts).

    - Nolikuma 3.pielikums „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” (forma).

    - Nolikuma 4.pielikums „Iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā sniegto projektēšanas pakalpojumu saraksts” (forma).

    - Nolikuma 5.pielikums „Galveno speciālistu saraksts” (forma).

    - Nolikuma 6.pielikums „Kvalifikācijas un pieredzes apraksts” (CV forma).

    - Nolikuma 7.pielikums „Speciālista pieejamības apliecinājums” (forma).

    - Nolikuma 8.pielikums „Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts” (forma).

    - Nolikuma 9.pielikums „Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un/vai apakšuzņēmēja apliecinājums” (forma).

    - Nolikuma 10.pielikums „Finanšu piedāvājums” (forma).

    - Nolikuma 11.pielikums „Tehniskais piedāvājums” (vadlīnijas).

1.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Objekta nosaukums | Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā. |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622238, e-pasts: info@rezeknesnovads.lv. |
| Objekta adrese | Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, kadastra Nr. 7846 007 0150, zemesgabala platība 5,3 ha. |
| Objekta funkcija un parametri | Tūrisma un atpūtas zonas izveidošana ar skatu torni, pastaigu laipu, putnu novērošanas slēpni, lapeni, tūrisma informācijas punktu, auto stāvlaukumu, velomaršruta norādēm, Rāznas dabas parka robežzīmēm, mazo arhitektūras formu uzstādīšanu, gājēju celiņu un laukumu ierīkošanu. |
| Projektēšanas stadijas | Būvprojekta minimālais sastāvs. Būvprojekts. |
| Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem Latvijas valsts standartiem un Ministru kabineta noteikumiem. http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/ Rēzeknes novada būvvaldes izsniegtā būvatļauja (oriģinālu iesniegt pasūtītājam). |
| Projekta saturs | Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumi Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana””. |
| Kontaktpersona | Jānis Volks, tālr. 26531242, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv. |
| BŪVPROJEKTA PRASĪBAS |  |
| Skatu tornis | Skatu tornis 30 m augsts. Nesošās konstrukcijas metāla izpildījumā. Klāji un pakāpieni no cinkota metāla režģa. Tornis apšūts ar dekoratīvu un norobežojošu koka režģi (impregnēts, krāsots). Tornim ierīkoti trīs līmeņi. Pirmajā līmeni uz atzīmes 0,000 m izvietots informācijas punkts. Otrajā un trešajā līmenī ierīkota skatu platforma. Trešā līmeņa platforma stiklota, noslēgta ar jumtu un vaļēju ārējo perimetru. Platformu minimālais laukums 25 m2. Otrā un trešā līmeņa platforma aprīkota ar skatu binokli. Kāpņu pirmajā laidā ierīkots cilvēku skaitītājs. Skatu tornim izstrādāt trīs dizaina skices. |
| Pastaigu laipa | Pastaigu laipas izbūve niedrājā un krūmājā. Laipa projektējama Austras zīmes formā (forma precizējam projektēšanas laikā). Apmeklētāju drošībai laipas malas norobežotas ar margu un režģi. Laipas platums un uzbrauktuves nodrošina uzbraukšanu ar invalīdu ratiem, bērnu ratiņiem. Piemērota braukšanai ar velosipēdu. Laipas nesošās konstrukcijas projektējamas no metāla ar dekoratīvu un norobežojošu koka režģi (impregnēts, krāsots). Pāļu pamatne. Laipas trases plānojums 400 m2 platībā. Laipas minimālais platums 1,5 m. |
| Lapene | Stiklota lapene ar niedru jumtu. Nesošās konstrukcijas projektējams no metāla un koka, ietverot koku kā dekoratīvu un norobežojošu elementu. Lapene izvietota ezerā uz pontoniem. Viens no pastaigu laipas zariem, kas izvietots uz pontoniem, pāriet zig-zag laipā (zalkša zīme) un savienojas ar ezerā iebūvēto lapeni. Savienojošās laipas garums vismaz 20 m. Lapenes izmantošana – dabas klasēm un izziņas ekskursijām, piesaistot vietējo gidu, atpūtas pasākumiem. Lapene – astoņstūra vai sešstūra formā (formu precizēt projektēšanas laikā atkarībā no konstruktīvā risinājuma), ar galdu un 20 sēdvietām. Izstrādāt lapenes interjera dizainu – sienu apdare, dekori, žalūzijas, mēbeles. |
| Putnu vērošanas slēpņi | Putnu vērošanas – foto slēpņi – 3 gab. izvietoti tālāk no pludmales – niedrājā. Divi slēpņi projektējami 1 m augstumā virs ūdens, ar jumtiņu un vērošanas platformu 3x3m. Piekļūšana paredzēta ar laivu, paredzēt tās tauvošanu un ērtu izkāpšanu. Slēpnis ierīkots uz metāla pāļiem. Nesošās konstrukcijas projektējamas no metāla un koka, ietverot koku kā dekoratīvu un norobežojošu elementu. Skatu platformai paredzēt āķus telts enkurošanai. Norobežojošas konstrukcijas – koka režģa abažūrs, niedru jumts. Trešais putnu vērošanas slēpnis ierīkots ar piekļuvi no krasta vai laipas. |
| Informācijas punkts | Informācijas punkta – sarga mājiņa izbūve skatu torņa pirmajā līmenī uz atzīmes 0,000 ar elektrības pieslēgumu, telpa ar klientu pieņemšanas lodziņu, aprīkota ar galdu un krēslu. Atsevišķa telpa – noliktava pludmales uzkopšanas inventāram. Informācijas punktā iebūvēts interaktīvais dators ar dabas parka floras un faunas sugu pārstāvju attēliem un īsu informāciju par tiem (latviešu, krievu, angļu valodās) un iebūvētiem skaļruņiem, kur piespiežot starta pogu var dzirdēt putna balsi (lai pēc šīs skaņas varētu atpazīt arī putnu dabā). Publiskā tualete vismaz ar 3 kabīnēm, viena no tām aprīkota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pilns interjera dizains. |
| Auto stāvlaukuma izbūve | Auto stāvlaukuma 20 automobiļiem un piebraucamā ceļa izbūve – aptuveni 20 m garumā. Segums dubultā virsma, stāvlaukums norobežots ar apmalēm. |
| Labiekārtojuma izbūve | Esošās teritorijas labiekārtošana 5,3 ha platībā. Gājēju celiņu izbūve ar bruģa segumu (materiālu precizēt projektēšanas laikā), soliņu, velostatīvu, urnu uzstādīšana un citas mazās arhitektūras formas. Gājēju celiņa izbūve līdz esošajai laivu piestātnei, pludmalei, tornim, auto stāvlaukumam, spēļu laukumiem. Reljefa planēšana, ja nepieciešams teritorijas labiekārtošanai – atbalstsienu izbūve. Esošo āra trenažieru, sporta laukumu (volejbola, futbola) iekļaušana kopējā labiekārtojumā. Tribīņu projektēšana. |
| Velomaršruts | Velomaršruta norāžu projektēšana 10 gab. |
| Rāznas dabas parka robežzīmes | Rāznas nacionāla parka robežzīmju projektēšana analogi, parka izstrādātājam skicēm 27 gab. http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/ |
| Elektrotīkli | Elektrotīklu projektēšana. Spēka tīklu un pieslēguma projektēšana līdz Tautas nama uzskaitei aptuveni 350 m. Elektrotīkli projektējami visos 3 skatu torņa līmeņos. Torņa smailē ierīkojama bākuguns jeb signāluguns. Torņa nesošās konstrukcijas izgaismojamas ar LED lentām. LED laternu projektēšana labiekārtojuma teritorijā, celiņiem, auto stāvlaukumā, esošajā laivu novietnē. Torņa zibens novedēja projektēšana. |
| Videonovērošana | Videonovērošanas tīklu izbūve uz apgaismojuma laternu stabiem. Videonovērošana visā labiekārtotajā teritorijā, visos skatu torņa līmeņos. Videonovērošana ar ieraksta funkciju un vadības centru, monitors. Vadības centra novietojums tūrisma centrā. |
| Ūdensvads un kanalizācija | Ūdensvada projektēšana WC un informācijas centra vajadzībām, līdz tuvākajam pieslēgumam (Tautas nams – aptuveni 400 m). Kanalizācijas tīklu projektēšana – septiķis. Ziemas periodā paredzēt tīklu aizsardzību vai ērtu iztukšošanu. |
| ĪPAŠIE NOTEIKUMI |  |
| Projekta skaņošana | Projektu saskaņot ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzējiem un pasūtītāju. Ja tiek aizskarts privātīpašums, saskaņot projekta risinājumu ar robežīpašniekiem. Projekts saskaņojams / akceptējams Rēzeknes novada būvvaldē. |
| Tehniskā apsekošana / situācijas izpēte | Veic projektētājs. |
| Tehniskie noteikumi | Uz pasūtītāja izsniegtas pilnvaras pamata pieprasīt tehniskos noteikumus, atzinumus, būvvaldes izsniegtos projektēšanas noteikumus. |
| Topogrāfija | Organizē projektētājs. Kopplatība 5,3 ha. Tīklu projektējamā trase līdz Tautas namam – aptuveni 350 m. |
| Inženierģeoloģija | Organizē projektētājs. |
| Darbu apjomi Tāme | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj un jāizstrādā būvdarbu apjomi un izmaksu tāme. Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””). |
| Projekta eksemplāru skaits | Būvprojekts izstrādājams 6 eksemplāros. Projekta teksta daļu, aprēķinus un rasējumus ierakstīt CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF un MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā). |
| Autoruzraudzība | Nepieciešama. |

- 2.pielikums

- PROJEKTS

LĪGUMS Nr. _______

par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem

Rēzeknē                                                                                     2016.gada ___________________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <iepirkuma uzvarētāja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kurš(-a) rīkojas pamatojoties uz <dokuments, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības noslēgt līgumu>, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklāta konkursa „Būvprojekta „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā” (identifikācijas Nr. RNP 2016/22), turpmāk – Konkurss, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursā, turpmāk – Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līgumā lietotie termini

  - Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino būves pamatideju (būves apjoms, novietojums, būves lietošanas veids) un ir pamats būvatļaujas izdošanai;

  - Projektēšanas uzdevums – dokuments, kurā norādītas projektējamās būves galvenās funkcijas un parametri, teritorijas plānojuma un inženierkomunikāciju projektēšanas prasības, kā arī to, cik būvprojektēšanas stadijās izstrādājams būvprojekts, norādot arī īpašos nosacījumus (piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas un materiāli, tehnoloģija).

  - Projektēšana – projektēšana ietver dokumentu, rasējumu, teksta un vizualizācijas materiālu kopuma, kas nepieciešams, lai noteiktā kārtībā īstenotu būvobjekta būvniecības tiesības, sagatavošanu, tajā skaitā, projektēšanas sagatavošanas darbi un izpēte, nepieciešamo atzinumu un tehnisko noteikumu saņemšana, būves arhitektonisko risinājumu, inženierrisinājumu projektēšana, būvprojekta saskaņošana un akceptu saņemšana.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt objekta „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā”, turpmāk – Objekts, Būvprojektu atbilstoši Projektēšanas uzdevumam (Līguma pielikums Nr.1), Piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2) un veikt autoruzraudzību būvdarbu laikā atbilstoši izstrādātajam Būvprojektam, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, turpmāk – Pakalpojumi.

- Projektēšana

3.1. Būvprojekts ir izstrādājams saskaņā ar būvnoteikumiem, teritorijas plānojumu, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un citām prasībām, kuras nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

3.2. Būvprojekta izstrādes secība:

3.2.1. Būvprojekta izstrādes precizētā laika grafika sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam;

3.2.2. Būvprojekta minimālā sastāva izstrāde;

3.2.3. nepieciešamo dokumentu iesniegšana būvvaldē būvatļaujas ar nosacījumiem projektēšanai saņemšanai;

3.2.4. būvatļaujas ar nosacījumiem projektēšanai saņemšana;

3.2.5. būvatļaujā norādīto projektēšanas nosacījumu izpilde, saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu un būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju;

3.2.6. atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

3.3. Pasūtītāja prasības attiecībā uz Būvprojekta izstrādāšanu ir iekļautas Projektēšanas uzdevumā, kas pievienots Līgumam (Līguma pielikums Nr.1).

3.4. Izpildītājam ir pienākums visā Projektēšanas laikā konsultēties ar Pasūtītāju attiecībā uz Būvprojekta izstrādi, tā tehniskajiem risinājumiem, lai sasniegtu labāko rezultātu Pasūtītāja ieceres realizācijai.

  - Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt Pasūtītājam progresa ziņojumu, kurā norāda kādas darbības ir jau paveiktas, kā arī iesniegt pierādījumus par progresa ziņojumā norādīto (skices, tehnisko noteikumu kopijas, rasējumus).

  - Projektēšana ir uzsākama ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas. Šajā dienā ir jāiesniedz arī precizētais Projektēšanas laika grafiks.

  - Pasūtītājs ar Līgumu pilnvaro Izpildītāju saņemt tehniskos noteikumus un citus Projektēšanai nepieciešamos dokumentus. Ja Izpildītājs pieprasa papildus pilnvaru šo dokumentu saņemšanai, Pasūtītājs izsniedz šādu pilnvaru 3 (triju) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  - Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvprojekta saņemšanas dienas to saskaņo vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu saskaņot Būvprojektu. Ievērojot to, ka Būvprojektam ir nodrošināma ekspertīze, šajā punktā noteiktais termiņš tiek pagarināts ar Pasūtītāja paziņojumu, ja Pasūtītāja piesaistītais eksperts šajā termiņā nevar sniegt atzinumu.

  - Izpildītājs nodrošina, ka Būvprojekta minimālais sastāvs ir izstrādāts 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Izpildītājs nodrošina, ka Būvprojekts ir pilnībā izstrādāts 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas, ar to saprotot, ka šajā termiņā Būvprojektu ir saskaņojušas visas personas, kurām ir jāsaskaņo Būvprojekts. Izpildītājs nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu pilnībā izstrādātu un saskaņotu Būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros un elektroniskā formātā uz datu nesēja CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF un MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā).

  - Visus izdevumus, kas saistīti ar Būvprojekta saskaņošanas gaitā pieprasītiem grozījumiem un/vai papildinājumiem Būvprojektā, sedz Izpildītājs. Par katru šādu gadījumu tiek informēts Pasūtītājs.

  - Būvdarbu veikšanas laikā konstatētās kļūdas un trūkumi Būvprojektā Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja  Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic labojumus, Pasūtītājam ir tiesības to uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz ar labojumu veikšanu saistītie izdevumi.

4. Autoruzraudzība

  - Izpildītājs saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī citu normatīvo aktu prasībām uzrauga Objekta būvniecības atbilstību saskaņotam Būvprojektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Izpildītājs veic arī citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos pienākumus.

  - Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk reizē ar būvdarbu uzsākšanu un turpina līdz pat brīdim, kad pilnībā ir pabeigti būvdarbi, īstenots Būvprojekts un Pasūtītājs ir pieņēmis Objektu no būvdarbu veicēja.

  - Ja būvdarbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses vienojas par iespēju turpināt autoruzraudzību vai tās pārtraukšanu.

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - Izpildītājs par autoruzraugiem nozīmē sertificētas fiziskas personas, kuras ir norādītas Piedāvājumā, vai, ja nepieciešams, nomaina tās, saskaņā ar Līguma 5.2.punktu.

    - Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

    - Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem.

    - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.

    - Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.

    - Pēc būvniecības pabeigšanas Objektā Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām.

    - Izpildītāja pārstāvim ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma.

    - Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības veikt grozījumus Būvprojektā, ja šādu grozījumu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu Būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību. Šajā gadījumā  grozījumi ir veicami 5 (piecu) darba dienu laikā no kļūdu vai neatbilstību konstatēšanas, ja vien Izpildītājs nevar pamatot, ka šāds termiņš ir nesamērīgs.

    - Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus ar kļūdām un neatbilstībām Būvprojektā saistītos zaudējumus, tostarp, arī tos, kuri radušies Pasūtītājam ar neparedzēto (papildu) būvdarbu apmaksu, ja neparedzēto (papildu) būvdarbu nepieciešamība izriet no konstatētām kļūdām un neatbilstībām Būvprojektā.

    - Izpildītājam ir jāapmeklē visas sapulces, kuras sasauc Pasūtītājs vai būvuzraugs.

    - Izpildītājam ir jāizvērtē tam iesniegtie dokumenti, tai skaitā mezglu zīmējumi, risinājumu, atkāpes no Būvprojekta 3 (triju) darba dienu laikā no to saņemšanas un jāakceptē vai rakstveidā jāsniedz motivēts akcepta atteikums.

    - Izpildītājam ir citas tiesības un citi pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Personāls un apakšuzņēmēji

  - Izpildītājs nodrošina Piedāvājumā norādītos speciālistus un apakšuzņēmējus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēju, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu speciālistu vai apakšuzņēmēju ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja speciālista vai apakšuzņēmēja sniegtā pakalpojuma kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā speciālista vai apakšuzņēmēja aizstāšanai ar citu, līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas speciālistu vai apakšuzņēmēju. Savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēju aizstāšanu.

5.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa:

5.2.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 5.2.2.apakšpunktā minētos gadījumus.

5.2.2. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 5.2.3.apakšpunkta nosacījumus.

5.2.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 5.2.2.apakšpunktā minētā personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

5.2.3.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

5.2.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām;

5.2.3.3. piedāvātajam apakšuzņēmējam, ar kuru tiek aizstāts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, konstatēti Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs pārbauda Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minēto gadījumu esamību dienā, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

5.2.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Kopējā Līguma summa ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), tajā skaitā pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, <procentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Līguma summa bez PVN ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>).

  - Līguma summas daļa – atlīdzība par Būvprojekta izstrādi sastāda EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>, tajā skaitā PVN <priocentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), tostarp:

    - atlīdzība par Būvprojekta minimālā sastāva izstrādi EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem> apmērā, tajā skaitā PVN <priocentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>).

  - Līguma summas daļa – atlīdzība par autoruzraudzības veikšanu sastāda EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), tajā skaitā PVN <procentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>).

  - Līguma summa netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma summu. Par Līguma summas palielināšanas pamatojumu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem, uz kļūdām Projektēšanas uzdevumā, kā arī uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem jārēķinās Izpildītājam, kā kvalificētam pakalpojumu sniedzējam attiecīgajā jomā.

  - Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

  - Maksājumi par faktiski sniegtajiem projektēšanas pakalpojumiem tiek veikti sekojošā kārtībā:

    - par Būvprojekta minimālā sastāva izstrādi EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>, tajā skaitā PVN <priocentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) – 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Būvprojekta minimālā sastāva pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas;

    - par Būvprojekta izstrādi atlikusī summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>, tajā skaitā PVN <priocentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) – 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas;

    - maksājumi par autoruzraudzību būvdarbu laikā 90% (deviņdesmit procentu) apmērā no Līguma 6.3.punktā paredzētās Līguma summas daļas EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem> apmērā, tajā skaitā PVN <priocentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) tiek veikti proporcionāli izpildīto būvdarbu apjomam – 15 (piecpadsmit) dienu laikā no izpildīto būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas.

    - gala maksājums 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 6.3.punktā paredzētās Līguma summas daļas EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem> apmērā, tajā skaitā PVN <priocentu likme>% summa EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) tiek veikts pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu,   15 (piecpadsmit) dienu laikā no atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas.

  - Izpildītāja Piedāvājumā norādītās cenas Līguma izpildes laikā netiek pārskatītas un Līguma summas indeksācija nav pieļaujama.

- Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

  - Izpildītājs:

    - veicot Projektēšanu ir atbildīgs par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanu;

    - ir atbildīgs par Pasūtītāja likumīgo prasību ievērošanu un izpildi;

    - nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs;

    - ir atbildīgs par Projektēšanas uzdevumā noteikto prasību izpildi. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;

    - atbild par civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un to apliecinošo dokumentu iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs:

    - ir atbildīgs par maksājumu veikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

    - ir atbildīgs par Izpildītāja veikto Projektēšanas pakalpojumu savlaicīgu pieņemšanu vai motivēta atteikuma sniegšanu pieņemt Projektēšanas pakalpojumus;

    - ir atbildīgs par Izpildītāja pieprasītās un Līguma izpildei nepieciešamās informācijas sniegšanu, ja tā pieejama Pasūtītājam, kā arī par Līguma izpildei nepieciešamo dokumentu izsniegšanu Izpildītājam.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

  - Pasūtītājam ir tiesības pēc Būvprojekta minimālā sastāva pieņemšanas un apmaksāšanas vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājam netiek piešķirts finansējums. Šajā gadījumā līgumsods netiek piemērots.

  - Puses nekavējoties informē viena otru par grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt Projektēšanu un Līguma izpildi.

- Līgumsods

  - Ja Izpildītājs Būvprojekta minimālo sastāvu nenodod Līguma 3.9.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 6.2.1.apakšpunktā paredzētās Līguma summas daļas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 6.2.1.apakšpunktā paredzētās summas.

  - Ja Izpildītājs Būvprojektu nenodod Pasūtītājam Līguma 3.10.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 6.2.punktā paredzētās Līguma summas daļas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 6.2.punktā paredzētās summas.

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.3.1.-10.3.5.punktā minēto iemeslu dēļ, Izpildītājam tiek piemērots līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramas varas apstākļiem tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

- Līguma darbības termiņš un Līguma izbeigšana

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

    - ja Izpildītājs kavē Projektēšanas uzsākšanu vairāk kā 5 (piecas) darba dienas no Līguma noslēgšanas dienas;

    - ja Izpildītājs kavē Būvprojekta minimālā sastāva nodošanu vairāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas;

    - ja Izpildītājs kavē Būvprojekta izstrādes pabeigšanu vairāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas;

    - ja Izpildītājs nenodrošina autoruzraudzību Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās autoruzraudzības saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma, gadījumā, ja Izpildītājs ir pabeidzis Būvprojekta minimālā sastāva vai Būvprojekta izstrādi, Puses par to sastāda atbilstošu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma pirms Izpildītājs ir pabeidzis Būvprojekta izstrādi, Izpildītājs pārtrauc Projektēšanu, sagatavo un nodod Pasūtītājam Būvprojekta daļas, kuras ir pabeigtas (tajā skaitā elektroniskā formātā uz datu nesēja CD vai USB), sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Projektēšanas apjomu un tās vērtību. Pasūtītājs pieņem Projektēšanas pakalpojumus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski sniegti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās pēc Pasūtītāja uzaicinājuma nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

  - Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienām vai apgrūtina, vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai nav novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

- Piemērojamās tiesību normas un strīdu risināšanas kārtība

  - Līgums interpretējams un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

  - Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

  - Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 10 (desmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Puses rakstveidā informē viena otru par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

  - Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

  - Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja un viens – pie Izpildītāja.

  - Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

12.4.1. Līguma pielikums Nr.1 „Projektēšanas uzdevums”;

12.4.2. Līguma pielikums Nr.2 „Piedāvājums” (kvalifikācijas dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums);

12.4.3. Līguma pielikums Nr.3 „Precizētais Būvprojekta izstrādes laika grafiks”.

Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Rēzeknes novada pašvaldība reģ.Nr.90009112679 Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 <Pasūtītāja rekvizīti maksājumu veikšanai> | < Izpildītāja nosaukums> <Izpildītāja reģistrācijas numurs> <Izpildītāja adrese> <Izpildītāja rekvizīti maksājumu veikšanai> |
| _________________________________ M.Švarcs | _________________________________ <paraksta atšifrējums> |

- 3.pielikums

Rēzeknes novada pašvaldībai

reģistrācijas Nr.9009112679

Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne,

LV-4601

PIETEIKUMS

dalībai atklātā konkursā „Būvprojekta „Tūrisma un dabas izziņas

infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde

un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”

(identifikācijas Nr. RNP 2016/22)

<Vietas nosaukums>                                                                      2016.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendents <pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> ir iepazinies ar Rēzeknes novada pašvaldības organizētā atklāta konkursa „Būvprojekta „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā” (identifikācijas Nr. RNP 2016/22) nolikumu, turpmāk – Nolikums, un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no: 1) šī pieteikuma un pretendenta kvalifikācijas dokumentiem; 2) tehniskā piedāvājuma; 3) finanšu piedāvājuma, – turpmāk – Piedāvājums.

Pretendents piedāvā sniegt būvprojekta izstrādes pakalpojumus saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 1.pielikums) un veikt autoruzraudzību būvdarbu laikā, turpmāk – Pakalpojumi, par kopējo cenu:

- EUR <pakalpojumu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)>

- (<summa vārdiem>),

- PVN <procentu likme>%: EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>)

Gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pretendents apņemas slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumam pievienotajam projektam (Nolikuma 2.pielikums) un saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu sniegt būvprojekta izstrādes pakalpojumus iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā <mēnešu skaits> mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, kā arī veikt autoruzraudzību būvdarbu laikā, projektēšanas pakalpojumu sniegšanu uzsākt <dienu skaits> dienu laikā no Līguma noslēgšanas.

Pretendentu iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar pretendentu slēgt iepirkuma līgumu, pretendenta vārdā slēgs: <ar paraksta tiesībām apveltītās personas amats, vārds, uzvārds>.

<ar paraksta tiesībām apveltītās personas paraksts>

- 4.pielikums

Iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (2013.-2015. un 2016.gads)

sniegto projektēšanas pakalpojumu

SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums | Projektētā objekta īss apraksts* | Pakalpojuma vērtība EUR (bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, kontaktpersonas tālruņa Nr.) | Būvprojekta izstrādes laiks (uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

- * atbilstoši nolikuma 6.3.1.apakšpunktam

- Pielikumā: <pasūtītāju atsauksmes>

- 5.pielikums

- Galveno speciālistu

- SARAKSTS

| Speciālista vārds, uzvārds | Darbības joma* | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (vai ir pretendenta darbinieks, vai darba/uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…> | arhitekts | <…> | <…> | <…> |
| <…> | ēku konstrukciju projektēšana | <…> | <…> | <…> |
| <…> | inženierizpēte | <…> | <…> | <…> |
| <…> | ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana | <…> | <…> | <…> |
| <…> | elektroietaišu projektēšana | <…> | <…> | <…> |
| <…> | ceļu projektēšana | <…> | <…> | <…> |
| <…> | tāmētājs | <…> | <…> | <…> |

- * saskaņā ar nolikuma 6.1.4.apakšpunktu var tikt piedāvāts viens speciālists, kurš ir sertificēts vairākās jomās

- 6.pielikums

Kvalifikācijas un pieredzes apraksts

CV

- Uzvārds: _________________________________________________

- Vārds: ___________________________________________________

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:______________________

___________________________________________________________________________

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā izstrādātie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izstrādes laiks (uzsākšanas un pabeigšanas mēnesis un gads) | Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts* |
| --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> |

*atbilstoši nolikuma 6.3.2.apakšpunktam

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

7.pielikums

Speciālista pieejamības

APLIECINĀJUMS

Saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursā „Būvprojekta „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā” (identifikācijas Nr. RNP 2016/22) es kā <speciālista specialitāte vai darbības joma> apņemos veikt <speciālista izpildāmo darbu vai sniedzamo pakalpojumu apraksts> gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[ * Apliecinu, ka nepastāv šķēršļi <vārds, uzvārds> dalībai būvprojekta „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrādē iepirkuma dokumentos noteiktajā laika posmā gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.

<Darba devēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese>

<Ar paraksta tiesībām apveltītās personas amats, vārds, uzvārds>

<Ar paraksta tiesībām apveltītās personas paraksts>]* ___________________________________________________________________________________

- * Jāaizpilda tikai gadījumā, ja speciālists nav pretendenta darbinieks

- 8.pielikums

Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu

SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo pakalpojuma daļu apjoms EUR un % no pakalpojuma kopējās cenas bez PVN | Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- 9.pielikums

- Rēzeknes novada pašvaldībai

- reģistrācijas Nr.90009112679

- Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne,

- LV-4601

- Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un/vai apakšuzņēmēja

- APLIECINĀJUMS

- atklāta konkursa „Būvprojekta „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve

- Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”

- (identifikācijas Nr. RNP 2016/22) ietvaros

Ar šo <apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, turpmāk – Pretendents, iesniedz piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības, turpmāk – Pasūtītājs, organizētā atklāta konkursa „Būvprojekta „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā” (identifikācijas Nr. RNP 2016/22) ietvaros;

- apliecina, ka atļauj Pretendentam atklāta konkursa nolikuma prasību izpildei balstīties uz: <profesionālā pieredze, tajā skaitā, atsauce uz nododamo pieredzes apjomu, finanšu apgrozījumu u.c.>;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam> un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>).

<Ar paraksta tiesībām apveltītās personas amats, vārds, uzvārds>

<Ar paraksta tiesībām apveltītās personas paraksts>

- 10.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā „Būvprojekta „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve

Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”

(identifikācijas Nr. RNP 2016/22)

| Nr. p.k. | Izmaksu pozīcija | Cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde, t.sk.: | <……> |
| 1.1. | Būvprojekta minimālais sastāvs | <……> |
| 1.2. | Būvprojekta vispārīgā daļa | <……> |
| 1.3. | Arhitektūras daļa | <……> |
| 1.4. | Būvkonstrukciju daļa | <……> |
| 1.5. | Inženiertīklu daļa | <……> |
| 1.6. | Topogrāfija | <……> |
| 1.7. | Inženierģeoloģija | <……> |
| 2. | Autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā objektā „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” | <……> |
| Pakalpojumu kopējā cena (bez PVN) |  | <……> |
| 21% PVN summa |  | <……> |
| <Pakalpojumu kopējā cena vārdiem> |  |  |
| # <Ar paraksta tiesībām apveltītās personas amats, vārds, uzvārds> # <Ar paraksta tiesībām apveltītās personas paraksts> |  |  |

- 11.pielikums

- VADLĪNIJAS

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā „Būvprojekta „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve

Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”

(identifikācijas Nr. RNP 2016/22)

- Pakalpojumu apraksts:

  - Piedāvāto sniedzamo pakalpojumu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību.

  - Pakalpojumu sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katrai izpildāmajai darbībai un veicamajam pasākumam.

  - Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts.

  - Pakalpojumu sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums.

  - Pakalpojumu sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

- Laika grafiks.

2.1. Izpildāmo darbību un veicamo pasākumu, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbību un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu un galveno speciālistu noslodzi.

  - Laika grafiks jāsagatavo detalizēti katrai Būvprojekta daļai ar laika intervālu ne ilgāku par vienu nedēļu.

Ja uzvarētājs iepirkuma procedūrā ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.