|  | APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas sēdē 20.09.2016. (protokols Nr.1) Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs __________________A.Vigups |
| --- | --- |

„Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei”

(iepirkuma identifikācijas Nr. GPP 2016/3).

Iepirkuma procedūras

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Nolikums

Rēzeknes novada pašvaldības

Griškānu pagasta pārvalde

2016

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

# Iepirkuma priekšmets

„Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei”.

Iepirkuma priekšmets ir ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

Iepirkuma priekšmets ir noteikts tehniskajās specifikācijās.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 2016.gada 20.decembris.

Iepirkums tiek finansēts no pasūtītāja budžeta līdzekļiem.

# Piedāvājumu iesniegšanas vieta

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: GPP 2016/3

  - Līguma slēdzējs: Rēzeknes novada Griškānu pagasta pārvalde

  - Iepirkuma metode:

Valsts iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 6.aprīļa LR

Publisko iepirkumu likuma 8.2pantā noteikto kārtību.

  - Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana:

Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem Piegādātājiem,

no otras

puses, notiek latviešu valodā rakstveidā - pa pastu, faksu vai e-pastu. Pieprasījumi jāadresē

iepirkuma „Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu

pagasta

pārvaldei” dentifikācijas Nr.GPP 2016/3, iepirkuma komisijai.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai

skaitā pieprasīt paskaidrojumus par Nolikumu pa pastu, faksu vai elektroniski. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums „Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei”

identifikācijas Nr.GPP 2016/3. Pasūtītājs nosūta informāciju Pretendentam, kas pieprasījis informāciju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Pretendentu, kurš uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/iepirkumi/ nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

    - Tiek uzskatīts, ka Pretendents ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis  Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/iepirkumi/

  - Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to:

    - Ar Nolikumu līdz 1.7.1. 2. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/iepirkumi/ un personīgi, ierodoties šī Nolikuma 1.7.1.2.punktā minētajā adresē.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās:

      - Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 16:30

1.7.1.2.piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 14.oktobrim  plkst. 10:00, Sprūževas c. Griškānu  pagasts, Rēzeknes novads,  LV-4641. Pretendents atbilstoši 3. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi  vai nosūta to pa pastu uz adresi Sprūževas c. Griškānu  pagasts, Rēzeknes novads,  LV-4641. Rēzeknes novada Griškānu pagasta pārvladei adrese: Sprūževas c. Griškānu  pagasts, Rēzeknes novads,  LV-4641.Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. 2.punktā norādītajā adresē līdz  minētajam termiņam.

    - Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

      - piedāvājums neatbilst nolikuma 3. punktā minētajām prasībām,

      - piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1.2. punktā norādī tā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas kārtas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana: atklāta.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš:

    - Piedāvājuma derīguma termiņš – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

  - Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

- Iepirkuma metode.

2.1     Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2  panta kārtībā. Publisks

būvdarbu  līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar € 14 000 (euro) vai

lielāka, bet mazāka par € 170 000 (euro).

3. Piedāvājumu noformēšana

3.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē, uz kuras jānorāda:

### 3.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

### 3.1.2.Atzīme: Iepirkumam „Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada

### pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei”, iepirkuma identifikācijas Nr.

### GPP2016/3

### 3.1.3. Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.

### 3.2.Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

3.2.1. Pretendenta atlases dokumentiem, tai skaitā pieteikums dalībai Iepirkumā.

3.2.2.Tehniskā un finanšu piedāvājuma.

3.3.1. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) ar attiecīgu uzrakstu, “Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais un finanšu piedāvājums”. Katras piedāvājuma daļas lapām jābūt numurētām, un jāatbilst katrai piedāvājuma daļai pievienotajam satura radītājam. Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas noformēta atbilstoši 3. punktā norādītajam. Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajām dokumentu sagatavošanas prasībām.

3.4.1.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt datorsalikumā, bez neatrunātiem labojumiem.

3.5.1.Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Pretendentu atlases dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja klāt ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā.

3.6.1.Pretendents iesniedz parakstītu (likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas)

un  apzīmogotu piedāvājumu.

3.7.1.Piedāvājumi Iepirkumā, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa

beigām  un nav atsaukti, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

3.8.1.Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajās specifikācijās norādītajam

nolikumā (1.pielikums).

3.9.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar  pievienoto piedāvājuma formu

(pielikuma Nr.5).

4. Prasības pretendentiem

4.1 Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

4.1.2.Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad    maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts.

4.1.3. Pretendents sniedz tikai patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un iesniedz visu pieprasīto informāciju.

4.1.4.Nolikuma 3.1.-3.3.punktos noteiktās prasības attiecas uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kuram nododamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma cenas, uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām.

4.2.Pretendenta profesionālās un tehniskās spējas:

4.2.1.pretendentam ir tiesības veikt būvniecības darbus saskaņā ar Būvniecības likumu;

4.2.2.pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu  būvdarbu izpildē.

4.3.pretendents nodrošina vismaz šādus speciālistus:

4.3.1.būvdarbu vadītājs ar būvprakses sertifikātu līdzvērtīgu būvdarbu vadīšanā;

4.4.darba aizsardzības un drošības speciālists;

4.4.1.būvniecībā iesaistītajam personālam – būvdarbu vadītājam un pārējam vadošajam personālam ir būvprakses sertifikāts atbilstoši specialitātei un atbilstoši Eiropas Savienības un/vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā;

4.4.3.pretendents norāda apakšuzņēmējiem nododamas līguma daļas, kā arī norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus (ja iepirkuma līguma izpildei tas paredz piesaistīt apakšuzņēmējus);

5. Pretendentu atlases dokumenti

5.1.Katrs pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no:

5.1.1.pretendenta atlases dokumentiem;

5.1.2.tehniskā un finanšu piedāvājums.

5.2. Pretendenti iesniedz šādus atlases dokumentus:

5.2.1. Būvdarbu vadītāja (speciālista) kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV)

saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2;

5.2.2.piedāvāto speciālistu sarakstu, saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.3;

5.2.3.apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.4 un katra

apakšuzņēmēja rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties šī projekta realizācijā

pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (ja pretendents paredz piesaistīt

apakšuzņēmējus).

5.3.   Ja ir iespēja un vēlēšanās, var iesniegt papildus šādus dokumentus:

5.3.1.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu pretendenta reģistrācijas apliecības kopiju;

5.3.2.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju, kas apliecina pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā;

6.   Tehniskais piedāvājums.

6.1.1.tehniskajam piedāvājumam jāatbilst nolikuma pielikumā Nr.1 norādītajai tehniskajai specifikācijai; tehnisko piedāvājumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltīts vadītājs vai pilnvarotā persona;

6.1.2.tehniskajā piedāvājumā iekļauj: materiālu un veicamo darbu izmaksas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, pielikums Nr.1;

6.1.3..tehniskajam piedāvājumam pievieno apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu.

7.   Finanšu piedāvājums atbilstoši noteiktajai formai (pielikums Nr.5).

7.1.Pretendentam jānodrošina, ka iepirkumā piedāvātā līgumcena iepirkuma līguma

izpildes gaitā nemainīsies.

7.2.Finanšu piedāvājumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltīts vadītājs vai pilnvarotā

persona.

7.3.Piedāvātajā līgumcenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto

būvdarbu izpildi saistītās izmaksas, atseviški norādot PVN nodokļi.

8. Piedāvājuma atvēršana un izvēles kritērijs

8.1.  Piedāvājumus atvērs 2016. gada 14.oktobrī, Centrālā iela 27, Sprūževas c. Griškānu

pagasts, Rēzeknes novads,  LV-4641.

8.1.1. Atvēršanas sanāksmē piedalās Griškānu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas locekļi.

8.1.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

8.2. No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām

prasībām, tiek izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu.

9. Piedāvājumu vērtēšana

9.1.  Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās

dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst

norādītajiem   atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

9.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu

Atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles

kritēriju – viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija

veic  slēgtā sēdē.

    - Šā nolikuma 8.1., 8.2. punktos minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar iepirkuma nolikuma, Pasūtītājs:

- attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju iegūst izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par maksātnespējas un likvidācijas procesu - no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.  Faktu, ka  informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

- attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

- neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,

- informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

- attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

- pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

    - Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju iepirkumā.

    - Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētiskās kļūdas labošana:

    - Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

    - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

    - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

  - Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

    - Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

10.Pretendenta pienākumi un tiesības

10.1.Pretendentam ir pienākums pirms piedāvājuma sagatavošanas rūpīgi iepazīties ar visām šī nolikuma prasībām.

10.2.Pretendentam ir tiesības līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām mainīt vai papildināt iesniegto piedāvājumu.

11.Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības.

11.1.Komisijai ir pienākums pārbaudīt un vērtēt saņemtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šī nolikuma prasībām.

11.2.Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta iesniegto informāciju publiski pieejamās datu bāzēs vai kompetentās institūcijās, kā arī pieprasīt pretendentam precizēt iesniegto informāciju, ja tas nepieciešams pretendentu atlases veikšanai vai piedāvājumu pārbaudei un vērtēšanai.

11.3.Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertus pretendentu atlasei vai piedāvājumu pārbaudei un  vērtēšanai.

12. Iepirkuma līgums

12.1 Ar pretendentu, kurš ir iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiek noslēgts iepirkuma līgums (pielikums Nr.6.)

12.2. Iepirkuma līgums tiek noslēgts, ievērojot nolikumā noteiktās prasības un izraudzītā pretendenta piedāvājumu.

12.3.Ja izraudzītais pretendents atteicas slēgt līgumu, komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kurš ir piedāvājis zemāku līgumcenu.

13. Nolikuma pielikumi

13.1. Šim nolikumam ir pievienoti 6 (seši) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

13.1.1.pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

13.1.2.pielikums Nr.2 – Būvdarbu vadītāja (speciālista) kvalifikācijas un darba pieredzes         apraksts (CV)

13.1.3.pielikums Nr.3 – Piedāvāto speciālistu saraksta forma;

13.1.4.pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju saraksta forma (ja ir piesaistīti apakšuznēmumi);

13.1.5.pielikums Nr.5 – Finanšu piedāvājuma forma.

13.1.6.pielikum  Nr.6 – Iepirkuma līgums

# 12. Lēmums par cenu aptaujas izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs instrukcijā pretendentiem vai tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

| Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja | Aivars Vigups |
| --- | --- |

2.pielikums

Būvdarbu vadītāja (speciālista)

kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV)

Uzvārds: ______________________________________________________________________

Vārds: ________________________________________________________________________

Pašreizējais amats: _______________________________________________________________

Galvenā kvalifikācija: ____________________________________________________________

Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Objekta nosaukums | Izpildāmā darba īss apraksts |
| --- | --- | --- |

<Vārds, uzvārds>>

<paraksts>

Pielikums Nr.3

### Piedāvāto speciālistu

### SARAKSTS*

| Amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Sertifikāta vai cita dokumenta Nr. | Būvdarbu vadīšanas pieredze gados | Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja (darbinieks vai tika nodarbināts uz uzņēmuma līguma pamata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| Amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Kvalifikāciju apliecinošs dokuments | Pieredze darba aizsardzības jomā | Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja (darbinieks vai tika nodarbināts uz uzņēmuma līguma pamata) |
| 2.Darba aizsardzības speciālists |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds |  |

| Pilnvarotās personas paraksts |  |
| --- | --- |

Pielikums Nr.4

Apakšuzņēmēju

SARAKSTS*

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā darba daļa | Apakšuzņēmējam nodotais darbu apjoms (%) |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no veicamo darbu saraksta |  |

*Ir jāiesniedz katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums par gatavību piedalīties šī projekta realizācijā pretendenta dokumentos norādītajā apjomā.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas paraksts |  |

Pielikums Nr.5

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei”

(ID Nr. GPP 2016/3)

_____________________________

(datums)

<Pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs> piedāvā Zarečnajas pamatskolas elektroinstalācijas vienkāršota renovācija Griškānu pagastā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, par sekojoso summu:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Piedāvājuma cena bez PVN | Pievienotās vērtības nodoklis | Piedāvājuma cena ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei |  |  |  |

| Līgumcena bez PVN | _______________________________________________________________ (piedāvājuma cena skaitļos un vārdiem) |
| --- | --- |
| Pievienotās vērtības nodoklis | _____________________________________________________________ (PVN 21% skaitļos un vārdiem) |
| Līgumcena ar PVN | ______________________________________________________________ (piedāvājuma cena ar PVN 21% skaitļos un vārdiem) |

Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.1.), ir detalizēta izdevumu tāme pa izdevumu posteņiem, ņemot vērā tehniskās specifikācijas prasības un specifiku, atbilstoši Latvijas būvnormatīvam  “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprinātas ar Ministru kabineta noteikumiem).

Apliecinu, ka piedāvājumā iekļautas visas Tehniskās specifikācijas prasību izpildei nepieciešamās izmaksas, atsevišķi izdalot PVN.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas paraksts |  |

PielikumsNr.6

LĪGUMS Nr.  GPP 2016/3

Rēzeknes novada Griškānu Sprūževā                                             2016.gada ____._________

Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025427, kuru saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un pašvaldības Nolikumu rīkojas Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

___________________________________, reģistrācijas Nr. __________________, _____________________________________ personā, kas rīkojas, pamatojoties uz,_________________ turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā publiskā iepirkuma „Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei”  (identifikācijas Nr. GPP 2016/3) ietvaros rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Apzīmējumi:

  - Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus no Būvuzņēmēja, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Darbi – visas darbības, kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta līguma 4.punktā.

1.6. Būvobjekts – Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei Sprūževas ciemā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem un Tehnisko projektu.

1.7. Piedāvājums – līgumam pievienotais Tehniskais piedāvājums no iepirkuma iesniegtā Būvuzņēmēja piedāvājuma.

1.8. Tāme – līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši Piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar līgumu un Piedāvājumu izpildīt būvdarbus - ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei Sprūževas ciemā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem, būvdarbu dokuemntāciju un Tehnisko projektu.

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta līguma cenā.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis līgums sastāv no šādām daļām:

    - līgums;

    - pielikums Nr.1 – Piedāvājums, tajā skaitā garantijas;

pielikums Nr.2 – Tāme.

  - Interpretējot līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas līguma 3.1.punktā.

- Līguma cena

4.1. Līguma cena par šajā līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir _________________________________ (___________) un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR ________________________________ (__________), kas tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu. Līguma cena kopā ar PVN sastāda EUR ________________ (_______________________________). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam līguma cenu, saskaņā ar līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.

  - Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. Līgumcenas palielinājums nav pieļaujams, izņemot nodokļu izmaiņas.

5. Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar līguma nosacījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

5.3. Ievērojot šī līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt līdz 2016.gada 20.decemrim.

5.4. Ja darbu izpildes procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, ja tas iespējams, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas tikai Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma. Citos gadījumos darbu pārtraukšana pēc Būvuzņēmēja iniciatīvas tiks uzskatīta par nepamatotu no Būvuzņēmēja puses un tiks vērtēta kā līguma saistību neizpilde un Būvuzņēmēja prettiesiska rīcība, kas būs par pamatu līguma izbeigšanai nekavējoties un zaudējumu piedziņai.

5.5. Gadījumā, ja darbus nav iespējams veikt dabas apstākļu dēļ  (stiprs sals, kā rezultātā sasalusi zeme uc. apstākļi), līgumslēdzēji vienojas par darbu pagarinājumu.

5.6. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.7. Būvuzraugs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā var rīkot darba sanāksmes. Sanāksmju biežumu nosaka Būvuzraugs.

5.8. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un līgumā;

    - nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos;

    - citas spēkā esošajos normatīvajos aktos un līgumā noteiktās Pasūtītāja tiesības.

7.  Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - veikt būvdarbu sagatavošanu;

    - nodrošināt būvuzrauga darbu uzraudzību;

    - darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

    - būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

    - nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses –

Darbu vadītājs: _______________________, būvprakses sertifikāta Nr.______;

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

    - Darbu izpildē izmantot tikai būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - veikt citas darbības saskaņā ar līgumu, Tehnisko projektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

8. Riska pāreja

8.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

- Apakšlīgumi

  - Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu darbu izpildi tikai ar piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.

  - Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī līguma noteikumiem.

  - Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti un šī līguma noteikumu ievērošanu.

- Garantija

10.1.	Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

10.2.	Augstāk minētās garantijas termiņš, saskaņā ar Piedāvājumu, ir 36 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

10.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse

10.4. Defektu akts tiek sastādīts Pasūtītāja vai Pusēm vienojoties noteiktajā termiņā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam vienu defektu akta eksemplāru.

10.5. Gadījumā, ja garantijas laikā ( 36 mēneši pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas) ēkā izraisīsies ugunsgrēks un tam par pamatu būs elektroinstalācijas defekts vai bojājums, tad Būvuzņēmējam pienākums atmaksāt visus zaudējumus, kas šajā sakarā radīsies Pasūtītājam sakarā ar ugunsgrēka bojājumiem. Minētais neatteicas uz gadījumiem, ja tiks konstatēts, ka elektroinstalācija nepareizi ekspluatēta un tas bijis bojājumu rašanās cēlonis.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

11.1.	Darbu nodošana notiek pēc visu līgumā paredzēto būvdarbu izpildes. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītajiem Darbiem un tehniskās dokumentācijas saņemšana ir pamats pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanai.

11.2.	Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana. Būvobjekta pieņemšanu apliecina pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana.

  - Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

- Maksājumu kārtība

12.1. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, sekojošā kārtībā:

12.1.1. ikmēneša maksājumus par faktiski izpildītājiem Darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par faktiski izpildītajiem Darbiem parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja;

12.1.2. galīgais norēķins tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas, Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

- Līguma grozījumi

13. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus līgumā. Jebkuri līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā. Pēc abu Pušu parakstīšanas tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā noslēdzama vienošanās par grozījumiem līgumā.

- Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir papildu vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

  - Ja Būvuzņēmējs nepilda līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 12.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu var lauzt šo līgumu, ja:

15.2.1. Būvuzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis savas līgumsaistības, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu vai vispār atsakās saņemt paziņojumu vai nesniedz atbildi vai trūkumu novēršanas risinājumu vairāk par 10 dienām no paziņojuma nosūtīšanas.

15.2.2. Būvuzņēmējs tiek atzīts par maksātnespējīgu.

  - Līguma laušana 16.2.punktā paredzētajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu.

  - Ja līgums tiek lauzts saskaņā ar līguma 16.2.punktu, Būvuzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto maksājumu, kā arī maksā līgumsodu atbilstoši līguma 15.2.punktam.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) darbdienām vai citādi traucē Būvuzņēmējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

- Nepārvarama vara

  - Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam vai līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

  - Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju izpildīt līgumu: ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kari, revolūcijas, ugunsgrēki (ja tos nav izraisījusi kāda no pusēm sakarā ar nevērīgu attieksmi, kaitniecību, rīku neatbilstošu lietošanu) plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puse, kuras līguma saistību izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses rakstiski nav vienojušies savādāk, tām jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

- Nodokļi un nodevas

  - Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

- Strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot līguma tekstu.

  - Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

  - Šis līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses to ir parakstījušas.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad ir panākta Pušu vienošanās par līguma laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm lauž to vienpusēji.

- Informācijas apmaiņa

  - Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar līgumu, ir jābūt rakstiskiem un nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra Puse to atzīst) vai ierakstītā sūtījumā. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad tas ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītās vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz līgumā norādītu adresi.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| BŪVUZŅĒMĒJS: | PASŪTĪTĀJS: |
| --- | --- |
|  | Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde reģistrācijas Nr. 90000025427, c.Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641 pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns |
| _________________________________ (paraksts) | _________________________________ (paraksts) |